ZP. 271.2.64.2021.EP						          Końskie 29.06.2021

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście  i gminie Końskie – od ETAPU  I do ETAPU VI włącznie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie – ETAP I – do ETAPU VI włącznie

- Barszcz Sosnowskiego jest agresywną rośliną inwazyjną, która jest niezwykle trudna do zwalczenia, prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Jest to  roślina niebezpieczna i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Włoski gruczołowe, którymi są pokryte liście i łodygi rośliny wydzielają substancję parzącą. Związki te w kontakcie ze skórą powodują oparzenia II i III stopnia. Parzące działanie substancji nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury, a także dużej wilgotności powietrza. Roślina może powodować oparzenia także u zwierząt hodowlanych.

- Prace związane ze zwalczaniem skupisk Barszczu Sosnowskiego należy prowadzić z zachowaniem środków ostrożności, w szczególności przy stosowaniu środków ochrony roślin, zwłaszcza w sąsiedztwie wód oraz bezpieczeństwa pracowników (odzież i sprzęt ochronny), zgodnie z regulacjami prawnymi przy wykorzystaniu właściwego sprzętu niezbędnego do zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Cały proces likwidacji toksycznej rośliny ma odbywać się zgodnie z następującymi dokumentami: „Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracelum mantegazzianum) na terenie Polski”, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody ( Dz. U z 2020 poz. 55 tj.), oraz ustawą z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin. ( Dz. U z 2019, poz. 1900 ze zm.).

- Prace związane ze zwalczaniem Barszczu Sosnowskiego wykonywane będą na terenach publicznych i prywatnych (pola, nieużytki rolne, rowy, skarpy, brzegi cieków wodnych, zarośla oraz inne miejsca, do których dostęp jest utrudniony).

- Miejsca występowania Barszczu Sosnowskiego na terenach, na których prowadzone będą prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia przedstawia inwentaryzacja – stanowiąca załącznik Nr 1

- Wykonanie zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, realizowane będą etapami:

1) ETAP I: 	09.07.2021 r. - 19.07.2021 r.

2) ETAP II: 	13.08.2021 r. - 15.10.2021 r.

3) ETAP III: 	02.05.2022 r. - 15.07.2022 r.

4) ETAP IV: 	01.08.2022 r. - 16.10.2022 r.

5) ETAP V: 	02.05.2023 r. - 15.07.2023 r.

6) ETAP VI: 	01.08.2023 r. - 15.10.2023 r.

- Prace przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych etapów 
z zastosowaniem metody mieszanej składającej się z :

- Zabieg mechaniczny – koszenie : ręczne kosy spalinowe, kosiarkami rotacyjnymi, kosiarkami z wysięgnikiem do poboczy, których dobór będzie zależny od rozmiaru roślin, wielkości płatu i łatwości dostępu do stanowiska,

- Zabieg chemiczny – opryskiwacz plecakowy ręczny lub maszynowy,

- Harmonogram usuwania barszczu Sosnowskiego stanowi załącznik Nr 2. Wykonanie zabiegów musi gwarantować usunięcie 100% roślin na zakończenie okresu wegetacyjnego w danym roku, skuteczne zatrucie preparatami chemicznymi systemu korzeniowego 
(z zastrzeżeniem obszarów na których niedozwolone będzie stosowanie środków chemicznych).

- Wykonawca na prace objęte przedmiotem zamówienia związane z usunięciem barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Końskie objętego inwentaryzacją udziela 
12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia ostatniego odbioru całości przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do:

- prowadzenia monitoringu terenu objętego inwentaryzacją w celu realizacji kompleksowego usunięcia barszczu Sosnowskiego z terenu objętego umową.

- Wykonania zabiegów polegających na likwidacji roślin barszczu Sosnowskiego określonych w pkt.6 w zależności od skali wystąpienia roślin barszczu Sosnowskiego na obszarach objętych umową i metodami wskazanymi po uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

Jeżeli w tym okresie dojdzie do wyrośnięcia osobników kaukaskich barszczy w tym również młodych roślin, należy powrócić do fazy głównej likwidacji i ponowić zabiegi niszczenia osobników w sposób określony w pkt.6.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi na wykonane prace objętych przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zapewnia sprzęt, narzędzia, środki chemiczne oraz ludzi w ilościach niezbędnych do sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w pkt 5 i 6 i gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac.

- Wykonawca będzie używał jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

- Sprzęt, który posłuży do wykonywania zabiegów musi być w dobrym stanie technicznym (gotowy do pracy), musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska, przepisów dotyczących jego użytkowania i musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Opryskiwacze stosowane do wykonywania zabiegów chemicznych muszą posiadać atestację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - aktualną co najmniej w terminach określonych w pkt 5 i 6.

- Osoby wykonujące zabiegi chemiczne muszą być odpowiednio przeszkolone, w szczególności z zakresu:

- bezpieczeństwa pracy w rolnictwie,

- stosowania środków ochrony roślin, w szczególności przy użyciu opryskiwaczy (muszą posiadać stosowne zaświadczenia lub inne dokumenty).

- Zamawiający nie zapewnia środków chemicznych potrzebnych do wykonania zabiegów chemicznych.

- Środki chemiczne stosowane do wykonania zabiegów muszą posiadać aktualne zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi dopuszczające ich stosowanie 
na terenie Polski.

- W przypadku występowania stanowisk barszczu w obrębie cieków wodnych oraz na ich skarpach brzegowych, stosowanie środków chemicznych powinno odbywać 
się z zachowaniem przepisów i instrukcji w tym zakresie.

- W przypadku zwalczania barszczu Sosnowskiego na działkach objętych realizacją programu rolno-środowiskowego obowiązkowe jest respektowanie wymogów, zaleceń 
i zakazów zawartych w programie, a w szczególności terminów koszenia oraz możliwości stosowania środków chemicznych.

- Do zabiegów chemicznych zwalczania barszczu Sosnowskiego należy stosować środek chemiczny Roundup 360SL lub inne preparaty o skutecznym działaniu na rośliny barszczu Sosnowskiego w dawkach umożliwiających skuteczne niszczenie tej rośliny 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pozyskane po skoszeniu masy zielone nie mogą być przedmiotem obrotu towarowego. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji ściętych i usuniętych roślin barszczu Sosnowskiego w ramach przedmiotu umowy. Masy zielone pozostałe po ścięciu należy szczelnie zapakować w czarne worki i przetransportować z miejsca wykoszenia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich, przy 
ul. Spacerowej, gdzie zostaną poddane dalszemu przetworzeniu w procesie biostabilizacji, a następnie unieszkodliwione poprzez zeskładowanie na kwaterze lub przekazane 
do spalenia. Przy likwidacji barszczu Sosnowskiego w szczególności nad brzegami wód oraz na pojedynczych stanowiskach lub kępach o niewielkiej liczebności, przed skoszeniem rośliny należy ściąć kwiatostany nie dopuszczając do wysypania i wysiewu nasion. Ścięte kwiatostany należy szczelnie zapakować w worki w miejscu pozyskania lub innym gwarantującym bezpieczeństwo ppoż. i przetransportować z miejsca wykoszenia do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich, przy ul. Spacerowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat wykonywanych prac.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w środowisku naturalnym spowodowane przez swoje działanie.

- Podczas wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy działający na jego zlecenie nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, zagrażających ich życiu 
i zdrowiu. Odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej niezbędny do bezpiecznego wykonywania zadań zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca ma być identyfikowalny na terenie prowadzenia prac. Wszystkie osoby wykonujące prace w terenie zobowiązane są nosić odzież ochronną z logo Wykonawcy w widocznym miejscu.

- W celu ochrony mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem zastosowanych środków chemicznych, zostaną przez Wykonawcę rozwieszone przed faktycznym rozpoczęciem prac niszczenia barszczu Sosnowskiego, stosowne komunikaty informujące o miejscu i terminie oprysku.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ścisłej ewidencji wykonanych czynności, w szczególności:

- dokumentacji fotograficznej obrazująca tereny porośnięte barszczem przed w trakcie 
i po wykonaniu prac,

- harmonogramu prac, zgodnie z pkt. 5 i 6.

- Kontrola wykonywanych prac polegać będzie w szczególności na sprawdzeniu:

- Wykonywania zabiegów chemicznych przez osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje.

- Terminowości wykonania.

- Dokładności wykonania.

- Prawidłowości, jakości oraz ilości wykonanych prac.

- Skuteczności działania zabiegów chemicznych.

Termin realizacji – od daty podpisania umowy 15.10.2023

Ofertę można przekazać pisemnie do dnia 06.07.2021r- biuro podawcze (Urząd Miasta 
i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. nr 24), i/lub e-mailem adres: przetargi@umkonskie.pl i/lub faksem  41 372 29 55.

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.

2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

3. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.

4. Źródła finansowania zamówienia: dotacja WFOŚ i GW w Kielcach.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Inwentaryzacja

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

STRONA ZA Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście  i gminie Końskie – od ETAPU  I do ETAPU VI włącznie.

MAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w cenie brutto:

-……………………………..

( słownie:…………………………………….)

w tym:

- za wykonanie 1 czynności - zabiegu wykoszenia mechanicznego ………… zł brutto (słownie złotych: …………………),

- za wykonanie 1 czynności - zabiegu oprysku herbicydami …………… zł brutto (słownie złotych: …………………),

Deklarujemy realizację zadania w terminie: 15.10.2023r.

  - W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.  Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

###### UMOWA Nr …

zawarta w dniu … . … .2021 r. pomiędzy Gminą Końskie z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 
26-200 Końskie, NIP 6581872838, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………………………………………. , zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na  zwalczaniu barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście 
i gminie Końskie – od ETAPU  I – do ETAPU VI włącznie

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wskazaną w ust 1, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§ 2

- Strony ustalają termin rozpoczęcia prac na dzień zawarcia umowy będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu prac, a termin zakończenia do 15.10.2023 r.

- Wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, realizowane będzie etapami:

1) ETAP I: 	09.07.2021 r. - 19.07.2021 r.

2) ETAP II: 	13.08.2021 r. - 15.10.2021 r.

3) ETAP III: 	02.05.2022 r. - 15.07.2022 r.

4) ETAP IV: 	01.08.2022 r. - 16.10.2022 r.

5) ETAP V: 	02.05.2023 r. - 15.07.2023 r.

6) ETAP VI: 	01.08.2023 r. - 15.10.2023 r.

Wykonawca w ramach każdego etapu dokona czynności określonych w pkt 6 Opisu

Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik

do niniejszej umowy.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości brutto…………….. zł (słownie złotych: ……………………………………. złotych 00/100), netto …………………………… zł (słownie złotych: ………………… złotych 00/100), w tym:

- za wykonanie 1 czynności - zabiegu wykoszenia mechanicznego ………… zł brutto (słownie złotych: ………………… złotych 00/100),

- za wykonanie 1 czynności - zabiegu oprysku herbicydami …………… zł brutto (słownie złotych: ………………… złotych 00/100),

- Dopuszcza się możliwość zapłaty za wykonane i odebrane części przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż dwie faktury częściowe w ciągu roku, po zakończeniu każdego etapu określonego w harmonogramie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 wypłacone zostanie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni po dokonaniu odbioru robót i przedłożeniu faktury.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy oraz dokumentacja fotograficzna obrazująca tereny porośnięte barszczem przed w trakcie i po wykonaniu prac.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające 
lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie spowodowane działaniem 
lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy 
ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnych ze złożoną ofertą, przepisów bhp i p.poż. i ochrony środowiska.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i przekazania do utylizacji odpadów powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi 
w opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach ochrony środowiska.

§ 5

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie prac i gotowość do ich odbioru pismem, w terminie 3 dni od wykonania wszystkich prac w ramach danego etapu.

- Odbiór prac, odrębny dla każdego etapu, nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

- Odbioru prac, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dokonywać będzie Komisja powołana przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia usterek wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności danych i informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy, tak w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu.

- W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.

§ 7

  - Wykonawca na prace objęte przedmiotem zamówienia związane z usunięciem barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Końskie objętego inwentaryzacją udziela 
12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia ostatniego odbioru całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 1.

  - Wykonawca w okresie gwarancji, o którym mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do:

1) prowadzenia monitoringu terenu objętego inwentaryzacją w celu realizacji kompleksowego usunięcia barszczu Sosnowskiego z terenu objętego umową,

2) wykonania zabiegów polegających na likwidacji roślin barszczu Sosnowskiego określonych w pkt.6 Opisu przedmiotu Zamówienia w zależności od skali wystąpienia roślin barszczu Sosnowskiego na obszarach objętych umową i metodami wskazanymi po uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Jeżeli Wykonawca nie dokona w terminie określonym w § 5 ust 4 czynności określonych w § 7 ust 2, Zamawiający może wyznaczyć innego Wykonawcę do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Do czynności odbioru robót objętych gwarancją stosuje się postanowienia odbioru końcowego określone w § 5.

  - Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi na wykonane prace objętych przedmiotem zamówienia.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % wartości umownej,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

c) w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1 % za każdy opóźnienia, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad 
i usterek, lecz nie więcej niż 20 % wartości umownej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych, o których mowa 
w ust.1, z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 9

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad przebiegiem prac pełnić będzie Zbigniew Skowron Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

Ze strony Wykonawcy pracami będzie kierował: ……………….

§ 10

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci

Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a) wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym nie jest możliwe,

b) wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie,

c) górna granica kar umownych zostanie osiągnięta.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego

w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających 
z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie, w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn opisanych w ust. 1 i 2, oraz zawierać uzasadnienie.

§ 12

W kwestiach nie unormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych .

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ) , dalej „RODO” , Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy

w Końskich,  ul. Partyzantów  1, 26-200 Końskie,

- Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit.c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

pn: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną , poprzez wykaszanie

i opryski herbicydami , na terenach jego występowania , objętych inwentaryzacją

w mieście i gminie Końskie- od etapu I do etapu VI włącznie”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana

dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy

uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych  Pani/ Pana dotyczących

narusza  przepisy RODO ;

- nie przysługuje Pani/ Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych , których

dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem,

i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu , chyba że ma zastosowanie najmniej jedno z wyłączeń, o których

mowa w art. 14 ust. 5 RODO

§ 14

Spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:                                                                                      Wykonawca:

Załącznik Nr1

do przedmiotu zamówienia

INWENTARYZACJA WYSTĘPOWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE – CZĘŚĆ IV, V

| LP. | OBRĘB | NR DZIAŁKI | ADRES NIERUCHOMOŚCI | SZACUNKOWA POW. ZAJMOWANA PRZEZ ROŚLINĘ [ar] | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA NIERUCHOMOŚCI [ar] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 4603/4 | Modliszewice, ul. Zastawna 4 | 0,5 | 14,85 |
| 2 | 21 | 4948/4 | Modliszewice, ul. Polna 3A | 9,9 | 9,99 |
| 3 | 21 | 4588/11 | Modliszewice, ul. Piotrkowska 58 | 16 | 114,52 |
| 4 | 01 | 121 | Końskie, ul. Wjazdowa | 1 | 58,27 |
| 5 | 01 | 122 | Końskie, ul. Wjazdowa | 1 | 14,32 |
| 6 | 01 | 299 | Końskie, ul. Piłsudskiego | 0,5 | 8,59 |
| 7 | 21 | 5773 | Modliszewice | 25 | 30 |
| 8 | 21 | 5774 | Modliszewice | 20 | 26 |
| 9 | 21 | 5775 | Modliszewice | 25 | 30 |
| 10 | 21 | 5827 | Modliszewice, ul. Zielona | 2 | 6 |
| 11 | 21 | 5866 | Modliszewice, ul. Zielona | 1 | 3 |
| 12 | 21 | 5818, 5819 | Modliszewice, ul. Zielona | 0,8 | 12 |
| 13 | 21 | 5815, 5816, 5817 | Modliszewice, ul. Zielona | 0,9 | 20 |
| 14 | 21 | 5170 | Modliszewice | 0,12 | 25 |
| 15 | 21 | 4697 | Modliszewice | 1 | 17 |
| 16. | 21 | 5649, 4672/2 | Modliszewice | 0,30 | 0,79 |
| 17. | 21 | 640/1, 640/2,642, 643/4 | Modliszewice | 2 | 3,76 |
|  |  |  | Razem: | 107,02 | 394,09 |