Znak: ZP 271.2.4.2023.DS                                                                Końskie  05.01.2023 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na

Realizacja „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Końskie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

Ofertę można przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną do 12.01.2023 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl

###### WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: od daty podpisania umowy do 31.08.2023 r.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym”(załącznik nr. 1)- tabela. Wykonawca określi łączne szacunkowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy 
(załącznik nr 4).

- Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą łączną cenę ofertową.

- Ceny jednostkowe są stałe i niezmienne.

- Do oferty należy załączyć wykaz usług stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia, potwierdzający że Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. demontaż, opakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

- Wykonawca winien posiadać:

  - aktualnie obowiązujące zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodne z obowiązującymi przepisami.

  - umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie, na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych wraz ze stosownymi zezwoleniami dla właściciela składowiska na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

  - zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie (ewentualnie umowa na przyjęcie) odpadów zawierających azbest wydane przez stosowny organ.

Do oferty należy załączyć wykaz usług stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia 
wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wykaz usług.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Realizacja „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta i Gminy Końskie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ:

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w następującej cenie:

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Szacunkowe wynagrodzenie brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | demontaż, wyrobów zawierających azbest usuwanych z dachów budynków położonych na terenie Miasta i Gminy Końskie | 2 250 m2 |  |  |
| 2. | opakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zdemontowanych z dachów budynków lub zalegających na posesjach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie | 2 250 + 12 750 = 15 000 m2 |  |  |
| Razem łączne szacunkowe wynagrodzenie brutto |  |  |  |  |

- Deklarujemy realizację zadania w terminie: od daty podpisania umowy 
do 31.08.2023 r.

- Oświadczam, że dysponuję przystosowanymi do transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. Nr 227, poz. 1367).

- Oświadczam, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r., nr 71, poz. 649)

- Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

(Wykonawca wypełnia tabelę  - o ile dotyczy)

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:(wypełnić jeśli dotyczy)

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

| Lp. | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych usług | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dowody* dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

* Dowodami są: referencje oraz inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                                         podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje demontaż, opakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest usuwanych z dachów budynków położonych na terenie Miasta i Gminy Końskie (w ilości około 2 250 m2) oraz opakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie (w ilości około 12 750 m2 ).

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu w czasie wykonywania usługi.

3) utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie gdzie będzie wykonywana usługa.

4) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

5) naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z usługą;

6) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

7) wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

8) wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

9) Wykaz nieruchomości z których należy zdemontować, odebrać i unieszkodliwić na przystosowanym składowisku azbest lub odebrać i unieszkodliwić (w przypadku płyt zdemontowanych) będzie realizowany na podstawie harmonogramu, który będzie  dostarczany na bieżąco Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

10) W przypadku nieruchomości z których należy zdemontować i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowej usługi. Usługa ta będzie obejmowała: demontaż, pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

11) W przypadku odpadów zdemontowanych przez właścicieli lub użytkowników Wykonawca będzie zobowiązany tylko do odbioru oraz unieszkodliwienia azbestu. Usługa ta będzie obejmowała: pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

12) W terminie 7 dni od otrzymania harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się i ustalić dogodny termin wykonania prac związanych z demontażem (odbiorem) odpadów z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca prac demontażowych powinien uwzględnić zaplanowane terminy z firmami dekarskimi. O uzgodnionych terminach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

Ustalone terminy demontażu pokrycia dachowego mogą ulec zmianie, jeżeli w dniu, na który przewidziano jego rozbiórkę będą panowały niekorzystne warunki atmosferyczne.

13) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów azbestowych z każdej posesji.

14) Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbywać się w obecności przedstawiciela właściciela nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru.

15) Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z czynności tej sporządza się protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. powierzchnia w m2 i waga w tonach.

16) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów na składowisko .

17) Wykonawca po zakończeniu prac na każdej posesji złoży właścicielowi (użytkownikowi) nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004r., nr 71, poz. 649).

Zamawiający zastosuje przelicznik: 1m2 płyt cementowo - azbestowych- waży 15 kg.

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r., nr 71, poz. 649), Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022. poz.  699),

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022. poz. 2556),

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
z 2004 roku w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649),

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824),

Załącznik nr 4

UMOWA  projekt

zawarta w dniu …........... w Końskich pomiędzy Gminą Końskie z siedzibą przy 
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, NIP: 658-18-72-838, REGON: 291009797, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika– Beaty Lis

a

…......................................................................, zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:………………………………………………………

§ 1

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a) demontaż płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie,

b) opakowanie, załadunek i transport zdemontowanych lub zalegających na posesjach odpadów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów.

  - Demontaż wyrobów zawierających azbest i usuwanie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie według harmonogramów dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§2

Strony ustalają zgodnie że termin rozpoczęcia robót wyznacza się na dzień podpisania umowy a zakończenia na: 31.08.2023 r.

§3

  - Zakończenie wykonania usługi Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu, przedkładając w załączeniu komplet dokumentów, o których mowa w ust. 2, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu:

- oryginału Kart przekazania odpadów zawierających azbest do utylizacji. Jeżeli 
na karcie przekazania odpadu ilości zostanie określona w jednostkach wagowych Zamawiających zastosuje przelicznik 1m2 = do 15 kg.

- oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649),

- protokóły odbioru robót podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość usuniętego wyrobu (odpadu) zawierającego azbest w jednostkach wagowych (Mg),

- Kopi kart przekazania odbioru odpadu podpisane przez właścicieli nieruchomości oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość usuniętego wyrobu (odpadu) zawierającego azbest w jednostkach wagowych (Mg).

§4

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie następujących cen jednostkowych:

- za wykonanie prac określonych w § 1 ust1 litera a za 1 m2 pokrycia dachu w kwocie: brutto…………….zł, słownie: ……………….………

- za wykonanie prac określonych w § 1 pkt 1 litera b za 1 m2 odpadów zawierających azbest w kwocie: brutto ………..zł, słownie: ……...…

2. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi:

a) brutto: .......................... zł,

słownie złotych: .............................................................................................

b) podatek VAT 8 %: .......................... zł,

słownie złotych: .............................................................................................

c) netto: .......................... zł,

słownie złotych: ..........................................................................................…

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, w cenie brutto, stanowić będzie iloczyn rzeczywistej ilości wyrobów zawierających azbest, w Mg, przekazanych do utylizacji na podstawie kart, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. a), i stawki jednostkowej Wykonawcy, w zł/Mg, zadeklarowanej w formularzu ofertowym.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze 
dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnej ze złożoną ofertą, przepisów bhp i p.poż.

§6

        - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy.

        - Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie części zamówienia.

        - Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

        - Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców.

        - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców.

§7

      - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu i odbiorze całości zadania oraz stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości i kompletności przedłożonych dokumentów, o których mowa w § 3.

      - Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy.

      - Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez Podwykonawców dokonania na ich rzecz i korzyść płatności wynikających z zawartych z nimi przez Wykonawcę umów dotyczących niniejszego zamówienia.

      - Jeżeli Podwykonawca nie występuje, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności 
z tytułu kar przewidzianych w umowie.

      - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez umieszczania swojego podpisu.

§8

  - Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

1) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 500 zł za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 15.000 zł.

2) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 15 000 zł.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 000 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15 000 zł.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
do wysokości poniesionej szkody.

§9

Za nieterminowe płatności faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:

1) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu ,

2) zaniechania realizacji zadania przez Zamawiającego,

3) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca w sposób rażący nie przestrzega postanowień umowy oraz zasad wiedzy technicznej,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie oznaczonym, pomimo wezwania złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w terminie 7 dni od wystąpienie przy okolicznościach opisanych w §9 ust 1 i 2 na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§11

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						 ZAMAWIAJĄCY

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).