U M O W A

nr ......../........./............

Zawarta w ......................... w dniu ................ 2013 roku pomiędzy:

Gminą Baranów z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów

NIP 838-14-26-489 REGON 750147834

reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Andrzeja Kolek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Kazimierza Szymańskiego

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, a:

.................................................................................

NIP..............................REGON..............................

działającym pod numerem ......................................

reprezentowanym przez ................................, zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr INW.271-2.5/13, zawarta została niniejsza umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę następującego zadania inwestycyjnego: „ Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych Gminy Baranów 2013 r.”

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych  na terenie gminy Baranów poprzez: wbudowanie warstwy o grubości 15cm z destruktu asfaltowego w ilości ogółem 4000 ton, pochodzącego z frezowania nawierzchni dróg  wraz zagęszczeniem po uprzednim przygotowaniu istniejącej nawierzchni przez jej profilowanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze budowy, łącznie 
z placami składowymi materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jak 
i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy warunki BHP i P.POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu niezapewnienia tych warunków zarówno wobec pracowników własnych, jak i osób trzecich.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, z wykorzystaniem maszyn i urządzeń będących w jego dyspozycji pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dokona badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego w terminie określonym w § 4.

- Wykonawca wykona inwentaryzację powykonawczą po wykonaniu zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie objętym budową oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie realizowanych robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, od daty przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu odbioru końcowego, a także za  bezpieczeństwo prowadzonych robót w tym wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robót szkód, w tym uszkodzeń elementów nie objętych przedmiotem umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektu Zamawiającemu, co powinno nastąpić w terminie określonym w § 4.

- Za wynikłe ewentualnie szkody po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, będące skutkiem niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę, bądź zachowania osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jak również będące skutkiem naruszenia postanowień niniejszej umowy, koszty tych napraw bądź zakupu zniszczonych rzeczy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dopełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów lub standardów wiedzy technicznej służących prawidłowemu zrealizowaniu niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Dokonywania terminowego odbioru robót.

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 na następujący rachunek Wykonawcy …………………………………………………..

§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu umowy najpóźniej w terminie do dnia 31.07.2013 r.

- Jeżeli niewykonanie zamówienia w terminie określonym w ust. 1, będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty po wykonaniu przedmiotu umowy i spisaniu protokółu odbioru robót bez uwag.

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie. Jeśli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, inny termin zostanie on ustalony przez strony.

- Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie z postanowieniami § 11.

§ 6

Zasady odbioru robót

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- W celu dokonania odbioru końcowego robót Zamawiający powoła Komisję Odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz przekazania przez Wykonawcę niezbędnych do odbioru końcowego dokumentów.

- Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wykonawca będzie mógł złożyć fakturę końcową, o której mowa w § 7, pod warunkiem spisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- Jeżeli w trakcie wykonywania ww. odbiorów Zamawiający lub inspektor nadzoru będzie miał uwagi co do jakości lub sposobu wykonania odbieranych robót budowlanych, strony ustalą dodatkowy termin niezbędny do usunięcia tych uwag, przy czym w przypadku odbioru końcowego robót budowlanych termin ten wynosi maksymalnie 30 dni.

§ 7

Wynagrodzenie

- Zgodnie z ofertą wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i zobowiązania zawarte w niniejszej umowie, wyraża się kwotą:

……………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………….),

w tym podatek VAT  = …%, tj. ……… zł (słownie: …………………………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a nie objętych niniejszą umową.

- Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na rzecz Gminy Baranów, nie wcześniej niż po spisaniu protokołów odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych bez uwag.

- Każda faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie Zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

- Termin płatności ustala się na 14 dni od momentu doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

Osoby odpowiedzialne

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy:

...................................................... tel. ...................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

...................................................... tel. ...................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

- Funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie:

..................................................... tel. .......................

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej)

- Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego.

§ 9

Podwykonawstwo

- Zamawiający nie dopuszcza wykonania przez Wykonawcę całości lub części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców

- Stwierdzenie przez Zamawiającego wykonywania prac za pomocą podwykonawców stanowić będzie rażące naruszenie warunków zamówienia z skutkiem czego będzie odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z umowy,

- za zwłokę w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, o czym mowa w § 5, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień, licząc od obustronnie ustalonego terminu ich usunięcia, a w przypadku braku uzgodnienia stron co do tego terminu, to licząc od terminu określonego w § 5 ust. 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a postanowienia zawartego w ust. 2 lit. b) nie stosuje się.

- Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Płatności z tytułu naliczonych kar umownych wymagane będą po upływie 30 dni od doręczenia stronie zobowiązanej dokumentu płatniczego.

§ 11

Forma zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, jeżeli konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, przy czym każda ze stron w terminie 14 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT,

- W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za roboty wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona.

- Dokonanie zmian o których mowa w ust. 2 wymagać będzie podpisania aneksu do umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany umowy w zakresie robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeśli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych robót lub zwiększenie kosztów wykonania niniejszej umowy.

- Zmiana osób odpowiedzialnych, o których mowa w § 8 umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga zgody drugiej strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie.

§ 12

Rozstrzyganie sporów

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności nw. dokumentów:

- umowa,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja wykonania i odbioru robót,

- Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy.

- W razie nieosiągnięcia porozumienia, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd dla Zamawiającego.

§ 13

Odwołanie do innych przepisów

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

§ 14

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 16

Załączniki do umowy

## Załącznikami do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część są:

Zał. 1 – Oferta Wykonawcy

Zał. 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. 3 – Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Wykonawca:											Zamawiający:

...................................									....................................