ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

UMOWA Nr  …….. - projekt

W dniu ………………  roku w Stupsku, pomiędzy:

Gminą Stupsk,  ul. Henryka Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk,

NIP 569-17-47-045, REGON 130378456,

reprezentowaną przez

Pana Jacka Świderskiego –Wójta Gminy Stupsk,

przy kontrasygnacie

Pana Michała Kaszubskiego – Skarbnika Gminy Stupsk,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………,

REGON …………………….

reprezentowanym przez :

…………………….  - ……………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa boiska w miejscowości Dąbek” zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia ………… 2020 roku, (nr sprawy GKI.271.6.2020.AM).

- Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących integralną cześć niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty zakresu rzeczowego w trakcie realizacji robót.

§ 2. REALIZACJA UMOWY

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Pan …………………….

Posiadający uprawnienia budowlane nr …………………

Osoba do spraw nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

Pan ……………………..

Posiadający uprawnienia budowlane nr …………………

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w okresie do dnia….. 2020roku

§ 3. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

1) netto: …………. zł (słownie złotych netto: ………..….. zł …/100).

2) plus podatek VAT …. % w kwocie …….. zł (słownie złotych: ….. zł …../100) ,

3) brutto …………… zł (słownie złotych brutto: ……………… zł …/100).

- W przypadku zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku VAT, zostanie on zmieniony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również nie ujęte w tych opracowaniach, a niezbędne do wykonania zadania między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, dostawę, montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń, instrukcję obsługi, ubezpieczenie budowy, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, próby i badania, dokumentację powykonawczą, obsługę geodezyjną, wszelkie opłaty związane z utrudnieniami w ruchu itp. oraz inne czynniki, nie wymienione bezpośrednio w przedmiarach robót a niezbędne do wykonania, aby uzyskać efekt rzeczowy określony w § 1 niniejszej umowy i będą obowiązujące przy rozliczeniu końcowym.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej do 7 dni po komisyjnym protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

- Zapłata całej należności za wykonany przedmiot zamówienia w ciągu .. dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w pkt 1 należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy nr ...........................

- Zapłata należności nastąpi w dniu „obciążenia” rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4. ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej  o gotowości dokonania protokolarnego odbioru robót. W odbiorze robót uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całości robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Na podstawie zawiadomienia Zamawiający pisemnie informuje Wykonawcę o dniu i godzinie odbioru końcowego robót.

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego dostarczy atesty, świadectwa dopuszczenia na wbudowane materiały i inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – (kosztorysy powykonawcze, operat kolaudacyjny, inwentaryzację geodezyjną).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru Komisja sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad przy odbiorze.

- Odbiór końcowy jest dokonany po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

9.     Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy,

- przekazanie kompletu dokumentacji,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

- zapłaty za wykonanie i odebrane roboty.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.),

- przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy,

- utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanie przedmiotu umowy,

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych jak najszybciej od chwili stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

- Wykonawca, po zapoznaniu się ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że:

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonane roboty budowlane.

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,

- ponosi ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy;  wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

- ma zawartą umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)  roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót ;

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników  i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi  robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych materiałów i urządzeń oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami / z udziałem podwykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia podwykonawców.

§7. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy). Na roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7.  Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

8. Zamawiający może przekazać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wybranemu przez   siebie użytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

9.	Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem technicznym, wskazaniami Zamawiającego.

2. Umowne prawo do odstąpienia umowy, przysługuje Zamawiającemu ciągu 30 dni od chwili wystąpienia okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejsza umową, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

§ 9. KARY UMOWNE

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z poniższych tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniu umowy-w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia wynikającego z umowy do dnia przekazania,

- za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, do dnia ich usunięcia,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień przerwy, Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wartości umowy brutto,

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w §4 pkt 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania robót, udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody obu stron umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany treści umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie w szczególności termin realizacji zamówienia,

- w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy – strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji, o okres potrzebny do zrealizowania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, że okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia prac.

- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji zamówienia.

- wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

ZAMAWIAJĄCY :   Gmina  Stupsk

Ul. H. Sienkiewicza 10

06-561 Stupsk

Wykonawca:  …………….

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: