II  INWESTYCJE  Z ZAKRESU DROGOWNICTWA

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok reali-zacji | Zakres rzeczowy | Wartość inwestycji [zł] | # Dotacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca |  |  |  |  |
| 1. | Droga drogi gminnej w Gołuchowie - ul. Zachodnia | 2003 | długość - 608 m szer. jezdni - 6,0 m chodniki - 1208 m2 | 599.396,20 | SAPARD 289.159,00 |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 2. | Budowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Lipowa oraz budowa chodnika ul. Mickiewicza | 2003 | długość - 186 m szer. jezdni - 6,0 m chodniki - 1464 m2 kanalizacja deszczowa - 532 m | 402.946,24 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp. |  |  |  |  |
| 3. | Budowa drogi gminnej w Jedlcu (od parku w kier. Prosny) | 2003 | długość - 1150 m szer. jezdni - 3,0 m | 107.538,79 | Urząd Marszałko-wski 50.000,00 |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp. |  |  |  |  |
| 4. | Budowa drogi gminnej w Tursku (od szkoły w kier. Gołuchowa) | 2003 | długość - 700 m szer. jezdni - 3,0 m | 97.431,41 | Urząd Marszałko-wski 45.000,00 |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp. |  |  |  |  |
| 5. | Budowa drogi gminnej Karsy - Czechel | 2003 | długość - 780 m szer. jezdni -3,0 m | 79.996,35 | Urząd Marszałko-wski 45.000,00 |
|  | „STRADA” spółka z o.o. ul. Nowa 18 62-070 Palędzie |  |  |  |  |
| 6. | Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Graniczna | 2003 | długość - 560 m szer. jezdni - 3,0 m | 67.183,88 | Urząd Marszałko-wski 35.000,00 |
|  | „STRADA” spółka z o.o. ul. Nowa 18 62-070 Palędzie |  |  |  |  |
| 7. | Budowa drogi w Kościelnej Wsi ul. Zakole | 2003 | długość – 123 m pow. 406 m2 kan. deszcz. 63mb | 34.971,39 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 8. | Wykonanie parkingu w Gołuchowie ul. Lipowa | 2003 | pow. 1176 m2 | 73.322,72 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 9. | Wykonanie chodnika w Gołuchowie ul. Czartoryskich + wjazdy | 2003 | chodnik - 224,43 m2 wjazdy - 258,00 m2 | 46.464,00 | - |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 10. | Budowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Kwiatowa, Kajewska, Osiedlowa, Zielona, Różana, Wierzbowa | 2004 | długość - 922m szer. jezdni - 5 i 6 m chodniki - 1.735 m2 | 1.198.789,43 | SAPARD 454.748,47 |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 11. | Modernizacja drogi Przekupów - Wszołów | 2004 | długość- 2810 m szer. jezdni- 3 do5 m | 737.577,65 | SAPARD 360.126,36 |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 12. | Budowa drogi gminnej Kucharach (obok cmentarza) | 2004 | długość - 450 m szer. jezdni - 3 m | 63.711,01 | - |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 13. | Budowa drogi gminnej w Kucharkach (Mering) | 2004 | długość - 300 m szer. jezdni - 3 m | 40.222,55 | - |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 14. | Budowa drogi gminnej w Czechu (do Zakładu Stolarskiego) | 2004 | długość - 120 m szer. jezdni - 3 m | 23.860,98 | Zakład Stolarski 9.500,00 |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 15. | Budowa drogi gminnej w Tursku (Kwiatów) | 2004 | długość - 240 m szer. jezdni - 3 m | 32.502,70 | - |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 16. | Budowa drogi w Jedlcu | 2004 | długość - 1318 m szer. jezdni -3 do 5m | 384.422,34 | Urząd Marszałko-wski 47.500,00 |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 17. | Modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy i Banku Spółdzielczym Inwestycja wspólna Gminy Gołuchów i Banki Spółdzielczego w Pleszewie | 2004 | pow. parkingu -1.363 m2 pow. chodników - 196 m2 kanalizacja deszczowa Φ 150 -200: 125 m | 157.129,06 | Bank Spółdziel-czy 101.869,88 |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 18. | Budowa drogi gminnej Macew - Popówek | 2005 | długość- 1218 m szer. jezdni- 4 do 5m | 408.725,00 | Urząd Marszałko-wski 87.500,00 |
|  | Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 19. | Budowa drogi w Gołuchowie ul. Sienkiewicza | 2005 | długość - 324 m szer. jezdni - 5 m | 224.463,00 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów spółka z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 20. | Budowa drogi gminnej w Bogusławicach | 2005 | długość - 820 m szer. jezdni - 3 m | 133.658,00 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 21. | Budowa drogi w Kościelnej Wsi ul. Ogrodowa | 2006 | długość - 344 m szer. jezdni - 3 m | 98.000,00 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów spółka z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 22. | Modernizacja drogi gminnej w Cieślach (do bloków) | 2006 | długość - 320 m szer. jezdni -3 do 5m | 83.000,00 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp. |  |  |  |  |
| 23. | Budowa drogi gminnej Szkudła - Paulinówek | 2006 | długość - 860 m szer. jezdni -3 do 5m | 376.000,00 | Urząd Marszałko-wski 50.250,00 |
|  | Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX”, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 24. | Budowa drogi gminnej Borczysko - Czechel | 2006 | długość - 493 m szer. jezdni -3 do 4m | 155.000,00 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów spółka z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 25. | Budowa drogi w Żychlinie | 2006 | długość - 110 m szer. jezdni -3 do 4m | 60.000,00 | - |
|  | Zakład usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |
| 26. | Modernizacja drogi gminnej Tursko - Bogusław | 2006 | długość - 700 m szer. jezdni - 5 m | 114.900,00 | - |
|  | Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów spółka z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 27. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Krzywosądów- Kuchary na odcinku Karsy - Kucharki Inwestycja wspólna Gminy Gołuchów i Powiatu Pleszewskiego | 2006 | długość - 2003 m szer. chodnika - 1,5 do 2,0 m pow. chod. 3189 m2 pow. wjazd. 794 m2 | 420.600,00 | Powiat Pleszewski210.000,00 |
|  | Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie |  |  |  |  |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z ZAKRESU DROGOWNICTWA

| Lp. | Rodzaj inwestycji | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drogi o nawierzchni asfaltowej wykonane w latach 2002 -2006 | 15.456 m |
| 2. | Chodniki, parkingi wykonane w latach 2003 - 2006 | pow. - 9.872 m2 |
| 3. | Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003 - 2006 | 6.221.813 zł |
| 4. | Uzyskane dotacje w latach 2003 - 2006 | 1.785.654zł |
| 3. | Utwardzenie dróg tłuczniem kamiennym | 4.850 m |

INWESTYCJE  NA DROGACH POWIATOWYCH WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ GOŁUCHÓW

| Lp. | Nazwa inwestycji | Rok reali-zacji | Zakres rzeczowy | Wartość inwestycji [zł] | # Dotacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca |  |  |  |  |
| 1. | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Kościelnej Wsi ul. Ostrowska | 2003 | długość - 550 m szer. jezdni - 6,0 m budowa kanalizacji deszczowej budowa chodników | Wartość inwestycji 715.123,46 Dofinansowa Gminy 265.000,00 | - |
|  | „BUDKOM” PPHU J.Hofman i K.Kosecki sp.j. ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz |  |  |  |  |
| 2. | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Gołuchów - Szkudła | 2003 | długość - 3100 m szer. jezdni - 5,0 m | Wartość inwestycji: 791.719,95 Dofinansown. Gminy 197.757,00 | SAPARD 392.202,00 |
|  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp. |  |  |  |  |
| 3. | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kuczków - Czerminek | 2004 | długość - 2960 m, w tym na terenie Gminy Gołuchów 2160 m szer. jezdni - 5,0 m | Wartość inwestycji: 1.034.549,00 Dofinansown. Gminy 100.000,00 | SAPARD 449.984,00 |
|  | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Wojska Polskiego 37 |  |  |  |  |
| 4. | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Brzezie - Bogusławice | 2005 | długość - 4130 m w tym na terenie Gminy Gołuchów 2170 m szer. jezdni - 5 m | Wartość inwestycji: 1.292.334,00 Dofinansown. Gminy 100.000,00 | Dotacja Ministra Infrastruktu 590.000,00 |
|  | UNCC ROADS Polska sp. z o.o. Wrocław - konsorcjum z PRD Ostrów WLKP. |  |  |  |  |
| 5. | Dofinansowanie budowy chodnika w Kucharkach | 2005 | długość - 360 m pow. chodnika - 468 m2 pow. wjazdów - 343 m2 kanalizacja deszcz. | Wartość inwestycji: 127.916,77 Dofinansown. 63.000,00 | - |
|  | Firma Budowlano - Usługowa EKO- BUD s.c. Lisewo 30 62-310 Pyzdry |  |  |  |  |
| RAZEM DOFINANSOWANIE GMINY GOŁUCHÓW |  |  |  | 725.757,00 |  |