UMOWA  - wzór

zawarta w dniu .....................w ……………. pomiędzy:

Gminą Kornowac, z siedzibą Urzędu Gminy w Kornowacu ul. Raciborska 48 zwaną dalej  Zamawiającym, reprezentowana przez:

Wójta Gminy Kornowac  -  Józefa STUKATORA

NIP 642-24-92-543         REGON 271763096

a

............................................................................................. z siedzibą w  .................

ul. .............................. ......................

reprezentowanym przez:

- ...................................................................................................

- ..................................................................................................

NIP.................................................   REGON..................................................   KRS............................                                                                                                                                (Nr ewidencji dział. gosp.)

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa  o następującej treści:

§1

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, w zakresie i na warunkach określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane o nazwie: MODERNIZACJA I ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KORNOWACU

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1030 m. Zakres modernizacji i odbudowy drogi obejmuje:

- Rozebranie ścieków z elementów betonowych – 95 mb

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  - 2942 m2

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego i klińcxa kamiennego o grubości 20 cm  - 2914m2

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej  grubości 4 cm  - 2736 m2

- Obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym grubości 5 cm i szerokości 10 cm obustronnie na całej długości drogi  - 10,3 m3

- Ułożenie obrzeży betonowych – 100 mb

- Ułożenie ścieków ulicznych trójkątnych – 100 mb

- Ułożenie korytek typ RF-STP 100 – 3,0 mb

- Wykonanie studzienek ściekowych Ø 500 mm – 2 szt

- Wykonanie studni rewizyjnej Ø 1000 mm – 1 szt.

- Wykonanie rurociągu Ø 315 mm – 15 mb

- Oczyszczenie z namułu przepustu drogowego

- Przedmiot zamówienia  określony CPV:

452331123-7  Prace budowlane na drogach gminnych

§2

- Wykonawca zapewni wykonanie umowy w sposób należyty i zgodny z ustaleniami określonymi w dokumentacji przetargowej i złożonej ofercie oraz z wymaganiami określonymi w obowiązujących ustawach i przepisach, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z nienależytego wykonania umowy.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót,

  - zapewnić nadzór nad realizacją robót stanowiących przedmiot umowy,

  - dokonać odbioru wykonanych robót,  po stwierdzeniu usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek ujawnionych po przystąpieniu do czynności  odbioru,

  - po dostarczeniu faktury i protokołu odbioru przez Wykonawcę, w terminie dokonać zapłaty za wykonanie umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - wykonanie Umowę w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, z Prawem Budowlanym, przedmiarem robót .

  - wykonywanie robót z materiałów własnych, terminowo i z należytą starannością. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji zadania,

  - usuwanie wad lub usterek ujawnionych podczas odbioru albo w okresie gwarancji,

  - utrzymania na bieżąco porządku w miejscu wykonywanych prac,

  - zapewnienie ciągłego bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji znajdujących się przy remontowanym odcinku drogi.

- Materiały przydatne z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Materiały niewykorzystane w związku z wykonaniem umowy należy odwieźć i złożyć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte przy przestrzeganiu przepisów ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających  z przepisów BHP

- Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Wykonawcy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

  - posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie  Wykonawcy,

  - posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  - zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,

  - otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje nt. wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do działu BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku Wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do działu BHP Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z wykonywaniem czynności powierzonych Umową.

- W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w lit. c) powyżej, Zamawiający niezwłocznie o tym fakcie powiadomi Wykonawcę w celu zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także do oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami, a także ich zaniechaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze końcowym robót (a także na każde żądanie nadzorującego) udokumentować, iż wszystkie zabudowane materiały pozostają w zgodności  z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Niezbędne do realizacji zadania uzgodnienia i nadzory branżowe, pozwolenia Wykonawca wykona na własny koszt.

- Zabezpieczenie pełnej obsługi geodezyjnej zadania w trakcie 	realizacji wraz z inwentaryzacjami powykonawczymi i potwierdzeniem naniesienia obiektu na mapy zasadnicze oraz przekazania 2 egz. inwentaryzacji zamawiającemu.

§3

Termin wykonania zamówienia: 30 październik 2009 r.

§4

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie................................................

- Nadzór ze strony Zamawiającego nad powierzonymi robotami sprawuje Pan……………..

§5

- Na podstawie złożonej oferty i kosztorysu ofertowego strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie:

    - Cena netto: ................... zł

    - Podatek VAT w kwocie: . ................... zł

    - Cena brutto: ................... zł  (słownie: ................................................................................)

Na cenę składają się:

- Droga długości 1000 m

    - Cena netto: ................... zł

b)   Podatek VAT w kwocie: . ................... zł

c)   Cena brutto: ................... zł  (słownie: ..................................................................................................................................)

- Droga długości 30 m

a)   Cena netto: ................... zł

b)   Podatek VAT w kwocie: . ................... zł

c)   Cena brutto: ................... zł  (słownie: ..................................................................................................................................)

  - Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót ustalonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi przedmiotu umowy i brał je pod uwagę w ustaleniu wynagrodzenia.

  - Roboty wynikające technologicznie z robót ujętych w dokumentacji projektowej nie wycenione przez Wykonawcę, nie zostaną zapłacone przez Zamawiającego po ich wykonaniu. Zamawiający uznaje, że roboty te zostały ujęte przez Wykonawcę w innych cenach i składnikach kosztorysu ofertowego.

  - W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikające z tego tytułu.

  - Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę (po spełnieniu warunków określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu) w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą  z faktury.

  - Płatność wymieniona w ust. 7 niniejszego paragrafu dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury.

  - Wykonawca może dokonać przelewu przysługującej mu względem Zamawiającego  wierzytelności z tytułu wykonania umowy na inny podmiot, tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, określone odrębną umową. Do wyceny ewentualnych zamówień dodatkowych przyjętych do realizacji w ramach zadania Wykonawca przyjmie ceny jednostkowe zastosowane do obliczenia ceny podanej w  ofercie. Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót inżynieryjnych dla regionu śląskiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

§6

- Podwykonawca (cy) wykona (ją) następujące prace:

  - ………………………………………

REGON: ………………NIP: ………………….

- Pozostałe roboty wykona osobiście Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego , że Podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tytułu umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. W razie zadośćuczynienia takiemu roszczeniu  bezpośrednio przez Zamawiającego  Wykonawca w całości zwróci Zamawiającemu wszelkie kwoty wypłacone Podwykonawcy.

§7

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, to jest kwotę ................ w formie ....................

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone w wysokości 80% w ciągu 30 dni po terminie podpisania protokołu bezusterkowego końcowego odbioru wykonanych robót z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pozostałe 20% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od terminu upływu udzielonej rękojmi i gwarancji, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest  wnieść zabezpieczenie w wysokości 2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego przed podpisaniem umowy w pełnej wysokości, przy czym 80 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, który nastąpi zgodnie z § 5 niniejszej umowy, natomiast pozostałe  20 % zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dacie upływu udzielonej rękojmi i gwarancji.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz  z powstałymi  odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót  i  pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty.

§8

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 poniżej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu określonego w § 3 - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia w wykonaniu zadania.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto  za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada - w wysokości 10% wartości ustalonego w niniejszej umowie w § 2 ust. 1. wynagrodzenia brutto.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z postanowień umowy przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.

§9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a Strony umowy w protokole odbioru końcowego dokonują inwentaryzacji wykonanych robót.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania umowy w terminie, a także jeżeli Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku w protokole odbioru końcowego strony dokonują inwentaryzacji wykonanych robót, który stanowi podstawę do rozliczania między stronami.

§10

- Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbioru i rozpocznie odbiór  robót w ciągu 14 dni po pisemnym  zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

- O terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

- Jeżeli w czasie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

- Z odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie ewentualnych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad. Data stwierdzenia przez Komisję usunięcia wad jest terminem zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi.

§11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ----------- miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na  roboty wykonane na podstawie umowy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości i liczony jest od daty odbioru lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

    - w przypadku pisemnego lub faksem powiadomienia  przez Zamawiającego o istnieniu wad w przedmiocie świadczenia, usunięcia tych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

    - usunięcia wad przedmiotu umowy po terminie odbioru końcowego robót, jeśli Zamawiający zawiadomił o  wadzie przed upływem terminu określonego w niniejszej umowie,

    - pokrycia kosztów udokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem poniesionych przez Zamawiającego, wskutek powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej, w razie nie usunięcia wady przez Wykonawcę w  wyznaczonym terminie.

    - obniżenia umówionego wynagrodzenia w razie stwierdzenia, iż wady nie da się usunąć.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu właściwy dokument stwierdzający istnienie gwarancji na wykonane roboty.

§12

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na warunkach tam określonych.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem postanowienia ust. 1 powyżej.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

  - Oferta Wykonawcy.

  - Dokumentacja przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.

Zapis zostanie dostosowany zgodnie ze stanem faktycznym.

Zapis zostanie dostosowany zgodnie ze stanem faktycznym.

Zapis zostanie dostosowany w zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie.