Zamawiający:

Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48

44-285 Kornowac

tel. (032) 430-10-37,   fax (032) 430-13-33

#### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

##### Nr P/585/09/10

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

„REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. STAROWIEJSKIEJ W KORNOWACU”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą.

# Kornowac, wrzesień 2010 r.

# SPIS TREŚCI

§ 1.   Nazwa oraz adres zamawiającego.

§ 2.   Tryb udzielenia zamówienia

§ 3.   Opis przedmiotu zamówienia.

§ 4.   Części zamówienia.

§ 5.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

§ 6.   Termin wykonania zamówienia.

§ 7.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania     warunków.

§ 8.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

§ 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

§ 10. Termin związania ofertą.

§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny

§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

§ 15. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 17. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI.

Nr 1 – Formularz oferty.

Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

### Nr 4 -  Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nr 5 -  Wzór umowy

### Nr 6 –  Projekt techniczno- wykonawczy, Przedmiar robót.

§ 1. Zamawiający. Roman St

- Zamawiającym jest:

Gmina  Kornowac

44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48

NIP 639-197-97-57    REGON  276258411

Telefon 032 430-10-37,   fax 032 430-13-33

- Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje:

Urząd Gminy Kornowac

ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, w tym ewentualne zapytania lub protesty, były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w ust. 2 i opatrzone numerem sprawy: P/585/09/10 (przetarg – remont kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Kornowacu).

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą.

§ 3.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej w Kornowacu.

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych oraz tłucznia

- wykopy oraz przekopy wykonanymi na odkład koparkami przedsiębirnymi

- wykopy jamiste o głębokości do 3m i 4m

- umocnienie ścian wykopów

- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - 150m

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m -1szt.

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m -3 szt.

- demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m -1szt.

- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -30m

- mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4m

- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

- budowle o obj. 1.01-10.0 m³ elementy betonowe

- odbudowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

- Minimalny okres gwarancji – 36 m-cy.

- Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień :

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 5- projekt techniczno- wykonawczy oraz przedmiar robót

§ 4.  Części zamówienia.

Zamówienie nie zostało podzielone na części i musi być zrealizowane w całości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

§ 5.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

§ 6.  Termin wykonania zamówienia.

- Wymagany termin wykonania umowy:  07.12.2010 r.

- Podanie w ofercie terminu dłuższego od wymaganego powoduje odrzucenie oferty.

§ 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności:

- Wykaz co najmniej 3 robót podobnych co do charakteru i zakresu  realizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat (referencje),

- Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie wod-kan  wydanych przez organ samorządu zawodowego na podstawie art.12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

4.   Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

###### Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg  formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i  dokumenty potwierdzające ich spełnianie określone w § 8. W przypadku złożenia   wspólnej oferty przez 2 lub więcej wykonawców ich wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie oceniana wspólnie.

§ 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

6.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści  zgodnej z    określoną w załączniku Nr 2 do SIWZ,

UWAGA !!! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez 2 lub więcej wykonawców, wszyscy wykonawcy składają dokumenty określone w ust. 1-5 oraz  ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( art. 23, ust. 2 P. z. p. ).

§ 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami   oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także Wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Informacje należy przekazywać na:

  - fax (032) 430-13-33,

  - e-mail : inwestycje@kornowac.pl

  - adres strony internetowej www.kornowac.bip.net.pl

- Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

  - w sprawach proceduralnych zamówienia – Pan Marian Rogoś , inspektor ds. inwestycji i budownictwa, pok. 22, tel. (0-32) 430-10-37, fax (032) 430-13-33 w godz. 800 – 1500 , e-mail : ugmar@poczta.onet.pl

  - w sprawach przedmiotu zamówienia – Pan Gilbert Kramarczyk, kierownik referatu, pok. 22, (0-32) 430-10-37, fax (032) 430-13-33 w godz. 800 – 1500

e-mail : inwestycje@kornowac.pl

§ 10. Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 11. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ z zastrzeżeniem ust. 2.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępnione powinny być umieszczone w odrębnym opracowaniu posiadającym wyraźne oznakowanie „INFORMACJE ZASTRZEŻONE”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

1) oferta musi być przygotowana w języku polskim,

2) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winne być ponumerowane,

3) oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu wskazaną/e w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym;

Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez inną osobę, do oferty należy dołączyć oryginał prawidłowo sporządzonego upoważnienia lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.

4) do oferty muszą być dołączone wymagane dokumenty wymienione w § 8 SIWZ,

5) załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu,

6) każda strona oferty winna być parafowana przez osobę upoważnioną do  podpisywania oferty,

7) w ofercie niedopuszczalne są wydrapania i poprawki.

## 7.  Opakowanie oferty;

1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

2) opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu      zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED ....... oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

3)  w przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac w terminie do dnia 19.10.2010 r. godz. 1000.

2.  Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.   Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

4.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.   Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

6.  Oferty zostaną otwarte w dniu 19.10.2010 r.. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, sala narad.

7.   Otwarcie ofert jest jawne.

§ 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w  Przedmiarze robót poprzez załączenie kosztorysu ofertowego, sporządzonego wg następujących zasad:

  - Kosztorys ofertowy  należy   sporządzić  zgodnie z opisem określonym  w przedmiarze  robót,

  - Każda pozycja kosztorysu musi zawierać cenę jednostkową,

  - Wszystkie wartości powinny zostać policzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian ilościowych, technologicznych, materiałowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego .

  - Ceny i stawki podane w kosztorysie muszą stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i wydatki, które mogą być wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót opisanych razem z innymi robotami przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być niezbędne, wraz z ryzykiem ogólnym, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na których Oferta jest oparta.

Koszt robót winien przewidywać między innymi:

  - koszty urządzenia placu budowy,

  - koszty obsługi geodezyjnej tj. wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,

  - koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego

  - koszty nadzoru nad robotami i ich odbioru

  - koszty prowadzenia robót w pasie drogowym w tym koszty zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,

  - Przyjmuje się, iż koszty ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są rozłożone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

  - Stawki obejmują wszystkie podatki, opłatę celną oraz inne zobowiązania, które nie zostały oddzielnie podane w przedmiarze robót oraz w Ofercie Przetargowej.

- Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego oraz podatku VAT.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

§ 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| L.p. | Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100 % |

2.  Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozmieć

ofertę, która nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę

15.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu

postępowania w celu zawarcia umowy

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie   krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Wybrany  Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się w terminie 3 dni od moment powiadomienia go o  możliwości zawarcia umowy i uzgodnić ostateczną treść umowy, a także uzgodnić inne kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie  wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpi   saniem umowy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Wybrany  Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się w terminie 3 dni od momentu  powiadomienia go o  możliwości zawarcia umowy i uzgodnić ostateczną treść umowy, a także uzgodnić inne kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający przewiduje (Strony przewidują) możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1). Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a).  zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

b). zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

c). zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót – w tym zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d). zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej pomyłki,

e). Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

2). możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

-  przekazanie terenu budowy

-  przekazanie dokumentów budowy

3).  możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia  robót, ze względu na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia,  uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

-  przedłużenie procedury przetargowej,

-  roboty dodatkowe,

-  zmiany stanu prawnego mającej wpływ na realizację zadania,

4). Wykonawca nie będzie miał prawa do  żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5). Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a).  zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b). obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

c).  rezygnacja z wykonania części robót,

d). zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie i skarga do sądu, uregulowane w Dziale VI ustawy.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można wnieść odwołanie  do Prezesa Izby w terminie 5 dnia zamieszczenia ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie  wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej  albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołanie  powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,  zawierać, zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie przysługuje, wyłącznie wobec czynności:

1). Opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2). Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

3). Odrzucenia oferty.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się  z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie  3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Na orzeczenie Izby stronom  oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Kornowac, 28 wrzesień 2010 r.

Wójt Gminy

Józef Stukator

( zatwierdził )