U M O W A N R ............... /wzór/

zawarta w dniu ..................... 2013r. pomiędzy

Gminą Kornowac z siedzibą w 44 -285 Kornowacu , ul. Raciborska 48 zwaną dalej Zamawiającym, NIP …...................., reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Grzegorza Niestrój

a

.......................................................................................................................................................prowadzącym (-ą) działalność pod nazwą ............................................................................. z siedzibą w ……………………….. ul. ……………………, NIP ………………………….. Regon ……………… zwanym (-ą) dalej Wykonawcą

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych Gminy Kornowac, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Szczegółowy zakres robót wymienionych w ust.1 obejmuje:

  - mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni do głębokości 4 cm, z nadaniem regularnych kształtów,

  - oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy,

  - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,

  - ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna),

  - mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki,

  - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem,

  - załadunek i wywóz rumoszu.

§2.

Roboty będące przedmiotem umowy będą wykonywane w następujących terminach:

- remonty wiosenne - do dnia 30.04.2013r.

- remonty jesienne – do dnia  30.09.2013r.

§ 3

  - Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto ............................. zł (słownie: ………………. złotych za 1 m³ wbudowanej masy.

  - Szacunkową wartość wyrobów będących przedmiotem umowy ustala się na kwotę brutto: ……………… zł (słownie: …………………………………………)

§ 4

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę po zatwierdzeniu protokół częściowego odbioru

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturach.

- Terminie zapłaty: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca wykona i zapewni niezbędną ochronę budowy oraz zabezpieczy teren pod względem oznakowania robót prowadzonych przy robotach drogowych..

§ 6

- Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych w sprawach związanych z wykonaniem robót:

  - Zamawiający: Pana Gilberta Kramarczyka - …………….. Urzędu Gminy Kornowac (tel. …… ),

  - Wykonawca:  Pana ……………………….. - ……………..  (tel. …… ),

- Osoby wymienione w ust. 1 nie są uprawnione do dokonywania zmian umowy.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do wykona siłami własnymi całość robót objętych umową.

§ 8

Wykonawca udziela  12-miesiecznej gwarancji na jakość wykonanych robót.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania robót, będących przedmiotem umowy – 
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych trakcie odbioru końcowego oraz okresie gwarancji – w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

  - Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 5 dni od potwierdzonej przez inspektora nadzoru daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 11

W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

§ 12

Spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.

§ 13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego , jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA