Wzór umowy                                         zał. nr 6

UMOWA

zawarta w dniu …........................ 2013 r. w Kornowacu, pomiędzy:

Gminą Kornowac, z siedzibą Urzędu Gminy: 44-285  Kornowac ul. Raciborska 48  zwaną dalej Zamawiającym, NIP 639-19-79-757,  reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac  -  Grzegorza Niestroja

a

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................,  NIP 642-000-08-37  REGON 000447327 zwanym dalej  Wykonawcą

reprezentowaną przez:

- …....................................

- …...................................

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych: „Ocieplenie dachu z wymianą posadzek  i stolarki drzwiowej z robotami wykończeniowymi w budynku przechodni zdrowia w Kornowacu”, na nieruchomości położonej w Kornowacu przy ul. Zacisze 27.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w opisie przedmiotu zamówienia, SIWZ, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od przekazania placu budowy

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jej należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót do 3 dni od podpisania umowy,

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118   ze zmianami ), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego    na budowie wyrobu,

- usunięcie na własny koszt gruzu i innych odpadów powstałych w wyniku wykonania robót będących przedmiotem umowy , zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a w szczególności ustaw:

- z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom,  dla których  są przewidziane według umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych  na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  i porządku oraz zabezpieczenie przed osobami trzecimi,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie.

- Kierownik budowy  działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6

- Za wykonanie robót objętych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto (z podatkiem VAT) w wysokości: …................ zł (słownie: …................................................... /100 złotych).

- Kwota wynagrodzenia netto wynosi …................... zł (słownie: …....................................../100 zł.), a podatek VAT  (23 % ) wynosi ….................. zł (słownie: ….............................................../100 zł.).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, itp.

- W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy  w ust. 4 pkt. 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich realizacji.

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia  zostanie dokonana na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Termin zapłaty: 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu   następujące dokumenty:

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  z art. 10 ustawy Prawo budowlane ,

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający  wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych  od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający  zobowiązany  jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający  może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający  jest upoważniony  do ich usunięcia na koszt    Wykonawcy.

§ 9

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami będącymi przedmiotem umowy prowadził  będzie:

1) …........................................

- Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r., poz. 414). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

- Kierownikiem budowy będzie  …..............................

- O zmianie inspektora nadzoru lub kierownika budowy każda ze stron powiadomi pisemnie drugą stronę.

- Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

§ 10

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 %  wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),  tj.  …....................  zł  (słownie: …........................................... /100 zł. )                w formie  …..................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiający za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający  wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania i Zamawiający wyrazi na to zgodę.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający  wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości  lub  w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego   na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający   zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiająca   dokona potrącenia powyższej kwoty z  płatności przysługującej Wykonawcy.

- Wykonanie prac w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i są możliwe wyłącznie w przypadkach wymienionych w ust. 2 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia  zmian do umowy   w przypadkach:

1). możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

-  przekazanie terenu budowy

- przekazanie dokumentów budowy

2).  możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

-  oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia   itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym wyłącznie o okres wyczekiwania wykraczający poza terminy ustawowe, wynikające z odrębnych przepisów do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

-  roboty dodatkowe wstrzymujące wykonanie robót podstawowych o czas ich wykonania,

-  zmianę technologii wykonywania prac,

-  zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,

-  działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.

3) Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.  Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

1). rezygnacja z wykonania części robót,

2). zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu   gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie  7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający  ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego  na ich usunięcie, to  Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt  Wykonawcy.   W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje  przeglądów:

  - Przeglądy gwarancyjne

  - Odbiór przed upływem okresu rękojmi za wady

  - Odbiór  przed upływem okresu gwarancji jakości

I.  Przeglądy   gwarancyjne.

- Przeglądy gwarancyjne są przeprowadzane z inicjatywy Zamawiającego.

- O terminie i  ilości  przeglądów gwarancyjnych  decyduje Zamawiający.

- Przegląd  gwarancyjny  przeprowadza Zamawiający przy udziale:

- przedstawiciela Wykonawcy,

- innych osób zaproszonych przez Zamawiającego.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.

- Przegląd gwarancyjny polega na dokonaniu kontroli technicznej przedmiotu zamówienia w zakresie określenia wad ukrytych, przed upływem terminu gwarancji jakości.

  - Odbiór   przed   upływem   okresu   rękojmi   za   wady.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel  Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie  wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego  i przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiająca przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji.

  - Odbiór   przed   upływem   okresu   gwarancji   jakości.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór  dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  jakości.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego  i  przedstawiciela   Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw.

- Sprawy wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający					Wykonawca

Wykaz załączników do umowy:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  - oferta Wykonawcy.