UMOWA – wzór

zawarta w dniu .......................2013 r. pomiędzy:

Gminą Kornowac, ul. Raciborska 48 , 44-285 Kornowac, NIP 639-19-79-757  zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Grzegorza Niestroja - Wójta Gminy  Kornowac

a

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….., zwanym (-ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym (-ą) przez:

………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

- ………………………………..

- ………………………………..

NIP …………………….   REGON ……………….   KRS ………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Konserwacja  nawierzchni dróg gminnych w Gminie Kornowac  w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami”

2. Zamówienie obejmuje:

Wykonanie konserwacji nawierzchni następujących dróg gminnych:

- ul. Wiejska w Pogrzebieniu na odcinku km 0-100 tj. długość 100 mb szerokości 4,90m (powierzchnia 490 m2) ; na odcinku km 100-400 tj. długość 300 mb szerokości 4,20m (powierzchnia 1.260 m2) ; na odcinku km 400-643 tj. długość 243 mb szerokości 3,20m (powierzchnia 777,60 m2). Razem: 2.527,60 m²

- ul. Nowa w Pogrzebieniu  na odcinku km 0-50 tj. długość 50 mb szerokości 6,50m (powierzchnia 325,00 m2); na odcinku km 50-350 tj. długość 300 mb szerokości 4,5m (powierzchnia 1.350 m2) ; na odcinku km 350-400 tj. długość 50 mb szerokości 3,60m (powierzchnia 180,00 m2); na odcinku km 400-483 tj. długość 83 mb szerokości 2,80m (powierzchnia 232,40 m2).  Razem: 2.087,40 m²

- ul. Wrzosowa w Pogrzebieniu na odcinku km 0-428 tj. długość 428 mb szerokości 2,50m (powierzchnia 232,40 m2).  Razem: 1.070,00 m²

Łączna powierzchnia: 5.685,00 m2

§ 2

Termin wykonania umowy do 31 lipca 2013 r.

§ 3

Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów w sprawach  związanych z wykonaniem umowy:

- Zamawiający: Pan Gilbert Kramarczyk – kierownik referatu rozwoju, infrastruktury i zasobów naturalnych (tel. 32 4301037 wew. 122),

- Wykonawca:  ….......................................

§ 4

Strony ustalają, że za wykonane przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………. zł brutto   (z podatkiem VAT) ,

słownie: ……………………………………….. złotych …../100

§ 5

Wykonawca wykona  i  zapewni  niezbędną ochronę  budowy  oraz  zabezpieczy  teren  pod względem oznakowania robót prowadzonych przy robotach drogowych..

§ 6

Wykonawca wykona siłami własnymi całość robót objętych niniejszą umową.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wykonania zamówienia;

  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym ;

  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodawczego uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wielkość szkody przekroczy wielkość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

- Strony ustalają,  że  rozliczenie  za przedmiot umowy   nastąpi  fakturą końcową  po zakończeniu i odbiorze robót.

- Termin zapłaty: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT oraz podpisanego przez strony protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

1.   Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 5 dni od potwierdzonej przez inspektora nadzoru daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

2.   Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy , stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego,  jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 12

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 14

Sprawy wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ,  1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                      WYKONAWCA :