UMOWA

zawarta w dniu …………. r. w Kornowacu w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Gminą Kornowac, z siedzibą Urzędu Gminy: 44-285  Kornowac ul. Raciborska 48  zwaną dalej Zamawiającym, NIP 639-19-79-757,  reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac   Grzegorza Niestroja

a

Panem/Panią..................................................................................................................................prowadzącym (-ą) działalność pod nazwą ............................................................................. z siedzibą w ……………………….. ul. ……………………, NIP ………………………….. REGON……………… zwanym (-ą) dalej Wykonawcą

…………… Sp. z o.o. z siedzibą w ……………….. , adres: ……………… ul. ………………., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ……… pod nr KRS,  kapitał zakładowy: …… zł  NIP …………   REGON ……………. zwaną dalej  Wykonawcą

reprezentowaną przez:

- …………………– …………………

- ………………... – …………………

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W    POGRZEBIENIU GMINA KORNOWAC

2.    Zamówienie obejmuje:

- Roboty pomiarowe,

- Mechaniczne wykonanie koryta z odwozem gruntu – 969,00 m3

- Ułożenie drenu NPCV o średnicy 10,0 cm   - 200,00 m

- Wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 400 mm – 16,00 m

- Wykonanie kanału z rur PVC o średnicy 400 mm – 16,00 m

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm – 2846,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 10 cm – 2270,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 30 cm – 576,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 10 cm – 2846,00 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm – 2667,60 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3 cm –2667,60 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 15 cm  o szer. 40 cm obustronnie – 704,00 m2

§ 2

1.   Termin wykonania zamówienia: ………….2014 r.

2.   Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jej należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót,

- w czasie trwania robót Wykonawca w granicach przekazanych przez Zamawiającego zobowiązuje się zapewnić ład i porządek, a także zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz na swój koszt, wykonania oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym na czas ich trwania,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118   ze zmianami ), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego    na budowie wyrobu,

- usunięcie na własny koszt gruzu i innych odpadów powstałych w wyniku wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a w szczególności ustaw:

- z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom,  dla których  są przewidziane według umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych  na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  i porządku oraz zabezpieczenie przed osobami trzecimi,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie.

- Kierownik budowy  działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane

§ 5

- Za wykonanie robót objętych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto (z podatkiem VAT) w wysokości: ………… zł (słownie: ………….. złotych).

- Kwota wynagrodzenia netto wynosi ………. zł (słownie: ………………… złotych) podatek VAT  (23 % ) wynosi …………….. zł (słownie: ……………………… złotych ).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, w tym: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, itp.

- W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy  w ust. 4 pkt. 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich realizacji.

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Termin zapłaty: 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów w sprawach  związanych z wykonaniem umowy:

- Zamawiający: Pana Gilberta Kramarczyka – kierownika referatu rozwoju, infrastruktury i zasobów naturalnych (tel. 32 4301037 wew. 122),

- Wykonawca:  ….......................................

§ 8

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w  ust. 2.

- Podwykonawca(-cy) oraz dalszy(-si) Podwykonawca(-y), wykona(-ją) następujące prace (części zamówienia): ……………………………………………………………...

- Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jakiejkolwiek jej zmian.

- Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, w przypadkach gdy:

- umowa o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 niniejszej umowy;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

- nie zostaną spełnione wymagania określone w SIWZ.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą(-ami)

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego Zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający te umowy.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Płatności.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust.1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 pkt 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c PZP).

- W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 6, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego - za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wykonania zamówienia;

  - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego - za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym ;

  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego – w przypadku za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

  - W wysokości – wynagrodzenia umownego za opóźnienie w usunięciu wad i usterek objętych gwarancją (§ 11 ust.2).

- Zamawiający upoważniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodawczego uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wielkość szkody przekroczy wielkość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 3 dni od potwierdzonej przez inspektora nadzoru daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …… miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie  7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający  ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego  na ich usunięcie, to  Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt  Wykonawcy.   W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i są możliwe wyłącznie w przypadkach wymienionych w ust. 2 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia  zmian do umowy w zakresie jej wykonania  w przypadkach:

1) opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

- przekazanie terenu budowy

- przekazanie dokumentów budowy

2)  możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia   itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym wyłącznie o okres wyczekiwania wykraczający poza terminy ustawowe, wynikające z odrębnych przepisów do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

- roboty dodatkowe wstrzymujące wykonanie robót podstawowych o czas ich wykonania,

- zmianę technologii wykonywania prac,

- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,

- działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.   Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

1)  rezygnacja z wykonania części robót,

2)  zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT)

§ 13

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia                       29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623  ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                      WYKONAWCA :