- Zał. Nr 6

- UMOWA - wzór

zawarta w Kornowacu w dniu ………… 2014 r.

pomiędzy:

Gminą Kornowac, z siedzibą Urzędu Gminy: 44-285  Kornowac ul. Raciborska 48  zwaną dalej Zamawiającym, NIP 639-19-79-757,  reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac  -  Grzegorza Niestroja

a

Panem/Panią..................................................................................................................................prowadzącym (-ą) działalność pod nazwą ............................................................................. z siedzibą w ……………………….. ul. ……………………, NIP ………………………….. REGON……………… zwanym (-ą) dalej Wykonawcą

…………… Sp. z o.o. z siedzibą w ……………….. , adres: ……………… ul. ………………., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ……… pod nr KRS,  kapitał zakładowy: …… zł  NIP …………   REGON ……………. zwaną dalej  Wykonawcą

reprezentowaną przez:

- …………………– …………………

- ………………... – …………………

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli”.

- Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy opisany został w SIWZ, w tym w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje także projekt organizacji ruchu i jej zatwierdzenie, poniesienie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w drogach, wykonanie prób szczelności oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin wykonania umowy: 10 czerwca 2015 r. z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

- Przez zakończenie realizacji zamówienia rozumie się bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę protokołów prób szczelności i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 3

Zasady współdziałania Stron w wykonywaniu Umowy

- Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru, a Wykonawca wyznaczy kierownika budowy.

- Obowiązki inspektora nadzoru w specjalności ………………. wykonywać będzie: …………… uprawnienia budowlane nr ……………. wpisany w …………………. pod nr ……………….., telefon: ………………..

- Obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie: …………………….. uprawnienia budowlane nr ………………… wpisany w ……………………… pod nr ……………….. telefon ……………………….

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do spraw realizacji niniejszej umowy::

  - Zamawiający – …………… tel. ………………... e-mail: ………………..,

  - Wykonawca – ………..…… tel. ………………... e-mail: ……………..…..

- Każda ze stron może zmienić swojego przedstawiciela wymienionego w ust. 3 powyżej powiadamiając o tym pisemnie lub faxem druga stronę.

- Zmiana przedstawiciela, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany umowy.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 3 powyżej nie są uprawnieni do dokonywania zmiany umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie terenu robót;

- opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

- poniesienie opłat za umieszczenie urządzeń w drogach;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- przestrzeganie przepisów bhp i o ochronnie p.poż.

- dozór mienia na terenie robót, odpowiadanie za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze oraz oświadczenia kierownika budowy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujących:

  - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

  - ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku wykonywania niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem.

- Ewentualne koszty związane z korzystaniem z nieruchomości osób trzecich lub zajęcia w celu wykonania robót będących przedmiotem umowy ponosi Wykonawca.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……….. złotych (słownie……………….……………) + podatek VAT (23%) w wysokości ……………….. złotych (słownie: ………………………….), czyli brutto kwotę: ……………………… złotych (słownie: ……………………………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszty prób szczelności oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 7

Zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie będzie płatne w 4 (czterech) ratach:

- I rata – w wysokości brutto 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- II, III i IV rata – w wysokości brutto po ⅓ kwoty  wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pomniejszonej o 450 000 zł, czyli po …………… zł (słownie: ……………….. złotych)

- z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wysokość I, II i III raty wynagrodzenia ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, a wysokość IV raty odpowiedniemu zwiększeniu, jeżeli Wykonawca nie wykona całości prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, w terminach, o których mowa w ust. 4

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury częściowe oraz zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru robót: częściowe – w przypadku I, II i III raty wynagrodzenia oraz końcowy – w przypadku IV raty wynagrodzenia.

- Wykonawca wystawi faktury VAT w następujących terminach:

- dla I raty wynagrodzenia – do dnia 15 grudnia 2014 r.,

- dla II raty wynagrodzenia – do dnia 28 lutego 2015 r.,

- dla III raty wynagrodzenia – do dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- dla IV raty wynagrodzenia – po podpisaniu protokołu końcowego (potwierdzającego prawidłowe wykonanie całości prac będących przedmiotem umowy).

- Ustala się następujące terminy zapłaty wynagrodzenia:

- I rata – do 31 grudnia 2014 r.,

- II, III i IV rata – 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

– pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów odbioru robót: częściowych – w przypadku I, II i III raty wynagrodzenia oraz końcowego – w przypadku IV raty wynagrodzenia.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - Dokumentację geodezyjną powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę bezusterkowego odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ….. zł (słownie: …………… złotych) w formie ……………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania robót, będących przedmiotem umowy – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Odstąpienia od umowy

- Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca:

- bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- wykonuje roboty, będące przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z jej postanowieniami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w  ust. 2.

- Podwykonawca(-cy) oraz dalszy(-si) Podwykonawca(-y), wykona(-ją) następujące prace (części zamówienia): ……………………………………………………………...

- Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jakiejkolwiek jej zmian.

- Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, w przypadkach gdy:

- umowa o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 niniejszej umowy;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

- nie zostaną spełnione wymagania określone w SIWZ.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą(-ami)

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego Zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający te umowy.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust.1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 pkt 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c PZP).

- W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 6, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia (listem lub faksem)  przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający  przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy   w przypadkach:

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

- działanie siły wyższej;

- kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny, z zastrzeżeniem, iż te urządzenia nie są naniesione w dokumentacji geodezyjnej;

- konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy;

- możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego;

- z powodu opóźnień w przekazaniu terenu budowy;

- z powodu opóźnień w przekazaniu dokumentów budowy;

- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania;

- rezygnacja z wykonania części robót;

- zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- W przypadku określonym w ust. 2 ppkt „b” Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wykazania obiektywnego braku swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; oczekiwania na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres oczekiwania nie wynika z braku niezwłocznego albo wadliwego podjęcia czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym o okres  oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

- Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ,  1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.

- SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2.

- Harmonogram rzeczowo –finansowy zał. nr 3.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA