- Zał. Nr 5

- UMOWA - wzór

zawarta w Kornowacu w dniu ………… 2015 r. pomiędzy:

Gminą Kornowac, z siedzibą Urzędu Gminy: 44-285  Kornowac ul. Raciborska 48  zwaną dalej Zamawiającym, NIP 639-19-79-757,  reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac  -  Grzegorza Niestroja

a

Panem/Panią..................................................................................................................................prowadzącym (-ą) działalność pod nazwą ............................................................................. z siedzibą w ……………………….. ul. ……………………, NIP ………………………….. REGON……………… zwanym (-ą) dalej Wykonawcą

…………… Sp. z o.o. z siedzibą w ……………….. , adres: ……………… ul. ………………., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ……… pod nr KRS,  kapitał zakładowy: …… zł  NIP …………   REGON ……………. zwaną dalej  Wykonawcą

reprezentowaną przez:

- …………………– …………………

- ………………... – …………………

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciągu drogi powiatowej nr 3545S przy ul. Kolonia w miejscowości Kornowac: etap I (od km 0+000,00 do km 0+108,50)  i  etap II (od km 0+101,30 do km 0+347,40).

- Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne, rozbiórkowe z transportem urobku,

- montaż kanałów rurowych z PCV,

- montaż studzienek ściekowych i studni rewizyjnych,

- ułożenie krawężników drogowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej,

- podbudowa z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię chodnika,

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,

- umocnienie skarp płytami ażurowymi,

- osadzenie rur stalowych do znaków drogowych z montażem tablic znaków drogowych,

- malowanie oznakowania poziomego na jezdni,

- remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową,

- humusowanie z obsianiem trawą,

- geodezyjne pomiary powykonawcze z aktualizacją map.

- Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy opisany został w SIWZ, w tym w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin wykonania umowy: 31 sierpnia  2015 r. z zastrzeżeniem ust. 3

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru.

§ 3

Zasady współdziałania Stron w wykonywaniu Umowy

- Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru, a Wykonawca wyznaczy kierownika budowy.

- Obowiązki inspektora nadzoru wykonywać będzie: ………………………………..…

- Obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie: ………………………………….

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do spraw realizacji niniejszej umowy::

  - Zamawiający – …………… tel. ………………... e-mail: ………………..,

  - Wykonawca – ………..…… tel. ………………... e-mail: ……………..…..

- Każda ze stron może zmienić swojego przedstawiciela wymienionego w ust. 3 powyżej powiadamiając o tym pisemnie lub faxem druga stronę.

- Zmiana przedstawiciela, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie stanowi zmiany umowy.

- Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 3 powyżej nie są uprawnieni do dokonywania zmiany umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy,

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- zabezpieczenie terenu robót,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- przestrzeganie przepisów bhp i o ochronnie p.poż.

- dozór mienia na terenie robót, odpowiadanie za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- zapewnienie wykonania i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami ich utylizacji,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku wykonywania niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem.

- Ewentualne koszty związane z korzystaniem z nieruchomości osób trzecich lub zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót będących przedmiotem umowy ponosi Wykonawca.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ……….. złotych (słownie……………….……………) + podatek VAT (23%) w wysokości ……………….. złotych (słownie: ………………………….), czyli brutto kwotę: ……………………… złotych (słownie: ……………………………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wykonanie  dokumentacji powykonawczej.

§ 7

Zapłata wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia  zostanie dokonana na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

- Termin zapłaty: do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu   następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  z art. 10 ustawy Prawo budowlane ,

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający  wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych  od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający  zobowiązany  jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający  może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy w ustalonym terminie Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający  jest upoważniony  do ich usunięcia na koszt    Wykonawcy

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ….. zł (słownie: …………… złotych) w formie ……………...

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania robót, będących przedmiotem umowy – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiający upoważniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Odstąpienia od umowy

- Poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca:

- bez uzasadnionych przyczyn przerwał roboty i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- wykonuje roboty w sposób niezgodny postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w  ust. 2.

- Podwykonawca(-cy) oraz dalszy(-si) Podwykonawca(-y), wykona(-ją) następujące prace (części zamówienia): ……………………………………………………………...

- Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jakiejkolwiek jej zmian.

- Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, w przypadkach gdy:

- umowa o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 niniejszej umowy;

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

- wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

- nie zostaną spełnione wymagania określone w SIWZ.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 – 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą(-ami)

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego Zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający te umowy.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust.1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 pkt 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c Prawa zamówień publicznych).

- W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 6, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ……. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia (listem lub faksem)  przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, to niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiający, może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i są możliwe wyłącznie w przypadkach wymienionych w ust. 2 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia  zmian do umowy w następujących przypadkach:

- możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robót, ze  względu na:

- opóźnienie, które wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

- przekazanie terenu budowy,

- przekazanie dokumentów budowy,

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia   itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym wyłącznie o okres wyczekiwania wykraczający poza terminy ustawowe, wynikające z odrębnych przepisów do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

- roboty dodatkowe wstrzymujące wykonanie robót podstawowych o czas ich wykonania,

- zmianę technologii wykonywania prac,

- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,

- działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej.

- możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia ze względu na:

- rezygnację z wykonania części robót,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.

- SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA