Załącznik nr 4

Projekt Umowy

UMOWA

zawarta w dniu …………., w Kornowacu

Gminą Kornowac z siedzibą Urzędu Gminy: 44 – 285 Kornowac, ul. Raciborska 48,  zwaną dalej Zamawiającym, NIP 639-19-79-757, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac - Grzegorza Niestroja

a

………………………………………

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018, poz. 396.), bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych:

§ 2

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane: „Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenów przy ul. Lęgów w Rzuchowie”.

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 opisany został w dokumentacji projektowej.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

§ 4

- Termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczności autorskiego;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jej należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót,

- zabezpieczenie i oznaczenie terenu robót;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1331 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- usunięcie na własny koszt odpadów powstałych w wyniku wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a w szczególności ustaw:

- z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.),

- z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018, poz. 21),

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom,  dla których  są przewidziane według umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych  na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  i porządku oraz zabezpieczenie przed osobami trzecimi,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającej Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie.

- Kierownik budowy  działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 7

- Za wykonanie robót objętych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto (z podatkiem VAT) w wysokości: ……….. zł (słownie: ………………………zł).

- Kwota wynagrodzenia netto wynosi ……….…  zł (słownie………………. zł); podatek VAT  wynosi …… zł (słownie: ……………………………………).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, itp.

- W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rg, Kp, Z) zostaną przyjęte z oferty złożonej przez Wykonawcę,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy  w ust. 4 pkt. 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich realizacji.

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy nr konta ………………………………………………………………………………………………

- Termin zapłaty: 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  z art. 10 ustawy Prawo budowlane ,

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający  wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych  od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający  zobowiązany  jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający  może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający  jest upoważniony  do ich usunięcia na koszt    Wykonawcy.

§ 10

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami będącymi przedmiotem umowy prowadzić będzie: Pani/Pan ……………..……

- Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1331 z późn. zm.). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

- Kierownikiem budowy będzie Pan/Pani ………………..

- O zmianie inspektora nadzoru lub kierownika budowy każda ze stron powiadomi pisemnie drugą stronę.

- Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

§ 11

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

- zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

- możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

- przekazanie placu budowy,

- przekazanie dokumentów budowy,

- możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na:

- wstrzymanie prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie robót,

- wystąpienie niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, np. pożar, powódź, itp.,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

2) inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia:

-  zmiana stawki podatku VAT,

-  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

- Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów § 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 369)

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres … miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje  przeglądów:

  - Przeglądy gwarancyjne

  - Odbiór przed upływem okresu rękojmi za wady

  - Odbiór  przed upływem okresu gwarancji jakości

I.  Przeglądy   gwarancyjne.

- Przeglądy gwarancyjne są przeprowadzane z inicjatywy Zamawiającego.

- O terminie i  ilości  przeglądów gwarancyjnych  decyduje Zamawiający.

- Przegląd  gwarancyjny  przeprowadza Zamawiający przy udziale:

- przedstawiciela Wykonawcy,

- innych osób zaproszonych przez Zamawiającego.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.

- Przegląd gwarancyjny polega na dokonaniu kontroli technicznej przedmiotu zamówienia w zakresie określenia wad ukrytych, przed upływem terminu gwarancji jakości.

  - Odbiór   przed   upływem   okresu   rękojmi   za   wady.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel  Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie  wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego  i przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiająca przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji.

  - Odbiór   przed   upływem   okresu   gwarancji   jakości.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór  dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  jakości.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego  i  przedstawiciela   Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw.

- Sprawy wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Zamawiający					Wykonawca