Wieczfnia Kościelna, dnia 18 maja 2012r.

GKiI.271.7.2.2012

WSZYSCY OFERENCI

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą: Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich

Zmiana treści dotyczy nazewnictwa użytego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2012 roku.

Treść SIWZ wraz z załącznikami po zmianach zamieszczono poniżej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane

(SIWZ)

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

na inwestycję pod nazwą:

Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich

Wieczfnia Kościelna, maj 2012 r.

# Informacje dla oferentów

  - Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji;

  - Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji a w szczególności formularz oferty zostaną wypełnione przez oferenta ściśle według wskazówek;

  - Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem;

  - Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

  - Użyte w niniejszej specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

| „Zamawiający” | - Gmina Wieczfnia Kościelna |
| --- | --- |
| „Wykonawca” | - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia, |
| „Ustawa PZP” | - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), |
| „SIWZ” | - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, |
| „Zamówienie” | - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot i zasady przeprowadzania zostały szczegółowo opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej oraz ustawie PZP. |
| „Postępowanie” | - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej, oraz ustawy PZP |

# Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Dane Zamawiającego:

Gmina Wieczfnia Kościelna

NIP: 569-17-60-011

REGON: 130378516

Dokładny adres do korespondencji: Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację inwestycji: Przebudowa systemu grzewczego wraz                   z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

- Termomodernizacja świetlicy

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania

- Montaż instalacji gazowej

- Montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

- Remont wentylacji grawitacyjnej

Wykonanie wszelkich innych robót, czynności i dokumentów niezbędnych do zrealizowania inwestycji:

-  przygotowanie zaplecza budowy;

-  zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i mienia;

-  wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej;

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej;

-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45.26.25.00-6 – Roboty murarskie i murowe

45.41.00.00-4 – Tynkowanie

45.32.10.00-3 – Izolacja cieplna

45.26.21.00-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45.44.21.00-8 – Roboty malarskie

45.33.11.10-0 - Instalowanie kotłów

45.33.12.20-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45.33.11.00-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.12.00-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej (załącznik Nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 9 do SIWZ) i przedmiarach robót (załącznik Nr 5 do SIWZ)

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania           i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).           W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Dokumentacja techniczna jest dostępna na stronie internetowej www.bip.wieczfnia.akcessnet.net oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. 18, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 16:00.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji, w zakresie wykonanych robót budowlanych, a dla zainstalowanych maszyn i urządzeń wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż na okres 12 miesięcy.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do realizacji niniejszego zamówienia         w nieprzekraczalnym terminie – do 30.09.2012 r.

Za termin realizacji zamówienia uznany będzie dzień, w którym wykonawca, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych badań, sprawdzeń i opinii wydanych przez uprawnione jednostki, zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu inwestycji i gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

poz. 759 ze zm.) oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykazania że, wykonał należycie w okresie ostatnich               5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej             2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

a) Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń);

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

a) Wykonawca powinien załączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100.000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W razie wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów o udzielenie zamówienia wymagania dotyczące Wykonawców odnoszą się do każdego z Wykonawców występujących wspólnie                  z zastrzeżeniem, że warunki dotyczące potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oceniane będą łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących wspólnie Wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu                  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden             z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24

ust.1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2,

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w

terminie, o którym mowa w  art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na  przedłużenie  okresu  związania

ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego

postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

- Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych – stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – na załączniku nr 3 do SIWZ.

- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na załączniku Nr 6 do SIWZ (Potencjał kadrowy wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca).

- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ.

      - W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości pozwalającej wykonać przedmiot zamówienia                         – min. 100.000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

      - Pozostałe dokumenty, które stanowią integralną część oferty.

  - Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Oświadczenie, że oferent w przypadku gdy wygra przetarg i przystąpi do realizacji zamówienia udzieli gwarancji w zakresie jakości i sprawnego działania przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy, a dla przedmiotów i urządzeń wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy; - na formularzu ofertowym

  - Oświadczenie o związaniu z ofertą przez 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert – na formularzu ofertowym,

  - Kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 oraz przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;

  - Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom – załącznik Nr 7 do SIWZ.              W przypadku wykonania robót we własnym zakresie w załączniku Nr 7 należy wpisać „Nie dotyczy” i załączyć go do oferty.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły - spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:

URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

lub faxem nr 23 654-00-50 i przekazane zamawiającemu zgodnie formą i sposobem postępowania określonym w ust.1.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż w terminie określonym w art. 38 ust.1 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na  stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej).

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informacja o terminie zebrania zostanie zamieszczona także na stronie internetowej, na której został opublikowany SIWZ.

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej, a której został opublikowany SIWZ www.bip.wieczfnia.akcessnet.net

  - Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Mariusz Gębala i Aneta Świderska.

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

1.	Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

- Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi

składający ofertę.

3)   Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)   Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy     w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)  Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)  Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)   Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej

ofertę.

9)   Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

10) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości

dekompletacji zawartości oferty.

11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12) Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami

„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” i zostanie otworzone w pierwszej kolejności.

13)  Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że

osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania   Wykonawcy.

14) W przypadku wątpliwości co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, zamawiający

otworzy ofertę.

15) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch nieprzejrzystych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego:

Gmina Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48

06 - 513 Wieczfnia Kościelna

Oferta w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji:

„Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej                  w Uniszkach Zawadzkich”

Nie otwierać przed terminem 25.05.2012 r. przed godz. 1315.

Koperta wewnętrzna powinna być opisana jw. oraz posiadać dodatkowe oznaczenia: nazwę                i adres Wykonawcy, wraz z numerem telefonu i faksu (np. pieczęć firmowa).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Sekretariat Urzędu Gminy w terminie do dnia 25.05.2012 r. do godz. 13:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania zgodnie z art. 84

ust. 2 ustawy Pzp.

2. Miejsce otwarcia ofert:

URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna, siedziba Zamawiającego, lokal Nr 16 (sala konferencyjna) w dniu 25.05.2012 r. o godz. 13:15

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod warunkiem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003, Dz. U. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Numeracja stron „części niejawnej” oferty powinna pozwalać na ich dołączenie do odpowiedniego miejsca „części jawnej” oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena oferty jest ceną ryczałtową. Wykonawca określa cenę realizacji całości zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.

- Cenę oferty należy obliczyć wykonując uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ) i przedmiaru robót (załącznik Nr 5 do SIWZ). Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty. Na cenę realizacji całości zamówienia składa się wartość robót budowlano-montażowych i wyposażenia, którą należy określić na podstawie kalkulacji uproszczonej sporządzonej na podstawie dokumentacji niniejszego zamówienia, przedmiaru robót i przeprowadzonej wizji lokalnej, wraz z podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania tj.:

- stawki roboczogodziny kosztorysowej;

- wskaźnika kosztów pośrednich;

- wskaźnika kosztów zakupu;

- wskaźnika zysku

- W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia wynikający z dokumentacji niniejszego zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania, jak np.: zaplecze budowy, obsługa geodezyjna łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, zapewnienie bezpieczeństwa, wykonanie badań i sprawdzeń, cła, podatki i inne należności.

- Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione a wynikające wprost                  z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu;

- Cenę należy podać w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone               w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach innych niż PLN.

- Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

      - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa - 100 %

Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:

Najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Wp  =  ---------------------------------------------------   x 10 pkt

Cena badanej oferty

Punkty w zakresie kryterium wyliczone przez poszczególnych członków komisji wg powyższej zasady zostaną zsumowane a o wyniku przetargu zadecyduje najwyższa liczba punktów wynikająca z sumy punktów.

Punktacja wyliczona przez członków komisji oraz wynik przetargu podane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc „po przecinku”.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza                  w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 2), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2) Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegajace na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian               w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3) Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.2c, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie udzieli żadnej odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki.

4) Sposób poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny:

a)   w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)   w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „ustawie Pzp”, spełnia wymagania określone w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których jest mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy - na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna).

4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta.

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

7. Termin i miejsce zawarcia umowy określi Zamawiający.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

9. Wykonawcy występujący wspólnie w przypadku wybrania ich oferty na jeden dzień przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy złożą wiążącą Wykonawców w ramach realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ umowę regulującą współpracę tych podmiotów, określającą:

a) Wykonawców,

b) Zakres prac przewidzianych do realizacji każdego z Wykonawców,

c) Zasady współdziałania przy realizacji przedmiotu zamówienia,

d) Czas trwania umowy (musi obejmować okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres udzielonej gwarancji),

e) Solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik jeżeli jego pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności, a termin jego ważności obejmuje termin realizacji umowy. Umowa konsorcjum lub spółki cywilnej będzie załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących  formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Zamawiający nie wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                  w   innych formach.

4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie.

5. Zamawiający dopuszcza następujący podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 70 % na poczet wykonania umowy,

- 30 % na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę.

3.	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej  specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4.	Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów „ustawy” przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa     w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Informacja dotycząca aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Dopuszczalność powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Sposób postępowania w przypadku powierzenia do wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy załączonym do niniejszej SIWZ (mechanizm zabezpieczający Zamawiającego przed podwójną płatnością).

- Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach:

      - Konkursu z zakresu ochrony powietrza – Zadania termomodernizacyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

      - Konkursu z zakresu ochrony powietrza – Modernizacja źródła ciepła pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30kW”

- Załączniki

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy - wzór

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp. – wzór

Załącznik nr 2a - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. – wzór

Załącznik nr 2b - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wzór

Załącznik nr 3 -  Wykaz wykonanych robót budowlanych - wzór

Załącznik nr 4 -  Umowa - wzór

Załącznik nr 5 -  Przedmiar robót

Załącznik nr 6 -  Potencjał kadrowy wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował

Wykonawca – wzór

Załącznik nr 7  - Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom – wzór

Załącznik nr 8  - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Sporządził: 							Zatwierdził:

Jerzy Cichowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

...........................................................

Wykonawca (pieczęć firmowa)

Gmina Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48

06-513 Wieczfnia Kościelna

# FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ                               Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ……….….   z dnia …………..…. 2012 r.:

1. Oferuję wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

-  netto ................................................złotych

(słownie:……………………............................................................................................................................................................................................................................................................)

-  podatek VAT w wysokości .......... %, w kwocie ............................... złotych;

(słownie:……………………............................................................................................................................................................................................................................................................)

-  brutto ..............................................złotych

(słownie:……………………............................................................................................................................................................................................................................................................)

Na powyższe wartości składają się następujące elementy:

| L.p. | PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynku świetlicy | szt. | 1 |  |
| 2. | Montaż instalacji gazowej | szt. | 1 |  |
| 3. | Montaż instalacji centralnego ogrzewania | szt. | 1 |  |
| 4. | Montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej | szt. | 1 |  |
| 5. | Remont wentylacji grawitacyjnej | Szt. | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Podatek VAT ………% |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |

2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do 30.09.2012 r.

3. Na wykonane roboty budowlane udzielimy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy.            Na urządzenia zakupione udzielimy gwarancji na okres zgodny z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszy niż - 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru całości zamówienia.

4. Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania  zamówienia;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i  terminie wyznaczonym przez  zamawiającego;

- akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy;

- przedmiot zamówienia wykonamy:

- bez udziału podwykonawców,

- przy udziale podwykonawców*)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. Zobowiązujemy  się  do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  określonej  w  SIWZ wysokości w formie ...................................................... przed terminem podpisania umowy.

6. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od…....do…..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie dostępne.

7. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr…....

8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

................................................                                                  …………...................................

(miejscowość i data)                                                      	                                    (pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

Nazwa wykonawcy

###### OŚWIADCZENIE

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji:

PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH

oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), tj:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do                 wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

.......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

............................................, dnia ...............................

Załącznik Nr 2a do SIWZ

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pod nazwą:

PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH

Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki do wykluczenia z postępowania                o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                      29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

…..………................………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                         (pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2b do SIWZ

………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………………..

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pod nazwą:

PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, które wymieniono w załączonym do oferty wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

Osoby wyszczególnione w wykazie (załącznik Nr 6 do SIWZ) są w bezpośredniej dyspozycji/będą dyspozycyjne* w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. Powyższe osoby należą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

……………., dnia ……………….                …………..……..……….………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

* Niepotrzebne skreślić

### Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ

Składając ofertę w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji: PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ                                    Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy                          i doświadczenia, oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia:

| Nazwa, rodzaj i zakres zamówienia (robót)* | Wartość zamówienia, za które wykonawca odpowiadał | Czas realizacji |  | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: wymagane jest potwierdzenie dokumentami/referencjami, wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot  niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

………………….………dnia ............................                                                     ….…….………..............................

(miejscowość i data)                                                                                  (podpis i pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

U M O W A ………………..

W dniu ..........................2012 r. w Wieczfni Kościelnej pomiędzy Gminą Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna, NIP 569-17-60-011 reprezentowaną przez:

Pana Jana Wareckiego – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Stępki,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…….……………………………………………………………………………………….........................................z siedzibą w ………………………………………………………………………................................ zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………...........

NIP ..............., REGON ................, Urząd Skarbowy w …………………………………………….…...

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego GKiI.271.7.2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz wyboru przez Zamawiającego oferty została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz         z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich którą Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie oferty złożonej w dniu ……………………..… 2012 r. stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Na przedmiot umowy składają się następujące elementy:

| 3. Termin realizacji umowy – do dnia 30.09.2012 r. L.p. | Przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynku świetlicy | szt. | 1 |  |
| 2. | Montaż instalacji gazowej | szt. | 1 |  |
| 3. | Montaż instalacji centralnego ogrzewania | szt. | 1 |  |
| 4. | Montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej | szt. | 1 |  |
| 5. | Remont wentylacji grawitacyjnej | szt. | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45.11.00.00-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45.26.25.00-6 – Roboty murarskie i murowe

45.41.00.00-4 – Tynkowanie

45.32.10.00-3 – Izolacja cieplna

45.26.21.00-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45.44.21.00-8 – Roboty malarskie

45.33.11.10-0 - Instalowanie kotłów

45.33.12.20-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45.33.11.00-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.12.00-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

§ 2

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

…………………………………………………………………………………………………………………....

2. Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem robót na każdym ich etapie.

§ 3

- Nadzór inwestorski sprawować będzie: …………………………………………………………………….

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Przez cały okres obowiązywania umowy ceny netto nie podlegają zmianie.

2. Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonanie inwestycji strony ustalają na kwotę:

Wartość netto: ……...…..…zł  (słownie: …………..………….……zł,  ……….………………gr.)

VAT (23%): ……………......zł (słownie: ……………………..….… zł, …………………….… gr.)

Wartość brutto: ………….zł (słownie: ……………………………zł, ……………………….gr.)

3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegają podwyższeniu przez okres realizacji całego przedmiotu umowy.

5. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac nieobjętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 1, zaś wartość ich nie przekroczy 50 % wartości zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca wykona je po uzyskaniu zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami przy czym zakres prac dodatkowych zostanie powierzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z określonymi w ofercie czynnikami cenotwórczymi.

§ 5

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu prac i odebraniu robót protokołem odbioru.

3. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany w fakturze.

5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

6. Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Wykonawca  może  powierzyć,  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  wykonanie  części  robót lub usług

podwykonawcom  pod  warunkiem,  że  posiadają  oni  kwalifikacje  do  ich  wykonania.

2. Wykonawca  zwraca  się z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie  zgody na  podwykonawcę, który  będzie  uczestniczył  w  realizacji  przedmiotu umowy. Wraz  z  wnioskiem  Wykonawca przedstawia  umowę  lub  jej  projekt. Umowa  lub  projekt  umowy  pomiędzy  Wykonawcą                          a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań

związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający   może   zażądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających

kwalifikacje  podwykonawcy.  Zamawiający   wyznacza   termin   na   dostarczenie   powyższych

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w  terminie 14  dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli  Zamawiający  w   terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  umowy  z

podwykonawcą   lub  jej  projektu   wraz  z  częścią   dokumentacji  dotyczącą   wykonania   robót

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że

wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą  powinna być  zawarta w  formie pisemnej pod

rygorem nieważności.

7. W  przypadku   powierzenia   przez  Wykonawcę  realizacji  Robót   Podwykonawcy,  Wykonawca

jest zobowiązany   do   dokonania   we  własnym   zakresie   zapłaty   wynagrodzenia   należnego

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w

części  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci  się  z żądaniem zapłaty

tego  wynagrodzenia  bezpośrednio  przez  Zamawiającego  na   podstawie  art.  647¹  §   5  kc  i

udokumentuje   zasadność   takiego   żądania   fakturą   zaakceptowaną   przez   Wykonawcę   i

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na

rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 10.Do  zawarcia  przez  podwykonawcę  umowy  z  dalszym  podwykonawcą  jest  wymagana  zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy.

11.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada

za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7

Zamawiający, niniejszą umową „zobowiązuje” się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem, wykonaniem i odbiorem robót a w szczególności:

1. Przekazania protokolarnie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej,  zgłoszenia robót budowlanych w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego - zgodnie z § 3,

3. Odebrania robót (częściowych, zanikających i końcowych) i zapłaty umówionego wynagrodzenia wg zasad określonych w umowie.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą,

2. Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

3. Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,

4. Wykonanie i terminowe przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,

5. Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

6. Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów w terminach technicznie                              i organizacyjnie uzasadnionych,

7. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych,

8. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

9.  Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

10. Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

11. Uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów      sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę - po zakończeniu i przekazaniu robót,

12. Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

13.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

14.Przekazania zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności                     i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane,

15.Zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom        nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym.

16.Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót - polis ubezpieczeniowych, obejmujących:

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy i osób trzecich, (nieupoważnionych do przebywania na terenie budowy),

- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia  podczas budowy.

Koszty ubezpieczenia obciążają Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez zamawiającego pisemnej reklamacji.

4. Strony umowy dokonują przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji,                         a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usuwa niezwłocznie w ramach gwarancji.

5. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

§ 10

1. Wykonawca, przed datą zawarcia umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % przedstawionej ceny w ofercie (z podatkiem VAT), co stanowi kwotę ........... zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione przed zawarciem umowy w pełnej wysokości czyli w kwocie określonej w ust.1, w formie ....................

3. Zabezpieczenie kwotowe będzie przechowywane na rachunku oprocentowanym.

4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

- 70% zabezpieczenia (tj. kwota ........... zł) zostanie mu zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru,

- 30% pozostałego zabezpieczenia (tj. kwota ......... zł) zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 14  dni  po  upływie okresu rękojmi.

5. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia wraz z odsetkami w przypadku:

  - wykonania robót zgodnie z umową,

  - usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi.

6. Zabezpieczenie wraz z należnym odsetkami stanie się własnością Zamawiającego w przypadku:

- niewykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową (70% wartości)

- nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w  § 4 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien zostać zakończony.

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

Strona odstępująca od umowy z przyczyn za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności zapłaci drugiej stronie kare umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4  pkt. 2 umowy, za wyjątkiem  § 17.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

§ 14

Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały wykończeniowe lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

§ 15

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub      zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu - jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

§ 16

1. Odbiory robót zanikających i częściowych dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika Budowy), wpisem w Dzienniku Budowy.

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  w ciągu 14 dni od   daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli  wady nie uniemożliwiają  użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem   - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

7. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie podpisanego przez strony protokółu końcowego odbioru robót.

§ 17

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w   interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku Wykonawca o którym mowa w pkt.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 18

1. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 19

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminu wykonania zamówienia:

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają   lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób,

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia,

2) w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

3) konieczności wykonania robót zamiennych,

4) zmiany wysokości podatku VAT:

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie          Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 20

Sprawy sporne związane z wykonywaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez odpowiedni sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

§ 22

Zamawiający informuje że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach:

      - Konkursu z zakresu ochrony powietrza – Zadania termomodernizacyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

      - Konkursu z zakresu ochrony powietrza – Modernizacja źródła ciepła pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30kW”

§ 23

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 24

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 6 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

# Potencjał   kadrowy

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji: PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób:

| L.p. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Posiadane uprawnienia | Status pracownika dysponuje/ będzie dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

UWAGA!

- W zestawieniu należy uwzględnić  osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia - personel kierowniczy.

- W kolumnie 4 wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień, lata pracy                           na zajmowanych stanowiskach.

................................, dn. ........................                           ……………....................................................

pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 7 do SIWZ

......................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

# Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację inwestycji: PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNISZKACH ZAWADZKICH oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane przy pomocy podwykonawców jak niżej:

| L.p. | Prace, które mają zostać zlecone | Wartość zamówienia podzleconego w % ceny oferty |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |

UWAGA!

- W przypadku wykonania robót we własnym zakresie w załączniku Nr 7 należy wpisać „Nie dotyczy” i załączyć go do oferty.

............................. dnia ...........................                         ..........................................................

podpis Wykonawcy