Nr spr. GKiI 341-2/09

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia, Uniszki Zawadzkie z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej miasta Mławy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ll ust.8 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający :

Gmina Wieczfnia Kościelna Wieczfnia Kościelna 48    06-513 Wieczfnia Kościelna tel.: (0-23) 654-00-04        fax: (023) 654-00-50

# Wieczfnia Kościelna, marzec 2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział I Informacje ogólne

- Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Zamawiający Gmina Wieczfnia Kościelna zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia, Uniszki Zawadzkie z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej miasta Mławy”.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia, Uniszki Zawadzkie z  przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej miasta Mławy, kanał grawitacyjny z rur PVC-U dn 250 SDR34 – 756,9 mb; kanał grawitacyjny z rur PCV-U dn 200 SDR 34 – 1744,8 mb, kanał grawitacyjny z rur PVC-U dn 315 SDR 34 – 17,6 mb; odgałęzienia sanitarne z rur PVC-U dn 160 SDR34 – 122,1 mb; odgałęzienia sanitarne z rur PVC-U dn 200 SDR34 –7,6 mb; przewód ciśnieniowy z rur PE100 SDR17 DN110 – 1884,0 mb; przewód ciśnieniowy z rur PE100 SDR 17 DN160 – 3063,84  mb; pompownie ścieków – 7 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45200000-9; 45231000-5; 45231300-8

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Rozliczenia miedzy zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich -PLN

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł.

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.

12.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.	Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że ofert udostępnia się od

chwili otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust 4 ustawy pzp.

Rozdział II                                                                                                               Termin wykonania zamówienia i udzielona gwarancja

- Termin wykonania zamówienia: 30.11.2009 r.

- Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - minimum 36 miesięcy.

Rozdział III                                                                                                                          Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania  takich  uprawnień;  tzn.   prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn:

a)	Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych.

Osoba, o której mowa wyżej musi posiadać aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej,

b)	Wykonawca musi wykazać, ze zrealizował co najmniej 2 roboty w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy min. 500mb sieci sanitarnej)

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz art.24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy pzp.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy muszą wykazać, że:

- warunek określony w pkt 1) i pkt 4) spełnia każdy z Wykonawców,

- warunek określony w pkt 2), pkt 3) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.                                    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia", na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z Rozdziałem V.

Rozdział IV

Informacja na temat wadium

Wykonawcy zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 30.000,00 zł.

(słownie złotych: trzydzieści tysięcy) w terminie do 30 kwietnia 2009 roku do godziny 12: 00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6  ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Mławie 19821300082003040056760005

Rozdział V                                                                                                    Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - Załącznik Nr 3. Dla osoby pełniącej funkcję techniczną należy załączyć kopię wymaganych uprawnień budowlanych oraz dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w Załączniku Nr 3 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

6)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rozmiaru rzeczowego, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie- Załącznik Nr 4

7)Wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1

wraz z pełnomocnictwem osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to          bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału.

8) Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 5.

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje „nie dotyczy".

9) Wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 8         do siwz.

W przypadku złożenia oferty wspólnej:

- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1, 1.2 winien złożyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Rozdział VI                                                                                                                     Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1.	Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie i faksem.

Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczają na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

- Nie przewiduje się zebrania wykonawców.

- Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Mariusz Gębala  - tel. 023 6540004 wew.18

Jerzy Cichowski - tel.023 6540004 wew.17

Rozdział VII                                                                                                                        Termin związania ofertą

1.Wykonawcy pozostają związani ofertą  przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z   ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział VIII                                                                                                                               Opis przygotowania oferty

1. Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Wykonawca  może  złożyć  w  prowadzonym  postępowaniu  wyłącznie jedną ofertę.  Jeżeli

Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę wówczas wszystkie jego oferty zostaną na podstawie

art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy odrzucone.

4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane

przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres
Zamawiającego - Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna oznakowanej następująco:

Oferta na przetarg nieograniczony

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia, Uniszki Zawadzkie z przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej miasta Mławy

Nie otwierać przed 30.04.2009 r. do godz. 12:15

7.	Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad określonych jak
przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana" lub „Wycofanie".

Rozdział IX                                                                                                                          Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Sekretariat Urzędu Gminy w terminie do dnia 30.04.2009r.do godziny 12.00 .

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2009r. o godzinie 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna, lok. Nr 16 /sala konferencyjna/.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu na złożenie protestu.

Rozdział X                                                                                                                                   Opis sposobu obliczenia ceny                                                                                                                            1.Cena oferty brutto z podatkiem VAT musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.            Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia jest cena kosztorysowa.   2.Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kosztorysu ofertowego, który winien być opracowany metodą uproszczoną w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady kosztorysowania, na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji technicznej.

UWAGA: Odwołanie się w przedmiarze (załącznik nr 7 do siwz) do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. Podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych stanowi dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca w ofercie powinien podać zastosowane wskaźniki do danych wyjściowych do                    kosztorysowania tj.:

a) stawka roboczo-godziny          R  -

b) koszty pośrednie (od R, S)      Kp -

c) zysk (od R, S, Kp)                    Z   -

d) ceny materiałów, koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego, zgodnie z kosztorysem

ofertowym                                                                                                                                                                                                      4. Cena może być tylko jedna, musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz
   usługodawców (opłaty za energię, wodę itp.), należne podatki.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

a)    oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
      poprawek

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
      oferty

-niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XI                                                                                                                             Kryteria oceny oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa – 100%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium może otrzymać maksymalnie – 10 punktów od każdego z członków komisji przetargowej.

Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:

Najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Wp = -----------------------------------------------------    x 10 pkt.

Cena badanej oferty

Punkty w zakresie kryterium wyliczone przez poszczególnych członków komisji wg powyższej zasady zostaną zsumowane a o wyniku przetargu zadecyduje najwyższa liczba punktów wynikająca z sumy punktów.

Punktacja wyliczona przez członków komisji oraz wynik przetargu podane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc „po przecinku”.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział XII                                                                                                                            Warunki umowy

1.	Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze ofert, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 7 dni od
daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego została złożona jedna oferta.

2.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy załączonym do SIWZ - Załącznik nr 6

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział XIII                                                                                                              Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy - zgodnie z art. 148 Prawa zamówień publicznych, wg jego wyboru, w jednej lub
kilku następujących formach:

- pieniężnej,

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.	Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BS w Ciechanowie Oddział w Mławie 19 8213 0008 2003 0400 5676 0005

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

4. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. W ofercie należy zaznaczyć, w                   jakiej formie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinny one być rozbite na następujące pozycje:

- gwarancja wypłaty 70% kwoty zabezpieczenia obowiązująca od dnia podpisania umowy do  dnia: 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- gwarancja wypłaty 30% kwoty zabezpieczenia obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia: 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

Środki ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział XIV                                                                                                             Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy

Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 - Podwykonawcy

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 - Kosztorys ofertowy (ślepy)

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

ZATWIERDZIŁ: