Załącznik Nr 5 do SIWZ

##### UMOWA  Nr .../.../08

W dniu ................ 2008 r. w Wieczfni Kościelnej pomiędzy: Gminą Wieczfnia Kościelna, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Pana Jana Wareckiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Stępki

a

..........................................................................................................................................................,

mając(ym)ą siedzibę w .................................przy ul........................................................................

zwan(ym)ą dalej w tekście "Wykonawcą",

- ...............................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do………………………………………………. pod Nr ……… z dnia …………. prowadzonego przez…………………………………………...………………..

NIP………………………….,Urząd Skarbowy………….……….regon….……………………… reprezentowan(ym)ą przez:…………………………………………………………………………

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy 341-4/08, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest inwestycja pn. „Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich”, którą Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie oferty złożonej w dniu…………………………… 2008 r.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

| Lp. | Roboty budowlane | Jedn.miary | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont łazienki | szt. | 1 |  |
| 2 | Remont kuchni | szt. | 1 |  |
| 3 | Remont stołówki | szt. | 1 |  |
| 4 | Remont klasy „O” | szt. | 1 |  |
| 5 | Remont sali gimnastycznej | szt. | 1 |  |
| 6 | Remont biblioteki | szt. | 1 |  |
| 7 | Remont gabinetu Pani dyrektor | szt. | 1 |  |
| 8 | Remont sekretariatu i sali lekcyjnej | szt. | 1 |  |
| 9 | Remont korytarza | szt. | 1 |  |
| 10 | Wywóz gruzu i wymiana instalacji elektrycznej |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Podatek VAT (22%) |  |  |  |  |
| Ogółem Roboty budowlane |  |  |  |  |
| Lp. | Wyposażenie – meble |  |  |  |
| 1 | Wyposażenie świetlico-jadalni | zestaw | 1 |  |
| 2 | Wyposażenie oddziału „O” | zestaw | 1 |  |
| 3 | Wyposażenie sali lekcyjnej | zestaw | 1 |  |
| 4 | Wyposażenie biblioteki | zestaw | 1 |  |
| 5 | Pozostałe wyposażenie | zestaw | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Podatek VAT (22%) |  |  |  |  |
| Ogółem Wyposażenie – meble |  |  |  |  |

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostarczoną dokumentacją techniczną i innymi niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin placu budowy, a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż.

- Ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w przedmiarze robót, których strony nie mogły przewidzieć bądź stanowiące przedmiot zamówienia uzupełniającego (dopuszczonego zapisem pkt. V SIWZ), zlecone zostaną odrębną umową w trybie z wolnej ręki zgodnie z art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych bądź art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do limitu 50% wartości zamówienia publicznego) na podstawie odrębnych uzgodnień w formie tzw. protokołów konieczności. Wynagrodzenie za te roboty Wykonawca ustalał będzie w oparciu o Przedmiar robót z zastosowaniem wskaźników podanych w danych wyjściowych do kosztorysowania (zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……),  obowiązujących przez czas trwania umowy, tj:

a. stawka roboczo-godziny 		R   –  ........ zł.

b. koszty pośrednie ( od R, S )      	Kp –   .........%

c. zysk ( od R, S, Kp )			Z  –   ..........%

- ceny materiałów, koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Kwota umowna wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie roboty określone przedmiotem zamówienia oraz materiały potrzebne do jej wykonania.

- Integralną częścią umowy jest kosztorys ofertowy (załącznik nr 1).

§ 2

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, Prawem budowlanym i wymaganą technologią, SIWZ i umową,

- dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców,

- poniesienia odpowiedzialności przez Wykonawcę za szkody powstałe w toku realizacji przedmiotu umowy,

- posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto),

- protokólarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót.

- wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” /Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami/,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty na materiały i wyposażenie wystawione przez ich producentów.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót określonych w §1 po ich zakończeniu, w terminie do 5-ciu dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego poszczególnych prac do odbioru.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Zapłaty ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 5

- Zamawiający wskaże inspektora nadzoru w dniu wprowadzenia na budowę.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy wykonywać będzie:

…………………………………………………………………………………………………..

§ 6

- Orientacyjną wartość robót i szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy Wykonawcy na łączną kwotę brutto................................. PLN (słownie: ..............................................), stanowiący integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

- Rzeczywista wartość robót rozliczona zostanie kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi wg cen jednostkowych (niezmiennych przez cały okres realizacji umowy) zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ilości (obmiaru) rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Rozliczenie nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust.1 powyżej.

- Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało na podstawie faktury częściowej oraz faktury końcowej za faktycznie wykonane prace, dostarczone Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych: zaakceptowanymi protokołami odbioru robót z każdego etapu i obmiarami (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru Zamawiającego).

- Strony ustalają, że faktura częściowa może być wystawiona po wykonaniu robót wymienionych w § 1 pkt. 2, pozycja od 1do 6 – roboty budowlane.

- Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia protokółu odbioru końcowego.

- Termin płatności faktur ustala się na 14 dni.

- Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

§ 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie prac przez podwykonawców.

§ 8

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin odbioru poszczególnych robót. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez strony.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- Po odbiorze końcowym robót zaczyna biec termin gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu terminu oddania przedmiotu robót, określonego w protokóle wprowadzenia.

§ 9

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji/ rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy,

3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określony w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub przerwy.

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określony w w § 6 ust. 1 umowy , za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie którym odbiór powinien zostać zakończony.

.

§ 10

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania usuwania wad, napraw gwarancyjnych.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu - jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 12

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika Budowy), wpisem w Dzienniku Budowy.

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót,

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

1. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego,

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 15

  - Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

  - Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zamawiający informuje Wykonawcę, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych”.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 18

Integralna część niniejszej umowy stanowi:

Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:

........................................					.......................................