Załącznik Nr 7 do SIWZ

(projekt umowy)

UMOWA GKiI.272 …2015

zawarta w dniu ...... 2015 r. w Wieczfni Kościelnej pomiędzy: Gminą Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna,

NIP: 569-17-60-011 reprezentowaną przez:

Pana Jana Wareckiego – Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna

Przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Stępki – Skarbnika Gminy

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………. ,   NIP ………………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

……………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………..2015 r, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm).,                      o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zadania pn.:

Przebudowa dróg  na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.:

W skład tej inwestycji wchodzą niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr G230919 w miejscowości Windyki,

2. Przebudowa drogi w Uniszkach Gumowskich na działce Nr 395/1,

3. Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo,

Terminy

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31.10.2015r.

- Termin odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wynosi 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru.

§ 3

Szczegółowe obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

  - przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej po 1 egzemplarzu dla każdej inwestycji  drogowej w dniu podpisania umowy;

  - przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu, gdzie będą wykonywane roboty w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  - dokonanie odbioru robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty,

  - przygotowania zaplecza budowy,

  - zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

  - zapewnienia dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac,

  - oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia)         w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,

  - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm),

  - przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

  - zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

  - wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,

  - stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu        i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru,

  - zawiadomienie Inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

  - badanie składu betonu pod względem uziarnienia i składu asfaltu (ekstrakcji) dla każdej wbudowanej partii materiałów,

  - ocena zgodności uzyskanych wyników ze stawianymi wymaganiami wraz z wydaniem stosownej opinii laboratoryjnej,

  - badanie parametrów fizycznych warstwy tj. wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnej przestrzeni w warstwie oraz sprawdzenie grubości wykonanej warstwy,

  - przedstawienie wyników pomiarów dotyczących: szerokości warstwy, równości podłużnej i poprzecznej wykonanej warstwy, spadku poprzecznego warstwy.

  - udzielenia Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od następnego dnia od odbioru robót,

  - niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,

  - stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

  - przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której wchodzą następujące dokumenty:

    - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

    - protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia  wbudowanych materiałów potwierdzone przez producenta/dostawcę,

    - dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

    - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

  - protokoły badań i sprawozdań,

  - rozliczenie końcowe budowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości,

  - na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

Wynagrodzenie i zasady rozliczania

- Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie uproszczonego kosztorysu ofertowego zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości jak podano w tabeli niżej;

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej Nr G230919W w miejscowości Windyki. | …………………. | ………………… | ……………… |
| 2. | Przebudowa drogi w Uniszkach Gumowskich na działce Nr 395/1. | ………………… | ……………… | ……………… |
| 3. | Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo | …………………. | ………………… | ……………… |
|  | Ogółem: |  |  |  |

Ogółem:

Netto ….…… zł (słownie: .……….……………………..….………………………………

……..…………………...…………………….……………………………………………. )

Podatek VAT  ….……..zł (słownie: ……….…………….………………………………....

………...……………..…………………………………………………………………..… )

Brutto …………… zł (słownie : ...……………..……………………………………………

………….………………………..…………………………………………………………. )

- Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i zawiera zapłatę za wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  może wystawiać faktury częściowe,  po zakończeniu każdego zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 569-17-60-011,

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP ………………….

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru robót.

- Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Odbiory

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na podstawie pisemnego powiadomienia tj. pisma złożonego w sekretariacie Urzędu Gminy  lub faksem na nr 023/6540050

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub danego elementu po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie          z przeznaczeniem – do czasu usunięcia tych wad.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę         o gotowości do odbioru końcowego.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ……… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od następnego dnia od odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych robót budowlanych.

- O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1.

- Zabezpieczenie jest wniesione w formie: .............................................

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego      w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział / Mława 19821300082003040056760005.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz              z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

  - 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

  - 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz:

  - gwarancja ......................... na kwotę .............. zł (równa 100% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją ................ zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia .............. (termin umowny wykonania prac + 14 dni);

  - gwarancja ....................... na kwotę ................... zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją ..................... usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi ważna od dnia ...................... (termin odbioru końcowego prac) do dnia ..................... (okres rękojmi).

- W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji .................... Zamawiający ma prawo potrącić z faktury Wykonawcy za wykonane prace zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystane przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

Reprezentanci stron

- Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………….

§ 9

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy          w  wysokości 10% wartości umowy brutto;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Kara umowna o której mowa w ust. 2 winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia  przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.

§ 10

Istotne warunki zmiany umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy.

- Zmiany mogą dotyczyć umownego terminu wykonania zamówienia z powodu:

  - z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian                        w dokumentacji techniczno – projektowej,

  - konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

  - niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zachowując obowiązujące technologie.

  - wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód formalno-prawnych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia.

- Zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia:

  - dokonaną na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. Zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

  - dokonaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane dot. uzgodnionej możliwości wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonaną podczas wykonywania robót i nieodstępującą w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego            i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

- Jeżeli zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę zmian umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie                  z obowiązującymi warunkami zawartymi w umowie.

§11¹

PODWYKONAWCY

1. Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 7 paragraf 11 będzie brzmiał „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.

1. Wykonawca może zaangażować podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia

wymienionej w przyjętej ofercie, a podwykonawca może zaangażować dalszego wykonawcę.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest   obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Zamawiający wymaga, aby zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy na podstawie umowy o podwykonawstwo następowała po wykonaniu całości robót budowlanych objętych niniejszą umową.

4. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 2 lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9. Zasady określone w ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W tym przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłacie należnego im wymagalnego wynagrodzenia stosownie do zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 7 od doręczenia tej informacji, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku określonym w ust. 15 lit. c Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 15.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

19. Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o czym mowa w ust. 10 zd.

trzecie.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy również w przypadkach, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy, zgodnie z ust. 4 może nastąpić w terminie 15 dni, licząc od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz               w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy do:

  - sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego,

  - sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego rozliczenie finansowe wykonanych robót,

  - uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu.

- W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 7, czynności tych dokona Zamawiający obciążając kosztami Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego do zawarcia umowy                        z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 6471 - K.c.*

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.*

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.*

- Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.*

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy                       z Podwykonawcami.*

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu umowy z podwykonawcami nie wnosi sprzeciwu ani zastrzeżeń uważa się że, wyraził zgodę na zawarcie umowy.*

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy    z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie. Przed otrzymaniem całkowitej zapłaty od Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzenia zapłaty Podwykonawcom oraz oświadczenie Podwykonawcy o rozliczeniu z Wykonawcą.*

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona zapłaty w całości lub części wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie artykułu 6471- K.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowana przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistniałym fakcie wraz z żądaniem uregulowania należności.*

- Nieuregulowanie należności przez Wykonawcę w terminie 14 dni skutkuje odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy, co skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej na rzecz Zmawiającego, zaś Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.*

- Zamawiający informuje, że złożył wniosek o dotację ze środków związanych z wyłączeniem                     z produkcji gruntów rolnych na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego            w Wieczfni Kościelnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29.01 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przepisy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

*-zapisy mają tylko zastosowanie w przypadku wystąpienia podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: