UCHWAŁA    NrV/32/2003

RADY MIEJSKIE J w ZELOWIE z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, póz. 1591, zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23, póz. 220, Dz. U. Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984 ,Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806 ) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, póz. 747, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, póz. 984) RADA MIEJSKA W ZELOWIE uchwala, co następuje:

§ 1.          Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Żelów do roku 2005, opracowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Zelowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.              Plan określa zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Zelowie oraz przedsięwzięcia rozwojowe i nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty oraz sposób ich finansowania do 2005 roku.

§ 3.                Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 4.              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wincnty Berliński

Załącznik do Uchwały Nr V/3 2/2003 Rady Miejskiej w Zełowie z dnia 30.01.2003 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO      KOMUNALNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Żelów, Plac Dąbrowskiego 7

WIELOLETNI            PLAN

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na terenie miasta i gminy Żelów w latach 2003 - 2005

Żelów, styczeń 2003 r.

I. ZAKRES USŁUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

1.	Ujmowanie i uzdatnianie wody (w tys.m3)

Ujęcie wody	Plan        na        rok

2003                              2004	2005

Żelów                                                                                    220                                  225	230

Kociszew                                                                          21                                    23	25

Razem                                                                          241                                  248	255

2.	Dostawy wody do odbiorców ( w tyś. m3 )

Grupa odbiorców                                                                Plan          na	rok

2003                            2004	2005

gospod, domowe                                                        157                                160	165

pozostali odbiorcy                                                      28                                  30	32

Razem                                                                              185                                190	197

3.	Odbiór i oczyszczanie ścieków (w tyś. m3)

Grupa usługobior.                                                            Plan          na	rok

2003                            2004	2005

gospod, domowe                                                        105                                  110	115

pozost. usługob.                                                            73                                    73	73

Razem                                                                                178                                  183	188

4.	Przychody z opłat za usługi oraz dopłaty ( w tyś. zl)

Rodzaj usług                                                                        Plan          na	rok

2003                            2004	2005

wodociągowe                                                              404                                424	445

kanalizacyjne                                                                  548                                  581	615

Razem                                                                            952                              1005	1060

.5. Koszty ( w tyś. zł)

Wyszczególnienie                                                        Plan          na	rok

2003                            2004	2005

zaopatrzenie w wodę                                        375                                410	435

odprowadzanie ścieków                              539                                  575	605

Razem                                                                            914                                  985	1.040

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE. MODERNIZACYJNE I REMONTOWE RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ POZIOM WYDATKÓW NA TEN CEL - (w tvs.zl)

1. Do wykonania przez Przedsiębiorstwo

Rok 2003

- instalacja 150 szt wodomierzy na przyłączach nieopomiarowanych	-	17,0

- wymiana wodomierzy uszkodzonych i podlegających legalizacji      - 50 szt.	-	6,0

- wymiana 2 szt niesprawnych zasuw na sieci wodociągowej	-	6,0

- remont 2 szt pomp z przepompowni ścieków	-	5,0

Razem	-	34,0

Rok 2004

- montaż wodomierzy na nowych przyłączach oraz wymiana wodomierzy
uszkodzonych      i podlegających legalizacji - 100 szt,	-	12,0

- wymiana 2 szt niesprawnych zasuw wodociągowych	-	7,0

- wymiana pompy na przepompowni ścieków	-	12,0

Razem	-31,0

Rok 2005

- montaż wodomierzy na nowych przyłączach oraz wymiana wodomierzy
uszkodzonych i podlegających legalizacji -100 szt.	-	12,0

- wymiana pompy na przepompowniach ścieków	-	12,0

Razem	-	24,0

III. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH

Wymienione w punkcie II. l mniejszego planu zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych finansowane będą przez Przedsiębiorstwo w ramach kosztów bieżącej działalności oraz z zysków wypracowanych na działalności zaopatrzenia . w wodę i odprowadzania ścieków.

PREZES/^RZĄDu

Ryszard "Kębtówski
GŁÓWNY księgowy	Roman/Bednarek