## OCENA STANU REALIZACJI INWESTYCJI 2015

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa, przebudowa i termorenowacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach | W 2014 roku podpisano umowę z firmą „SANEL” Sp. j. na wykonanie zadania na kwotę 550.917,20 zł. Nadzór inwestorski 7.380,00 zł. Zrealizowano. Zadanie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało rozliczone. |
| 2 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie | Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru „JUKON PROJEKT” Jarosław Jurczak z siedzibą w Bełchatowie za kwotę 116.850,00. Terminem realizacji do 07.08.2015r. Odebrano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. |
| 3 | Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów- II etap | Zawarto umowę 16.07.2014r. z firmą Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM PERFEKT Sp. z o.o. z Krakowa z terminem realizacji 1 rok, za kwotę 300.960,00 zł. Termin do 16.07.2015r. Odebrano dokumentację projektową. |
| 4 | Budowa sieci wod-kan od ul. Żeromskiego do Cegielnianej | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 19.680,00 z terminem realizacji do dnia 30.09.2015r. Zrealizowano- odebrano dokumentację. |
|  | Oświetlenie od ul. Żeromskiego do Cegielnianej |  |
| 5 | Budowa wodociągu do wsi Nowa Wola | Umowa z p. Andrzejczak z Łodzi za kwotę 19.680,00 termin realizacji do 30.09.2015r. Zrealizowano – odebrano dokumentację. |
| 6 | Budowa wodociągu w miejscowości Kurów | Umowa z Biuro Projektowe Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi ul. Zgierska za kwotę 23.985,00 termin realizacji do 30.11.2015r. Kurówek- zadanie w trakcie realizacji |
| 7 | Budowa wodociągu w miejscowości Ostoja | Umowa z Biuro Projektowe Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi ul. Zgierska za kwotę 28.905,00 termin realizacji do 30.11.2015r. Zadanie w trakcie realizacji. |
| 8 | Rozbudowa wodociągu w Maurycowie | Umowa z p. Łukaszem Stępniem „EKOINŻBUD” z Piotrkowa Trybunalskiego termin 2 miesiące Nadzór Marianna Jakubiec WODMAR z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 3.500,00 do 18.10.2015. Zadanie zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę. |
| 9 | Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie | Zakład Usług Studziennych Marcin Wójcik ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce za cenę 158.424,00 z terminem realizacji do 30.11.2015r. Nadzór inwestorski p. Jan Szataniak za kwotę 1.948,62. Zadanie w trakcie realizacji. |
| 10 | Zainstalowanie areatora na stacji uzdatniania wody w Zelowie | Umowa Andrzejczaj z Łodzi termin realizacji do 20.12.2015r. za kwotę 39.360,00 zł |
| 11 | Budowa chodnika -ul. Poznańska | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 4.900,00. Odebrano dokumentację . Podpisano umowę na realizację zadania z P.P.H.U. Sanel Sp.j. z Bełchatowa na kwotę 106.400,22 zł. Nadzór nad remontem p. Bogdan Przybycień z Bełchatowa za kwotę 1.968,00 Zrealizowano. |
| 12 | Modernizacja drogi Wypychów - Podlesie | Zawarto umowę na wykonawstwo z Tomaszem Przybylskim P.P.H.U. „TOMRET” Łask na kwotę 238.094,54,00 zł. Nadzór inwestorski p. Bogdan Przybycień z Bełchatowa za kwotę 3.444,00 zł. Zrealizowano. |
| 13 | Remont chodnika ul. Wąska | Zawarto umowę z firmą PPHU Sanel S.j. z Bełchatowa na kwotę 112.087,70 z terminem do 15.11.2015r. Zrealizowano. |
| 14 | Remont drogi Bocianicha- Sowińce | Umowa na opracowanie dokumentacji z Panem Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa za kwotę 4.305,00 z terminem do 20.12.2015r. |
|  | Remont drogi Bocianicha- Sowińce- fundusz sołecki |  |
| 15 | Remont drogi Kociszew- Bujny | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 16.113,00. Umowa na wykonawstwo z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 511.372,39 zł z terminem realizacji do dnia 20.11.2015r. Nadzór inwestorski p. Bogdan Przybycień z Bełchatowa na kwotę 3.444,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. |
| 16 | Remont drogi Łobudzice - Sromutka | Umowa na opracowanie dokumentacji z Panem Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa za kwotę 2.460,00. Podpisano umowę na aktualizację mapy z p. Ogłozą oraz wznowienie granic nieruchomości– odebrano. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót- firma DROMAG Sp. z o.o. za kwotę 220.881,43 zł. |
| 17 | Remont drogi Pszczółki | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z p. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 3.075,00 zł. Umowa na wykonawstwo DROMAG Sp. z o.o. za kwotę 150.000,00 zł. |
| 18 | Remont drogi w miejscowości Ignaców | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 615,00. Umowa na realizację z Tomaszem Przybylskim PPHU „TOMRET” z Łasku za kwotę 29.984,94 zł. Zrealizowano. |
| 19 | Remont drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice | Podpisano umowę na opracowanie map z p. Ogłozą – odebrano mapy. Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji za kwotę 150.060,00 brutto I płatność /2015/ - 100.060,00 zł, II płatność /2016/ - 50.000,00 zł p. Bogdan Przybycień z Bełchatowa termin realizacji I etap- 20.12.2015; II etap- 31.08.2016r.- (zadanie realizowane w ramach specustawy). Na rozpoczęcie tego zadania w miesiącu październiku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. |
| 20 | Remont drogi w miejscowości Łobudzice | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. Bogdanem Przybycieiem z Bełchatowa za kwotę 7.995,00 termin realizacji 15.12.2015. |
| 21 | Remont drogi w miejscowości Łobudzice (Bałuty) | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. Bogdanem Przybycieiem z Bełchatowa za kwotę 7.380,00 termin realizacji 15.12.2015r. |
| 22 | Remont drogi w miejscowości Pawłowa | Umowa na opracowanie dokumentacji z Panem Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa za kwotę 4.305,00 z terminem do 20.12.2015r. |
| 23 | Remont drogi w miejscowości Pukawica | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 7.995,00 z terminem realizacji do dnia 31.05.2015. Odebrano dokumentację projektową. |
|  | Remont drogi w miejscowości Pukawica- - fundusz sołecki |  |
| 24 | Remont drogi w miejscowości Rogowiec | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 3.813,00 z terminem realizacji do dnia 31.07.2015r. Odebrano dokumentację. |
| 25 | Remont drogi w miejscowości Wygiełzów | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z P. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 2.460,00 Umowa na realizację z Tomaszem Przybylskim PPHU „TOMRET” z Łasku za kwotę 48.514,40 z terminem do 10.10.2015r. Zrealizowano. |
| 26 | Remont drogi w Nowej Woli | Oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na dwa odcinki dróg z p. Bogdanem Przybycieniem na kwotę: Dz.188 - 5.535,00 Dz. 201 – 5.535,00 |
| 27 | Remont drogi we wsi Pożdżenice | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. Bogdanem Przybycieniem z Bełchatowa na kwotę 18.450,00 |
| 28 | Wykonanie drogi w miejscowości Jawor |  |
| 29 | Wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrząstawce | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. Bogdan Przybycień z Bełchatowa na kwotę 27.675,00 zł. Zadanie w trakcie. |
|  | Wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrząstawce - fundusz sołecki |  |
| 30 | Budowa archiwum Urzędu Miejskiego w Zelowie | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z p. Jarosławem Jurczakiem z Bełchatowa na kwotę 31.980,00 zł. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 31 | Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Zelowie | Zakupiono samochód marki Skoda Octavia III Combi Ambition z Carsed J.Chełstowski, K.Lipiński, T. Rybałtowski Sp.j. Siedlce za kwotę 73.800,00 zł. |
| 32 | Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka - fundusz sołecki | Wykonanie ławy fundamentowej – Adamczyk S. c. z Łobudzic -1.309,80 Materiały budowlane na lawę- 508,50 FHU Olejnik Jrena Zelów PHU BARTEX Edward Bartnik Gorzkowice – bloczki na ściany 6.278,40 zł. |
| 33 | Remont i termorenowacja budynku OSP Grabostów - fundusz sołecki | Faktura za pomiary elektryczne 246,00 p. Urbanowicz. PPHU CECH- MAR zakup profili stalowych za kwotę 3.479,90 zł. Beton +praca pompy- 3.591,60 Posadzka- 3.700,00 1.020,00 okno o wymiarach 1450/2400 6.935,19- materiały budowlane na remont- PPHU „CECH_MAR” M.Chrzanowski Zelów Zadanie w trakcie realizacji. |
| 34 | Termomodernizacja budynku OSP w Kolonii Pożdżenice- fundusz sołecki | Materiały- 447,99 tarcica budowlana- PPHU CEZ-REN Cezary Bilas Kolonia Łobudzice 14, Zelów. Zadanie w trakcie realizacji. |
| 35 | Wymiana ogrzewania z elektrycznego na olejowe w części garażowej i bojowej OSP Karczmy - fundusz sołecki | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na pozwolenie na budowę z „Jukon Projekt” z Bełchatowa za kwotę 8.610,00 brutto. Odebrano dokumentację. |
| 36 | Remont w Szkole Podstawowej w Kociszewie | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na pozwolenie na budowę z „Jukon Projekt” z Bełchatowa za kwotę 5.535,00 brutto. Odebrano dokumentację. Wykonawstwo – PPHU Sanel Sp.j. z Bełchatowa- 31.400,01 zł. Zrealizowano. |
| 3 | Remont w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na pozwolenie na budowę z „Jukon Projekt” z Bełchatowa za kwotę 4.920,00 brutto. Odebrano dokumentację. Wykonawstwo PPHU Sanel Sp.j. z Bełchatowa 24.600,00. Zrealizowano. |
| 38 | Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na pozwolenie na budowę z „Jukon Projekt” z Bełchatowa za kwotę 2.460,00 brutto Odebrano. Umowa na wykonawstwo PPHU Sanel Sp. j z Bełchatowa za kwotę 22.509,00. Zrealizowano. |
| 39 | Budowa ogrodzenia przy ZSO | Umowa z p. Krzysztofem Kilańczykiem z Zelowa termin do 10.12.2015r. za kwotę 14.950,65. Zadanie trakcie realizacji. |
| 40 | Rozbiórka budynków przy ZSO | Umowa z p. Krzysztofem Kilańczykiem z Zelowa termin do 31.08.2015r. za kwotę 69.987,00. Zrealizowano. |
| 41 | Wykonanie dokumentacji i dokończenie adaptacji pomieszczeń w ŚDS w Walewicach | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z p. Jarosławem Jurczakiem Jukon Projekt z Bełchatowa na kwotę 49.200,00 –koncepcja i remont pomieszczeń, 30.11.2015r. projekt budowlany klatki z windą. Wysłano rozeznanie na wykonanie adaptacji pomieszczeń- I etap. |
| 42 | Rozbiórka budynku gospodarczego w MOPS | Zawarta umowa z Panem Krzysztofem Kilańczykiem z Zelowa za kwotę 13.000,00 zł . Zrealizowano. |
| 43 | Budowa sieci wod-kan w ul. Wolności w Zelowie | Umowa z firmą SKANSKA S.A. z Warszawy za cenę 363.914,86 zł. Do 30.09.2015r. Zrealizowano. Zawarto umowę na dofinansowanie ze Starostwem na kwotę 100.000,00 zł. |
| 44 | Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Zelowie | Umowa na dokumentację z Panem Kazimierzem Augustyniakiem z Maurycowa, gm. Zelów za kwotę 5.000,00 z terminem realizacji 30.09.2015 r. Opracowano dokumentację. |
| 45 | Oświetlenie uliczne we wsi Kolonia Grabostów | Zawarta umowa na wykonawstwo z Elwoj Wojciechowscy Sp.j. w Bełchatowie za kwotę 13.530,00 zł . Nadzór nad realizacją p. Kazimierz Augustyniak z Maurycowa za kwotę 600,00 zł brutto. Zrealizowano. |
| 46 | Rozbudowa oświetlenia na ul. M.Skłodowskiej- Curie w Zelowie | Umowa na opracowanie dokumentacji z Panem Kazimierzem Augustyniakiem z Maurycowa, gm. Zelów za kwotę 2.000,00. Wykonanie robót 4.900,00 zł -PGM. Zrealizowano. |
| 47 | Rozbudowa oświetlenia na ul. Wolności w Zelowie | Umowa na dokumentację z Panem Kazimierzem Augustyniakiem z Maurycowa, gm. Zelów za kwotę 3.500,00 zł. Umowa na wykonawstwo PGM z Bełchatowa na kwotę 17.502,90. Zrealizowano. |
| 48 | Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Faustynów | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. Kazimierzem Augustyniakiem z Maurycowa za kwotę 2.000,00 Z terminem realizacji 30.11.2015r.Zadanie w trakcie realizacji. |
| 49 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie | Zawarta umowa z firmą Sanel SP.j. z Bełchatowa za kwotę 89.000,00. Nadzór inwestorski na realizacją p. Kazimierz Augustyniak z Maurycowa za kwotę 2.000,00 brutto. Zrealizowano. |
|  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie- fundusz sołecki |  |
| 50 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach | Umowa z PGM z Bełchatowa na kwotę 38.919,76 zł. Nadzór inwestorski na realizacją p. Kazimierz Augustyniak z Maurycowa za kwotę 1.200,00 brutto. Zrealizowano. |
|  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Grębocinach - fundusz sołecki |  |
| 51 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łobudzicach przy ul. Akacjowej | Zawarta umowa z firmą P.P.H.U. Sanel Sp.j. z Bełchatowa za kwotę 121.800,00 zł. Umowa na nadzór inwestorski z p. Kazimierzem Augustyniakiem na kwotę 2.400,00 brutto. Zrealizowano |
|  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łobudzicach przy ul. Akacjowej- fundusz sołecki |  |
| 52 | Wykonanie oświetlenia w Kolonii Ostoja | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. Kazimierzem Augustyniakiem za kwotę 2.500,00 zł . Umowa z PGM z Bełchatowa na kwotę 7.626,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. |
|  | Wykonanie oświetlenia w Kolonii Ostoja - fundusz sołecki |  |
| 53 | Dobudowa pomieszczeń sanitarno- socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie - fundusz sołecki | Zadanie planowane do realizacji ze środków unijnych po ogłoszeniu naborów. |
| 54 | Remont pomostu na Patykach | Zawarto umowę z firmą Sanel Sp. j. z Bełchatowa z terminem realizacji do 30.06.2015r. Zrealizowano. |
| 55 | Rozbiórka budynku gospodarczego w Pawłowej | Zawarto umowę na wykonanie rozbiórki z p. Krzysztofem Kilańczykiem z Zelowa za kwotę 14.981,40 do 15.11.2015r.Zadanie w trakcie realizacji. |
| 56 | Rozbiórka budynku przy ul. Żeromskiego | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z p. J. Jurczakiem z Bełchatowa na kwotę 3.075,00 zł. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto umowę z p. Krzysztofem Kilańczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ Urządzanie Terenów Zieleni Krzysztof Kilańczyk” z siedzibą w Zelowie za kwotę 132.102,00 brutto. Zrealizowano. |
| 57 | Urządzenie placu zabaw w Walewicach | Podpisana umowa na dokumentację z Arch MK Marek Karolczyk z Zelowa. Odebrano dokumentację. Podpisano umowę na dostawę i montaż zabawek z PPU „FIGLER” z Tarnowskich Gór za cenę 8.635,52 zł, Zrealizowano. |
|  | Urządzenie placu zabaw w Walewicach- - fundusz sołecki |  |
| 58 | Urządzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych | Podpisana umowa na dokumentację z Arch MK Marek Karolczyk z Zelowa. Odebrano dokumentację. Podpisano umowę na dostawę i montaż zabawek z PPU „FIGLER” z Tarnowskich Gór za cenę 9.915,34 zł. Zrealizowano. |
|  | Urządzenie placu zabaw i siłowni w Bujnach Księżych - fundusz sołecki |  |
| 59 | Wymiana ciepłociągu | Zawarto umowę z P.P.H.U. Sanel Sp.j. z Bełchatowa na kwotę 115.883,93 Zrealizowano. |
| 60 | Wymiana okien w zasobach mieszkaniowych ZUK | Umowa na montaż 2 szt. okien w budynku w Bujnach Szlacheckich – przedsiębiorca p. Krzysztof Adamczyk z Łobudzic za kwotę 3.340,00 do 21.08 oraz umowa na montaż 3 szt. okien na ul. Poznańskiej 72, Wygiełzów ośrodek – 27.500,00, Sienkiewicza- 3.500,00, Termin 06.11.2015. Zadanie w trakcie realizacji. |
| 61 | Wyposażenie placu zabaw w Pszczółkach | Podpisano umowę na dostawę i montaż zabawek z PPU „FIGLER” z Tarnowskich Gór za cenę 19.292,86 zł.- Zrealizowano. |
|  | Wyposażenie placu zabaw w Pszczółkach- fundusz sołecki |  |
| 62 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej | Zawarto umowę z p. Krzysztofem Kilańczykiem z Zelowa za kwotę 33.087,00 Mapa do celów projektowych z Panem Z. Ogłozą – 1.107,00. Projekt zagospodarowania- p. Marek Karolczyk z Zelowa za kwotę 1.476,00 zł. Wysłano rozeznanie cenowe na montaż urządzeń zabawowych. |