BRM.0012.28.2012

PROTOKÓŁ  Nr  28/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
ul. Żeromskiego 23 o godz. 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Jan Domagała                 	- przewodniczący Komisji

2. Włodzimierz Łyp           	- zastępca przewodniczącego Komisji

3. Agnieszka First              	- członek Komisji

4. Dariusz Kaczmarek        	- członek Komisji

5. Robert Pawlak                	- członek Komisji

W posiedzeniu Komisji, na zaproszenie, uczestniczyli:

1) Urszula Świerczyńska 	- Burmistrz Zelowa

2) Anna Kurek 		- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie prowadził Pan Jan Domagała - przewodniczący Komisji, który otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji stwierdził quorum, ponieważ zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie w brzmieniu, jak niżej:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

4. Kontrola problemowa drogi Mauryców – Pożdżenice – dalsza część.

5.  Sprawy bieżące, korespondencja.

6. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji odbytych w dniach 16 maja 2012 roku oraz 
28 maja 2012 roku zostały przyjęte jednogłośnie, 5 głosami „za”.

Punkt 4. Kontrola problemowa drogi Mauryców – Pożdżenice – dalsza część.

W tej części posiedzenia Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zelowie kontynuowała  kontrolę problemową prawidłowości wykonania i obecnego stanu drogi Mauryców – Pożdżenice remontowanej w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości 1500m3/d dla Zelowa”  realizowanego przez Gminę Zelów w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa systemów wod.- kan. 
z odtworzeniem pasów drogowych” w latach 2005-2007 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zleconej przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr  XXV/194/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Pani Anna Kurek zapoznała zebranych z oceną stanu technicznego wraz z badaniami laboratoryjnymi przedmiotowej drogi, wykonanej na zlecenie Gminy Zelów przez Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe sp. z o.o. w Łodzi wraz z badaniami labolatoryjnymi drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Maurycowie w ciągu drogi Pożdżenice – Mauryców.

Z przedstawionej oceny stanu technicznego przedmiotowej drogi wynika, że wykonawca przyjął określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia grubości warstw konstrukcyjnych drogi, które są niezgodne (zbyt małe) w stosunku do wymaganych wg tablicy 10 KTKNPP-1997 dla ruchu KR1.

Kategoria obciążenia ruchem KR1 charakteryzuje się minimalną wymaganą „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półszytwnych” oraz Dziennikiem Ustaw 
Nr 63 dopuszczalną liczbę osi obliczeniowych 100 kN na dobę na pas obliczeniowy.

Wymagane dla kategorii ruchu KR1 grubości warstw konstrukcyjnych:

- warstwa ścieralna 		- 4 cm

- warstwa obciążeniowa 	- 4 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z tłucznia kamiennego 			- 20 cm

są minimalnymi grubościami warstw konstrukcyjnych wymaganymi dla dróg publicznych obciążonych najmniejszym ruchem ( przy założeniu odpowiednich warunków gruntowo – wodnych).

Zbyt małe w stosunku do wymaganych „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półszytwnych” istniejące grubości warstw konstrukcyjnych, szczególnie 
w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych, mogą powodować nadmierną 
i przyspieszoną destrukcję nawierzchni.

(Ocena stanu technicznego wraz z badaniami labolatoryjnymi dogi dojazdowej o oczyszczalni ścieków w Maurycowie w ciągu drogi Pożdżenice – Mauryców, stanowi załącznik do protokołu).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że urząd nie posiada projektu przebudowy/remontu drogi dojazdowej do oczyszczalni. Ze złożonych, na piśmie wyjaśnień,  przez Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Zelowie (pismo znak: GK.7021.84.2012) wynika, że projekt budowlany złożony do pozwolenia na budowę nr AB.7351-1/24/03 nie obejmuje drogi dojazdowej do oczyszczalni. Projekt branży drogowej będący załącznikiem do w/w pozwolenia dotyczył dróg wewnętrznych na terenie samej oczyszczalni.

Pani Anna Kurek wyjaśniła, że droga dojazdowa, na odcinku od Maurycowa do oczyszczalni była wielokrotnie naprawiana, jednakże firma EKO-BUD, Grzelczyk, Woreta  Spółka jawna w chwili obecnej odmówiła dalszej naprawy gwarancjyjnej z uwagi na zniszczenie nawierzchni dokonane przez pojazdy o ciężkim tonażu, dla których droga ta nie była przystosowana. Poinformowała, że w chwili obecnej wystosowane zostanie do firmy pismo celem usunięcia usterek w ramach przeglądu gwarancyjnego.

Burmistrz Zelowa poinformowała, że w chwili obecnej dobiega końca okres gwarancji
(w dniu 15 października br.). Problem polega na tym, że firma odmówiła wykonania naprawy tej drogi. Jeden egzemplarz oceny stanu technicznego wraz z badaniami laboratoryjnymi przedmiotowej drogi zostanie przesłany do firmy z zawezwaniem do przeprowadzenia natychmiastowej naprawy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Maurycowie w ciągu drogi Pożdżenice. Droga wymaga natychmiastowej naprawy, bo jej stan zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

Pani Burmistrz poinformowała także, że w dniu 9 lipca br. odbędzie się przegląd gwarancyjny.

W wyniku powyższych czynności Komisja Rewizyjna ustaliła, żę wystąpi do radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Zelowie o wydanie opinii prawnej w następujących kwestiach:

1) w sprawie zawartej umowy Nr Fn.33291-91/05 na wykonanie robót 
dodatkowych do umowy zasadniczej  Nr Fn.33291-35/05 na kwotę 99 844,60 złotych. 
Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Zelów a Konsorcjum firm: EKO-BUD, Grzelczyk, Woreta Spółka Jawna i "Ekoservispol" w dniu 16.12.2005 r.

Zakres robót dodatkowych obejmował: kanalizację sanitarną wewnętrzną, roboty związane 
z instalacją c.o., instalację zimnej wody, instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej, wymianę drzwi wewnętrznych i w wiatrołapie, wymianę okien PVC w części budynku stanowiącej siedzibę Przedsiębiorstwa Komunalnego, wykonanie instalacji wentylacyjnej 
w pomieszczeniach sanitariatów i magazynowych, wyburzenie istniejących ław fundamentowych – żelbetowych, wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach, wymianę opraw, montaż instalacji gniazd wtykowych i siłowych, montaż instalacji komputerowej, montaż rozdzielni i wlz, wyłącznik p-poż.

Komisja zawnioskowała o zajęcie stanowiska czy była podstawa prawna, w/g stanu na dzień 16.12.2005 r., do udzielenia powyższego zamówienia dodatkowego.

Umowa została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

(Pismo w załączeniu do protokołu).

2)  w sprawie sposobów wyegzekwowania zapisów umownych dotyczących gwarancyjnych napraw drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Zelowie wykonanej 
w ramach umowy roboty budowlane Nr Fn.33291-35/05 pomiędzy Gminą Zelów 
a Konsorcjum firm: EKO-BUD, Grzelczyk, Woreta Spółka Jawna i "Ekoservispol".

Komisja zawnioskowała o poinstruowanie w jaki sposób winien się zachować  zamawiający aby wyegzekwować od wykonawcy naprawę drogi, mimo iż ten odmawia jej naprawy lub jaką ma możliwość skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(Pismo w załączeniu do protokołu).

Punkt 5. Sprawy bieżące, korespondencja.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Domagała zapoznał członków Komisji 
z opinią prawną w sprawie możliwości nagrywania obrad komisji przez jej członków.

(Opinia w załączeniu do protokołu).

Punkt 6. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący podziękował za udział i o godz. 16.25 zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

Jan Domagała.....................................

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Łyp.................................

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First...................................

Dariusz Kaczmarek.............................

Robert Pawlak......................................

Protokołowała:

Renata Lodczyk

BRM.0012.28.2012

Pan

Andrzej Domański

Radca prawny

Urzędu Miejskiego w Zelowie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zelowie zwraca się z prośbą o wydanie opinii prawnej w sprawie zawartej umowy Nr Fn.33291-91/05 na wykonanie robót dodatkowych do umowy zasadniczej  Nr Fn.33291-35/05, na kwotę 99 844,60 złotych. Umowa została zawarta

pomiędzy Gminą Zelów a, Konsorcjum firm: EKO-BUD, Grzelczak, Woreta Spółka Jawna 
i "Ekoservispol" w dniu 16.12.2005 r.

Zakres robót dodatkowych obejmował: "kanalizację sanitarną wewnętrzną, roboty związane 
z instalacją c.o., instalację zimnej wody, instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej, wymianę drzwi wewnętrznych i w wiatrołapie, wymianę okien PVC w części budynku stanowiącej siedzibę Przedsiębiorstwa Komunalnego, wykonanie instalacji wentylacyjnej 
w pomieszczeniach sanitariatów i magazynowych, wyburzenie istniejących ław fundamentowych – żelbetowych, wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i sanitariatach, wymianę opraw, montaż instalacji gniazd wtykowych i siłowych, montaż instalacji komputerowej, montaż rozdzielni i wlz, wyłącznik p-poż".

Komisja prosi o zajęcie stanowiska czy była podstawa w/g stanu na dzień 16.12.2005 r. do

udzielenia powyższego zamówienia dodatkowego.

Umowa została zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

BRM.0012.28.2012

Pan

Andrzej Domański

Radca prawny

Urzędu Miejskiego w Zelowie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zelowie zwraca się z prośbą o wydanie opinii prawnej w sprawie sposobów wyegzekwowania zapisów umownych dotyczących gwarancyjnych napraw drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Zelowie wykonanej 
w ramach umowy roboty budowlane Nr Fn.33291-35/05 pomiędzy Gminą Zelów 
a Konsorcjum firm: EKO-BUD, Grzelczak, Woreta Spółka Jawna i "Ekoservispol".

Po zakończeniu robót, w okresie gwarancji nastąpiły spękania w nawierzchni asfaltowej oraz liczne ubytki asfaltu i podbudowy. Wezwano wielokrotnie wykonawcę robót do usunięcia usterek. Mimo napraw stan drogi nie poprawił się, a firma odmówiła dalszego usuwania usterek. W chwili obecnej dobiega końca okres gwarancji (w dniu 15 października br).

Droga wymaga natychmiastowej naprawy, bo jej stan zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Prosimy o poinstruowanie w jaki sposób winien się zachować  zamawiający aby wyegzekwować od wykonawcy naprawę drogi, mimo iż ten odmawia jej naprawy lub jaką mamy możliwość skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.