PROTOKÓŁ POKONTROLNY

sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zelowie

dnia 10 marca 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą 
Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku.

- Podmiot kontrolowany:

Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów.

- Imiona i nazwiska kontrolujących:

1. Andrzej Gudzio 		- przewodniczący Komisji

2. Ewa Rosniak 		- zastępca przewodniczącego Komisji

3. Ewa Kaźmierska 		- członek Komisji

4. Barbara Walczak 		- członek Komisji

5. Dariusz Kaczmarek 	- członek Komisji

- Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 marca 2014 r. i zakończono 10 marca 2014 r.

IV. 	Miejsce kontroli:

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23.

- Przedmiot kontroli:

Gospodarka finansowa wydatków poniesionych w związku z realizacja zadania „Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie”.

- Obecni przy kontroli:

1. Urszula Świerczyńska 	- Burmistrz Zelowa,

2. Agnieszka Mysłowska 	- Sekretarz Miasta

3. Kamila Golanowska 	- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji 
  i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie.

- Przebieg i wyniki czynności

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna zapoznała się m.in. 
z następującymi dokumentami:

- Projektem budowlanym.

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Kosztorysem inwestorskim.

- Kosztorysem nakładczym (przedmiar robót).

- Umowa Nr FN.3226.196.2014 z dnia 17.11.2014 r..

- Aneksem Nr 1 do umowy nr 3226.196.2014 z dnia 17.11.2014 r. zawarta w dniu 12.12.2014 r.

- Protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ).

- Protokołem odbioru końcowego z dnia 29.12.2014 r.

- Złożonymi ofertami.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2014 r. pod. Nr 337060-2014, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zelow.pl.

SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.zelow.pl od dnia 
10.10. 2014 r. do 27.10.2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji dachu wraz z przebudową instalacji odgromowej w budynku SP ZOZ, na obiekcie czynnym.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii pok. 118, 119.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.10.2014 r. do godz. 10.00.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty, złożone przez:

1. Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska z siedzibą w Szczercowie, 97-420 Szczercowie, ul. Praga 50 – cena brutto: 282 900,00 zł.

2. OST-BUD Sławomir Oset z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 25/11 – cena brutto: 277 811,56 zł.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.10.2014 r. o godz. 11.30. w siedzibie zamawiającego. Jako najkorzystniejszą wybrano firmę OST-BUD Sławomir Oset 
z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 25/11. Wybrana oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia była najkorzystniejsza cenowo, zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskując na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert 100 punktów.

Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 17.11.2014 roku (Umowa 
Nr FN.3226.196.2014).

W dniu 12.12.2014 r. zawarto aneks do umowy w którym wyznaczono nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na 30.12.2014 r.

Z dniem 17 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana kierownika budowy. Z dniem 17.12.2014 r. obowiązki kierownika budowy przyjął Pan Wiesław Hałaszkiewicz zam. Bełchatów. W okresie 27.11.2014 r. – 16.12.2014 r. obowiązki kierownika budowy pełnił Pan Ryszard Cieślak.

W dniu 29.12.2014 roku spisano protokół odbioru końcowego. Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace zgodnie z umową na okres 5 lat. Ustalono również termin przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót na okres wiosenny 2015.

VIII.      Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie stwierdziła uchybień i nie ma uwag, ani zastrzeżeń do przeprowadzonej procedury przetargowej  jak również realizacji zadania przez wykonawcę.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu, drugi pozostaje w aktach Komisji.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie  uwag dotyczących  kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy członków Komisji:

Andrzej Gudzio

Przewodniczący Komisji 	            ...........................

Ewa Rosniak

Zastępca Przewodniczącego Komisji ……..................

Członkowie Komisji: 			.

Ewa Kaźmierska 			…………………

Barbara Walczak 			…………………

Dariusz Kaczmarek 		 	............................

Podpis kierownika jednostki

kontrolowanej:

............................................