PROTOKÓŁ POKONTROLNY

sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zelowie

dnia 13 kwietnia 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą 
Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku.

- Podmiot kontrolowany:

Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23 oraz Zakład Usług Komunalnych w Zelowie

- Imiona i nazwiska kontrolujących:

1. Andrzej Gudzio 		- przewodniczący Komisji

2. Ewa Rośniak 		- zastępca przewodniczącego Komisji

3. Barbara Walczak		- członek Komisji

4. Dariusz Kaczmarek	- członek Komisji

- Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 13 kwietnia 2016 roku i zakończono 13 kwietnia 2016 roku.

IV. 	Miejsce kontroli:

Siedziba Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23;

Zakład Usług Komunalnych w Zelowie

- Przedmiot kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych na remont pieców w kotłowni miejskiej przy ulicy Żeromskiego w Zelowie oraz przy wymianie ciepłociągów.

- Obecni przy kontroli:

1. Grzegorz Lorek 	- Sekretarz Miasta

2. Kamila Golanowska 	- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji 
   i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie

3. Stanisław Boczek 	- Kierownik Zakładu usług Komunalnych w Zelowie

- Przebieg i wyniki czynności:

W toku kontroli Komisja ustaliła, że

W chwili obecnej wymieniony został cały ciepłociąg CO na osiedlu wzdłuż ulicy Szkolnej w Zelowie. Inwestycja składała się z 3 etapów.

I etap zadania obejmował „Remont rur w kanale ciepłowniczym w Zelowie na odcinku od kotłowni miejskiej do ulicy Szkolnej”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły ofert złożone przez 3 firmy:

1. P.P.H.U. SANEL Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna ul. Przemysłowa 18, 
    97-400 Bełchatów, cena brutto: 97 931,46 zł.

2. Olbud Gierwielaniec Sp. Jawna, ul. Kleczewska 16, 62-510 Konin, cena brutto: 85 914,25 
    zł.

3. Zakład Instalacji Elektrycznych Sanitarnych i C.O. Inż. Władysław Dąbrowski, ul. Gen. 
    Stefana Grota Roweckiego, 95-200 Pabianice, cena brutto: 118 264,50 zł.

Zamówienie obejmowało wymianę odcinka kanałowej sieci cieplnej na sieć w technologii rur preizolowanych, o długości 100 m, w zakresie średnic DN80/160. Zakres wykonanych robót obejmował:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych (chodniki, drogi, place),

- roboty ziemne,

- demontaż kanału,

- demontaż starych rurociągów z izolacjami,

- montaż rurociągów preizolowanych z armaturą odcinającą z próbami i uruchomienie,

- odtworzenie kanału,

- zasypanie wykopów,

- przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Wybrano ofertę firmy Olbud Gierwielaniec Sp. j. – z siedzibą ul. Kleczewska 16, 62-504 Konin, jako najkorzystniejszą cenowo.

Umowa Nr FN.3226.154.2012 na roboty budowlane została podpisana 20.08.2012 r.

Wartość wykonanych prac wyniosła: 69 848,98 zł (netto) + podatek VAT.

Wartość brutto wyniosła: 85 914,25 zł.

Roboty, zgodnie z zawarta umową, wykonane były w okresie od 20.08.2012 r. do 10.10.2012 r.

Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

II etap – „Wymiana ciepłociągu dla potrzeb bloków nr 6, 8 i 10 w Zelowie przy ulicy Szkolnej.”

W wyniku rozeznania cenowego w ramach procedury udzielenia zamówienia do 30 000 EURO wysłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do 4 potencjalnych wykonawców:

1. PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz z Radomska;

2. PPHU SANEL Sp. j. z Bełchatowa;

3. Usługi Budowlano-Instalacyjne Zdzisław Rygiel z Pabianic;

4. BINŻ S.A. z Bełchatowa.

Zakres zadania obejmował wymianę istniejących rur na preizolowane, w istniejących kanałach ciepłowniczych, na odcinku do kotłowni komunalnej do bloków nr 6, 8 i 10 przy ulicy szkolnej. Do obowiązków wykonawcy należy zdemontowanie istniejącego rurociągu, ułożenie nowych rur preizolowanych z zasuwami do poszczególnych bloków. Zakres prac obejmował także włączenie sieci do kotłowni i bloków 6,8 i 10. Obowiązkiem wykonawcy było również dokonanie wszelkich robót drogowych i odtworzeniowych naruszonych chodników, zieleńców, dróg bitumicznych, placów.

Oferty złożyły następujące firmy:

- PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz z Radomska za kwotę 138.000,00 zł brutto

- BINŻ S.A. z Bełchatowa za kwotę 123.000,00 zł brutto

- PPHU SANEL Sp. j. z Bełchatowa za kwotę 119 810,43 zł brutto

Zamawiający wybrał ofertę PPHU SANEL Sp. j. z Bełchatowa.

W dniu 01.09.2014 r. została podpisana umowa Nr FN.3226.139.2014.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

W dniu 22.09.2014 roku dokonano próby szczelności sieci cieplnej wraz z odejściami do bloków nr 6, 8 i 10 z rur preizolowanych dn 88,9/160 mm. Po dokonaniu przeglądu sieci cieplnej wraz z odejściami do bloków nr 6, 8, 10 wraz z armaturą towarzysząca, poddano 
w/w sieć próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.

W ciągu 60 minut nie stwierdzono spadku ciśnienia w badanym odcinku sieci cieplnej wraz 
z odejściami. W wyniku tego stwierdzono prawidłowe próby, jak i całej instalacji.

III etap – „Wymiana ciepłociągu” . W wyniku rozeznania cenowego w ramach procedury udzielenia zamówienia do 30 000 EURO, na wymianę ciepłociągu dla potrzeb bloków nr 5 i 7 w Zelowie – przy ulicy Szkolnej”  wystosowano zaproszenia do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do 4 potencjalnych wykonawców:

- PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz, ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko,

- PIP INKOM Sp. z o.o. ul. Pabianicka 67, 97-400 Bełchatów,

- PPHU SANEL Sp. jawna z Bełchatowa, Zdzisław Krupa, ul. Przemysłowa 18

- Szczepan Wrzesiak, PPUH STIVEX, ul. Wschodnia 31/22, 970425 Zelów

Wpłynęły dwie oferty złożone przez:

- Oferta nr 1:

PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz, ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500

Radomsko, cena 136.199,13 zł brutto

- oferta nr 2:

PPHU SANEL Sp. jawna z Bełchatowa, Zdzisław Krupa, ul. Przemysłowa 18, cena:

115.883,93 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy PPHU SANEL Sp. jawna z Bełchatowa, Zdzisław Krupa, 
ul. Przemysłowa 18 z uwagi na fakt, że wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę.

Termin wykonania zadania: 20.10.2015 r.

Wykonawca na wykonane prace udzielił 36 miesięcznej gwarancji.

W dalszej części kontroli Kierownik Zakładu usług Komunalnych w Zelowie p. Stanisław Boczek przedstawił zestawienie kosztów kotłowni miejskiej w Zelowie zlokalizowanej przy ulicy Żeromskiego 36 w latach 2012 – 2015.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| Zakup materiałów | 3 563,36 | 4 313,95 | 1 307,61 | 1 591,67 | 20 883,49 | 24 648,36 | 2 427,98 | 2 986,42 |
| Przeglądy konserwatorskie | 2 488,00 | 3028,04 | 1 614,80 | 1 954,00 | 1 640,00 | 1 985,00 | 1 670,00 | 2 021,90 |
| Fundusz remontowy | 5 959,08 | 5 959,08 | 7 945,44 | 7 945,44 | 7 945,44 | 7 945,44 | 13 242,40 | 13 242,40 |
| Eksploatacja |  |  |  |  | 5 561,76 | 5 561,76 | 6 329,84 | 6 329,84 |
| Naprawy | 755,00 | 928,65 | 29 170,00 | 35 879,10 | 500,00 | 615,00 | 5 160,00 | 6 346,80 |
| Energia elektryczna | 18 750,30 | 23 062,86 | 23 930,23 | 29 449,85 | 22 982,20 | 27 247,04 | 21 680,76 | 26 667,33 |
| Dozór | 1 105,50 | 1 105,50 | 1 105,50 | 1 105,50 | 1 105,50 | 1 105,50 |  |  |
| Razem | 32 621,24 | 38 398,08 | 65 073,58 | 77 925,56 | 60 618,39 | 69 108,10 | 50 510,98 | 57 594,69 |

Pan Kierownik wyjaśnił, że z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku, koszty kotłowni były niskie, jednakże ulegała ona ciągłym awariom. Było duże zużycie paliwa, produkcja GJ była na tym samym poziomie aniżeli przy mniejszym zużyciu paliwa 
w następnych latach. Dokonywanie remontów czy konserwacja urządzeń kotłowni powoduje lepsze ich funkcjonowanie. Wzrost kosztów, jaki nastąpił w 2013 roku, spowodowany był naprawą stacji uzdatniania wody i był to koszt 5 412,00 zł. Druga sprawa, która wpłynęła na wzrost kosztów, spowodowana była wymianą palników na nowe. Ich koszt wyniósł  22 140,00 zł. Spowodowało to lepsze spalanie i lepszą efektywność. Dzięki tym naprawą udało się osiągnąć tę sama wysokość produkcji ciepła przy niższym zużyciu paliwa. Dodatkowym wydatkiem był zakup chemikaliów na kwotę 5 500,00 zł, koniecznych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody.  Reasumując w 2012 roku wydatkowana kwota ok.  33 000,00 zł spowodowała, że kotłownia funkcjonuje efektywniej i są mniejsze straty. W roku 2014 roku awarii uległ jeden z pierścieni grzewczych (pękł). Pomimo, że awaria była 
w sezonie grzewczym bardzo szybko udało się dokonać jego naprawy. Wymiana tego pierścienia kosztowała ok. 25 000 zł. W roku ubiegłym poniesiony był również duży koszt na wymianę całej automatyki (tzw. pogodówka). Dużym obciążeniem są koszty na energii elektrycznej. Te kotły, które są ich żywotność obliczona jest na 15 lat. W tej chwili jest już 
3 lata po tym terminie, jednak ich stan konserwacji i przeglądów jest bardzo dobry.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z powyższą informacją udali się do kotłowni miejskiej, gdzie w obecności Pana Kierownika dokonali wizji lokalnej pomieszczeń kotłowni, jak i magazynów gdzie przechowywany jest olej.

VIII.      Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie stwierdziła uchybień i nie ma uwag ani zastrzeżeń do prowadzonej działalności placówki. W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu, drugi przekazuje się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zelowie a trzeci protokół pozostaje w aktach Komisji.

Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie  uwag dotyczących  kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Podpisy członków Komisji:

Andrzej Gudzio

Przewodniczący Komisji 	            ...........................

Ewa Rośniak

Zastępca Przewodniczącego Komisji ……..................

Członkowie Komisji: 			.

Dariusz Kaczmarek 			…………………

Barbara Walczak 		            ............................

Ewa Kaźmierska 			…………………

Podpis Dyrektora jednostki

kontrolowanej:

............................................