UMOWA NR GT ………………….

Zawarta w dniu ……………r w Korszach pomiędzy Gminą Korsze z siedzibą 
w Korszach przy ulicy Mickiewicza 13 11-430 Korsze

NIP 742-224-23-38                      REGON 510743605,

w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Burmistrza Korsz – Ryszarda Ostrowskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Sidorowicz

a  :

z drugiej strony, zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania o cenę Zamawiający zleca,            a Wykonawca przyjmuje zadanie pn: „ Budowa oświetlenia chodnika w Garbnie”.

2. Opis przedmiotu umowy.

2.1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa oświetlenia ulicznego chodnika w Garbnie zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik zapytania ofertowego.

2.2. Szczegółowo przedmiot umowy określony został w dokumentacji projektowej i przedmiarze   robót.

2.3. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach ww. zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2.3.1. W ramach wyszczególnionych w ww. kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z opisu przedmiotu zamówienia;

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysu ofertowego).

2.3.2. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

2.3.3 Wyroby budowlane  o których mowa w pkt 2.3.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.) oraz wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Materiały, urządzenia o których mowa w pkt 2.3.2., powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w opisie przedmiotu zamówienia, kosztorysie ofertowym.

2.3.4. Z  materiałami z rozbiórki Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z póź. zm.).

2.3.5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2.4. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz kosztorysem ofertowym.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w zdaniu poprzednim należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów Prawa budowlanego oraz  zasad wiedzy technicznej.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót.

§ 2

Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i  zainstalowane oprawy oświetleniowe typu LED (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia nowych  źródeł  światła w miejsce przepalonych oraz ich wymiany na własny koszt). Gwarancja jakości i rękojmia za wady rozpoczyna się od zakończenia wykonania robót (montażu opraw).

Dokument pisemnej gwarancji jakości zgodnej ze wzorem załączonym do projektu umowy  przedłoży Zamawiającemu po dokonaniu  końcowego odbioru zamówienia.

Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.

Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez  Wykonawcę gwarancji jakości.

§ 3

Teren robót oraz niezbędne do realizacji dokumenty Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję harmonogramu robót w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zatwierdzi ww.  harmonogram w terminie do 2 dni od daty 
dostarczenia.

§ 4

1. Wykonawca powiadomi użytkowników sieci podziemnych o terminie rozpoczęcia robót ziemnych 
na obiekcie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem budowy,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu 
i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

e) wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).

  - Skierowanie do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

1.3. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

1.4. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym w specyfikacji technicznej.

1.5. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy.

1.6. Wykonanie niezbędnego do prowadzenia robót urządzenia placu budowy. Po zakończeniu robót w terminie 10 dni Wykonawca dokona likwidacji urządzonego placu budowy.

1.7. Zapewnienie laboratorium umożliwiającego przeprowadzenie kompleksowych badań z zakresu robót objętych zamówieniem.

1.8. Zgłaszanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

1.9.  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach.

1.10.  Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

d) w okresie trwania robót (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego punktu;

e) po wykonaniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 6

Termin – okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2017r

§ 7

Przewidywane  zmiany umowy oraz warunki dokonywania tych zmian.

Zamawiający przewiduje możliwość:

a) przedłużenia terminu wykonania zamówienia  w  przypadkach:

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

- działania siły wyższej,

- konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz zamówień dodatkowych i uzupełniających,

- wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

b) wykonania, na polecenie zamawiającego, robót wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót podanych w kosztorysie ofertowym;

c) wykonania, na polecenie zamawiającego, robót zamiennych w stosunku do planowanych w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jakości robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego lub wyeliminują wadliwe rozwiązania przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia;

d) rezygnacji z części robót w przypadku błędów, zawyżenia w kosztorysie ilości robót do wykonania;

e) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót;

f) zmiany ustalonego w umowie kierownika robót w uzasadnionych przypadkach. Nowy kierownik  robót winien spełniać warunki co najmniej takie jakie były postawione dla kierownika robót w specyfikacji;

g) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wykonania robót zamiennych, rezygnacji z części robót  oraz zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

h) zmiany treści umowy, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy wyniesie kwotę brutto (wraz z podatkiem VAT): …………PLN   (słownie: ………………………………………./100).

1.2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1.1. niniejszego ustępu może ulec zmianie w przypadkach 
            określonych w  § 7 ust. 1 lit. g)  niniejszej umowy.

1.3.1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót objętych niniejszą umową 
    zostanie ustalone w kosztorysie (kosztorysach) opracowanym metodą kalkulacji uproszczonej

(jak kosztorys ofertowy) za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych oraz ceny

jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem ustaleń podanych w pkt 
    1.3.2. niniejszego paragrafu.

1.3.2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 lit. b) i c) 
            Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży
            do akceptacji Zamawiającego ceny jednostkowe tych robót nie wyższe od średnich cen 
             publikowanych dla miasta Olsztyna w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym 
             cena jest przedkładana do akceptacji, a jeżeli w wydawnictwie Sekocenbud nie będą 
             publikowane ceny dla tych robót – przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
             jednostkowej z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów 
             wraz z kosztami zakupu, sprzętu, transportu i narzutów (kosztów pośrednich i zysku) 
             publikowanych dla miasta Olsztyna w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym
             kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
             Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 
             w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
             zaakceptowanych przez Zamawiającego.

1.3.3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
            skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1.3.2., Zamawiający wprowadzi korektę 
           ceny   opartą na własnych wyliczeniach.

1.3.4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1.3.2. oraz przedłożyć 
            Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, o których 
            mowa w § 7 ust. 1 lit b) i c) Umowy przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

2.  Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwoty podane w ustępie 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu

wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową 
po dokonaniu odbiorów. Rozliczenie zadania dokonane będzie w ciągu do 30 dni od daty odbioru końcowego.

2. Faktura końcowa będzie wystawiana na podstawie potwierdzonych przez inspektora nadzoru dokumentów, tj.: protokołu odbioru wykonanych robót.

3. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze

w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury częściowej/końcowej w 2 egz. u Zamawiającego.

§ 10

### Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200zł za każdy dzień zwłoki.

1.2.   Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  gwarancji w wysokości 200zł za każdy  dzień  zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

1.3. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć 
           a umożliwiających eksploatację obiektu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  
          10% wartości brutto wadliwie wykonanego elementu.

1.4.  Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
            odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę 
            zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy (w tym specyfikacji
            technicznej) upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej 
            w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. pkt 1.1. niniejszej
             umowy.

1.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00 PLN 
                  (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde jednorazowe niżej wymienione zdarzenie:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

§ 11

- Wykonawca zgodnie z ofertą wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy (specyfikacji technicznej i harmonogramu realizacji robót).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 
części umowy.

§ 13

1. Odbiory częściowe etapów robót i odbiór końcowy dokonane będą po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, prób – przewidzianych w dokumentacji, specyfikacji technicznej oraz w obowiązujących normach i przepisach.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru obiektu.

§ 14

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

-  ……………………………………………………….

2. Kierownikiem robót elektrycznych z ramienia Wykonawcy będzie:

- ……………………………………………………………….

3.  W  przypadkach uzasadnionych  dopuszcza się  możliwość  dokonania  zmian osoby  na  stanowisku kierownika robót, projektanta pod warunkiem, że nowa zaproponowana osoba spełnia warunki wymagane (od tej osoby)  w  przeprowadzonym   postępowaniu   przetargowym.   Zmiana  powyższa  wymaga  pisemnej zgody Zamawiającego,  nie wymaga natomiast sporządzenia aneksu do umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
stosowne dokumenty.

4.  O zmianie inspektora nadzoru Zamawiający poinformuje każdorazowo Wykonawcę.

5. Osoby podane w ust. 1. i 2. niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego
    w ustawie Prawo budowlane.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w umowie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 17

  - Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

2. Wszyscy uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie  
     umowy.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu powszechnego w Kętrzynie.

§ 19

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- kosztorys ofertowy (załącznik nr 1),

- gwarancja jakości.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. Dla Zamawiającego, 1 egz.

Dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: