U M O W A NR GT ………………….

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy:

Gminą Korsze z siedzibą w Korszach przy ulicy Mickiewicza 13 11-430 Korsze zwaną dalej„Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Ryszarda Ostrowskiego  –Burmistrza Korsz

z kontrasygnatą Anny Sidorowicz - Skarbnika Gminy Korsze

NIP 742-224-23-38            REGON 510743605

zwanych dalej „Zamawiającym”

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego  przeprowadzonego  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania roboty związane z wykonaniem inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego i placu pomiędzy budynkami na ul. Mickiewicza 10, 12 i 14a" oraz „Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Ogrodowej”

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w  zaproszeniu do składnia ofert oraz ofercie Wykonawcy  stanowiącymi integralne części niniejszej umowy.

- Zadanie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego

- Prace zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy i zaakceptowanym przez Inwestora.

- § 2

- Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

  - Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – niezwłocznie po jej podpisaniu.

  - Termin przekazania terenu budowy - nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

  - Termin zakończenia przedmiotu umowy  - do 15 lipiec  2018 roku.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

- Za zakończenie robót Zamawiający uzna dzień odbioru robót potwierdzony wpisem do protokołu odbioru robót z adnotacja -  bez uwag.

- Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

  - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań z realizacji inwestycji.

- Obowiązki Zamawiającego.

1)   Bieżące dokonywanie odbioru wykonanego zakresu robót.

2)   Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy

w terminie nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, do 30 dni

po podpisaniu umowy.              .

3) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca

ponosi, aż do chwili zakończenia przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność

za przekazany teren budowy.

4)Zamawiający wskaże  Wykonawcy punkty poboru wody, energii elektrycznej itp.

5)Strony uzgodnią niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu

budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom,

  - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów              i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie:

  - Zamawiającego – o konieczności wykonania prac koniecznych lub zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg cen przyjętych  do kalkulacji ceny oferty),

  - o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przy podejmowanych działaniach zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych zapytaniem ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej w oparciu o stawki i ceny zastosowane do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu budowy,

  - poniesienia kosztów energii, (urządzenia pomiarowe zużycia energii elektrycznej     i wody Wykonawca instaluje na własny koszt.)

  - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonania projektów organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

  - w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną obiekty, nieruchomości lub inne urządzenia stanowiące własność osób trzecich – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

  - przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego po wykonaniu prac,

  - wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, upoważnionym przedstawicielom instytucji finansujących,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie                      go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

  - korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót na odcinkach,               na których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót - na technologię, która zagwarantuje wykonanie robót bez odstępstw od projektu budowlanego.

  - opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla wykonywanych robót jeżeli jest wymagany,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu drogowego, ma wówczas obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Polisy, dokumenty ubezpieczeniowe, oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy powinny być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed datą rozpoczęcia robót budowlanych, a także, niezwłocznie po opłaceniu kolejnej raty lub ewentualnym uzupełnieniu wpisów w trakcie jej trwania.

§ 4

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,     w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego           z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w sytuacji, gdy wskazał udział podwykonawców w realizacji zadania    w ofercie.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za  działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3.Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia . Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów,           o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,              że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę  z podwykonawcą.

4.Umowy wskazane w ust. 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz przedłożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od jej zawarcia.

1.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej usługi lub roboty budowlanej.

2.Zamawiający, w terminie 3 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - Nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.5.1. umowy

3.Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                               o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od przedstawienia uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

5.Zamawiający, w terminie 3 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3.

6.Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

7.W przypadku, o którym mowa w ust.5.1 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.5.2.2 umowy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.Przepisy ust.1-7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

6.Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o czym poinformuję Wykonawcę i wyznacza 7-dniowy termin na zgłaszanie uwag przez Wykonawcę, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę   na zasadach określonych w art. 143c PZP.

7. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy         w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych przez wykonawcę                        a w przypadku braku zgłoszenia uwag w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury i protokołu odbioru.

8.Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

9.Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 3 umowy lub wbrew woli Zamawiającego, Zamawiający może (za uprzednim pisemnym powiadomieniem o tym Wykonawcę), zastosować karę umowną wobec Wykonawcy             w wysokości 20 000,00 zł brutto za naruszenie umowy i odliczyć tą wartość                           od wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe                    w wysokości:

Netto ……………..

VAT 23 % ……………….

Brutto:  ………………….

(słownie złotych  brutto:…………………………………………..)

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu wykonania całości przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności związanych z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, niezależne od poniesionych kosztów, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1               bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie renegocjowane.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie, określone fakturą końcową osobno dla zadań zostanie wypłacone  w okresie do 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT   za wykonane roboty.

- Strony nie uzgadniają możliwości wystawiania faktur przejściowych dla realizacji poszczególnych zadań (przy uwzględnieniu postanowień § 7 i § 8 niniejszej umowy),

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy dla zadania 1 i 2.

- Strony dopuszczają możliwość zakończenia realizacji inwestycji przed ustalonym w § 2 okresem jej realizacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru przejściowego lub końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 7

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

1.odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiór przejściowy

2.odbiór końcowy przedmiotu umowy dla zadania 1 i 2,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót. W przypadku, gdy   z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

- Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni           od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 8

Protokół odbioru przejściowego:

- Po zakończeniu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu , dokonuje się odbioru przejściowego na zgłoszenie Wykonawcy. Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokonają odbioru wykonanych robót i sporządzą z niego protokół.

§ 9

Protokół odbioru końcowego

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały        i urządzenia wraz z DTR, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi oraz wykaz przeszkolonych w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego pracowników.

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z warunkami zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości           i wartości ogółem oraz netto.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia                     i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi przedstawiciel Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,                             to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie         z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy   w dniu zakończenia czynności odbioru.

§ 10

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zamówienia , roboty budowlane i wbudowane materiały.

- Wykonawca w czasie trwania gwarancji dokona na własny koszt przeglądów gwarancyjnych.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach o ile będzie to technicznie możliwe.

- Istnienie wady oraz jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie wykonania przeglądów i napraw gwarancyjnych w ustalonym terminie, Zamawiający dokona przeglądów i napraw we własnym zakresie. Wykonawca zostanie obciążony kosztami przeglądów i napraw na podstawie sporządzonej kalkulacji.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca przedłoży kartę gwarancyjną na przedmiot umowy.

§ 11

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego brutto:

- Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w  wysokości 0,1 %     za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, przewidzianego za wykonanie zakresu prac - za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 0,1 % z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie za każdy dzień zwłoki, zwiększonych o 50 % w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i rękojmi,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć określonego w § 6 wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które jest wielkością stałą i nie ulega zmianie.

§ 13

Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna tylko w przypadku:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych).

- Zmiana obowiązującej stawki VAT,

- Wystąpienia konieczności przesunięcia terminu zakończenia prac spowodowanych okolicznościami nie dającymi się przewidzieć przed zawarciem umowy, np.:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- zaistnienie w toku realizacji zamówienia klęski żywiołowej uniemożliwiającej prowadzenie prac,

- zaistnienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, roszczenia osób trzecich,

- ujawnienie niekorzystnych uniemożliwiających prowadzenie prac okoliczności

- Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego braku uzasadnienia przyczyn danej okoliczności.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej  niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny    z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie      od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie            z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy           i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku   z niniejszą Umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony. Każda     ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznają za doręczone.

- Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. W tym przypadku Wykonawca może zwrócić się do Inwestora o przedłużenie terminu wykonania robót o okres wstrzymania prac.

§ 16

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć polubownie, z zastrzeżeniem ust. 4, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie                 w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową

§  17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	                       WYKONAWCA: