UMOWA (Projekt)

W dniu ……………..2007 r pomiędzy Bursą Szkolną z siedziba w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A reprezentowaną przez:

1. ………………………. – ……………………..

zwaną „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ………………………… - …………………………do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot i terminy wykonywania umowy.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego  7 A w Ełku

2. Całość robót remontowych i modernizacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz Warunkami Technicznymi.

3. Termin rozpoczęcia : 3 dni po podpisaniu umowy

4. Termin zakończenia robót : 15.12.2007 r.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy.

§ 2

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy z przetargu wynosi ……………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………/100) w tym podatek VAT ……. %.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej lub przejściowej oraz protokołu odbioru robót w terminie 14 dni od daty złożenia faktury. Strony dopuszczają zapłatę wynagrodzenia częściowego /przejściowego/ na podstawie częściowego odbioru robót.

Obowiązki stron

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru.

2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust.1 zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 5 ust. 3.

6. Dzień doręczenia Wykonawcy przez zamawiającego protokółu odbioru podpisanego przez obie strony stanowi datę odbioru.

7. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.

8. Dla wykonania przedmiotu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje i dokumenty, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania prac w terminach uzgodnionych dwustronnie.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………………. miesięcy od daty sporządzenia protokółu końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad powstałych z jego winy i ujawnionych w okresie gwarancji.

3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub nie stawienia się na przegląd gwarancyjny, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku prowadzonych robót.

Zmiana, przerwanie, odstąpienie od umowy, kary umowne

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają w całości szkody powstałej na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

3. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki po terminie umownym.

4. Strony ustalają odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej, płatne na żądanie Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 6

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości robót wyszczególnionej w § 2, co stanowi kwotę ……………………… zł słownie: ……………………………………………………./100. w formie …………………………………………………………………………………….

2. Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócona Wykonawcy w wysokości:

c) 70% - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,

d) 30% - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, po zwróceniu się na piśmie do Zamawiającego

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest ……………………....

2. Zamawiającego w kontaktach z Wykonawca reprezentuje ……………………...

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                           Wykonawca:

.........................................

(pieczęć oferenta)