Projekt umowy

UMOWA Nr …. / ……

zawarta w dniu ………………. w Ełku, pomiędzy:

# Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą w Ełku, ul. Kolonia 1, NIP 848-15-70-808, REGON 790675720 zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Dyrektora – Jana Wielgata

- Kierownika Działu Administracyjno – Finansowego Głównego Księgowego – Irenę Stańczuk

a firmą ………………………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………………………………………………………………….. 
pod numerem ……………………………..,    zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ……………………… – …………………………………….

w rezultacie dokonania wyboru oferty w zapytaniu o cenę z dnia 19.05.2016 r., znak: PZD - 2 - 655 - 2016  została zawarta w Ełku umowa treści następującej:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie-Golubka (dr. kraj. nr 16)”.

2. Szczegółowy zakres robót – określa kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4.  Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót jeden dzień po podpisaniu umowy

Termin zakończenia robót: 29 lipiec 2016 r.

§ 3

1.   Zamawiający ustanawia osobę nadzorującą roboty: ..................................

2.   Osoba odpowiedzialna za wykonanie robót: .............................................

§ 4

1.   Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: ………………… zł.  słownie złotych: ………………………………………………………………..

2.   Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT), liczony od cen kosztorysowych materiałów i sprzętu netto.

§ 5

Zamawiający dokonuje odbioru robót poprzez ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. Badania i pomiary będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi  w ciągu 24 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku, gdy wg oceny Zamawiającego obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru, Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznacza nowy termin odbioru.

§ 6

- Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym, sporządzonym na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz ofertowych cen jednostkowych.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego robót wraz z dokumentami rozliczeniowymi, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Faktura będzie opłacana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze.

§ 7

1.   Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa
 w  § 4.

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia o którym mowa w  § 4 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 1 % wynagrodzenia za element dotknięty wadami za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,  
w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4.

§  8

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia szkód przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych, powstałych przy realizacji zadań objętych niniejszą umową, przysługuje im prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§  9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót 
i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami w obrębie terenu budowy.

§  10

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników drogi, wynikłe 
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§  11

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.

Termin gwarancji wynosi ......... lat od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt
 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty, 
o której mowa w § 4 tj. ……………. zł (słownie: ……………………………………) 
w formie ………………………… w ramach zabezpieczenia  należytego wykonania robót i roszczeń w okresie gwarancji, w tym 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota …………………………. zł. gwarantującą zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w okresie gwarancji.

§  12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy ogólnie obowiązujące, a w szczególności, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych .

§  13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  14

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.

§  15

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

§  16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze umowy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                                  Wykonawca: