Załącznik nr 4. Zamierzenia inwestycyjne Powiatu Ełckiego i gmin z terenu powiatu w zakresie ochrony środowiska w latach objętych Programem Ochrony Środowiska 2016-2020

| Lp. | Zadanie | Jednostka realizująca | Szacunkowe koszty PLN | Lata realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona klimatu i jakość powietrza |  |  |  |  |  |
| 1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynku GOK, Stara Szkoła, Przedszkole ) | Gmina Prostki | 1 718 083,47 | 2016-2020 | RPO/PROW |
| 2 | Panele fotowoltaiczne na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej ok. 280 kW | Gmina Prostki | 2 200 000 | 2017-2019 | RPO/PROW |
| 3 | Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Rożyńsku Wielkim | Gmina Prostki | 150 000 | 2017-2019 | RPO/PROW |
| 4 | Budowa sieci ciepłowniczej długości ok. 6 km | Gmina Prostki | 2 300 000 | 2017-2020 | RPO/PROW |
| 5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | WFOŚiGW |
| 6 | Panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Gmina Ełk | 2 648 107 | 2017-2018 | RPO |
| 8 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku (wymiana okien , docieplenie dachu, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o. ) | Powiat Ełcki | 2 296 200 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ełku m.in. ocieplenie stropodachu i ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja wentylacji, modernizacja c.o. c.w.u. zastosowanie OZE, modernizacja oświetlenia | Powiat Ełcki | 3 254 400 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 10 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku m.in. ocieplenie stropodachu i ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja wentylacji, modernizacja c.o. c.w.u. zastosowanie OZE, modernizacja oświetlenia | Powiat Ełcki | 3 421 800 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 11 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 w Ełku m.in. ocieplenie stropodachu i ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja wentylacji, modernizacja c.o. c.w.u. zastosowanie OZE, modernizacja oświetlenia | Powiat Ełcki | 5 692 200 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 12 | Rozbudowa i modernizacja budynku głównego Międzyszkolnego Ośrodka Sortowego w Ełku wraz z zastosowaniem nowego źródła ciepła OZE i modernizacja c.w.u. | Powiat Ełcki | 441 000 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 13 | Budynek Powiatowego Urzędu Pracy: zmiana konstrukcji dachu wraz z montażem solarów z instalacja, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych , remont elewacji z termomodernizacją, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana kotła grzewczego | Powiat Ełcki | 690 000 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 14 | Termomodernizacja budynku starostwa powiatowego | Powiat Ełcki | 1 632 600 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 15 | Przebudowa i kompleksowa modernizacja wszystkich budynków warsztatowych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | Powiat Ełcki | 2 152 800 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| 16 | Termomodernizacja i wymiana oświetlenia na energooszczędne Powiatowego Centrum Kształcenia Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku | Powiat Ełcki | 633 000 | 2016-2020 | Fundusze unijne |
| Zagrożenie hałasem |  |  |  |  |  |
| 17 | Przebudowa dróg lokalnych | Gmina Prostki | 8 500 000 | 2017-2018 | PROW |
| 18 | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Ełk w Prostkach | Gmina Prostki | 240 000 | 2016-2020 | RPO/PROW |
| 19 | Budowa nowych i modernizacja istniejących | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | Fundusze unijne |
| 20 | Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury towarzyszącej | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | Fundusze unijne |
| 21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. Woj. nr 655 Orłowo – Wronki- Potom- Straduny na odcinku Sajzy – Piaski i msc. Sajzy | Powiat Ełcki | 3 424 000 | 2016-2019 | Fundusze unijne |
| 22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele | Powiat Ełcki | 4 314 142 | 2017-2018 | PROW, środki własne |
| 23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie- Pisanica- Sypitki- Wiśniewo Ełckie do drog. Nr 1872 N na odcinku Sypitki – Wiśniewo Ełckie II etap | Powiat Ełcki | 2 000 000 | 2018-2020 | Środki wąłsne gminy Kalinowe i powiatu ełckiego |
| 24 | Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokoły Jeziorne – Marchewki | Powiat Ełcki | 3 999 990 | 2016 | PRGiPID na lata 2016-2019 |
| 25 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N- dr. Woj. 667 Rakowo Małe - Taczki | Powiat Ełcki | 6 000 000 | 2018-2020 | Środki własne gminy Prostki i powiatu ełckiego |
| 26 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N Sędki-Sypitki – Stacze – Borzymy | Powiat Ełcki | 525 000 | 2018-2020 | Środki własne gminy Prostki i powiatu ełckiego |
| 27 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1919N Ruska Wieś – Mostołty- Bajkowo | Powiat Ełcki | 531 300 | 2018-2020 | Środki własne gminy Ełk i powiatu ełckiego |
| 28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1846N Stare Juchy- Zawady Ełckie- Gorłówka | Powiat Ełcki | 2 661 923 | 2018-2020 | Środki własne gminy Stare Juchy i powiatu ełckiego |
| 29 | Budowa ścieżki piezo – rowerowej Ełk – Chruściele | Powiat Ełcki | 900 000 | 2018-2020 | Środki własne gminy Ełk i powiatu ełckiego |
| Gospodarowanie wodami |  |  |  |  |  |
| 30 | Przebudowa kanału łączącego jeziora Krzywe i Rajgrodzkie | Gmina Prostki | 1 500 000 | 2017-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| Gospodarka wodno – ściekowa |  |  |  |  |  |
| 31 | Budowa/rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśniewie Ełckim | Gmina Prostki | 1 100 000 | 2016-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| 32 | Przebudowa i rozbudowa sieci w Gminie Prostki ok. 20 km. Sieć wodociągowa na osiedlu pomiędzy ulicami Zielona i Szkolna w Prostkach | Gmina Prostki | 3 540 000 | 2016-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| 33 | Kanalizacja sanitarna na osiedlu pomiędzy ulicami Zielona i Szkolna w Prostkach rozbudowa sieci w Wiśniewie Ełckim | Gmina Prostki | 1 250 000 | 2016-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| 34 | Sieć deszczowa na osiedlu pomiędzy ulicami Zielona i Szkolna w Prostkach | Gmina Prostki | 1 584 000 | 2017-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| 35 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 201 gospodarstw | Gmina Prostki | 4 500 000 | 2017-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| 36 | Stacja uzdatniania wody w Prostkach i Borkach | Gmina Prostki | 4 200 000 | 2017-2020 | RPO/PROW/ POIiŚ |
| 37 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi - Buczki i Mocze | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 38 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szeligi – Buczki | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 39 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szeligi – Buczki | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 40 | Pozyskiwanie funduszy z UE na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 41 | Modernizacja stacji uzdatniania w Witynach | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 42 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kalinowie | Gmina Kalinowo | 4 000 000 | 2017-2019 | Środki własne / fundusze unijne |
| 43 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej | Gmina Kalinowo | 500 000 | 2017-2019 | Środki własne / fundusze unijne |
| 44 | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej | Gmina Kalinowo | 200 000 | 2017-2019 | Środki własne / fundusze unijne |
| 45 | Modernizacja SUW Kalinowo wraz z budowa sieci wodociągowe | Gmina Kalinowo | 4 000 000 | 2017-2019 | Środki własne / fundusze unijne |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |
| 46 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Gmina Ełk | - | 2016-2020 | WFOŚiGW |
| 47 | Akcja sprzątanie świata | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | Środki własne |
| 48 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | Gmina Kalinowo | 200 000 | 2016-2020 | WFOŚiGW |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |
| 49 | Budowa ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej | Gmina Prostki | 100 000 | 2016-2020 | - |
| 50 | Organizacja imprez o charakterze edukacyjnym | Gmina Prostki | 20 000 | 2016-2020 | - |
| 51 | Warsztaty i szkolenia w zakresie ochrony środowiska | Gmina Prostki | 40 000 | 2016-2020 | - |
| 52 | Budowa ścieżek edukacyjnych na terenie gminy | Gmina Ełk | - | 2014-220 | RPO |
| Zagrożenia poważnymi awariami |  |  |  |  |  |
| 53 | Zakup wozu strażackiego NWE | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 54 | Doposażenie jednostek OSP NWE | Gmina Ełk | - | 2014-2020 | RPO |
| 55 | Zakup ciężkiego wozu bojowego z wyposażeniem | Gmina Kalinowo | 800 000 | 2016 | RPO |

Objaśnienia: zadania określone na podstawie ankiet;