Załącznik nr 12

HARMONOGRAM  RZECZOWO  –  FINANSOWY

w zakresie odbioru i fakturowania robót wykonanych w ramach zdania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N  na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16

| Wyszczególnienie robót – elementy | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wartość w zł (netto) | Podatek VAT w zł | Wartość w zł (brutto) | Planowana wartość do zafakturowania w zł (brutto) | Planowana data odbioru i fakturowania dd-mm-rrrr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Koszty kwalifikowalne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Roboty przygotowawcze | km | 0,971 |  |  |  |  |  |
| 2. Roboty ziemne | m3 | 4011,43 |  |  |  |  |  |
| 3. Odwodnienie korpusu drogowego | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. Podbudowa | m2 | 4 711,83 |  |  |  |  |  |
| 5. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a. warstwa wiążąca | m2 | 2 109,70 |  |  |  |  |  |
| 5b. warstwa ścieralna | m2 | 6 076,36 |  |  |  |  |  |
| 5c. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | m2 | 342,20 |  |  |  |  |  |
| 5d. uzupełnienie poboczy | m2 | 2 672,60 |  |  |  |  |  |
| 6. Roboty wykończeniowe | m2 | 6 200,73 |  |  |  |  |  |
| 7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | zł | - |  |  |  |  |  |
| 8. Elementy ulic | m2 | 1617,70 |  |  |  |  |  |
| Razem kwalifikowalne: | x | x |  |  |  |  |  |
| Koszty niekwalifikowalne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Roboty przygotowawcze | km | 0,118 |  |  |  |  |  |
| 2. Roboty ziemne | m3 | 158,63 |  |  |  |  |  |
| 3. Odwodnienie korpusu drogowego | m | 19 |  |  |  |  |  |
| 4. Podbudowa | m2 | 190,35 |  |  |  |  |  |
| 5. Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a. warstwa wiążąca | m2 | 172,41 |  |  |  |  |  |
| 5b. warstwa ścieralna | m2 | 172,41 |  |  |  |  |  |
| 5c. uzupełnienie poboczy | m2 | 179,40 |  |  |  |  |  |
| 6. Roboty wykończeniowe | m2 | 517,20 |  |  |  |  |  |
| 7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu | m2 | 11,24 |  |  |  |  |  |
| 8. Elementy ulic | m2 | 190,35 |  |  |  |  |  |
| Razem niekwalifikowalne: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  | x |

* Uwaga:   Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania po dokonaniu odbiorów częściowych (max 1 ) i końcowym.

Data: .............................................						                                                  ..................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)