Uchwała nr XX/103/2008

Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mikstat na lata 2008 – 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mikstat na lata 2008 - 2013, który stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XX/103/2008

Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 18 listopada 2008 roku

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się przed polskimi samorządami nowe, większe możliwości wspierania planowanych przedsięwzięć   z funduszy unijnych. Zmiany w sposobie realizacji szeroko pojętej polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich regionów   w ramach  wspólnotowej polityki strukturalnej, stały się czynnikiem inicjującym powstanie niniejszego dokumentu. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mikstat obejmuje inwestycje w latach  2008 – 2013.

Zamieszczone w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego zadania wiążą się  z celami i zadaniami  Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat  w latach 2001-2010.

Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwoju Lokalnego został wyznaczony Sekretarz.

Do pracy nad PRL zaangażowano również pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mikstat,

których wiedza i zakres działania były niezbędne przy opracowywaniu dokumentu.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wymagającym stałego monitoringu, a w razie potrzeby także zmian i korekty.

Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany przez

Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego

Urzędu Miasta i Gminy Mikstat

LISTOPAD, 2008 r.

# SPIS TREŚCI

WSTĘP

- OBSZAR I CZAS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MIKSTAT

- AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA MIASTA I GMINY MIKSTAT

  - Położenie i powierzchnia

  - Demografia

  - Środowisko przyrodnicze

3.1. Rzeźba terenu, klimat

3.2. Wody podziemne i powierzchniowe

3.3. Gleby

  - Turystyka, sport i kultura

  - Rolnictwo

  - Zagospodarowanie przestrzenne

61. Ochrona środowiska naturalnego

6.2. Infrastruktura techniczna

6.3. Mieszkalnictwo

6.4. Własność nieruchomości

6.5.  Obiekty dziedzictwa kulturowego

  - Charakterystyka sfery gospodarczej

7.1. Podmioty gospodarcze

7.2. Rynek pracy

  - Charakterystyka sfery społecznej

8.1. Bezrobocie

8.2. Bezpieczeństwo publiczne

8.3. Pomoc społeczna

  - Ochrona zdrowia

8.5.Przeciwdziałanie patologiom społecznym

  - Oświata

- ZADANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

  - Analiza SWOT

  - Mocne i słabe strony gminy

  - Szanse rozwoju

  - Zagrożenia

  - Identyfikacja głównych problemów

  - Zadania do realizacji

  - Rozwój obszarów wiejskich

- REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

1. Projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe kontynuowane i nowo         
     rozpoczynane do roku 2013

V.      POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z ZDANIAMI REALIZOWANYMI NA 
              TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT

- Kompatybilność celów Planu Rozwoju Lokalnego z celami strategicznymi dokumentów rozwoju Miasta i Gminy Mikstat

- Inwestycje zrealizowane w latach 2003 – 2007r.

- Struktura wydatków 2005 - 2007r.

- Struktura dochodów 2005 – 2007r.

- Zadania planowane do realizacji z udziałem innych środków krajowych i UE.

VI.      OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU   
               LOKALNEGO MIASTA I GMINY MIKSTAT

VII.   SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

VIII.    MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.

WSTĘP

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania Miasta i Gminy Mikstat do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  Plan Rozwoju Lokalnego określa zadania inwestycyjne gminy planowane do realizacji w latach 2008 – 2013.

Podstawą w pracach nad dokumentem były Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat 2001-2010 oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowywał powołany Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego. Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwoju Lokalnego został wyznaczony Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat. Do pracy nad Planem Rozwoju Lokalnego zaangażowano również pracowników Urzędu Miasta i Gminy, których wiedza i zakres działania był niezbędny do opracowania dokumentu.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno – ekonomiczną Miasta i Gminy, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Miasta i Gminy Mikstat.

- OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MIKSTAT

Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta i Gminy Mikstat  określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane na terenie miasta i gminy w latach 2008-2013.

- AKTUALNA SYTUACJA  SPOŁECZNO - GOSPODARCZA MIASTA I GMINY MIKSTAT

1. Położenie i powierzchnia

Miasto i Gmina Mikstat stanowi południową część województwa wielkopolskiego, granicząc od północy i zachodu z gminą Sieroszewice i Przygodzice, od południa z gminą Ostrzeszów, a od wschodu z gminą Grabów.  Położona jest w makroregionie Wału Trzebnickiego  w północnej części mezoregionu Wzgórz Ostrzeszowskich, na końcu 
tzw. Kocich Gór na wysokości 180-232 m n.p.m.  Część południowa gminy jest położona w Kotlinie Grabowskiej, stanowiącej część Niziny Południowo-Wielkopolskiej, natomiast niewielki północny fragment terenu jest położony w Kotlinie Milickiej, wchodzącej w skład Obniżenia Milicko-Głogowskiego.

Historyczne początki Mikstatu sięgają X wieku. Lokacja miasta na prawie magdeburskim jest datowana na 1366r. W swoim historycznym życiorysie mieszkańcy Mikstatu zapisali wiele znaczących kart. Do takich zaliczyć należy: pomoc walczącym powstańcom podczas insurekcji kościuszkowskiej oraz wyprawę oddziału z Mikstatu, Kotłowa i Strzyżewa i innych okolicznych miejscowości na tereny objęte powstaniem styczniowym. Trzeba też wspomnieć o patriotycznej postawie mieszkańców u zarania II Rzeczpospolitej. W listopadzie 1918 roku mikstaczanie rozbroili zaborców i utworzyli Ochotniczą Kompanię Wojska, która czynnie uczestniczyła w walkach na południowym froncie zwycięskiego powstania wielkopolskiego, przyczyniając się do wyzwolenia Kępna.

Ciekawy jest herb Mikstatu – na czerwonym tle podwójna biała lilia ze złotą przepaską. Widoczne podobieństwo z herbem Paryża sprawiło, że Mikstat nazywany jest „Małym Paryżem”.

W granicach administracyjnych gmina zajmuje obszar 8 717ha czyli 87,17 km², w tym tereny miasta to 249 ha i gminy 8468 ha. Gmina jest jedną z 207 gmin województwa wielkopolskiego, wchodzi w skład powiatu ostrzeszowskiego. Odległość od stolicy województwa jest dość duża – ok. 150 km.

Gmina liczy siedem wsi sołeckich - Biskupice Zabaryczne, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Komorów, Kotłów, Mikstat-Pustkowie i Przedborów, miasto Mikstat w ramach dziewięciu obrębów geodezyjnych.

2. Demografia

Ludność Miasta i Gminy Mikstat zawsze była ściśle związana z historią i tradycją oraz problematyką gospodarczą miasta, gminy, powiatu  i kraju. W 2007 r. ludność Miasta i Gminy Mikstat liczyła 6286 mieszkańców z czego 3124 osób stanowiły kobiety, a 3162 mężczyźni.

Tabela 2.1. Liczba ludności w mieście i poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Mikstat.

| MIEJSCOWOŚĆ | ROK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
| # Mikstat | 1912 | 1893 | 1881 | 1882 |
| Biskupice Zab. | 670 | 670 | 662 | 672 |
| Kaliszkowice Kal. | 880 | 877 | 862 | 869 |
| Kaliszkowice Ołob. | 780 | 778 | 762 | 768 |
| Komorów | 815 | 811 | 784 | 796 |
| Kotłów | 614 | 606 | 584 | 591 |
| Mikstat Pustkowie | 296 | 296 | 282 | 290 |
| # Przedborów | 370 | 372 | 353 | 366 |
| RAZEM | 6337 | 6 303 | 6170 | 6234 |
| Mężczyźni | 3202 | 3 174 | 3095 | 3092 |
| Kobiety | 3135 | 3 129 | 3075 | 3142 |

2008* -stan na  30.09.2008r.

Źródło: UMiG Mikstat- ewidencja ludności.

Wykres 2.1

Źródło: UMiG Mikstat- ewidencja ludności.

Jak wynika z zaprezentowanych w tabeli 2.1 i wykresie danych, liczba ludności Miasta i Gminy Mikstat w latach 2005 – 2008 wykazywała zmienne tendencje. Zmiany liczby ludności w poszczególnych latach w %, biorąc za podstawę porównania rok poprzedzający przedstawiały się następująco:

2006r. – spadek o 0,5 % w stosunku do 2005r.

2007r. – spadek o 2,0 % w stosunku do 2006r.

2008r. – wzrost o 1,0 % w stosunku do 2007r.

Struktura wiekowa mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat na dzień 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

Tabela 2.2. Wiek mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat (stan na 31.12.2007r.)

| # Wiek | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-17 | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat | 294 | 344 | 393 | 328 | 221 | 1017 | 845 | 902 | 429 | 387 | 260 | 750 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Jak wynika z analizy powyższej tabeli najmniejszą grupę ludności stanowią dzieci urodzone w latach 2003-2007.

Również nieliczną grupę stanowi ludność urodzona w latach 1988-1989 czyli 18 i 19latki. Liczne natomiast jest pokolenie urodzone w latach 1953-1962 oraz wyżu lat 70- tych i 80- tych.

Nakłada to na władze naszego regionu podjęcie dodatkowych zadań z zakresu stworzenia miejsc pracy z uwagi na rosnące na nie zapotrzebowanie oraz wchodzenia roczników wyżu demograficznego w wiek produkcyjny.

Tabela 2.3. Struktura ludności wg płci i wieku.

Stan na 31.12.2007 r.

| ## WIEK |  | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-17 | 18 | 19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Mikstat | M K O | 44 40 84 | 44 46 90 | 56 53 109 | 50 52 102 | 25 18 43 | 17 18 35 | 169 153 322 | 118 121 239 | 153 173 326 | 64 61 125 | 61 60 121 | 37 56 93 | 44 102 146 |
| ### Gmina | M K O | 105 105 210 | 135 119 254 | 151 133 284 | 126 100 226 | 34 39 73 | 32 38 70 | 362 333 695 | 329 277 606 | 307 269 576 | 164 140 304 | 145 121 266 | 78 89 167 | 247 357 604 |
| ### Ogółem | M K O | 149 145 294 | 179 165 344 | 207 186 393 | 176 152 328 | 59 57 116 | 49 56 105 | 531 486 1017 | 447 398 845 | 460 442 902 | 228 201 429 | 206 181 387 | 115 145 260 | 291 459 750 |

M- Mężczyźni

K- Kobiety

O- Ogółem

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Według danych zawartych w tabeli z 2007 r. wynika, że 3916 mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat osiągnęło wiek produkcyjny, co stanowi 63,0 % ogółu mieszkańców.

Natomiast w wieku przedprodukcyjnym znajduje się 1359 mieszkańców, którzy stanowią 23,0 % i 895 osób w wieku poprodukcyjnym 14,0 % wszystkich mieszkańców.

Warto również zwrócić uwagę na poziom wykształcenia mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat (stan na dzień 20.05.2002 r.- dane dotyczące ludności w wieku 13 lat i więcej) przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 2.5. Wykształcenie ludności

| WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ludność wg płci i poziomu wykształcenia |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |
| wyższe | osoba | 196 |  |
| policealne | osoba | 100 |  |
| średnie razem | osoba | 881 |  |
| średnie ogólnokształcące | osoba | 158 |  |
| średnie zawodowe | osoba | 723 |  |
| zasadnicze zawodowe | osoba | 1 755 |  |
| podstawowe ukończone | osoba | 2 073 |  |
| podstawowe nieukończone i bez wykształcenia | osoba | 116 |  |
| mężczyźni |  |  |  |
| wyższe | osoba | 77 |  |
| policealne | osoba | 27 |  |
| średnie razem | osoba | 364 |  |
| średnie ogólnokształcące | osoba | 37 |  |
| średnie zawodowe | osoba | 327 |  |
| zasadnicze zawodowe | osoba | 1 108 |  |
| podstawowe ukończone | osoba | 892 |  |
| podstawowe nieukończone i bez wykształcenia | osoba | 52 |  |
| kobiety |  |  |  |
| wyższe | osoba | 119 |  |
| policealne | osoba | 73 |  |
| średnie razem | osoba | 517 |  |
| średnie ogólnokształcące | osoba | 121 |  |
| średnie zawodowe | osoba | 396 |  |
| zasadnicze zawodowe | osoba | 647 |  |
| podstawowe ukończone | osoba | 1 181 |  |
| podstawowe nieukończone i bez wykształcenia | osoba | 64 |  |

Źródło: Narodowy spis powszechny 2002r. Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Tabela 2.7. Przyrost naturalny Miasta i Gminy Mikstat.

| #### Rok | Urodzenia | Zgony | # Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 62 | 72 | -10 |
| 2006 | 59 | 58 | 1 |
| 2007 | 62 | 51 | 11 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Tabela 2.8. Migracje ludności Miasta i Gminy Mikstat.

| Rok | Napływ | Odpływ | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 50 | 66 | -16 |
| 2006 | 71 | 80 | -9 |
| 2007 | 65 | 124 | -59 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji mają tendencje niekorzystne co jest charakterystyczne dla wielu gmin w Polsce o podobnej strukturze i położeniu, rozwoju i jest pochodną migracji do większych aglomeracji i za granicę.

Tabela 2.9. Prognozowana liczba ludności Miasta i Gminy Mikstat.

| MIEJSCOWOŚĆ | ROK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Mikstat | 1912 | 1893 | 1881 | 1882 | 1885 | 1875 | 1870 | 1865 | 1860 |  |
| Biskupice Zab. | 670 | 670 | 662 | 672 | 670 | 670 | 670 | 670 | 665 |  |
| Kaliszkowice Kal. | 880 | 877 | 862 | 879 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |  |
| Kaliszkowice Ołob. | 780 | 778 | 762 | 768 | 770 | 765 | 765 | 760 | 760 |  |
| Komorów | 815 | 811 | 784 | 796 | 805 | 805 | 802 | 802 | 800 |  |
| Kotłów | 614 | 606 | 584 | 591 | 596 | 595 | 594 | 594 | 593 |  |
| Mikstat Pustkowie | 296 | 296 | 282 | 290 | 294 | 294 | 293 | 292 | 292 |  |
| Przedborów | 370 | 372 | 353 | 366 | 366 | 365 | 365 | 364 | 364 |  |
| RAZEM | 6337 | 6303 | 6 170 | 6 234 | 6256 | 6239 | 6229 | 6217 | 6204 |  |
| Mężczyźni | 3202 | 3174 | 3 095 | 3 092 | 3136 | 3128 | 3123 | 3117 | 3110 |  |
| Kobiety | 3135 | 3129 | 3 075 | 3 142 | 3120 | 3111 | 3106 | 3100 | 3094 |  |
| mężczyźni do razem |  | 50,4% | 50,3% |  |  |  |  |  |  | 50,1% |
| kobiety do razem |  | 49,6% | 49,7% |  |  |  |  |  |  | 49,9% |

Tabela 2.10. Ludność według źródła utrzymania.

| Rok | Ogółem | utrzymujący się z |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pracy lub najmu |  |  |  | z pozostałych źródeł |  |  |  |
| 2002 |  | razem | najemnej | na rachunek własny |  | razem | w tym |  | nie ustalono |
|  |  |  |  | razem | w tym w swoim gosp. rolnym |  | renty | emerytury |  |
| Razem | 6257 | 3974 | 2476 | 1498 | 1217 | 2264 | 821 | 1033 | 19 |
| % | 100 | 63,5 | 39,5 | 23,9 | 19,4 | 36,2 | 13,1 | 16,5 |  |

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002r.,  Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Głównym źródłem utrzymania ludności z terenu miasta i gminy jest praca najemna, z której utrzymuje się 39,5% z ogólnej liczby mieszkańców. We własnym gospodarstwie rolnym pracuje 19,4 %. Natomiast z emerytury i renty utrzymuje się 29,6 % z ogólnej liczby mieszkańców miasta i gminy. Tylko 4,5 % pracuje na rachunek własny.

Identyfikacja problemów

I Problemy

- systematycznie zmniejszająca się liczba ludności

- mała liczba osób z wyższym wykształceniem

- niski procent mieszkańców pracujących na rachunek własny

-     pogarszające się więzi komunikacyjne szczególnie z powiatem

II Zadania mające na celu poprawę sytuacji

- Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez:

- intensyfikację działania w zakresie orientacji zawodowej,

- powszechne dokształcanie, szkolenia tematyczne organizowane przez różne organizacje i instytucje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej,

- starania o stypendia dla dzieci i młodzieży,

- dopłaty do podręczników.

2. Aktywizacja działań proinwestycyjnych zgodnie z charakterem gminy i możliwościami lokalizacyjnymi.

3. Środowisko przyrodnicze.

3.1. Rzeźba terenu, klimat

Znaczna część terenu gminy położona jest w obrębie Wału Trzebnickiego, charakteryzuje się młodą rzeźbą postglacjalną ze znacznymi deniwelacjami terenu. Wzniesienie nad poziom morza wynosi do 230 metrów w rejonie Mikstatu, różnice wysokości dochodzą do 90 metrów. Najwyżej wzniesiony punkt występuje na północ od Mikstatu. W obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich wyróżnia się takie formy terenu jak wzniesienia moreny czołowej, wysoczyzny moreny falistej, obniżenia dolinne, wydmy. Kotlina Grabowska charakteryzuje się rozległą wysoczyzną morenową płaską opadającą ku dolinie rzeki Prosny oraz licznymi obniżeniami dolinnymi bezimiennych potoków, natomiast Kotlina Milicka stanowi łagodne skłony wysoczyzny morenowej, opadające ku północy.

Na terenie gminy Mikstat rzeźba terenu nie uległa istotnym przeobrażeniom związanym z działalnością człowieka i w znacznym stopniu zachowała swój pierwotny charakter, co czyni gminę atrakcyjną turystycznie. Dodatkowymi zaletami są cisza oraz specyficzny mikroklimat, działający kojąco na drogi oddechowe. Rzeźba terenu i klimat pozwala na lokalizację energii wiatrowej, wydobywanie gazu, piasków w miejscach nie zagrażających strukturze krajobrazu.

3.2. Wody podziemne i powierzchniowe

Ujęcia wód znajdują się w Kaliszkowicach Ołobockich - dwie studnie głębinowe i w Komorowie – 3 studnie czwartorzędowe, 2 – Mikstat Pustkowie.

Nie występują większe cieki ani zbiorniki wodne. Najbliższy zbiornik znajduje się w Antoninie – 8 km od Mikstatu.

Gromadzenie nadmiaru wód z opadów i roztopów w małych zbiornikach retencyjnych.

3.3. Gleby

# Mikstat to gmina rolniczo – przemysłowa o przewadze produkcji rolnej z preferencjami do rozwoju turystyki i hodowli. Użytki rolne zajmują obszar 5 862 ha czyli 67,2 % powierzchni gminy, w tym grunty orne stanowią 4 528 ha, a użytki zielone 1315 ha. Rolniczą wartość gruntów można określić jako niską lub przeciętną, co obrazuje poniższy wykres. Dodatkowo duże nachylenie skłonów wzniesień jest elementem niekorzystnie wpływającym na wiele cech gleb i utrudniającym uprawę. Pod względem typologicznym to głównie gleby brunatne wyługowane, bielicowe z niewielkim udziałem czarnych ziem. W większych dolinach utworzyły się gleby bagienne, murszowo- mineralne. Na terenach pozadolinnych występują gleby bielicowe i brunatne tworzące kompleks przydatności rolniczej żytni dobry lokalnie jedynie bardzo dobry. Znaczny udział mają natomiast gleby o małej przydatności do upraw tworzące kompleks żytni słaby i najsłabszy.

Klasy gruntów:

- III a – 0,32 ha (0,003 %)

- III b – 27,14 ha (0,31 %)

- IV a – 491,83 ha (5,64 %)

- IV b – 494,09 ha (5,67 %)

- V- 1641,54 ha (18,83 %)

- VI – 1696,36 ha ( 19,47 %)

- VI z i pozostałe 4365,72 ha (50,08 %)

wykres 3.3.1	 Procentowy  udział klas gleb

wykres 3.3.2.  Procentowy udział kompleksów rolniczej przydatności gleb

4. Turystyka, sport, rekreacja

Tereny gminy prezentują interesujące walory turystyczne i ze względu na czyste środowisko naturalne stanowią doskonałą strefę wypoczynkowo-rekreacyjną. Od zachodu lasy iglaste, zasobne w runo leśne, od południa – kompleks lasów liściastych ze starodrzewiem dębowo - bukowym, ostojami zwierzyny i ptactwa łownego. Układ duktów leśnych w lesie komunalnym sprzyja spacerom pieszym i rowerowym, a do dyspozycji osób jeżdżących konno jest trasa do jazdy konnej w lasach Nadleśnictwa Przedborów w Przedborowie. Mikstat może być dogodną bazą do wyjazdów na Szlak Piastowski oraz w ramach Programu RETROUVENCE „Odkrywamy Lasy Rychtalskie”.

Miejsca widokowe znajdują się w dwóch punktach: na Dolinę Prosny i Baryczy ze wzgórza kościelnego w Kotłowie oraz w pobliżu masztu RTV w Kaliszkowicach Kaliskich. Obiekty sportowe do uprawiania lekkiej atletyki i piłki nożnej znajdują się w Mikstacie przy ul. Brzozowej oraz w Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych przy szkole.

Miejsca noclegowe znaleźć można w Ośrodku Mikstat – Las położonym w Mikstacie – Pustkowiu nr 22, gdzie organizowane są turnusy rehabilitacyjne, szkolenia, wypoczynek sobotnio – niedzielny, grzybobrania, imprezy okolicznościowe. Ośrodek jest czynny cały rok. Dysponuje pokojami z łazienkami, bez łazienek oraz trzema salami wykładowymi.

W Przedborowe zlokalizowany jest Ośrodek Caritas, gdzie organizowane są kolonie dla dzieci, szkolenia, imprezy okolicznościowe.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się ścieżka dydaktyczna. Długość trasy to 350 m. rozmieszczone są tablice dydaktyczne informujące o gatunkach roślin, gospodarce leśnej i łowieckiej, ochronie lasu. Oprócz tablic umieszczone są również eksponaty np. ambona, budki dla ptaków, pułapki feromonowe na owady, paśnik. Na terenie trasy znajdują się dwa pomniki przyrody.

W gminie Mikstat rozwija się również agroturystyka. Obecnie w gminie znajdują się 4 gospodarstwa agroturystyczne. Rozwija się również turystyka konna.

Lasy pokrywają ok. 25,5 % powierzchni gminy tj. 2 240 ha, dominującym gatunkiem jest sosna, ale na dość dużych powierzchniach występuje dąb, w mniejszych ilościach olsza, brzoza, lokalnie buk, świerk. Lasy w swojej znacznej części należą do Nadleśnictwa Przedborów, Antonin i Taczanów. Udział lasów komunalnych i prywatnych wynosi około 10%. Do pomników przyrody zaliczono następujące drzewa: buk zwyczajny i dęby szypułkowe w Leśnictwie Wanda i dęby szypułkowe w Leśnictwie Biskupice Zabaryczne.

Lasy stanowią bogactwo naturalne tego terenu. W gminie Mikstat znajdują się trzy leśnictwa  Komorów, Wanda i Biskupice Zabaryczne.

Leśnictwo Komorów administracyjnie znajduje się w dwóch gminach – Mikstat i Przygodzice, do Mikstatu należy część wschodnia i południowa.

Rzeźba terenu charakteryzuje się równinnym terenem pradoliny Baryczy, wydmami piaszczystymi w formie pagórków i wałów, z najwyższym wzniesieniem w części centralnej – Jeziorową Górą, wąskimi dolinami z ciekami wodnymi. Lasy zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, z których znaczna część znajduje się na liście gatunków chronionych. Na terenie Leśnictwa występują dęby pomnikowe w ilości 7 szt. Teren Leśnictwa Komorów przecinają trasy turystyczne o różnych stopniach trudności, trwale oznakowane.

Rezerwat przyrody „Wydymacz” znajduje się w pobliskim Antoninie (8 km od Mikstatu) w gminie Przygodzice.

Lasy Leśnictwa Komorów należą do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”, jednego z 15 w Polsce, które mają na celu gospodarowanie na zasadach pełnej zgodności z naturalnym środowiskiem.

Leśnictwo Wanda należy do Nadleśnictwa Przedborów. Rzeźba terenu charakteryzuje się licznymi pagórkami i wzniesieniami, kotlinami i licznie płynącymi strumykami.

Bogactwo flory i fauny występujące na terenie Leśnictwa Wanda na pewno jest jednym z najciekawszych zbiorowisk przyrodniczych występujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Lasy Miasta i Gminy Mikstat tworzą kompleks leśny o powierzchni 91, 67 ha usytuowany w odległości 3 km od miasta Mikstat. Zasadniczym celem lasu komunalnego jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowych społeczeństwa, w związku z czym, czynności gospodarczo – leśne sprowadzają się głównie do zabiegów odnowieniowych, pielęgnacyjnych i ochronnych z dążeniem do podniesienia walorów estetyczno – krajobrazowych tych lasów.

5. Rolnictwo

Mikstat jest gminą rolniczą o rozwiniętej produkcji roślinnej i zwierzęcej opartej głównie na gospodarstwach małoobszarowych, rodzinnych. Na ogólną ilość 812 gospodarstw rolnych tylko 89 to gospodarstwa o powierzchni powyżej 15ha, natomiast ilość tzw. działek rolnych o wielkości do 1 ha, użytkowanych również przez osoby nie będące rolnikami, wynosi 104. W tej sytuacji większość gospodarstw nie należy do dochodowych. W przyszłości należałoby zastanowić się nad przekwalifikowaniem gospodarstw na agroturystykę i drobne usługi lub rzemiosło.

##### Tabela 5.1.Wielkość gospodarstw rolnych

| # Powierzchnia gospodarstwa | liczba | w tym w mieście | w tym na wsi |
| --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 812 | 56 | 756 |
| do 1 ha | 104 | 17 | 87 |
| 1-5 ha | 314 | 35 | 279 |
| 5-10 ha | 204 | 3 | 201 |
| 10-15 ha | 101 | 1 | 100 |
| pow.15 ha | 89 | - | 89 |

Źródło – Powszechny Spis Rolny, GUS, 2002r.

Tabela 5.2. Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności gospodarczej

| wyszczególnienie | ogółem | miasto | wieś |
| --- | --- | --- | --- |
| prowadzące wyłącznie działalność rolniczą | 675 | 33 | 642 |
| prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą | 12 | 5 | 7 |
| prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą | 73 | 3 | 70 |
| nie prowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej | 52 | 15 | 37 |

źródło GUS, 2002r. – Powszechny Spis Rolny

6. Zagospodarowanie przestrzenne

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikstat” jest to określenie polityki przestrzennej oraz ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej gminy. Stanowi ono materiał wyjściowy oraz źródło uwarunkowań wynikających z kierunków polityki przestrzennej dla sporządzenia wszelkich planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikstat.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikstat zostało opracowane i zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Mikstacie Nr IX/55/99 z dnia 14 lipca 1999r.

Miasto i Gmina Mikstat posiada następujące aktualne plany zagospodarowania przestrzennego:

- plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Mikstacie Nr XXV/164/2002 z dnia 7 luty 2002r.

- plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Mikstat zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Mikstacie Nr XXV/165/2002r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy stracił swoją ważność z dniem 31.12.2003r. i w związku z tym gmina przystąpiła do opracowywania w/w planu w rozbiciu na poszczególne sołectwa.

Obecnie jest opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kaliszkowice Ołobockie.

Trwają prace nad zmianą studium i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Mikstat, następnie nastąpi aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mikstat stosownie do nowego studium.

Gmina w miarę posiadanych środków będzie sukcesywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych wsi.

6.1. Ochrona środowiska naturalnego

Przeważająca powierzchnia gminy objęta jest granicami obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska. Niewielki wschodni fragment terenu leży w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Prosny i Kotlina Grabowska. Uchwałą nr XI/77/99 Rada Miejska ustanowiła użytki ekologiczne w obrębie Nadleśnictwa Antonin – łąki na gruntach wsi Komorów – 1,98 ha i łąki na gruntach wsi Mikstat – Pustkowie o powierzchni 0,98 ha. Uchwałą nr XIV/92/2004r. ustanowiono użytki ekologiczne w obrębie Nadleśnictwa Przedborów – są to pastwiska położone we wsi Przedborów o łącznej powierzchni 5,23 ha oraz bagno o powierzchni 0,20 ha. Na terenie Nadleśnictwa Przedborów występują również pomniki przyrody: buk oraz dęby szypułkowe.

Gmina Mikstat należy do obszarów o stosunkowo niewielkim stopniu degradacji środowiska. Wpływa na to przede wszystkim położenie w stosunkowo dużej odległości od obszarów zurbanizowanych i ośrodków przemysłowych oraz brak większych zakładów uciążliwych dla środowiska.

Wobec braku oczyszczalni ścieków, na terenach wiejskich występuje znaczne zanieczyszczenie istniejących nielicznych cieków wodnych. Niewielki stopień zurbanizowania obszarów wiejskich sprawia, że środowisko przyrodnicze nie ulega jeszcze zbyt dużej degradacji. Dalszy rozwój przestrzenny wiosek powinien być uwarunkowany rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, co jest szczególnie ważne wobec niemal 100 % zwodociagowania gospodarstw domowych. Podłączenie rurociągiem tłocznym Mikstatu z oczyszczalnią w Ostrzeszowie pozwala na uregulowanie gospodarki ściekowej tylko na określonym obszarze miasta. Dalszy rozwój sieci pozwoli na podłączenie do oczyszczalni także innych miejscowości, przede wszystkim wsi Komorów. Ogółem z ujęć wody pobrane jest i wprowadzone do sieci wodociągowej 250-290 tyś. m³/rocznie a do sieci kanalizacyjnej wprowadza się około 141 tys. m³/rocznie – ścieków, co oznacza, po uwzględnieniu strat i odliczeniu zużycia wody, że znaczna ilość ścieków pozostaje w postaci nie oczyszczonej wprowadzana do gleb i wód gruntowych.

Przy modernizacji drogi woj. nr 447 w obrębie miasta wykonano nową kanalizację z rozdzieleniem na deszczową i sanitarną. Na końcach istniejących kanałów ogólnospławnych zamontowano komory przelewowo – przyłączeniowe. W okresie bezdeszczowym ścieki sanitarne z kanałów ogólnospławnych kierowane są przez przelew do kanalizacji sanitarnej. W okresie deszczowym pierwsza faza najbardziej zanieczyszczonych ścieków opadowych wraz ze ściekami sanitarnymi płynąć będzie do kanalizacji sanitarnej. Przy wypełnieniu kanału deszczowego rozcieńczone ścieki ogólnospławne płyną do kanału deszczowego i sanitarnego.

W celu dalszych działań proekologicznych na ternie gminy będzie wybudowanie oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich oraz oczyszczalni przyzagrodowych na posesjach nie będących w ciągach kanalizacyjnych, sukcesywnie od 2009 do 2015 roku w miarę posiadanych środków. Dofinansowanie max do 1/3 wartości oczyszczalni, ale nie więcej niż 2.000,00 zł.

W okresie grzewczym, wyczuwalnym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza jest emisja pyłów i gazów ze spalania węgla i innych rozmaitych odpadków. Spalanie węgla stanowi niemal 50 % emisji dwutlenku siarki i 32 % tlenków azotu. Wykorzystywanie gazu do celów grzewczych jest znikome, głównie ze względów ekonomicznych. Wynika to jeszcze ze zbyt małego stosowania ekologicznych nośników energii, przede wszystkim gazu. Sieć gazowa jest rozprowadzona po administrowanym terenie, ale obejmuje zaledwie 182 odbiorców. Emisja gazów, pyłów i substancji szkodliwych do powietrza stanowi istotne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w dużych i zwartych zabudowach. Rozproszona zabudowa na terenie gminy eliminuje w pewnym stopniu zagrożenia. Ukształtowanie terenu sprzyja szybkiej wymianie powietrza i przewietrzaniu tego obszaru.

Kolejne zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat wiąże się ze stanem dróg oraz przebiegiem tras ulicami przez obszary zabudowy zwartej.

Szerokość ulic i dróg oraz ich niewłaściwa w większości nawierzchnia prowadzi do braku płynności ruchu, wolnych przejazdów, co wiąże się ze zwiększoną emisją spalin i hałasu.

Pewne zagrożenie może stanowić teren składowiska stałych odpadów komunalnych, a w szczególności wydobywające się nieprzyjemne zapachy.

Występują cztery podmioty posiadające ważne pozwolenia na świadczenie takich usług: MZO S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego, KOSZ z Ostrowa Wielkopolskiego, Remondis Sanitech z Poznania, Zbigniew Kowalek z miejscowości Myje oraz EKO-REGION Sp.z.o.o. z Bełchatowa.

Od początku czerwca 2004 roku na terenie Miasta i Gminy Mikstat wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Selektywnie zbierane są frakcje szkła i plastiku.

Do selektywnej zbiórki odpadów rozstawiono zestawy pojemników o pojemności 1,1 m³.

Selektywną zbiórką odpadów  do 31.10.2008r. zajmowała się Firma Remondis Sanitech z Poznania, od 2008 roku selektywną zbiórką zajmuję się firma EKO-REGION Sp.z.o.o. z Bełchatowa.

Oprócz odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Mikstat, występują odpady z grupy 13 (zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, baterie, akumulatory, świetlówki) czyli odpady niebezpieczne.

Zakłady z terenu Miasta i Gminy Mikstat w 60 % posiadają ważne decyzje administracyjne zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzonej działalności.

Największymi wytwórcami odpadów posiadających decyzje dot. wytwarzania odpadów przemysłowych na administrowanym terenie są zakłady produkcji spożywczej.

Powstające na terenie gminy odpady przemysłowe przeznaczone są do wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Gromadzenie odpadów przemysłowych odbywa się przeważnie na terenach należących do wytwórcy odpadów:

- w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kontenerach,

- w wydzielonych miejscach, na utwardzonym placu czy podłożu w wiatach magazynowych lub w betonowych boksach na terenie zakładu

- w osadnikach w przypadku odpadów ciekłych.

Niestety duże części odpadów przemysłowych trafia bezpośrednio do strumienia odpadów komunalnych.  Pozostałe są odbierane przez firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na terenie Gminy Mikstat nie zlokalizowano składowiska odpadów przemysłowych.

W zakresie grzebania padliny i składowania odpadów niebezpiecznych przyjęto rozwiązanie zlecenia tych czynności firmom wyspecjalizowanym i wywożenia odpadów poza obszar gminy w ramach Powiatowego Programu Utylizacji.

Należy opracować dokładną inwentaryzację i opracować plan zagospodarowania odpadów budowlanych – azbestu, którego termin utylizacji upływa w 2032r.

Gmina będzie stwarzać warunki rozwoju dla alternatywnych, ekologicznych źródeł energii. Gmina Mikstat poprzez porozumienie ze Związkiem Gmin Powiatu Ostrzeszowskiego z Gminą Ostrzeszów umożliwi przyjmowanie porzuconych zwierząt przez p. Andrzeja Cichosza  właściciela „Azylu dla zwierząt” w miejscowości Niedźwiedź. Partycypując w kosztach przekazania zwierząt do Niedźwiedzia.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenia liczby błąkających się psów na terenie gminy, Miasto i Gmina Mikstat planuje wprowadzić identyfikację elektroniczną psów (mikroczipy).

Źródło: Plan Gospodarki Odpadów Miasta i Gminy Mikstat, 2004r.

6.2. Infrastruktura techniczna

6.2.1. Drogi

Przez teren Miasta i Gminy Mikstat przebiega jedna droga wojewódzka nr 447 o długości 14,05 km, drogi powiatowe o długości 33,4 km, natomiast drogi gminne stanowią 77,7 km. Układ dróg na terenie miasta i gminy Mikstat zapewnia w pełni obsługę wszystkich wsi sołeckich. Klasa techniczna dróg gminnych to drogi lokalne i dojazdowe o nawierzchniach bitumiczno – asfaltowych, tłuczniowych, żwirowych i nawierzchniach gruntowych naturalnych, wzmocnionych żwirem lub żużlem. Z  77,7 km dróg lokalnych gminnych 70,9 km to drogi na terenach wiejskich, z czego 39,1 km to drogi utwardzone o nawierzchniach bitumiczno – asfaltowych. Drogi w mieście stanowią 6,8 km. Większość dróg bitumiczno – asfaltowych jest w stanie dobrym, gorszy stan techniczny jest na drogach wzmocnionych, tłuczniowych.

Tabela 6.2.1.1. Zakres dróg gminnych do modernizacji poprzez utwardzenie w standardzie bitumiczno – asfaltowym

| Miejscowość | # Lokalizacja | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| Przedborów | Drożdżyny | ok. 2500 |
| Kaliszkowice Ołobockie | Dąbrowa | ok.1150 |
| Kaliszkowice Kaliskie | Rekińce | ok.1000 |
| Komorów | Kobyle | ok. 130 |

Źródło: UMIG Mikstat

Tabela 6.2.1.2. Zakres dróg gminnych do modernizacji poprzez utwardzenie kamieniem

| Miejscowość | # Lokalizacja |
| --- | --- |
| Komorów | Wanda - Helenów |
| Komorów | Piaski |
| Kaliszkowice Kaliskie | Góry |
| Biskupice Zabaryczne | Stara Wieś |
| Kaliszkowice Kaliskie | Madera |
| Kaliszkowice Ołobockie | Dąbrowa |
| Komorów | k. P. Brylewskich |
| Mikstat Pustkowie | od p. Dąbrowskiego do ul Odolanowskiej |
| Mikstat Pustkowie | od drogi woj. 447 do ujęć wody w lesie komunalnym |
| Mikstat Pustkowie | ul. Odolanowska |

Ulice w mieście wymagające modernizacji – budowy:

- ul. Młyńska

- ul. Kwiatowa

- ul. Kombatantów

- ul. Narutowicza

- ul. Skryta

- ul. Rolna

- ul.Podgórna do ul. Odolanowskiej i część ul. Odolanowskiej

- Ogrodowa do ul. Łąkowej wraz z chodnikiem

- Rynek

- przedłużenie drogi w stronę Kabasia

- Kardynała Wyszyńskiego

Budowa chodników przy drogach powiatowych: Komorów, Kaliszkowice Ołobockie, Kotłów w kierunku cmentarza.

6.2.2. Wodociągi i kanalizacja

W zakresie produkcji i dostawy wody dla mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat

na cele socjalno – bytowe, komunalne i produkcyjne działalność prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.

Woda dostarczana odbiorcom spełnia wymagane parametry UE. Ujęcia wody występują 
w następujących miejscowościach: Komorów, Kaliszkowice Ołobockie i Mikstat Pustkowie.

Woda dostarczana jest do 1269 gospodarstw domowych i 153 pozostałych odbiorców.

Na terenie Miasta i Gminy Mikstat jest 116,10 km sieci wodociągowej rozdzielczej, przyłącza wodociągowe PE 25-63 – 58,4 km / 1422 szt.

Sieć wodociągowa zbudowana jest z następujących materiałów: rury PVC, PE na terenie gminy, natomiast na ternie miasta z rur PCV, stalowych i azbestowo - cementowych

Stan techniczny określa się jako dobry.

Produkcja wody wynosi 350.900 m³, a straty 50.500 m3.

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Mikstat wynosi 8,5 km w tym 2,8 km rozdzielono na kanalizację sanitarną i deszczową zakończoną separatorem, który oczyszcza ścieki, a wody oczyszczone kierowane są do rowu melioracyjnego W6 na poprawę stosunków wodnych gruntów rolnych. Pozostała kanalizacja jest kanalizacją ogólnospławną zbudowaną z żeliwa, betonu, kamionki i PCV.

W złym stanie technicznym jest jeszcze 4,3 km sieci zbudowanej głównie z betonu i żeliwa.

Ścieki z miasta odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie.

Pozostaje do skanalizowania teren całej gminy wraz z wybudowaniem nowej oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich a na terenach rozproszonych oczyszczalnie przyzagrodowe.

Wybudowanie oczyszczalni ścieków i skanalizowanie wsi planuje się na lata 2008 – 2013.

Uzdatnianie wody przy ujęciu w Kaliszkowicach Ołobockich.

Rezerwowy odwiert studni głębinowej w miejscowości Mikstat-Pustkowie.

6.2.3. Sieć gazowa

Na terenie Miasta i Gminy  firma G.EN.GAZ ENERGIA S.A. z Poznania wybudowała 84 km sieci gazowej średniego ciśnienia. Gazyfikacją objęte są miasto Mikstat i przyległe miejscowości: Kotłów, Komorów, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Biskupice Zabaryczne i Mikstat – Pustkowie. Pozostała jeszcze jedna wieś – Przedborów.

W ramach modernizacji przebudowano system grzewczy z węglowego na gazowy w placówkach oświatowych: w Mikstacie, Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach Kaliskich, w Przedszkolu Publicznym, Gimnazjum Publicznym w Mikstacie oraz 4 obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy, w 2 kotłowniach Spółdzielni Mieszkaniowej,  Ośrodku Zdrowia oraz Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat.

Stopień zgazyfikowania Miasta i Gminy Mikstat wynosi ca 75 %.

Planuje się zgazyfikowanie ostatniej wsi Przedborów w roku 2008 przez firmę G.EN.GAZ ENERGIA S.A. z Poznania. Natomiast Urząd zgazyfikuje istniejące obiekty na ternie w/w wsi tj. Wiejski Dom Kultury i budynek po byłej szkole podstawowej.

6.2.4. Elektroenergetyka

Oświetlenie uliczne i drogowe posiada 558  punktów świetlnych, z tego wzdłuż drogi wojewódzkiej – 48 szt, wzdłuż dróg powiatowych 210 szt, a wzdłuż dróg gminnych 300 szt.

Musi nastąpić zainstalowanie dodatkowego zasilania (zwiększenie mocy) dla firmy AMI oraz w miejscowościach w miejscach ze słabym napięciem.

Zlikwidowanie linii niskiego napięcia przebiegającej przez Os. Kabaś.

6.2.5. Infrastruktura teleinformatyczna.

Stan infrastruktury telefonicznej oraz teleinformatycznej na terenie Gminy jest możliwy wyłącznie do oszacowania na podstawie danych i badań statystycznych ogólnokrajowych.

Należy przyjąć, że procentowe szacunki dla obszarów wiejskich odzwierciedlają również dane dla Gminy Mikstat.

Na podstawie danych ogólnokrajowych GUS należy przyjąć że w 2005 roku na obszarach wiejskich oraz w grupie dochodowej poniżej 1440 PLN komputer posiadało od 21-30 % mieszkańców, natomiast dostęp do Internetu 14-19% mieszkańców, przy czym dane dotyczące telefonii stacjonarnej mówią w tym samym czasie o 285 telefonach stacjonarnych na 1000 mieszkańców oraz o 13,9 mln telefonów komórkowych ogółem. Wg najświeższych danych w końcu września 2007 roku w działających w Polsce sieciach komórkowych było aktywne 40 mln 57,7 tys. kart SIM - donosi "Gazeta Prawna". W ciągu kwartału ich liczba wzrosła o niemal 1,4 mln. Penetracja telefonii komórkowej przekroczyła więc 105 proc.

W ograniczonym zakresie na terenie Gminy jest możliwy dostęp do usług szerokopasmowych ADSL (DSL i Neostrada), jednak dla dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy niezbędna jest modernizacja i rozwój infrastruktury światłowodowej oraz budowa profesjonalnych bezprzewodowych sieci szerokopasmowych typu WiMax. Do tego celu należy dążyć partycypując we wszystkich możliwych przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Marszałkowski , Starostwo Powiatowe, stowarzyszenia lokalne (Stowarzyszenie OLGD w Ostrzeszowie posiada już ekspertyzę na budowę infrastruktury WiMax) oraz , jednostki biznesowe w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwój sieci WiMax oprócz rozwoju sieci i dostępu dla społeczeństwa i jednostek biznesowych do usług elektronicznych, ma służyć również poprawie bezpieczeństwa i możliwości ratownictwa na terenie Gminy.

Nie są dostępne dokładne dane dotyczące umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie teleinformatyki. Dla oceny stanu istniejącego posłużymy się więc danymi ogólnopolskimi, dotyczącymi podstawowej obsługi komputera. Według danych GUS w 2005 rok około 53% mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata umiało uruchomić wybrany program przy pomocy myszy, 40% wszystkich osób potrafiło kopiować lub przenosić pliki, a 34% - fragmenty dokumentów, natomiast 27% wiedziało jak wysyłać e-maile z załączonymi plikami. Co piąty Polak posiadał umiejętności potrzebne do dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Jak widać, poziom umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera w Polsce jest ciągle bardzo niski. W praktyce oznacza to, że ponad połowa obywateli objęta jest wykluczeniem cyfrowym tzn. nie ma możliwości uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Przyjąć należy, że w gminie Mikstat poziom umiejętności teleinformatycznych jest niższy od średniej krajowej  m.in. z uwagi na duże rozproszenie zamieszkania, słaby rozwój infrastruktury i łącz szerokopasmowych.

Dla realizacji ogólnowspólnotowego modelu kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju, który mają wspólnie opracować państwa członkowskie, szczebel Gminy powinien w zakresie ICT opierać się na następujących podstawach i wspierać takie działania jak:

• Wspieranie wszystkich podmiotów działających w dziedzinie kształcenia do zwiększenia znaczenia rozwoju zrównoważonego i kwestii związanych ze środowiskiem w ich otoczeniu.

• Zarządzanie szkołami w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju w takich dziedzinach jak zakupy przyjazne środowisku, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna czy zużycie wody.

• Szkolenie w zakresie zrównoważonego rozwoju osób zaangażowanych w kształcenie w zależności od ich specjalizacji.

• Włączenie w szerszym zakresie edukacji ekologicznej do szkolnych programów nauczania.

• Włączenie osób zaangażowanych w kształcenie do społeczności lokalnych.

• Połączenie lokalnych działań w zakresie Agendy 21 ze szkolnymi projektami w tej dziedzinie."

Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane następująco:

- zlikwidowanie zjawiska „wykluczenia cyfrowego” w zagrożonych grupach społecznych 
i obszarach geograficznych – sprowadzenie do poziomu marginalnego,

- wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji,

- dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umożliwiające aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak 
np. wirtualne organizacje naukowe,

- stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej 
i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju,

- stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eTurystyka, eTransport),

- wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów eDemokracji,

- zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej,

- zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu co najmniej 80 % usług 
– w przypadku administracji 100 % usług świadczonych online,

- osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej,

- zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej 
w Internecie – minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego),

- stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych 
do poziomu minimum 75 %,

- wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje eLearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %.

Wśród priorytetów do roku 2013 zostały wymienione:

- zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną,

- rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych,

- rozwój zasobów cyfrowych,

- powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Krajowe cele należy odnieść bezpośrednio do zamierzeń i możliwości Miasta i Gminy Mikstat. Największym mankamentem jest  brak właściwej infrastruktury oraz umiejętności mieszkańców, co jest warunkiem sine qua non rozwoju ICT, dlatego też do 2013 roku będą wspierane na terenie Miasta i Gminy Mikstat wszelkie działania związane z tym zakresem , szczególnie z udziałem dofinansowań zewnętrznych, w tym unijnych. Następnym priorytetem w miarę konieczności wynikających z przepisów prawa (na dzień dzisiejszy w 2008 roku ePodpis i skrzynka podawcza) i możliwości finansowych będzie tworzenie eUrzędu i eGminy, w zakresie usług elektronicznych.

6.3. Mieszkalnictwo

Potrzeby mieszkaniowe w Mieście i Gminie Mikstat są zaspokajane głównie przez budownictwo jednorodzinne. Aktualnie zapotrzebowanie mieszkańców ocenia się na kilkadziesiąt mieszkań. Ponadto jest konieczne zabezpieczenie dalszych lokali socjalnych, przynajmniej czterech. Obecnie gmina dysponuje trzema lokalami socjalnymi, które są zasiedlone.

Adaptacja istniejących rezerw w budynkach komunalnych na mieszkania socjalne w zależności od potrzeb.

Tabela 6.3.1. Zasoby mieszkaniowe zamieszkałe

| wyszczególnienie | Mieszkania zamieszkałe |  | izby | W mieszkaniach zamieszkałych na stałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Na stałe |  | Powierzchnia użytkowa w m² | ludność |
| razem | 1495 | 1484 | 6775 | 144849 | 6252 |
| miasto | 501 | 497 | 2318 | 45754 | 1878 |
| gmina | 994 | 987 | 4457 | 99095 | 4373 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

Tabela 6.3.2. Zasoby mieszkaniowe zamieszkałe – 2006r.

| wyszczególnienie | Mieszkania zamieszkałe | izby | W mieszkaniach zamieszkałych na stałe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem |  | Powierzchnia użytkowa w m² |
| razem | 1659 | 7480 | 160485 |
| miasto | 566 | 2610 | 52041 |
| gmina | 1093 | 4870 | 108444 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Tabela 6.3.3. Wskaźniki warunków mieszkaniowych

|  | Liczba izb w mieszkaniu | Liczba osób w mieszkaniu | Liczba osób na 1 izbę | Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | Powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| razem | 4,54 | 4,21 | 0,92 | 97,61 | 23,20 |
| miasto | 4,63 | 3,78 | 0,81 | 92,10 | 24,40 |
| gmina | 4,48 | 4,40 | 0,98 | 100,40 | 22,70 |

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

W przeważającej większości właścicielami zasobów mieszkaniowych w mieście są osoby fizyczne (78,24 %), spółdzielnie mieszkaniowe (15,97 %), w mniejszym zakresie gmina (4,19 %) i inni (1,60 %). W gminie kształtuje się to na następującym poziomie: osoby fizyczne           96, 68%, gmina  2,01 %, inni  1,31 %.

Tabela 6.3.4.Wydane decyzje o warunkach zabudowy z terenu Gminy Mikstat

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 39 | 65 | 39 |

Źródło: UMIG Mikstat

6.4. Własność nieruchomości

Na dzień 30 września 2008 stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Powierzchnię gruntów komunalnych stanowią:

- grunty orne                                   34,38 ha

- grunty leśne                                   92,77 ha

- grunty pod drogami                     131,81 ha

- działki budowlane

i tereny zabudowane                     14,85 ha

- grunty pod placami

(boiska sportowe)                             3,11 ha

- inne (ujęcia wody, wysypiska)        6,91 ha

283,83 ha

Obiekty komunalne:

- budynki mieszkalne	13 szt

- budynki niemieszkalne	23 szt

- obiekty szkolne		  8 szt

- przedszkole		  1 szt

- obiekty kultury		  4 szt

- budynki OSP		  4 szt

- budynek szatni		  1 szt

- składowisko odpadów	  1 szt

Grunty mienia komunalnego są rozdysponowane w następujący sposób:

- oddane w trwały zarząd oświacie         17,27 ha

- oddane w zarząd ZGKiM                       5,55 ha

- oddane w użytkowanie wieczyste:

osoby fizyczne                                        2,38 ha

osoby prawne                                          1,39 ha

- grunty będące w użytkowaniu

Miasta i Gminy Mikstat                       257,25 ha

z tego:

- oddane w dzierżawy                  17,87 ha

- oddane w użytkowanie		   0,79 ha

6.5. Obiekty dziedzictwa kulturowego

Rozwój zorganizowanego osadnictwa na terenie Miasta i Gminy Mikstat sięga czasów wczesnego średniowiecza. Zachowane przekazy historyczne mówią o istnieniu tzw. „opola” na terenie obecnego Kotłowa. Była to ówczesna jednostka terytorialna obejmująca między innymi swym zasięgiem cały obecny obszar Gminy. Potwierdza to również istnienie parafii Kotłów, jednej z najstarszych w tym regionie i obejmującej obszar od Chojnika na zachód 
po rzekę Prosnę. Istnienie również w XIV w. urządzonej drogi publicznej o charakterze międzynarodowym przez Mikstat tzw. „Via nova” z Wrocławia przez Ostrzeszów, Mikstat, Kalisz, Konin do Torunia potwierdza o historycznym charakterze tych ziem. Na terenie Miasta i Gminy Mikstat znajdują się następujące obiekty zabytkowe wpisane w rejestr zabytków nieruchomych   i ruchomych oraz figurujące w ewidencji zabytkowego budownictwa.

Rejestr zabytków:

- Kościół Parafialny romański p.w. Narodzenia NMP w Kotłowie z 1108r. wybudowany na wzgórzu,  jeden z pierwszych murowanych Kościołów na terenie Wielkopolski wraz z wyposażeniem (zabytki ruchome) .

- Kościół drewniany p.w. Św. Rocha w Mikstacie  z 1785r. znajduje się na wzgórzu cmentarnym. Co roku 16 sierpnia odbywa się tu odpust Świętego Rocha, gdzie zachowała się jedyna tradycja święcenia zwierząt oraz spotkań promujących tradycję i kulturę (kościół wraz z wyposażeniem – zabytkami ruchomymi).

- Plebania przy ul. Grabowskiej 1 w Mikstacie.

- Krzyż przydrożny z drugiej połowy XIX wieku z rzeźbami Pawła Brylińskiego, znajdujący się przy Kościele Św. Trójcy w Mikstacie.

- Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Mikstacie, neobarokowy pochodzący z 1914 -1918r.

Ewidencja zabytkowego budownictwa:

  - Kościół parafialny p.w. Św. Idziego /Św. Stanisława/ z 1897r. w Przedborowie.

  - Plebania w Przedborowie.

  - Plebania z 1898r i dom katolicki w Kotłowie.

  - Budynki Nadleśnictwa w Przedborowie mieszcząca się w dawnym dworku pozaziemskim 
z 1848r.

  - Zespół młyna w Mikstacie.

  - Budynki kolonii letnich w Mikstacie Las.

  - Zabudowa miejska Mikstatu i zabudowa z terenu gminy.

  - Cmentarze wszystkich wyznań.

  - Kapliczki, figury i krzyże przydrożne.

Wymienione obiekty w znaczący sposób podnoszą wartość turystyczno – rekreacyjną Miasta i Gminy Mikstat.

Planowane remonty i renowacje zabytków na lata 2008 – 2013:

- Dokończenie remontu i renowacji Kościoła Św. Rocha w Mikstacie wraz z drogami dojazdowymi i placem wokół Kościoła oraz renowacja ołtarzy bocznych i organów, figur i obrazów..

- Dokończenie remontu Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie oraz przeprowadzenie badań architektonicznych w kryptach w podziemiach kościoła oraz ich odrestaurowanie.

- Wykonanie remontu i renowacji Kościoła Św. Trójcy w Mikstacie (dach, elewacja, elektr. ogrzewanie i malowanie kościoła).

- Utworzenie parku kulturowego w Kotłowie.

- Zagospodarowanie parku parafialnego wraz z znajdującym się tam budynkiem w Mikstacie.

- Renowacje i remonty innych zabytków zgodnie z opracowywanym programem.

- Modernizacja i odnowienie przydrożnych zabytkowych kapliczek i krzyży.

Krzewienie kultury poprzez: otoczenie opieką i remonty mogił powstańców poległych za ojczyznę, patronów szkół, koncerty, wystawy, rocznice obchodów, wydawnictwa, organizowanie spotkań młodzieży, prezentacje pieśni i tańców ludowych, przeglądy teatralne, literackie, plastyczne, muzyczne dzieci i młodzieży, wyjazdy, rajdy szlakiem bursztynowym, Powstańców, Armii Krajowej, oznakowanie miejsc widokowych, historycznych, wymiana międzynarodowa dzieci    i młodzieży, utworzenie partnerstw z gminami sąsiednich państw, zorganizowanie prac archeologicznych w Kotłowie, upamiętnienie i otoczenie opieką miejsc pamięci, tworzenie zespołów nawiązujących do lokalnych tradycji.

7. Charakterystyka sfery gospodarczej

7.1. Podmioty gospodarcze

Na terenie Miasta i Gminy Mikstat w ewidencji działalności gospodarczej są zarejestrowane ogółem 280 podmioty gospodarcze ( stan na 10.10.2008r). Szczególna rola, podobnie jak w skali kraju, przypada małym i średnim przedsiębiorcom – najliczniejszemu sektorowi w Polsce. Podmioty te charakteryzują się elastycznością i dynamiką rozwoju, jednakże bariery formalno – prawne ograniczają ich aktywność.

Ponad 57 % zarejestrowanych podmiotów przypada na gminę, a około 43 % to podmioty działające w mieście.

W zakresie funkcjonowania podmiotów widoczne są wahania, głównie w efekcie przemian społeczno – gospodarczych w Polsce.

Tabela 7.1.1. Tendencje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarejestrowane | 35 | 40 | 39 | 49 | 31 | 38 |
| Wykreślenia | 19 | 73 | 43 | 49 | 40 | 24 |

2008 – stan na 10.10.2008r.

Źródło: UMIG Mikstat

Branżami dominującymi są usługi i handel. W odniesieniu do ogólnej liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Mieście i Gminie Mikstat 57% to działalność usługowa, 31% zajmuje się działalnością handlową, 10 % stanowi działalność produkcyjna i 2 % to gastronomia. Najczęściej rejestrowane branże to: usługi ogólnobudowlane, ślusarskie, murarskie, transportowe, świadczenie usług kierowcy, stolarskie, mechanika pojazdowa, betoniarstwo, handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, handel obwoźny artykułami spożywczymi      i przemysłowymi.

7.2. Rynek pracy

Największe zakłady tworzące rynek pracy to:

- AMI sp.j. Mikstat – zakład uboju drobiu, zatrudniający 400 osób,

- DROMICO s.j. Kaliszkowice Ołobockie – ubój i handel drobiem, zatrudniająca 46 osoby

- TECHMA Mikstat sp. z o.o. – producent materiałów betonowych dla budownictwa, hydroizolacyjnych i dachowych, taśm samoprzylepnych płaskich i opierzeniowych, zatrudniający 13 osób,

- Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp.z.o.o. Ostrzeszów – produkcja ceramiki budowlanej oraz hurtowa sprzedaż materiałów budowlanych, zatrudniająca ok. 20 osób w sezonie  (10 miesięcy),

- MIKSTBUD sp. z o.o. – usługi ogólnobudowlane, handel hurtowy materiałami budowlanymi, zatrudniający 12 osób,

- MODEST Przedborów – handel i usługi – zatrudniający 20 osób,

- SKR Mikstat z filią w Kaliszkowicach Kaliskich – transport i usługi rolnicze, handel artykułami do produkcji rolnej, handel opałem, paliwami i artykułami budowlanymi, usługi melioracyjne, zatrudniający 8 osób.

- PPHU RUREX Mikstat – produkcja rur, handel hurtowy i detaliczny artykułami hutniczymi, usługi spawalnicze, zatrudniający 17 osób,

- Zakład Produkcyjno – Usługowy, Export – Import Edmund Bona Ostrów Wlkp., Mikstat - obróbka metalu, zatrudniający ok. 70 osób

- „RECOPLAST s.c.” Ostrów Wlkp., Zakład Produkcyjny Komorów – odzysk surowców wtórnych, która przetwarza PCV na granulat.

8. Charakterystyka sfery społecznej

8.1. Bezrobocie

Bezrobocie jest niezwykle trudnym problemem społecznym i gospodarczym w Polsce. 
Od kilku lat notuje się wysoką stopę bezrobocia. Na obszarze Miasta i Gminy Mikstat poziom bezrobocia ma tendencję malejącą i w okresie 2005 – 2007 przedstawia się następująco.

Tabela 8 .1.1 . Stan bezrobocia

| ROK | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogólnie | 294 | 162 | 158 |
| Kobiety | 169 | 105 | 121 |

Źródło: PUP w Ostrzeszowie.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli w latach 2005 - 2007 nastąpił spadek  bezrobocia o 136 osób.

Tabela 8.1.2. Bezrobotni według miejsca zamieszkania w mieście i na wsi.

| Rok | Ogółem | Zamieszkali w mieście | Zamieszkali na wsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 294 | 110 | 184 |
| 2006 | 162 | 64 | 98 |
| 2007 | 158 | 51 | 107 |

Źródło: PUP w Ostrzeszowie.

Tabela 8.1.3. Bezrobotne kobiety.

| # ROK | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| ilość | 169 | 105 | 121 |
| odsetek bezrobotnych | 57,5 | 64,8 | 76,6 |

Źródło: PUP w Ostrzeszowie.

66,3 % bezrobotnych w mieście i gminie stanowiły kobiety w latach 2005 – 2007.

Tabela 8.1.4. Bezrobotni  z prawem do zasiłku.

| ROK | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 294 | 162 | 158 |
| z prawem do zasiłku | 55 | 24 | 34 |
| bez prawa do zasiłku | 239 | 138 | 124 |

Źródło: PUP w Ostrzeszowie.

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku z roku na rok się zmniejsza.

Zmniejszyła się liczba osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2005 – 2007, co obrazuje tabela 8.1.5.

Tabela 8.1.5. Osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy

| # ROK | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| liczba bezrobotnych | 91 | 44 | 31 |

Źródło: PUP w Ostrzeszowie.

Tabela 8.1.6. Udział procentowy Miasta i Gminy Mikstat w bezrobociu na terenie powiatu 
w latach 2005-2007

| ROK | Ogółem w powiecie | Ogółem w Mieście i Gminie Mikstat | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2622 | 294 | 11,2 |
| 2006 | 1766 | 162 | 9,2 |
| 2007 | 1446 | 158 | 10,9 |

Źródło: PUP w Ostrzeszowie.

Z zestawienia danych wynika, że udział procentowy bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy w roku 2006  zmniejszył się w stosunku do 2005 roku  z 11,2 % do 9,2 %, po czym  2007 wzrósł do 10,9       w skali powiatu ostrzeszowskiego.

Wielkość rejestrowanej stopy bezrobocia w gminie Mikstat w 2007 roku w zestawieniu 
jej z  poziomem w kraju, województwie i powiecie.

POLSKA						- 11,4 %  na dzień 31.12.2007 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		- 8,0 %    na dzień 31.12.2007 r.

POWIAT OSTRZESZOWSKI			- 6,6 %    na dzień 31.12.2007 r.

MIASTO I GMINA MIKSTAT			- 3,98 %  na dzień 31.12.2007 r.

Z analizy danych osób bezrobotnych wynika, że

- 66,3 % bezrobotnych stanowią kobiety

- tylko w niewielkim stopniu dotyczy osób z wyższym wykształceniem

- największy problem z podjęciem pracy mają osoby z wykształceniem policealnym           i średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym

- największą grupę wiekową stanowią bezrobotni w wieku 18 – 24 lata.

###### Identyfikacja problemów

- niska aktywność społeczna mieszkańców

- pogłębienie się ubóstwa

- zwiększenie się liczby ludności  w wieku produkcyjnym sprzyja potęgowaniu bezrobocia

- deficyt miejsc pracy

- brak inwestorów zewnętrznych.

## Zapobieganie

- rozwój infrastruktury w związku z wyżami wchodzącymi w wiek produkcyjny

- zainteresowanie możliwościami inwestowania na terenie miasta i gminy

- zorganizowanie szkoleń dla rolników zainteresowanych agroturystyką

- rozwój drobnej przedsiębiorczości

- zapoznanie społeczeństwa z możliwością korzystania z dotacji unijnych 
ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

Projekty

-     przystosowanie do zapotrzebowania na określone zawody

-     opracowanie listy najpotrzebniejszych zawodów w gminie w porozumieniu z firmami  
      z terenu gminy Mikstat

8.2. Bezpieczeństwo publiczne

Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na poziom życia mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat. Instytucje zapewniające mieszkańcom bezpieczeństwo to: Punkt Przyjęć Dzielnicowego w Mikstacie Komisariatu Policji w Grabowie n/Prosną oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Instytucje te ściśle współpracują ze sobą mając za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego społeczeństwu.

Należy podjąć współpracę z Komendą Powiatową Policji oraz Straży Pożarnej w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego, transportowego oraz wszelkiego rodzaju wyposażenia.

Z roku na rok wzrasta wykrywalność zdarzeń kryminalnych.  Nie odnotowuje się przestępstw o znacznym ciężarze gatunkowym. Nie notuje się również rażącego naruszenia porządku publicznego podczas trwania imprez masowych. Istotny problem stanowią kradzieże i włamania oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwym. Liczba stwierdzonych przestępstw  związana jest z bezrobociem i trudną sytuacją materialną społeczeństwa. Wzrosła ilość kolizji drogowych, a głównymi przyczynami są w szczególności nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków na drodze, kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.

W szkołach na terenie Miasta i Gminy prowadzone są pogadanki z młodzieżą oraz dziećmi na temat zapobiegania przestępczości, odpowiedzialności za popełniane przestępstwa, zapobiegania narkomanii, spożywania alkoholu przez nieletnich, a także zagadnienia związane   z ruchem drogowym.

Patrząc na narastającą falę przestępczości, na mnożące się przypadki zabójstw, rozbojów, kradzieży z włamaniem i kradzieży na terenie całego kraju, rejon Miasta i Gminy Mikstat należy uznać za bezpieczny.

Na terenie gminy Mikstat funkcjonuje 7 jednostek OSP: w Mikstacie, w Kaliszkowicach Kaliskich (typu S – włączone do KSR-R) oraz w Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach Ołobockich, Komorowie, Kotłowie i Przedborowie (typu M).

Tabela 8.2.1. Uczestnictwo OSP  w akcjach.

|  | OSP Mikstat | OSP Kaliszkowice Kaliskie |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 |  |
| akcje ratowniczo – gaśnicze w tym: | 24 | 24 |
| pożary | 14 | 18 |
| miejscowe zagrożenia | 10 | 6 |
| oprócz tego poza terenem gminy | 4 | 2 |
|  | 2005 |  |
| akcje ratowniczo – gaśnicze w tym: | 34 | 25 |
| pożary | 19 | 11 |
| miejscowe zagrożenia | 13 | 13 |
| oprócz tego poza terenem gminy | 8 | 6 |
| fałszywe alarmy | 2 | 1 |
|  | 2006 |  |
| akcje ratowniczo – gaśnicze w tym: | 52 | 16 |
| pożary | 12 | 8 |
| miejscowe zagrożenia | 39 | 8 |
| oprócz tego poza terenem | 3 | 2 |
| fałszywe alarmy | 1 | 0 |
|  | 2007 |  |
| akcje ratowniczo – gaśnicze w tym: | 39 | 9 |
| pożary | 12 | 3 |
| miejscowe zagrożenia | 27 | 6 |
| oprócz tego poza terenem | 2 | 1 |
| fałszywe alarmy | - | - |

8.3. Pomoc społeczna

Pomoc społeczną na terenie Miasta i Gminy świadczy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania własne Ośrodka to dożywianie dzieci, zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, przyborów szkolnych i zmniejszenia kosztów leczenia, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zadania zlecone to wypłata zasiłków stałych 
i okresowych, rent socjalnych, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Tabela 8.3.1. Typy rodzin objętych pomocą społeczną – dane na dzień 31.12.2007r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  |  | Liczba rodzin |  |  | Liczba osób |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem |  | w tym: na wsi | w rodzinach |
| 0 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| RODZINY OGÓŁEM |  |  | 1 | 248 | 192 | 872 |
|  | o liczbie osób w rodzinie | 1 | 2 | 65 | 49 | 65 |
|  |  | 2 | 3 | 27 | 18 | 54 |
|  |  | 3 | 4 | 27 | 20 | 81 |
|  |  | 4 | 5 | 51 | 41 | 204 |
|  |  | 5 | 6 | 37 | 32 | 185 |
|  |  | 6 i więcej | 7 | 41 | 32 | 283 |
| w tym: rodziny z dziećmi ogółem |  |  | 8 | 155 | 122 | 732 |
|  | o liczbie dzieci | 1 | 9 | 55 | 37 | 198 |
|  |  | 2 | 10 | 51 | 44 | 241 |
|  |  | 3 | 11 | 24 | 22 | 123 |
|  |  | 4 | 12 | 18 | 13 | 114 |
|  |  | 5 | 13 | 5 | 5 | 39 |
|  |  | 6 | 14 | 2 | 1 | 17 |
|  |  | 7 i więcej | 15 | 0 | 0 | 0 |
| RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM |  |  | 16 | 39 | 29 | 145 |
|  | o liczbie dzieci | 1 | 17 | 15 | 11 | 34 |
|  |  | 2 | 18 | 10 | 9 | 36 |
|  |  | 3 | 19 | 5 | 5 | 23 |
|  |  | 4 i więcej | 20 | 9 | 4 | 52 |
| RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM |  |  | 21 | 62 | 45 | 146 |
|  | o liczbie osób | 1 | 22 | 27 | 18 | 27 |
|  |  | 2 | 23 | 15 | 9 | 30 |
|  |  | 3 | 24 | 8 | 7 | 24 |
|  |  | 4 i więcej | 25 | 12 | 11 | 65 |

Źródło: Sprawozdanie MP i PS M-GOPS Mikstat za 2007 rok.

W 2007r. pracownicy socjalni przeprowadzili około 450 wywiadów środowiskowych, rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej. Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono dla 129 rodzin w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej dla 50 rodzin. W roku ubiegłym Ośrodek wydał 535 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w tym 532 pozytywne przyznające pomoc, 3 decyzje odmowne z powodu niespełnienia kryteriów zawartych w ustawie, oraz 6 postanowień o umorzeniu postępowania.

Ponadto zostało wydanych 758 decyzji przyznających świadczenia rodzinne oraz 15 decyzji odmownych.

W 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 317 osobom tj. 198 rodzinom; liczba osób w rodzinach 711

w tym:

- w  ramach zadań zleconych 10 rodzin  -  liczba osób w rodzinach - 15

- w  ramach zadań własnych 193 rodzin  -  liczba osób w rodzinach - 706

- wyłącznie w formie pracy socjalnej 50 rodzin  -  liczba osób w rodzinach - 161

W ramach zadań własnych Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy finansowej na kwotę 206.848,00 zł – dotacja z budżetu państwa to kwota 60.402,00 zł (posiłki       i zasiłki jednorazowe na zakup żywności – 37.801,00 zł , zasiłki okresowe 22.601,00 zł)

Pomoc w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, odzieży, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy. Jednak mając na uwadze dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w przypadku marnotrawstwa przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego – w naturze:

- 24 rodzinom zakupiono opał – na co wydatkowano 11.354,00 (22,1 ton),

- 3 rodzinom wydano talon na zakup żywności – na kwotę – 1.100,00 ,

- 120 dzieci w wieku od 1 roku do 16 lat otrzymało pomoc w formie zakupu paczki świątecznej – wydatkowano 3.600,00 zł (wartość 1 paczki 30 zł) w tym 50 paczek zostało sfinansowanych ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Należy nadmienić, że wartość wydanych paczek była większa o pozyskane artykuły spożywcze od firm.

W roku 2006 z dożywiania korzystało 157 dzieci natomiast w 2007 roku z dożywiania skorzystało 148 dzieci, w roku 2008 (stan na 30.09.2008r.) skorzystało 117 dzieci na kwotę 29.133,00 zł. Na pomoc w formie dożywiania wydatkowano 67.801,00 zł w tym środki samorządowe to kwota 30.000,00 co stanowiły 44,2 % całości wydatków( w roku 2006 – wydatkowano 44.787,00 w tym środki samorządowe-21.580,00).

Od 01.01.2009r. koszt obiadu dla dziecka wyniesie 3,00 zł, a dla dorosłego 3,90 zł.

Sfinansowano 18.893 posiłków na co wydatkowano 47.439,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 26.256,00 zł z tego:

- pełen obiad - 15.601 (w 2006r. 15.448) – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mikstacie – 85 uczniów oraz od września 2007r. - Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 16 uczniów i w Kaliszkowicach Ołobockich - 9 uczniów

- jedno danie gorące - 2.832 (w 2006 r. 4.719) – Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich ( 19) i Kaliszkowicach Ołobockich (8),

- kanapki - 460 (w 2006r 422 ) – Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych 3 uczniów.

Ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 86 osób otrzymało przyznany zasiłek celowy na zakup żywności, na co wydatkowano 20.362,00 z tego środki własne to kwota 8.817,00 natomiast 11.545,00 to otrzymana dotacja. Doposażono również dwie stołówki- Publiczne Przedszkole w Mikstacie na kwotę 10.488,00 zł oraz stołówkę przy Szkole Podstawowej w Mikstacie na kwotę 15.487,00 zł z tego pozyskana dotacja to kwota 15.975,00 zł.

Ustawa z dnia 29.12.2005r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mówi, że posiłek, zwłaszcza gorący, jest podstawową formą pomocy udzielaną w ramach programu dożywiania, przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w akcję rozdziału pomocy żywnościowej w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym PEAD.

W miesiącu czerwcu 2007 r. 1 osoba z terenu gminy Mikstat została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. W DPS w Marszałkach z terenu gminy Mikstat w 2007 r. przebywały 3 osoby, za dwie z nich Gmina ponosiła odpłatność. Gmina z tego tytułu wydatkowała kwotę w wysokości 25.782,00, natomiast wpływ środków do kasy Urzędu Miasta i Gminy tytułem odpłatności to kwota 1.967,00. Nadmienia się, że średni koszt utrzymania mieszkańca wynosił 1.617,20 zł., natomiast od 1 marca 2008r. wynosi 2.112,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Kwota wypłaconych dodatków stanowi - 29.497,00 zł. z tego:

użytkownikom mieszkań komunalnych - 12.424,00 zł.

użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 10.589,00 zł.

użytkownikom mieszkań zakładowych i innych - 6.484,00 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych:

z tego

użytkownikom mieszkań komunalnych - 72

użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 69

użytkownikom mieszkań zakładowych i innym - 41

Tą formą pomocy zostało objęte 20 środowisk.

W ramach zadań zleconych Ośrodek udzielił pomocy finansowej na kwotę 1.891.399,00 zł.

w tym:

- zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i zdrowotne- 59.846,00 zł

- świadczenia rodzinne - 1.788.357,00 zł

- zaliczka alimentacyjna - 43.196,00 zł

# Skierowania do zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował również osoby chore, leczące się u specjalistów i nie posiadające żadnego źródła utrzymania i praw do świadczeń rentowych lub emerytalnych, na komisje lekarskie do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Ostrzeszowie w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. W zależności od rodzaju ustalonego stopnia niepełnosprawności, osoby te nabywają uprawnienia do otrzymania zasiłków stałych z pomocy społecznej lub mogą korzystać z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym (takich jak praca w warunkach specjalnych, ulgi w przejazdach środkami transportu). Ogółem w 2007 r. skierowano na komisję 16 osób.

Wypoczynek

W 2007 r. w ramach wypoczynku :

- 30 dzieci korzystało z wypoczynku w Trójmieście. Wyjazd został zorganizowany przez Świetlice Środowiskową prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi.

- 17 dzieci korzystało z wypoczynku w Gołuchowie zorganizowanym przez Świetlicę Środowiskową w Komorowie, na co wydatkowano 992,00 zł były to środki z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

8.4. Ochrona zdrowia

Zadania w zakresie opieki lekarskiej sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia. Ośrodek ma zawarte dwie umowy kontraktacyjne: lekarz rodzinny, poradnia K. W ramach kontraktu lekarza rodzinnego wg stanu na dzień 31.12.2007r. w trzech kategoriach wiekowych zostało objętych 5309 pacjentów:

do 6 lat 		–   311 pacjentów

od 7 – 19 lat 		– 1025 pacjentów

od 20 – 65 lat		-  3290 pacjentów

Powyżej 65 lat 	–   683 pacjentów

W okresie całego roku 2007 przyjęto pacjentów łącznie 20547 pacjentów, co stanowi średnio 3,99 wizyty na każdego zarejestrowanego pacjenta. Odnotowano 512 wizyt domowych.

Mieszkańcy korzystają z programów profilaktycznych wojewódzkich: badań mammograficznych ( skorzystały 100 kobiet w wieku 50-69 lat), jaskra (skorzystało 100 osób), z badań gruczołu krokowego (skorzystało 60 mężczyzn po 65 roku życia), 2-krotne badanie w kierunku osteoporozy, badanie dopplerowskie nóg – płatne (84 osoby), krew utajona (110 osób), badanie kręgosłupa (36 osób).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi  muszą być wykonane remonty gabinetów ginekologicznego i zabiegowego oraz modernizacja całego obiektu zgodnie z wymaganiami SANEPID-u.

W budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje Przychodnia Stomatologiczna „SANDENT”s.c., w której pracuje dwóch lekarzy stomatologów

Pielęgniarka środowiskowa medycyny szkolnej świadczy usługi w szkołach w zakresie badań przesiewowych, pierwszej pomocy, profilaktyki, promocji zdrowia oraz współpracuje 
z lekarzami – pediatrą i lekarzem rodzinnym.

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”. Rada Miejska uchwaliła 17 lutego 2004r. Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na okres 2004 – 2009.

8.5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Corocznie Rada Miejska w Mikstacie uchwala Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które w swoim zakresie obejmują: profilaktykę, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapobieganie powstawania nowych przypadków uzależnień od alkoholu, zwiększenie dostępności terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych, prowadzenie grupy samopomocowej a także działalności edukacyjnej oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na terenie Miasta i Gminy przeciwdziałaniem powstawaniu środowisk uzależnionych od alkoholu zajmuje się:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

- Grupa Wsparcia

- Rady pedagogiczne szkół poprzez realizację szkolnych programów profilaktycznych

Koordynacją wyżej wymienionych działalności zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Informacja Punktu Kontaktowego w sprawie osób leczonych w latach 2005 – 2007:
- w 2005 roku zostało skierowanych na leczenie 8 osób,

- w 2006 roku 9 osób,

- w 2007 roku 7 osób,

- w okresie 2005 – 2007r. 5 osób poprzez udział w zajęciach Gminnego Wsparcia utrzymuje abstynencję.

W omawianym okresie 4 osoby były powtórnie na leczeniu w ośrodkach stacjonarnych.

O ilości osób leczonych systemem ambulatoryjnym – brak danych.

Dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są 2 świetlice środowiskowe:

- przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek w Mikstacie we współpracy z UMiG Mikstat  – bez ograniczeń wiekowych, w Komorowie.

8.6 Oświata

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują:

- Przedszkole Publiczne w Mikstacie wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych w Kaliszkowicach Kaliskich, Kaliszkowicach Ołobockich 
i Biskupicach Zabarycznych,

- 4 szkoły podstawowe w Mikstacie, Kaliszkowicach Kaliskich, Kaliszkowicach Ołobockich i Biskupicach Zabarycznych.

- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie.

Tabela 8.6.1. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola

| # Oddziały przedszkolne | liczba | Rok 2007/2008 |  | Rok 2008/2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l. dzieci ogółem | w tym 6 -latków | l. dzieci ogółem | w tym 6 -latków |
| # Przedszkole Mikstat | 4 | 103 | 47 | 105 | 40 |
| Biskupice Zabaryczne | 1 | 16 | 9 | 14 | 10 |
| Kaliszkowice Kaliskie | 1 | 24 | 13 | 16 | 11 |
| Kaliszkowice Ołobockie | 1 | 13 | 7 | 7 | 7 |
| razem | 7 | 156 | 76 | 142 | 68 |

Tabela 8.6.2.Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych

| Szkoły podstawowe | 2007/2008 |  | 2008/2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba uczniów | liczba oddziałów | liczba uczniów | liczba oddziałów |
| Mikstat | 258 | 12 | 249 | 12 |
| Biskupice Zabaryczne | 55 | 4 | 49 | 4 |
| Kaliszkowice Kaliskie | 59 | 4 | 64 | 4 |
| Kaliszkowice Ołobockie | 48 | 4 | 43 | 4 |
| razem | 420 | 24 | 405 | 24 |

Tabela 8.6.3 Liczba uczniów i oddziałów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikstacie

| Gimnazjum | 2007/2008 |  | 2008/2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba uczniów | liczba oddziałów | liczba uczniów | liczba oddziałów |
| Mikstat | 258 | 10 | 242 | 9 |

Źródło: Stanowisko ds. oświaty, kultury i ochrony przeciwpożarowej, październik 2008r.

Wahania liczby dzieci są niewielkie i nie ma to wpływu na liczbę oddziałów. Ale ze względu na liczebność w rocznikach konieczność utrzymania oddziałów łączonych.

Wszystkie szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. Przy szkołach brakuje sal gimnastycznych. Budowa sali sportowej w Mikstacie planowana jest na lata 2007- 2011.

W starych budynkach szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola konieczna jest wymiana okien i wykonania ocieplenia w miarę możliwości mając na względzie wysokie koszty ogrzewania gazowego obiektów.

W szkołach podstawowych w Kaliszkowicach Kaliskich i Biskupicach Zabarycznych brak jest gabinetu medycznego, którego urządzenie jest wymogiem i nie można z niego rezygnować ani przesuwać w czasie.

- ZADANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

  - Analiza SWOT

Dokonanie prawidłowej identyfikacji uwarunkowań, które wpływają lub mogą wpłynąć na funkcjonowanie Miasta i Gminy Mikstat pozwoliła na sformułowanie celów i zadań. Analiza mocnych i słabych stron określiła uwarunkowania wewnętrzne. W tym przypadku podmiot dokonując analizy SWOT może wpływać na środowisko, w którym funkcjonuje. Analiza szans        i zagrożeń określiła uwarunkowania zewnętrzne, czyli, te na które podmiot nie ma większego wpływu – uzależnione są one od jego otoczenia.

  - Mocne i słabe strony gminy

MOCNE  STRONY – uwarunkowania wewnętrzne

- nieskażone gleby

- relatywnie niezdegradowane środowisko przyrodnicze

- duża liczba obiektów zabytkowych - 160

- telefonizacja, gazyfikacja i zwodociągowanie

- systematyczny rozwój infrastruktury gminy oraz zasobów mieszkaniowych

- ustabilizowana sieć szkolna

- zasoby terenów pod zabudowę jednorodzinną z możliwością zwiększenia areału pod zabudowę

- segregacja odpadów

- atrakcyjne środowisko przyrodnicze

- tereny pod budownictwo usługowe i przemysłowe

- dobre oświetlenie

- członkowstwo w Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania

SŁABE STRONY GMINY – uwarunkowania wewnętrzne

- brak pełnego zabezpieczenia w sieć kanalizacyjną w środowisku wiejskim

- brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich

- zbyt wąskie drogi i słaba infrastruktura towarzysząca (chodniki)

- zbyt mała ilość podmiotów prawa  spółek handlowych

- dostosowanie Ośrodka Zdrowia do wymagań technicznych

- brak obwodnicy dla Mikstatu

- 40 % sieci wodociągowej w mieście do wymiany istniejąca sieć azbestowo -  
cementowa

- proces starzenia się społeczeństwa

- niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw

- niska dochodowość gospodarstw

- niska wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a zwłaszcza gleb

- nie dogodna lokalizacja regionalna i sieć połączeń regionalnych

- zbyt mała aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców

- brak infrastruktury teleinformatycznej

  - Szanse rozwoju:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków do 2013r. , powstawanie oczyszczalni  przyzagrodowych

- porządkowanie gospodarki odpadami

- zmiany strukturalne w rolnictwie i podwyższenie jakości produkcji

- aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwijanie działalności pozarolniczej ( środki 	  pomocowe UE)

- rozwijanie agroturystyki

- rozwijanie promocji miasta i gminy

- realizacja programu zalesień

- dostosowanie standardu drogi wojewódzkiej do standardów Unijnych poza miastem Mikstat

- dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej

- rozwój kultury i turystyki

- stworzenie grup producenckich

- wykorzystanie warunków naturalnych do rozwoju energii wiatrowej, wykorzystanie pokrywy śniegowej do rozwijania sportów zimowych w nadających się do tego miejscach

  - Główne zagrożenia

- przeludnienie agrarne

- niskie dochody własne gminy

- brak obwodnicy na drodze 447

- ograniczenie połączeń regionalnych przez PKP,  PKS i innych przewoźników ze względu na niską rentowność

- niska wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zbyt wysokie rozdrobnienie gospodarstw rolnych

- długo utrzymująca się powłoka śnieżna i lód powodują podtopienia

- Identyfikacja głównych problemów

Główne problemy rozwojowe Miasta i Gminy Mikstat koncentrują się wokół następujących obszarów:

- infrastruktura ochrony środowiska

- infrastruktura komunikacyjna

- oświata i wychowanie

- gospodarka i rynek pracy

- sfera społeczna

Infrastruktura ochrony środowiska

Na terenie Miasta i Gminy istnieją duże niedobory w zakresie infrastruktury ochrony środowiskowej. Szczególnie dotkliwy jest brak sieci kanalizacyjnej, większość mieszkańców gminy na terenach wiejskich pozbawiona jest do niej dostępu. Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie, ale należy nadmienić również, że sieć kanalizacyjna ogólnospławna w centrum miasta wymaga modernizacji. Brak kanalizacji na wsiach przekłada się na szereg negatywnych zjawisk, jak zanieczyszczenie nielicznych cieków wodnych, zanieczyszczenie gleb (notuje się przypadki odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów i gruntu).

Gospodarstwa domowe objęte są zbiórką odpadów, od początku czerwca 2004 roku na terenie Miasta i Gminy Mikstat wprowadzono segregację odpadów. Selektywnie zbierane są frakcje szkła i plastiku. Odbiorem posegregowanych odpadów do 31.10.2008r.  zajmowała  się Firma Remondis Sanitech z Poznania, od roku 2008 selektywną zbiórką zajmuje się EKO-REGION Sp.z.o.o. z Bełchatowa. Gmina Mikstat posiada zamknięte wysypisko śmieci, które przeznaczone jest do rekultywacji.

W gminie istnieje również problem zaśmiecania lasów i nieużytków, który wpływa negatywnie na ogólny wizerunek gminy i jej walory turystyczne. Likwidacja tego problemu wymaga przede wszystkim zmiany świadomości społeczeństwa i edukacji proekologicznej dzieci i młodzieży.

Problemem zaopatrzenia  Miasta i Gminy w wodę został rozwiązany poprzez wybudowanie 2 nowych ujęć w miejscowości Mikstat-Pustkowie. Pozostaje do modernizacji stacja uzdatniania wody w Kaliszkowicach Ołob. Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej jest konieczna w mieście, gdyż jest ona przestarzała i coraz częściej zdarzają się awarie.

Infrastruktura komunikacyjna

Sieć dróg gminnych jest utwardzona nawierzchnią bitumiczno – asfaltową w 50, 3%. Pozostała część to drogi o nawierzchniach tłuczniowych, żwirowych i gruntowych naturalnych wzmocnionych żwirem lub żużlem. Są one w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji i utwardzenia chociażby nawierzchnią tłuczniową. Znaczna część ciągów dróg nie posiada poboczy ani chodników, co zagraża bezpieczeństwu ruchu pieszych. W złym stanie technicznym znajdują się również niektóre przepusty, mostki oraz rowy. Biegnące przez gminę drogi powiatowe również wymagają modernizacji oraz przede wszystkim budowy chodników. W złym stanie technicznym jest droga wojewódzka 447 na odcinkach od Antonina do skrzyżowania z ul. Krakowską oraz od posesji p. Domagały w stronę Grabowa n/Prosną . Centrum miasta zostało wyremontowane w latach 2005 – 2006. Remontu i uzupełnienia wymagają również chodniki, biegnące przez miasto.

Koszty bieżącego utrzymania sieci dróg gminnych są zbyt wysokie w stosunku do możliwości ich finansowania ze środków samorządu, co wpływa na stopniowe pogarszanie się stanu technicznego. Realizacja bieżących potrzeb modernizacyjnych pozwala na wykonanie ograniczonych zakresów rzeczowych dla wybranych zadań remontowych. Wykonywanie kompleksowych zadań obejmujących gruntowne remonty ciągów dróg gminnych połączone z robotami     w pasie drogowym nie jest możliwe bez uzyskania zewnętrznego wsparcia lub pozyskania funduszy z Unii Europejskiej.

Dostępność komunikacyjna wyraża nie tylko poziom osiągalności gminy  w ruchu kołowym, ale też miarą dostępności jest również stopień rozwoju oraz jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych, a także poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na terenie gminy nie występują problemy w zakresie dostępu do sieci telefonii stacjonarnej. Jednocześnie jest bardzo niski stopień rozwoju infrastruktury informatycznej niezbędnej  dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Placówki świadczące usługi publiczne nie są wyposażone w odpowiednią infrastrukturę informatyczną i nie dysponują nowoczesnymi zasobami sprzętowymi, by możliwe było świadczenie usług w oparciu o infrastrukturę informatyczną.

Oświata i wychowanie.

Podstawowe  problemy związane z funkcjonowaniem sfery oświaty i wychowania dotyczą sieci placówek szkolnych. Stały spadek urodzeń w ciągu ostatnich lat zaczyna w sposób istotny przenosić się na sferę edukacji. Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych oznacza stopniowy spadek przychodów budżetu gminy z tytułu subwencji oświatowej, co przy wzrastających kosztach utrzymania placówek powoduje coraz większe obciążenia finansowe dla lokalnego samorządu. Znaczne środki przeznaczane są na utrzymanie placówek, co ogranicza możliwości zakupu wyposażenia w tym pomocy dydaktycznych. Spadająca liczba urodzeń powoduje problemy z kompletowaniem kolejnych klas, szczególnie na wsiach. W szkołach brakuje odpowiedniego zaplecza dla uczniów, zwłaszcza sportowego. Jakościowych zmian wymaga  istniejąca oferta zajęć pozalekcyjnych oraz poziom wyposażenia w pomoce dydaktyczne i komputery.

Poważnym problemem jest poziom wykształcenia mieszkańców gminy - 75 % kończy edukację na poziomie szkoły podstawowej lub zasadniczej zawodowej. Świadczy to o niewystarczającym poziomie rozwoju instrumentów wspierających proces kształcenia. Gmina stoi zatem w obliczu poważnego wyzwania modernizacyjnego w sferze oświatowej

Gospodarka i rynek pracy

Problemem na terenie gminy jest bezrobocie jednak z roku na rok maleje liczba bezrobotnych oraz związane z tym zjawiskiem zubożenie części społeczności lokalnej. Bezrobocie jest natomiast pochodną tych negatywnych zjawisk koncentrujących się głównie w sektorze rolnictwa. 
Zjawisko bezrobocia jest powszechne wśród ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Rozpoczynanie życia zawodowego od pobierania zasiłku może wywołać głębokie negatywne skutki w sferze społecznej, stąd też konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na problem bezrobocia w tej grupie społecznej.

Główne problemy w sferze rolnictwa koncentrują się wokół zagadnień związanych z rozdrobnieniem gospodarstw, trudnościami ze zbytem płodów rolnych z mniejszych gospodarstw, z którymi niechętnie nawiązują współpracę więksi odbiorcy, brakiem kooperacji między rolnikami, działaniem w pojedynkę, brakiem wyraźnej specjalizacji w działalności rolniczej oraz niska skłonność do poszukiwania nowych form produkcji, niedoinwestowaniem gospodarstw rolnych.

W sferze przedsiębiorczości zwracają uwagę następujące problemy: niewielka liczba podmiotów gospodarczych, słabo rozwinięty sektor usług, brak tradycji w sferze wytwórczości   i związane z tym skromne zaplecze dla rozwoju przedsiębiorczości.

Gmina nie posiada własnych terenów inwestycyjnych, jedynie z gruntów stanowiących własność prywatną znaczna część miasta przeznaczona pod przemysł i usługi. Dla gminy nie ma aktualnie ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Należy liczyć się z napływem osób z poza granic kraju, które zarobkowo przebywały zagranicą.

Sfera społeczna

Na terenie miasta i gminy występuje szereg problemów społecznych. Zdecydowana większość    z nich jest spowodowana trudną sytuacją materialną osób lub rodzin. Najczęściej występujący problem to ubóstwo. Dotyka ono głównie osób bezrobotnych oraz osób w podeszłym wieku. Wśród patologii największy problem dotyczy alkoholizmu. Niezadowalający jest poziom usług zdrowotnych, brak jest nowoczesnego zaplecza, odpowiedniego sprzętu, wielu pacjentów zmuszonych jest korzystać z usług medycznych poza gminą.

Ważnym czynnikiem kształtującym jakość życia społeczności lokalnej jest poziom sprawności instytucjonalnej podmiotów publicznych. Zagadnienie to dotyczy w szczególności sprawności    i jakości pracy administracji gminnej, a także właściwych jednostek organizacyjnych. Poziom usług na terenie gminy uznawany jest za dobry, niemniej jednak z uwagi na istotny wpływ działań władzy samorządowej na kształtowanie wizerunku gminy, konieczne jest stałe podnoszenie jakości usług publicznych oraz sprawności struktur instytucjonalnych.

3.  Zadania do realizacji

Wszystkie działania dotyczące rozwoju Miasta i Gminy Mikstat wynikają z przyjętej misji Mikstatu sformułowanej na podstawie zidentyfikowanych najważniejszych problemów i analizy SWOT. Jest nią: „Stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków do pracy, kształcenia i wypoczynku w ramach gminy ukierunkowanej na rozwój funkcji rolniczych, przetwórstwa rolnego i agroturystyki, rzemiosła i małej przedsiębiorczości.”

Szczegółowy sposób realizacji tej misji znajduje swoje odzwierciedlenie w „Strategii Miasta i Gminy Mikstat 2001-2010”. Zostało tam sformułowanych 5 celów priorytetowych oraz inne, które częściowo są już realizowane.

Za inne ważne cele uznano:

- poprawę warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i inne działania sprzyjające ograniczeniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości.

- wspieranie rozwoju infrastruktury dla rozwoju gospodarczego

- poprawę warunków sanitarnych w gospodarstwach rolnych

- wspieranie rozwoju różnych form profilaktyki zdrowotnej oraz zabezpieczanie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej

- wspieranie działań prowadzących do poprawy struktury i dochodowości gospodarstw rolnych

- wspieranie działań dążących do poprawy i odnowy wizerunku wsi, w szczególności tworzenia Planów Odnowy Miejscowości

- wspieranie inicjatyw kulturalnych, rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

- zabezpieczenie zabytków przed dalszym niszczeniem oraz podtrzymanie tradycji kulturowych jakie niosą za sobą

- doskonalenia pracy Urzędu Miasta i Gminy oraz rozwijanie zarządzania i marketingu

4. Rozwój obszarów wiejskich

Poprawa sytuacji na wsi jest istotna, tym bardziej, że dotyczy 83 % ludności prowadzącej działalność wyłącznie rolniczą. Oprócz działań inwestycyjnych, zwłaszcza w infrastrukturę komunalną, władze dążą do poprawy sytuacji w rolnictwie, a właściwie w poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Jednym z działań będzie ustawiczne dokształcanie rolników z wykorzystaniem do tego celu sal i sprzętu komputerowego szkół podstawowych

i gimnazjum oraz organizowanie szkoleń przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego   w Marszewie. W latach 2004 – 2007  odbyły się następujące szkolenia:

- Warunki i zakres pomocy dla gospodarstw niskotowarowych oraz uzyskania rent strukturalnych,

- Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej jako podstawowy element dbałości o środowisko naturalne na obszarach wiejskich,

- Zarządzanie gospodarstwem rolnym przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi ekonomicznych (FADN, analiza finansowa / rachunek ekonomiczny),

- Obciążenie finansowe gospodarstw rolnych,

- Zasady opodatkowania podatkiem VAT w rolnictwie,

- Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę,

- Kwotowanie mleka,

- Prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej na obszarach ONW,

- Modernizacja gospodarstw rolnych,

- Ułatwienie startu młodym rolnikom,

- Zróżnicowanie działalności na terenach wiejskich,

- Finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych ze źródeł krajowych i UE,

- Szkolenia związane z produkcją roślinną i zwierzęcą.

Z uwagi na dużą liczbę gospodarstw o mniejszym areale (1 – 5 ha), istotne będzie podjęcie działań przez właścicieli zmierzających do różnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań i alternatywnych źródeł dochodów. 
W szczególności będzie to rozwój drobnej wytwórczości i sektora usług, co stwarzać będzie warunki do rozwoju wielofunkcyjnych i trwałych ekonomicznie gospodarstw. Szansą zmian jest również dążenie do rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz przestawienie zwykłej produkcji rolniczej na produkcję ekologiczną. Gospodarstwa takie powinny skorzystać 
z pomocy jaką można uzyskać z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
w zakresie zarówno różnicowania działalności rolniczej, jak też intensyfikacji produkcji 
i dostosowań gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

IV Realizacja zadań i projektów

Projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe kontynuowane i nowo rozpoczynane

do roku 2013

| Nazwa planowanego działania – projekt / zadanie | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Przewidywany czas realizacji (harmonogram) | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady ogółem na zadanie (w zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich oraz skanalizowanie wsi: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne | Brak planu | 2007 - 2013 | UMiG Mikstat | 12.311.400,00 |  |
| Budowa sali sportowej w Mikstacie | Zgodnie z planem | 2007 – 2013 | UMiG Mikstat | 8.758.100,00 |  |
| Modernizacja i przebudowa Rynku w Mikstacie | Zgodnie z planem | 2006 – 2013 | UMiG Mikstat | 793.162,00 |  |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kaliszkowicach Ołobockich | Zgodnie z planem Brak planu | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 400.000,00 |  |
| Budowa zbiornika retencyjnego o pow. 1,58 ha w miejscowości Mikstat-Pustkowie | Brak planu | 2009 – 2011 | UMiG Mikstat | 320.000,00 |  |
| Gazyfikacja wsi Przedborów – przyłącza gazowe do budynków stanowiących własność Gminy | Brak planu | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 170.000,00 |  |
| Budowa, przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na asfaltowe 6,0 km w nast. miejscowościach: Mikstat, Przedborów, Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne, Kotłów | Zgodnie z planem Brak planu | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 2.250.000,00 |  |
| Budowa chodników 2,0 km w nast. miejscowościach: Mikstat, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Kotłów, Przedborów, Komorów | Zgodnie z planem Brak planu | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 800.000,00 |  |
| Zadania związane z modernizacją i wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych dla jednostek oraz Urzędu Miasta i Gminy Mikstat | ----------- | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 250.000,00 |  |
| Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przydomowych przy zabudowie rozproszonej ok. 200 szt. | Brak planu | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 400.000,00 |  |
| Wymiana kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Mikstat ( ca 1,5 km) pod modernizowanymi drogami | Zgodnie z planem | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 1.400.000,00 |  |
| Modernizacja i wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego - Publiczne Gimnazjum | Zgodnie z planem | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 500.000,00 |  |
| Remonty Wiejskich Domów Kultury (Komorów, Kaliszkowice Kaliskie) | Brak planu | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 400.000,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły na park oraz wykonanie boiska sportowego w Kaliszkowicach Ołobockich (teren rekreacyjny i sportowy) | Brak planu | 2009 – 2011 | UMiG Mikstat | 100.000,00 |  |
| Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikstat | Zgodnie z planem | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 300.000,00 |  |
| Budowa ul. Łąkowej wraz z chodnikiem w Mikstacie | Zgodnie z planem | 2009 – 2013 | UMiG Mikstat | 300.000,00 |  |
| Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych | Brak planu | 2009 - 2013 | UMiG Mikstat | 700.000,00 |  |

Inwestycje zgłoszone przez Nadleśnictwo Przedborów:

| Nazwa inwestycji | Nazwa zadania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Przewidywany czas realizacji (harmonogram) | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady ogółem na zadanie (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa z rozbudową zadaszenia leśnego wraz z otaczającą do infrastrukturą | Budowa wiaty i remont budynku gospodarczego, wykonanie instalacji elektrycznej wiaty | Brak planu | 2009 – 2011 | Nadleśnictwo Przedborów | 715.000,00 netto |
|  | Rozbudowa budynku WC, wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej; przebudowa drogi leśnej |  |  |  |  |
|  | Budowa parkingu leśnego |  |  |  |  |

V.  POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT

- Kompatybilność celów Planu Rozwoju Lokalnego z celami strategicznymi dokumentów rozwoju Miasta i Gminy Mikstat.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mikstat jest spójny z dokumentami strategicznymi Miasta i Gminy Mikstat, tj. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat 2001-2010 ( uchwalona w roku 2000). Część zapisów Planu ma również odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Ostrzeszowskiego ma wspólne cele ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat w następujących punktach:

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

- ograniczenie poziomu bezrobocia

- promocja i wspieranie działań zwiększających konkurencyjność lokalnego przemysłu.

- restrukturyzacja gospodarki rolnej

- osiągnięcie takiego poziomu infrastruktury technicznej, który zapewni podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zapewni rozwój gospodarki lokalnej zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska.

- podniesienie standardu opieki medycznej

- dostosowanie struktury szkolnictwa jak i oferty programowej do warunków gospodarczych oraz wymogów XXI wieku.

- Podniesienie poziomu zagospodarowania turystycznego oraz rozwijanie działalności sportowej w oparciu o nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną.

- zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a także ukierunkowanie procesu podnoszenia standardu życia mieszkańców i zapewnienie sprawności funkcjonowania struktur przestrzennych oraz przeciwdziałanie degradacji walorów krajobrazowych.

Wojewódzkie programy strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego maja również wspólne cele ze strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat,

Program Infrastruktura

- budowa obwodnic wokół miejscowości

Program Wieś i Rolnictwo

- wspomaganie tworzenia grup marketingowo – producenckich w rolnictwie

- rozwój agroturystyki

- dywersyfikacja działalności gospodarstw wiejskich (funkcje usługowe, handlowe, przetwórstwo, rzemiosło)

- realizowanie programu sanitacji wsi (zaopatrzenie w wodę, uzdatnianie oczyszczanie ścieków, kanalizacja)

-    gospodarka odpadami stałymi.

- budowa zbiorników retencyjnych oraz prowadzenie melioracji dostosowanych do potrzeb poszczególnych agroekosystemów.

- budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych.

Program Ochrona Środowiska

- modernizacja istniejących stacji wody i przesyłu wody pitnej pozwalające na osiągnięcie parametrów zgodnych ze standardami Unii Europejskiej oraz budowa nowych ujęć wody pitnej.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnych.

- wprowadzenie indywidualnych systemów do zabudowy rozproszonej 
i odosobnionych obiektów.

- rozwijanie małej retencji

2. Inwestycje zrealizowane w latach 2003 - 2007

| Rok | Nazwa zadania | Kwota |
| --- | --- | --- |
| 2003 | Przebudowa drogi gm. Przedborów (Jaźwiny) | 220.228,57 |
|  | Przebudowa drogi gm. Kaliszkowice Kaliskie – Kolonia (dokumentacja) | 12.840,00 |
|  | Budowa ul. Łąkowej – połączonej z ogrodową (dokumentacja) | 8.000,00 |
|  | Budowa boiska sportowego – Biskupice Zabaryczne | 17.900,00 |
|  | W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono na odcinku 1200 mb modernizację drogi Biskupice Zabaryczne – Piaski | 248.522,46 |
| 2004 | Przebudowa drogi gm. Kaliszkowice Kaliskie (Kolonia) | 433.720,25 |
|  | Budowa łącznika między budynkiem szkoły, a budynkiem gospodarczym w tym sanitariaty w Kaliszkowicach Ołobockich | 98.754,12 |
|  | Ścieżka dydaktyczna w parku przy siedzibie Nadleśnictwa Przedborów w Przedborowie | 40.069,76 |
|  | Przebudowa ogrzewania w Domu Strażaka w Biskupicach Zabarycznych | 13.675,67 |
|  | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstat Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie – I etap | 181.978,40 |
|  | Przebudowa ogrzewania w budynku komunalnym, ul. Kościuszki 4 | 17.676,08 |
| 2005 | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstat-Pustkowie | 198.143,40 |
|  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mikstat-Pustkowie | 298.999,13 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku w Mikstacie | 23.912,00 |
|  | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych | 7.818,00 |
|  | Budowa łącznika między budynkiem szkoły, a budynkiem gospodarczym w Kaliszkowicach Ołobockich | 170.173,67 |
|  | Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w Mikstacie etap I | 708.332,00 |
|  | Adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie | 129.72935 |
| 2006 | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstat-Pustkowie | 620.130,35 |
|  | Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych | 50.879,73 |
|  | Dokumentacja techniczna na budowę drogi Komorów – Helenów | 487.191,48 |
|  | Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w Mikstacie etap II | 2.698.127,77 |
|  | Adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie | 32.408,77 |
|  | Przebudowa ulic Rynku | 229.106,55 |
|  | Przebudowa Rynku w Mikstacie | 29.280,00 |
| 2007 | Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, kanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 etap I, etap II zad. 1 i 2 | 333.599,99 |
|  | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mikstat-Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie | 301.129,91 |
|  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kaliszkowicach Ołobockich | 27.363,23 |
|  | Adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie | 105.499,55 |
|  | Modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie | 8.134,00 |
|  | Budowa hali sportowo – widowiskowej | 69.630,00 |
|  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Komorowie | 85.743,91 |
|  | Budowa zbiornika małej retencji o pow. 1,58 ha (Mikstat-Pustkowie) | 8.134,00 |
|  | Remont płyty boiska sportowego w Mikstacie | 27.587,35 |
|  | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych | 31.355,00 |

3. Struktura wydatków 2005-2007

| Struktura | Realizacja wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Bieżące wydatki ogółem | 8.329.271,00 | 9.943.180,16 | 10.154.217,51 |
| zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.348.948,00 | 2.340.931,76 | 2.113.607,61 |
| Zadania własne | 188.822,00 | 247.211,59 | 312.496,31 |
| W tym oświata | 4.179.505,00 | 104.871,04 | 172.219,25 |
| Inwestycyjne | 2.001.249,00 | 7.828.708,18 | 1.337.705,62 |
| ogółem | 10.330.520,00 | 17.771.888,34 | 11.491.923,13 |

4. Struktura dochodów 2005-2007

| struktura | Realizacja dochodów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Dochody ogółem | 11.267.184,00 | 15.337.539,99 | 12.263.715,32 |
| 1. Dochody własne | 2.938.447,00 | 3.122.685,74 | 3.735.953,40 |
| Realizowane przez Urzędy Skarbowe | 72.760,00 | 94.893,15 | 122.925,86 |
| Realizowane przez UMiG | 1.856.844,00 | 1.923.113,59 | 2.234.432,54 |
| Udział w dochodach budżetu państwa (PIT) | 1.008.843,00 | 1.104.679,00 | 1.378.595,00 |
| 2. Dotacje W tym: | 2.500.805,00 | 6.942.334,25 | 2.426.103,92 |
| Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.348.948,00 | 2.341.131,76 | 2.113.607,61 |
| Na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 188.822,00 | 247.211,59 | 312.496,31 |
| Na realizację inwestycji | - | - | - |
| Z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji | 145.000,00 | 60.300,00 | 0,00 |
| 3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest | 15.000,00 | 40.000,00 | - |
| 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SAPARD) | 225.434,00 | - | - |
| 5. Subwencja ogólna W tym | 5.587.498,00 | 5.232.520,00 | 6.101.658,00 |
| Część podst (wyrównawcza) | 1.818.211,00 | 1.515.572,00 | 2.051.228,00 |
| Oświatowa | 3.618.791,00 | 3.679.318,00 | 3.933.204,00 |
| Rekompensacyjna | 150.496,00 | 37.630,00 | 17.359,00 |
| Równoważąca | - | - | 99.867,00 |

5. Zadania planowane do realizacji z udziałem innych środków krajowych i UE.

5.1. Określenie kryteriów kolejności projektów:

Kolejność realizacji projektów w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez dany projekt n/w kryteriów:

- Kryteria formalne projektu:

  - Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

  - Możliwość złożenia w terminie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

- Kryteria merytoryczne i techniczne projektu:

  - Spójność projektu z celami określonymi w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mikstat”, „Strategii Województwa Wielkopolskiego”

  - Techniczna wykonalność projektu w okresie 2008 – 2013.

  - Trwałość projektu.

  - Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia.

  - Wskaźniki ekonomiczne.

  - Analiza możliwości finansowych budżetu MiG Mikstat

  - Wpływ na politykę ochrony środowiska.

  - Wpływ na politykę równych szans.

5.2. Oczekiwane rezultaty:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego.

- Zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

- Zwiększenie ilości odprowadzonych i oczyszczonych ścieków.

- Zwiększenie terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy 
i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu.

- Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie projektu.

- Polepszenie warunków komunikacji oraz wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla mieszkańców miasta i gminy.

- Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń po wykonaniu projektu.

- Poprawa warunków edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 
i gminy.

- Wzrost liczby osób korzystających z lokalnej bazy kulturalno – sportowo – turystycznej.

- Zwiększenie dostępności dla mieszkańców miasta i gminy usług publicznych realizowanych poprzez sieć Internet.

- Zabezpieczenie zabytków przed dalszym niszczeniem.

Tematy zadań i projektów długoterminowych promowane do ubiegania się o środki zewnętrzne zgłaszane były przez radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Samorządów Mieszkańców, sołtysów, pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy oraz mieszkańców Mikstatu. Wykaz uwzględnia propozycje, bez względu na to, czy gmina jest odpowiedzialna za realizację danego zadania.

5.3. Propozycje w zakresie dróg, chodników lub oświetlenia:

I.  Oświetlenie

- Uzupełnienie i zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (wg ustaleń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Gospodarowania Mieniem Komunalnym na posiedzeniu w dniu 14.01.2008r.):

- Biskupice Zabaryczne

Piaski – 6 opraw + przewód

- przy Michelu i Tomali – 1 lampa

- Hanobry – 3 lampy (Muszyński, Libera)

- Mikstat-Pustkowie – 11 lamp

- Przedborów

- od Mrugalskiej do Rachuty – 4 lampy

- od Iwańskiego do Mazurkiewicza – 5 lamp

- od Iwańskiej do Szymczaka – 4 lampy

- od bloku mieszkalnego do Sitkowskiego – 3 lampy

- Komorów

- droga Kobyle – 2 lampy

- Piaski – 2 lampy

- R. Monieta – 1 lampa

- Helenów (obok p. Brylewskiego) – 1 lampa

- Parking za salą – 1 lampa

- Kotłów

- droga powiatowa w kierunku Strzyżewa – 4 lampy

- droga gminna do Markowej do Klepacza – 5 lamp

- od Kudlińskiego do końca drogi powiatowej – 6 lamp

- Kaliszkowice Ołobockie

- od Nowakowej do szkoły – 3 lampy

- od kościoła do Ławniczaka – 3 lampy

- Dąbrowa (Maury, Nieruchalski) – 3 lampy

- droga w stronę Kotłowa (Galas) – 1 lampa

- Wywozy (Walczak, Jaźwiec, Maury) – 3 lampy

- Kaliszkowice Kaliskie

- Góry (od skrzyżowania do Mikstatu) – 5 lamp

- Rekińce (do szkoły) – 4 lampy

- Madera (Jaskóła, Chmielina) – 3 lampy

- droga do torów – 3 lampy

- droga do Grabowa – 3 lampy

- droga (Binek, Agata) – 2 lampy

- droga na Kolonii (Maury, Świerczyk) – 2 lampy

- Mikstat

- przejście Estkowskiego-Grabowska

- przed blokiem na ul. Grabowskiej

- na ul. Powstańców Wlkp. do ul. Brzozowej (dobudowanie oświetlenia)

- ul. Cmentarna

- ul. Zakole

- ul. Słowackiego – brakujący

Dodatkowo:

- ul. Cmentarna – 2 punkty + 2 punkty parking.

- doświetlenie nowo powstałych dróg, przy budynkach mieszkalnych, usługowych oraz placach rekreacyjnych

II. Drogi

- Drogi w ramach bieżącego utrzymania:

Remont nawierzchni:

- ul. Św. Rocha

- ul. Odolanowska

- ul. Brzozowa (powiat)

Modernizacja i konserwacja:

- ul. Mickiewicza (powiat) – od Ośrodka Zdrowia do ul. Południowej i część Południowej

- od posesji p. Jaźwieca wzdłuż masztu do Kaliszkowic Kaliskich

- w Biskupicach Zabarycznych – od posesji p. Janiaka w stronę lasu

- Kotłów – Biskupice Zabaryczne (powiat)

- Kotłów – Kaliszkowice Ołobockie (powiat)

- Kotłów – Przygodziczki (powiat)

- Kaliszkowice Kal. – od SKR do drogi woj. 447

- Przedborów – od drogi woj. 447 do centrum wsi

- Utwardzanie dróg gruntowych gminnych kamieniem.

- Przebudowa dróg gminnych w m. Mikstat Pustkowie (odcinek drogi w kierunku            ul. Odolanowskiej).

- Dokończenie budowy drogi asfaltowej od Szkoły do Rekinic.

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach i skrzyżowaniach  (lustra, oznakowanie pionowe      i poziome).

- Odnawianie rowów przydrożnych przy drogach gminnych i rowów melioracyjnych        w miarę posiadanych środków..

- Przebudowa przepustu w centrum wsi Kaliszkowice Ołobockie (P.  J. Mądra) 
i drogi do Szkoły (0,5 km).

III. Chodniki

      - Budowa chodników przy głównych ciągach komunikacyjnych, skrzyżowaniach i miejscach szczególnie niebezpiecznych w celu poprawienia bezpieczeństwa przechodniów   w takich miejscowościach jak:

- Przedborów – centrum wsi

- Kotłów – od parkingu przy domu pogrzebowych do cmentarza i dalej w kierunku Mikstatu z połączeniem z ul. Polną

- Kaliszkowice Kaliskie – przy drodze gminnej w kierunku szkoły od posesji p. Łakomych

- Mikstat – wzdłuż drogi od ul. Polnej do ul. Łąkowej, ul. Brzozowa (powiat)

- Kaliszkowice Ołobockie – przy drodze powiatowej od posesji p. Sokołowskiego do posesji p. Dziekana

IV. Inne

            - Odnawianie oraz remont przystanków autobusowych i placów wokół nich 
w poszczególnych wsiach.

5.4. Propozycje w zakresie kanalizacji i wodociągów:

- Wykonanie nowych ujęć wody głównie na terenie miejscowości Mikstat-Pustkowie w Lesie Komunalnym – w zależności od potrzeb.

- Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji w nowo planowanych ulicach (Osiedle Kabaś).

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w  Kaliszkowicach Ołobockich.

- Budowa oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich.

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne.

- Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych na PCV wraz   z kanalizacją w mieście Mikstat.

5.5. Propozycje w zakresie budowy i modernizacji budynków i pomieszczeń:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

- Kontynuacja  wymiany okien w Publicznym Gimnazjum w Mikstacie oraz wykonanie ocieplenia budynku.

- Wymiana okien w Szkołach Podstawowych w Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach Kaliskich  oraz termomodernizacja budynków.

- Odnawianie elewacji budynków komunalnych w mieście Mikstat (szczególnie w Rynku).

- Remont Domu Strażaka w Kaliszkowicach Kaliskich.

- Tworzenie rozwiązań mobilnych dla mieszkań socjalnych.

- Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz domu katolickiego w Kotłowie.

- Remont lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mikstat

5.6. Inne:

- Modernizacja boiska sportowego łącznie z budową szatni i scen w Kaliszkowicach Kaliskich.

- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich, placu zabaw dla dzieci, parkingu z równoczesnym zagospodarowaniem terenu przy Szkole na teren rekreacji i wypoczynku - ścieżki rowerowe, szlaki piesze.

- Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Mikstat Pustkowie.

- Utrzymanie przez właścicieli w należytym stanie technicznym obiektów zabytkowych, kultu religijnego i dziedzictwa narodowego tj:

  - Kościół Św. Rocha w Mikstacie wraz z obejściem,

  - Kościół pw. NMP w Kotłowie wraz z parkingiem i toalety,

  - dom Katolicki w Kotłowie,

  - Krzyż przy kościele Św. Trójcy w Mikstacie,

  - Kościół Św. Trójcy w Mikstacie.

  - Kościół Św. Idziego w Przedborowe

- Urządzenie terenów zieleni oraz dojazdu do cmentarza w Mikstacie (miejsca

parkingowe).

Są jednak zadania strategiczne i niezbędne dla rozwoju Miasta i Gminy Mikstat, jak również powiatu i województwa, które nie należą do zadań własnych Gminy. Należy do nich przede wszystkim budowa obwodnicy po stronie południowej Mikstatu (droga wojewódzka) i po stronie zachodniej miasta (droga powiatowa).

Realizacja takiego zadania możliwa jest tylko przez władzę publiczną szczebla wojewódzkiego oraz krajowego przy wykorzystaniu środków pozabudżetowych.

- OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MIKSTAT

Wszystkie zadania przyjęte do objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej:

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach materialnych

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych,

- wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów bezpośrednio związanych z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długofalowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie)

Do wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i działań WRPO, określone zostały wskaźniki monitoringu.

- SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Mikstat jest realizowany   w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE zobowiązana jest przestrzegać zasad                i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający     z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2007-2013 po jego zatwierdzeniu przez Radę Miejską. Po przyjęciu przez Radę Miejską, za jego właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji odpowiedzialny będzie organ wykonawczy tj. Burmistrz Miasta i Gminy. Do pomocy we właściwym wdrożeniu Planu Burmistrz dysponuje aparatem wykonawczym w postaci pracowników Urzędu Miasta       i Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wśród najściślej zaangażowanych w realizację projektów wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego wskazać należy:

- Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa, które zajmuje się

- prowadzeniem procedur przetargowych dotyczących realizowanych inwestycji z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,

- obsługą procesów inwestycyjnych gminy,

- utrzymywaniem bądź nadzorem technicznym obiektów użyteczności publicznej,

- zagospodarowaniem przestrzennym,

- gospodarkę komunalną,

- pomoc w zabezpieczeniu zabytków oraz podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków na remonty i renowacje.

- Stanowiska finansowo-księgowe zajmujące się m.in.:

- obsługą finansową budżetu, w tym prowadzeniem rozliczeń inwestycji gminnych,

- podejmowaniem działań w celu pozyskania środków spoza budżetu gminy na realizację zadań własnych,

- współudziałem w pracach komisji przetargowej,

- Stanowisko ds. integracji z Unią Europejską zajmujące się m.in.:

- promocją gminy,

- pozyskiwaniem funduszy strukturalnych,

Dla obsługi projektów i zadań inwestycyjnych konieczne będzie współdziałanie wspomnianych komórek organizacyjnych. Za właściwy podział i koordynację zespołu odpowiedzialny będzie Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat, pełniący również rolę Pełnomocnika Burmistrza ds. wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego.

System wdrażania na poziomie Urzędu Miasta i Gminy obejmować będzie następujące działania:

- przygotowanie dokumentacji zadań objętych Planem,

- występowanie z wnioskami o dofinansowanie,

- przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców zadań,

- kontraktowanie,

- monitorowanie przebiegu prac w ramach poszczególnych projektów,

- raportowanie kwartalne i roczne,

- przygotowanie propozycji dotyczących korekt w zakresie poszczególnych zadań ,

- prowadzenie rozliczeń finansowych,

- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiadają wcześniej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie ze swoją właściwością i zakresem odpowiedzialności.

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia planu jest również uwzględnianie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach na  lata 2005 i 2006. Za ten element odpowiada Rada Miejska. Burmistrz Miasta i Gminy przedkładając Radzie projekty budżetów winien przetransponować do nich założenia finansowe zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego przewidziane w nim na dany rok.

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji 
i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.

Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać      z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Urząd Miasta i Gminy oraz poszczególne jednostki organizacyjne jako instytucje wdrażające PRL w ramach realizowanych działań są odpowiedzialne za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych - beneficjentów pomocy,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

- MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.

1. Raport monitoringowy.

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów wchodzących w zakres Planu oraz wydatków na ich realizację. Sam proces monitorowania obejmuje zbieranie danych obrazujących tempo      i jakość wdrażania projektów. Służyć temu mają wcześniej zaprezentowane wskaźniki. Za proces monitorowania i raportowania odpowiadać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat wraz   z podległym mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Wewnętrznie za gromadzenie danych obrazujących efekty rzeczowe związane    z wdrażaniem Planu odpowiedzialny będzie Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat oraz stanowisko ds. inwestycji, natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny będzie Skarbnik Miasta    i Gminy wraz z pracownikami finansowo- księgowymi. Monitorowanie efektów rzeczowych obejmować będzie wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Burmistrz Miasta i Gminy przedkładać będzie Radzie Miejskiej przy okazji przedkładania kolejnych projektów budżetu gminy raport monitoringowy z wdrażania Planu. Oprócz raportów okresowych, Burmistrz Miasta i Gminy przedkładać będzie Radzie Miejskiej prognozę dotyczącą wdrażania Planu w kolejnym roku wraz z propozycją ewentualnych modyfikacji, która poddawana będzie analizie każdorazowo przy okazji zatwierdzania budżetu.

Zakres przedmiotowy raportów okresowych przedkładanych przez Burmistrza winien obejmować co najmniej:

- przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,

- realizację planu finansowego,

- sposoby promocji projektów,

- zidentyfikowane i przewidywane zagrożenia realizacji planu.

Stanowiska wypracowywane przez Radę Miejską w przedmiocie przedkładanych raportów z monitoringu, stanowić będą również podstawę sporządzenia oceny wdrożenia Planu sporządzanej na zakończenie okresu planowania.

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego dokonana zostanie po zakończeniu okresu, który objęto procesem planowania. Ocena zostanie dokonana na poziomie wewnętrznym przez zespół wdrożeniowy składający się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych. Wyniki tej oceny zostaną przedłożone Burmistrzowi Miasta i Gminy. Ponadto ocenie poddany będzie przebieg poszczególnych procesów inwestycyjnych. Zakłada się, iż ocena wewnętrzna zostanie przeprowadzona w I kwartale 2014 roku, a jej wyniki zostaną przedłożone w terminie do 31 marca 2014 roku. Następnie wyniki oceny oraz dokumentacja przebiegu wdrażania Planu zostanie przedłożona Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta i Gminy        w terminie do 15.04.2014r.

Ocena w szczególności winna zawiera:

- rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów,

- sposoby zarządzania projektami po ich zakończeniu ,

- potwierdzenie kosztów projektów,

- potwierdzenie społeczno – ekonomicznych założeń.

Ocena stanowić będzie podstawę sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego na kolejny okres programowania.

2. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniony poprzez wpis nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych raz w roku kalendarzowym w okresie planowania budżetu Miasta i Gminy Mikstat. Wprowadzane korekty przyjętego Planu będą wynikały z procesu transformacji społeczno – gospodarczej.

Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć do Planu Rozwoju Lokalnego przyjmuje pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego pełniący funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego Plan. Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą radni, stowarzyszenia 
i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

Aby osiągnąć cele związana z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego będą stosowane następujące środki i instrumenty:

- informowanie o projektach beneficjentów oraz dbanie o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom na dany temat,

- informowanie społeczeństwa w postaci serwisów internetowych o realizowanych projektach oraz możliwości ich dofinansowania ze środków pomocowych UE

- publikacje, ulotki, broszury informacyjne na temat dostępności środków UE, ich wysokości oraz klasyfikacji określonych zadań do danego programu.