Załącznik nr 2 (Wzór Umowy) do ogłoszenia o postępowaniu zakupowym Nr 1/NUR/2024 z dnia 15.07.2024 r.

UMOWA NR ……………….

zawarta w dniu …………………….…... 2024 r. w Nurze, pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Apostoła w Nurze
z siedzibą: ul. Małkińska 7, 07-322 Nur
NIP…………………………………., REGON ………………………………………….
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
Ks. Dariusz Święcki – proboszcz Parafii
a
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie zwanymi dalej Stronami

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie postępowania zakupowego
nr 1/NUR/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku zawarta umowa o następującej treści:
Niniejsza inwestycja jest objęta współfinansowaniem z Programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zwany dalej „Programem”, zgodnie z promesą inwestycyjną:
1. RPOZ/2022/8283/PolskiLad z dnia ……………………….. 2024 r. dotyczącą zadania: „Remont zabytkowej plebanii w Nurze”.
2. podpisanie niniejszej umowy wykonawczej jest możliwe po otrzymaniu promesy inwestycyjnej z Banku
   Gospodarstwa Krajowego, o której mowa w punkcie a) oraz podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji Parafii.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont zabytkowej plebanii
   w Nurze” dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w ogłoszeniu o postępowaniu zakupowym wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania prac określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót (załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do ogłoszenia o postępowaniu zakupowym).
4. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę (ostateczna decyzja Starosty Ostrowskiego Nr 228/2024 z dnia 3 lipca 2024 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę), zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce Nr 227/24 z dnia 25 czerwca 2024 roku, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami i normami, sztuką konserwatorską, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami robót i uwzględnił
   je w kalkulacji ofertowej. Wykonawca oświadcza, że oferta uwzględnia wszystkie wymagane elementy niezbędne do wykonania inwestycji.
2. Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o postępowaniu zakupowym nr 1/NUR/2024, wraz z załącznikami nie wnosi uwag, to znaczy uznaje je za wystarczające z punktu widzenia celu, któremu ma służyć to jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i prac konserwatorskich.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi objęte ogłoszeniem nie może uchylić się
   od wykonania jakichkolwiek robót, których wykonanie okaże się konieczne w związku z prawidłową realizacją przedmiotowego ogłoszenia podnosząc argument braku ich wyszczególnienia.
4. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu ogłoszenia o postępowaniu zakupowym. Wykonawcy zobowiązani
   są do przedstawienia na żądanie Parafii listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Parafia nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zechce dokonać zmiany przyjętych rozwiązań w projekcie (zastosowania materiałów zamiennych), ma obowiązek uzyskania zgody Konserwatora Zabytków dla każdego rozwiązania zamiennego.
6. Zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia, a koszt dokonania wszelkich zmian w dokumentacji technicznej w całości pokrywa Wykonawca. Stosowanie takich rozwiązań każdorazowo wymaga zgody Parafii pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy,
   a w szczególności za utratę dóbr materialnych oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań
   i bezpieczeństwo na terenie budowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do wykonania materiałów i zainstalowanych w ramach wykonania robot urządzeń.
9. Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie z wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Parafii leży wyłącznie ustanowienie Inspektora Nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
10. Wykonawca zobowiązany jest również najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć Parafii kosztorys uproszczony, w którym wykonawca stosuje własne ceny i stawki. Kosztorys należy sporządzić w oparciu
    o dokumentację projektową, przedmiar robót oraz dokonane własne ustalenia podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji w celu wyliczenia ceny zapewniającej całkowite wykonanie zamówienia.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Parafii. Wykonawca występując o wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy, zobowiązany jest przedstawić Parafii projekt umowy z podwykonawcą oraz 1 opinię opiekuna obiektu sakralnego, dla którego podwykonawca realizował roboty budowlane.
12. Jeżeli w przyszłości Wykonawca zamierza powierzyć część obowiązków podwykonawcom, parafia wymaga, aby każdy podwykonawca wykazał się doświadczeniem w realizacji podobnych inwestycji. Warunkiem dopuszczenia podwykonawcy przez Parafię jest okazanie minimum 1 opinii opiekuna obiektu sakralnego zrealizowanych robot budowlanych.
13. Za działanie jak i zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działanie
    i zaniechanie własne.
14. Wykonawca dokonuje zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz ze sporządzoną zgodnie
    z obowiązującymi przepisami dokumentacją powykonawczą i zdjęciową.
15. Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. na czas trwania realizacji Umowy i może być wypowiedziana przez Wykonawcę tylko z ważnych przyczyn z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ważnymi przyczynami uprawniającymi do wypowiedzenia umowy jest ciężka choroba Wykonawcy oraz siła wyższa.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach umowy:
Protokolarne przejęcie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy,
a w szczególności:
  1. wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robot budowlanych;
  2. oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze względów bezpieczeństwa wymagane, terenu budowy i innych miejsc, które mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy;
  3. zapewnienie stałego dozoru terenu budowy;
  4. zabezpieczenie budowy przed dostępem osób nieuprawnionych;
  5. inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.
1. Zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i należytego nadzoru przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Zatrudnienie przy realizacji Umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego
   i terminowego wykonania robót.
3. Utrzymywanie ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci, utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robot budowlanych.
4. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, a po zakończeniu robot – doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku.
5. Zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji, w tym sanitariaty dla pracowników
   z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
6. Na koszt Wykonawcy organizacja miejsca posiłków dla pracowników, a w razie potrzeby noclegów.
7. Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, przekazania Parafii Dziennika budowy.
8. Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie, wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu.
9. Przekazywania dokumentacji powykonawczej na żądanie Parafii podczas realizacji Umowy.
10. Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów budowlanych przez siebie dostarczonych spełniających wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
12. Wyroby budowlane, o których mowa w pkt 12 powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę techniczną.
13. Umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Parafię lub Wykonawcę.
14. Utrzymywania w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku przez Wykonawcę Parafia ma prawo powierzyć powyższe obowiązki innemu podmiotowi,
    a kosztami obciążyć Wykonawcę.
15. Uporządkowania placu budowy po zakończeniu prac na własny koszt.
16. Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót.
17. Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
18. Uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników.
19. Opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
20. Stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
21. Zapłaty w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

§ 4
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………………………………..
2. Termin ten obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy.
3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany po wykonaniu całości przedmiotu umowy i wcześniejszym powiadomieniu Parafii o gotowości do odbioru.
4. Okres wykonania przedmiotu umowy potwierdzony bezusterkowym odbiorem końcowym nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę i wynosi ………………………….. zł. brutto, ( słownie: ………….……………………………….. złotych).
2. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych
   i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji oraz nie będzie podlegała waloryzacji. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
   do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 6
Sposób wypłaty wynagrodzenia
1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą zaliczkową obejmującą
   2% wynagrodzenia brutto, na zasadach określonych w § 7 umowy oraz jedną fakturą końcową obejmującą pozostałą część wynagrodzenia brutto.
2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w ciągu 5 dni od dnia odbioru (o ile spełnione będą wszystkie przesłanki umożliwiające wystawienie faktury zgodnie z umową). Parafia ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie
   z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do parafii pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.
3. Strony ustalają, że termin płatności faktury końcowej uzależniony jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Środki te przekazywane są Parafii w oknach płatniczych.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Parafię środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.
5. Parafia dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Parafię umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Parafii umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Parafię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Parafii poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Faktura końcowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku
   od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”

  1. § 7 Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki
1. Parafia udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy tj. w kwocie ……………………………… zł. brutto (słownie: ……………….……………………………. złotych)
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej wystawionej po powiadomieniu Wykonawcy o możliwości jej wystawienia.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie
   z postanowieniami §6. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Parafii otrzymaną zaliczkę, w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, bez względu na okoliczności faktyczne lub prawne będące podstawą odstąpienia.

§ 8
Odpowiedzialność, kary umowne
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia wynikający z przekroczenia terminu końcowego zakończenia realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Parafię na usunięcie wad i usterek.
3. W każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% niezapłaconej należności.
4. W każdym przypadku nieprzedłożenia Parafii do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi i dostawy, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Parafii do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , usługi i dostawy lub projektu jej zmiany.
5. W każdym przypadku o nieinformowaniu Parafii o zawarciu umowy o podwykonawstwo – w wysokości 5 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek.
6. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Parafię odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Parafii karę Umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Parafię kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Parafię.

§ 9
Gwarancja i rękojmia
      1. Wykonawca udziela Parafii gwarancji należytej jakości wykonanych robót na okres ………….… miesięcy, licząc
         od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
      2. Parafia każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
      3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin, określić czas trwania, przyczynę i sposób usunięcia wad
         w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 8 ust. 2 oraz usunąć je w terminie
         14 dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin wykonania napraw.
      4. W przypadku naruszenia powyższych terminów Parafia może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi,
         po uprzednim wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu, a ich kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 10
Odbiór robót
1. Odbiór robót ma na celu przekazanie Parafii przedmiotu umowy, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu należytego wykonania.
2. Parafia lub w jej imieniu uprawniony przedstawiciel dokona następujących odbiorów:
1. robót zanikających lub podlegających zakryciu – w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,
   a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji w terminie 14 dni – brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń,
2. odbioru końcowego przedmiotu umowy – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości zgłoszonej przez Wykonawcę – Protokołem Końcowego Odbioru przedmiotu umowy. Protokół ten będzie podpisany przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy.
1. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta w inny sposób usunięta z widoku bez jej odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementów robót ulegających zakryciu, nie zgłoszonych do odbioru, obciążają Wykonawcę.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
   do odbioru z powodu niezakończenia robót lub braku wymaganych dokumentów lub posiada wadę istotną dyskwalifikującą jego użyteczność, Parafia może odmówić odbioru. Odmowa odbioru oznacza nieskuteczność terminu dostarczenia zgłoszenia odbioru końcowego co może wywołać skutki równoznaczne ze zwłoką
   w wykonaniu Umowy.
3. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu gwarancji jakości i rękojmi dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.
4. Najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji zostanie dokonany końcowy odbiór gwarancyjny.

§ 11
Korespondencja
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej o wszystkich czynnościach związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz dotyczących postanowień umowy. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

1) Parafia
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….

2) Wykonawca
……………………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………..

1. Korespondencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną
   w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem w dniu potwierdzenia jego odbioru przez Stronę.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresów,
   o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni adres została skutecznie doręczona.

§ 12
Postanowienia końcowe
      1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
         a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
      3. Strony poddają ewentualne spory w relacjach z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
         w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
      4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca
         i 2 egzemplarze Parafia.
      5. Integralnymi częściami umowy są:
a) ogłoszenie o postępowaniu zakupowym nr 1/NUR/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku z załącznikami;
b) oferta Wykonawcy z dnia ………………..;
c) kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztów;

PARFAFIA:	WYKONAWCA: