SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy RR.271/ 4 /2017

- Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Tel. 089 623 2580    fax. 089 623 2592   e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl

Internet. www.ug.szczytno.pl

NIP: 7451811230;  Regon 510743261

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, o wartości poniżej kwot zawartych w art.11ust.8 ustawy PZP. na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

2. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona ceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt III.1.1. i III.2.1. siwz, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy może wezwać wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt X siwz).

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst ujednolicony Dz. U. z dnia 22 czerwca 2016 r. poz. 1020).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.( Dz.U. 2016r poz.1126 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2254)

III. Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV  45111200-0, 45231110-9, 45112730-1, 45233330-1, 45112710-5, 45316213-1, 45233310-8, 45232310-8

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia

2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przebudowę kolidującej sieci gazowej s/c dn 63 mm.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Wykonanie  3 szt. studni chłonnych ze skrzynek rozmaczająco-retencyjnych o łącznej kubaturze 331,8 m 3 oraz  kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi o łącznej długości 145 m zawierającej  12 szt. wpustów deszczowych i 5 szt. studni rewizyjnych DN 1200 mm .

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy mrozooochronnej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę zjazdów,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - D,

- prędkość projektowej                                                               - 30 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 m

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wg PN –S-06102,

- 20 cm,

- wykonanie warstwy mroozochronnej                                                                               - 15 cm,

- podłoże gruntowe G2,

Razem 									      	                  - 43 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102

- 15 cm,

- wykonanie warstwy mroozochronnej                                                                                - 10 cm,

- podłoże gruntowe G2,

Razem                                                                                                                                - 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubość           - 8 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4 				         	              - 4 cm,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                          -  15 cm,

- wykonanie mrozoodpornej                                                                                                  -  10 cm,

- podłoże G2

Razem                                                                                                                                     - 37 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Na wyznaczonych odcinkach drogi należy wykonać obramowanie jezdni z krawężnika betonowego o przekroju 15 x 22 cm który należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wierzch krawężnika winien być wyniesiony 6 cm ponad wierzch jezdni.

3. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Korpele, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przed rozpoczęciem wykonania robót drogowych należy wykonać przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do działek oraz zabezpieczyć istniejący kabel energetyczny przebiegający pod jezdnia i zjazdami rurą osłonową dwudzielna HDPE o średnicy 110 mm.

Podłożem konstrukcji drogi sa fluwioglacjalne piski drobne charakteryzujące się jednorodnym uziarnieniem. W celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy wykonać warstwy odsączającej o grubości 15 cm. Materiałem do wykonania warstwy odsączającej może być zwir, pospółka lub piaski grube.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - L,

- prędkość projektowej                                                               - 40 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 m

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wg PN –S-06102,                                                                                     - 20 cm,

- wykonanie warstwy odsączająca                                                                                     - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem 									      	                   - 43 cm.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102

- 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem                                                                                                                                - 20 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

4. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowościach msc. Lipowa Góra Zachodnia i Kamionek, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przebudowę kolidujących linii telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenie przejścia dla pieszych systemem SSOD i montaż oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych – znak D-6.

Wykonanie rowu drogowego trapezowego o nachyleniu skarp rowu – 1:1,50 szerokość dnia rowu -0,4 m, głębokość rowu – 0,5 m, długość rowu – 31,0 m. Skarpy zabezpieczone humusem i trawą.

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - D,

- prędkość projektowej                                                               - 30 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 – 4,50,

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- przekrój poprzeczny jezdni o spadku jednostronnym              - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 5 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                            wg PN –S-06102,                                                                                      	                - 20 cm,

- wykonanie warstwy osączającej z kruszywa naturalnego                                                - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem 									      	                - 44 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego                                          mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 20 cm,

- Podłoże gruntowe G1,

Razem                                                                                                                                - 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki Brukowej do posesji:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubość              - 8 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4 				         	                 - 4 cm,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                 -  15 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego                                                   -  10 cm,

- podłoże G1

Razem                                                                                                                                       - 37 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubość                       - 6 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4    			         	                               - 4 cm

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 10 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego                                                   -  10 cm,

- podłoże G1

Razem                                                                                                                                        - 30 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Obramowanie chodnika wykonać z krawężnika betonowego o przekroju 15 x 30 cm i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie chodnika od zewnętrznej strony wykonać z obrzeża betonowego o przekroju 8 x 30 cm, które należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm.

Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  obejmują całość zadania inwestycyjnego.

Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany

będzie wykonać na własny koszt.

4. Wszystkie osoby, którym wykonawca powierzył w realizacji przedmiotowego zamówienia  wykonywanie następujących czynności:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy mrozooochronnej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę zjazdów,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

- wykonanie warstwy odsączającej

- karczowanie krzewów,

- rozbiórkę istniejącego krawężnika,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zieleni,

z wyjątkiem kierownika budowy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z kodeksem pracy. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednie w celu realizacji niniejszej umowy wraz z załączeniem dowodów potwierdzających fakt ich zatrudnienia najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Wykaz osób będzie stanowił załącznik do umowy.

Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia umów o pracę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniami pracowników wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych

( wgląd do ich umów ), w przypadku kontroli spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie ze złożoną ofertą do wykazania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby bezrobotnej zamieszkałej na terenie gminy Szczytno, która będzie brała bezpośredni udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy. Przez osobę/osoby bezrobotną spełniającą kryterium niniejszego postępowania rozumie się osobę zatrudnioną u wykonawcy nie później niż w dniu zawarcia umowy na udzielenie przedmiotowego zamówienia, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia opisywanej umowy. Fakt zatrudnienia takiej osoby(osób) Wykonawca będzie musiał udowodnić najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym. Wykaz osób będzie stanowił załącznik do umowy.

6. Jeżeli osoba zatrudniona, zgodnie z kryterium zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy Szczytno, zrezygnuje z pracy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego                            o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od zwolnienia oraz poinformuje o terminie zatrudnienia nowego bezrobotnego z terenu gminy Szczytno. Termin zatrudnienia nowego pracownika nie może być dłuższy niż 30 dni.

U W A G A !

ZAMÓWIENIE REALIZOWANE BĘDZIE NA PODSTAWIE ART. 24aa USTAWY PZP I SKŁADADAĆ SIĘ BĘDZIE Z DWÓCH ETAPÓW

W pierwszym etapie postępowania przetargowego wykonawca składa ofertę do której dołącza:

1.Zgodnie z art. 25 a. 1. do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu -  załącznik nr 2

Powyższe warunki zawarte są w dziale XI. niniejszej SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

5.. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  z sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W drugim etapie postępowania przetargowego Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.  zawartych w dziale X. niniejszej SIWZ „Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia”

IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Oferty można składać na poszczególne części oraz na wszystkie części

Część I  obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przebudowę kolidującej sieci gazowej s/c dn 63 mm.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Wykonanie  3 szt. studni chłonnych ze skrzynek rozmaczająco-retencyjnych o łącznej kubaturze 331,8 m 3 oraz  kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi o łącznej długości 145 m zawierającej  12 szt. wpustów deszczowych i 5 szt. studni rewizyjnych DN 1200 mm .

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy mrozooochronnej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę zjazdów,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - D,

- prędkość projektowej                                                               - 30 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 m

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                            wg PN –S-06102,                                                                                      	                - 20 cm,

- wykonanie warstwy mroozochronnej                                                                               - 15 cm,

- podłoże gruntowe G2,

Razem 									      	                - 43 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                        - 15

cm,

- wykonanie warstwy mroozochronnej                                                                                - 10 cm,

- podłoże gruntowe G2,

Razem                                                                                                                               - 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubość            - 8 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4 				         	               - 4 cm,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                -  15 cm,

- wykonanie mrozoodpornej                                                                                                    -  10 cm,

- podłoże G2

Razem                                                                                                                                      - 37 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Na wyznaczonych odcinkach drogi należy wykonać obramowanie jezdni z krawężnika betonowego o przekroju 15 x 22 cm który należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wierzch krawężnika winien być wyniesiony 6 cm ponad wierzch jezdni.

Część II obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Korpele, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przed rozpoczęciem wykonania robót drogowych należy wykonać przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do działek oraz zabezpieczyć istniejący kabel energetyczny przebiegający pod jezdnia i zjazdami rurą osłonową dwudzielna HDPE o średnicy 110 mm.

Podłożem konstrukcji drogi sa fluwioglacjalne piski drobne charakteryzujące się jednorodnym uziarnieniem. W celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy wykonać warstwy odsączającej o grubości 15 cm. Materiałem do wykonania warstwy odsączającej może być zwir, pospółka lub piaski grube.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - L,

- prędkość projektowej                                                               - 40 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 m

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                            wg PN –S-06102,                                                                                      	                - 20 cm,

- wykonanie warstwy odsączająca                                                                                     - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem 									      	                - 43 cm.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego                                          mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem                                                                                                                                - 20 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Część III obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Kamionek, Lipowa Góra Zachodnia gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przebudowę kolidujących linii telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenie przejścia dla pieszych systemem SSOD i montaż oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych – znak D-6.

Wykonanie rowu drogowego trapezowego o nachyleniu skarp rowu – 1:1,50 szerokość dnia rowu -0,4 m, głębokość rowu – 0,5 m, długość rowu – 31,0 m. Skarpy zabezpieczone humusem i trawą.

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - D,

- prędkość projektowej                                                               - 30 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 – 4,50,

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- przekrój poprzeczny jezdni o spadku jednostronnym              - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 5 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                            wg PN –S-06102,                                                                                      	                - 20 cm,

- wykonanie warstwy osączającej z kruszywa naturalnego                                                - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem 									      	                - 44 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego                                          mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 20 cm,

- Podłoże gruntowe G1,

Razem                                                                                                                                - 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki Brukowej do posesji:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubość              - 8 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4 				         	                 - 4 cm,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                 -  15 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego                                                   -  10 cm,

- podłoże G1

Razem                                                                                                                                       - 37 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubość                       - 6 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4    			         	                               - 4 cm

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 10 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego                                                   -  10 cm,

- podłoże G1

Razem                                                                                                                                        - 30 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Obramowanie chodnika wykonać z krawężnika betonowego o przekroju 15 x 30 cm i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie chodnika od zewnętrznej strony wykonać z obrzeża betonowego o przekroju 8 x 30 cm, które należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3  jeżeli  zamawiający przewiduje udzielenie tych zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których

mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim

muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia

14.08.2017r.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oferta z oświadczeniami – pod rygorem nieważności powinna być czytelna, napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

Ofertę z załącznikami należy złożyć na drukach  opracowanych przez zamawiającego poprzez ich wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona  napisem „ Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia część …..”

Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na  kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

IX. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające z których jednoznacznie wynika, że posiada na koncie bankowym minimum   500 tyś. zł lub posiada zdolność kredytową na  kwotę nie mniejszą niż 500 tyś. zł. w okresie nie wcześniej  niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót  w okresie ostatnich pięciu latach  przed dniem wszczęcia postępowania o  udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie dróg o powierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł każda

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt.1-8.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust.5 pkt.1-8 ustawy

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

X. 	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć  następujące dokumenty:

a/   odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b/ 	oświadczenie, że wykonawca  nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 , pkt. 12-23 oraz art. 24 ust.5  ustawy Prawo zamówień publicznych,

c/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnionych na umowę o pracę,  w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

d/    informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  i  21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym  przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e/	zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f/ 	zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g/.  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie dróg o powierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

h/ 	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości minimum  500 tys. zł lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 500 tys.  PLN,  wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

i/	kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium,

( oryginał wadium w innej formie niż pieniężna złożyć w kasie Urzędu Gminy Szczytno )

j/ 	zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona).

4.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu  wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

a/    Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

b/    informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14   i  21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym  przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu;

c/	zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d/ 	zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników.

e/   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

f/     Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

5.  Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków , o których mowa w art. 24 ust.1

6 .  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8   Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

9.    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.    Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

11.   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

12.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji

13. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy,

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  należy przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 1

14 W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.

15.W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt.1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców  w postępowaniu i zawarcia umowy.

Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

c) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce

zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Pan Zbigniew Michalecki tel. 89 623 24 01 pokój nr 111 w sprawach proceduralnych i

Pan Krzysztof Fajbuś tel.89 623 2591 pokój nr 103 w sprawach merytorycznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert  - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania faxem bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ- www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed    upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

- Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości     20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.

- Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego lub w innej formie w kasie Zamawiającego.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego                        w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr. 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005. Kopię przelewu załączyć do oferty

5) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez

zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

6) Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5      pkt. 1-3  oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) Wadium może być wnoszone w:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego                                           w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy.

10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.

XIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 15.02.2017 o  godz. 9 15 w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 pokoju nr 206.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.

- Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.

- Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2017r o godz. 930 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 302.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ.

- Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z  otwarcia ofert.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Ujawnienie protokółu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie

sporządzenia kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokółu,

b) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie

wskazanej  oferty,

c)  po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty winna stanowić sumę iloczynów wartości poszczególnych składników zakresu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.

2) Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich

XVIII  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie  wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

- Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- cena oferty – 60%,

- okres gwarancji –35%,

-    zatrudnienie na cały okres  realizacji zamówienia osób bezrobotnych z terenu gminy

Szczytno – 5 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, najdłuższy okres gwarancji oraz najwyższą ilość zatrudnionych bezrobotnych według następującego wzoru:

a) cena oferty max – 60 pkt.

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= -------------------------------- x 60 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium

cena badanej oferty

b) Okres gwarancji  ponad 3 lata – max 30 pkt.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji ” zostaną przyznane w następujący sposób:

-  za 5 lat gwarancji 10 pkt.,

-  za 7 lat gwarancji   20 pkt.

-  za 10 lat gwarancji   30 pkt.

d) Zatrudnienie na umowę o pracę co najmniej na czas realizacji umowy  osób bezrobotnych z terenu Gminy Szczytno:

-    mniej niż 3 osoby – 1 pkt.

-	nie mniej niż 3 osoby – 3 pkt.,

-	nie mniej niż 5 osób – 5 pkt.

Punkty zostaną naliczone na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie.

Przez osoby bezrobotne należy rozumieć osoby pozostające bez pracy, bez wymogu jej

Zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w czasie realizacji zamówienia

zatrudnienia  osób bezrobotnych.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień

dotyczących złożonych ofert.

- Zgodnie z art.87 treści ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy.

- Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

- Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy.

10) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w

art. 93 ustawy.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust.1 i 2 ustawy PZP

- Zamawiający zawiadomi  wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej

podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy.

- 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy

- przekazać przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie

- Nr 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005, wnoszone w innej formie należy złożyć w

- kasie zamawiającego w godz. od 800 do 1500.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

7. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie

części:

- 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

- 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i rękojmi.

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151

ustawy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

Zamawiający umieści w umowie zapis zobowiązujący wykonawcę do przedstawienia w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie działalności będącej przedmiotem zamówienia na okres obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 200 000 zł.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy

XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami drogą

elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną.

XXVII Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia zawartych w art.29 ust.3a ustawy PZP, które dotyczą wymagania zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązani są do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonywujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26.02.1974r – Kodeks Pracy  Przedmiotowy obowiązek nie odnosi się do osób wykonujących dostawy oraz usługi  świadczone w związku z realizacją zamówienia.

Załączniki do etapu pierwszego

- Formularz ofert,

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

6.  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

Załączniki do etapu drugiego

- Wykaz wykonanych usług,

- Projekt umowy,

7.   Potencjał kadrowy

Szczytno, dnia 26.01.2017r		                                            Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

| Pieczęć firmowa Wykonawcy | Załącznik nr 1 |
| --- | --- |

Nr REGON firmy :...............................	Gmina Szczytno

Nr fax .................................................. 	ul. Łomżyńska 3

Adres e-mail: …………………………..	12-100 Szczytno

Adres internetowy……………………..

Telefon …………………………………

O F E R T A

Firma ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( nazwa i adres oferenta )

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w

miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra

Zachodnia” w tym:

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część I za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie: .....................................................................................................  ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. słownie:

1.1. Okres gwarancji  ……………

1.2.  Ilość zatrudnionych osób bezrobotnych z  terenu gminy Szczytno …………………….

2.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część II za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie: .....................................................................................................  ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. słownie:

2.1. Okres gwarancji  ……………

2.2 Ilość zatrudnionych osób bezrobotnych z  terenu gminy Szczytno …………………….

3.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część III za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie: .....................................................................................................  ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. słownie:

3.1 Okres gwarancji  ……………

3.2 Ilość zatrudnionych osób bezrobotnych z  terenu gminy Szczytno …………………….

Ponadto:

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

3.Oświadczamy, że:

a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,

b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).

4.Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ………………

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się

do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

3. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

..............................................                                          ...................................................

( miejscowość i data )                                                                        ( podpisy osób uprawnionych do

składani  woli w imieniu oferenta )

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik nr 2

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn…………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Dziale IX  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

……………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4

.................................................

( pieczęć firmowa oferenta )

Doświadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat  robót budowlanych, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

| Lp. | Zamawiający | Rodzaj robót | Data realizacji | Miejsce robót | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................................                                                    ……..........................................

( miejscowość , data )                                                                                      ( podpis osób uprawnionych

do składania woli w imieniu  oferenta)

Projekt

Załącznik nr 5

UMOWA

W dniu…………. pomiędzy Gminą Szczytno z siedzibą w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3,                         12-100 Szczytno

reprezentowaną przez:

1. 	Sławomir Wojciechowski   -  Wójt Gminy Szczytno

przy kontrasygnacie Jolanty Cieleckiej 	- Skarbnika Gminy Szczytno

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………….reprezentowanym przez:

1, …………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy. Prawo zamówień publicznych (Tekst ujednolicony Dz. U. z dnia 22 czerwca 2016 r. poz. 1020).

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest     Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Lipowa Góra Wschodnia , Korpele, oraz Kamionek i Lipowa Góra Zachodnia część ………….

2. Zakres robót obejmuje:

Część I przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przebudowę kolidującej sieci gazowej s/c dn 63 mm.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Wykonanie  3 szt. studni chłonnych ze skrzynek rozmaczająco-retencyjnych o łącznej kubaturze 331,8 m 3 oraz  kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi o łącznej długości 145 m zawierającej  12 szt. wpustów deszczowych i 5 szt. studni rewizyjnych DN 1200 mm .

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy mrozooochronnej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę zjazdów,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne

- klasa drogi                                                                                - D,

- prędkość projektowej                                                               - 30 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 m

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wg PN –S-06102,

- 20 cm,

- wykonanie warstwy mroozochronnej                                                                               - 15 cm,

- podłoże gruntowe G2,

Razem 									      	                  - 43 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102

- 15 cm,

- wykonanie warstwy mroozochronnej                                                                                - 10 cm,

- podłoże gruntowe G2,

Razem                                                                                                                                - 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubość           - 8 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4 				         	              - 4 cm,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                          -  15 cm,

- wykonanie mrozoodpornej                                                                                                  -  10 cm,

- podłoże G2

Razem                                                                                                                                     - 37 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Na wyznaczonych odcinkach drogi należy wykonać obramowanie jezdni z krawężnika betonowego o przekroju 15 x 22 cm który należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wierzch krawężnika winien być wyniesiony 6 cm ponad wierzch jezdni.

3. Część II przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowości Korpele, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przed rozpoczęciem wykonania robót drogowych należy wykonać przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do działek oraz zabezpieczyć istniejący kabel energetyczny przebiegający pod jezdnia i zjazdami rurą osłonową dwudzielna HDPE o średnicy 110 mm.

Podłożem konstrukcji drogi sa fluwioglacjalne piski drobne charakteryzujące się jednorodnym uziarnieniem. W celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy wykonać warstwy odsączającej o grubości 15 cm. Materiałem do wykonania warstwy odsączającej może być zwir, pospółka lub piaski grube.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - L,

- prędkość projektowej                                                               - 40 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 m

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wg PN –S-06102,                                                                                     - 20 cm,

- wykonanie warstwy odsączająca                                                                                     - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem 									      	                   - 43 cm.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102

- 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem                                                                                                                                - 20 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

4. Część III przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej  w miejscowościach msc. Lipowa Góra Zachodnia i Kamionek, gm. Szczytno w ramach której zakłada się:

Przebudowę kolidujących linii telekomunikacyjnej i energetycznej.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz doświetlenie przejścia dla pieszych systemem SSOD i montaż oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych – znak D-6.

Wykonanie rowu drogowego trapezowego o nachyleniu skarp rowu – 1:1,50 szerokość dnia rowu -0,4 m, głębokość rowu – 0,5 m, długość rowu – 31,0 m. Skarpy zabezpieczone humusem i trawą.

Roboty drogowe przewidują:

- zdjęcie warstwy humusu,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie zieleni,

- wykonanie robót wykończeniowych.

Parametry geometryczne:

- klasa drogi                                                                                - D,

- prędkość projektowej                                                               - 30 km/h,

- kategoria obciążenia ruchem                                                    - KR -1,

- jezdnia szerokości                                                                    - 5,00 – 4,50,

- przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku     - 2,00 %

- przekrój poprzeczny jezdni o spadku jednostronnym              - 2,00 %

- szerokość pobocza                                                                    - 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów publicznych:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2   - 4 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16 W KR 1wg WT-1 i WT-2   - 5 cm,    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                            wg PN –S-06102,                                                                                      	                - 20 cm,

- wykonanie warstwy osączającej z kruszywa naturalnego                                                - 15 cm,

- podłoże gruntowe G1,

Razem 									      	                - 44 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego do posesji:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11 S KR 1wg WT-1 i WT-2    - 5 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego                                          mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 20 cm,

- Podłoże gruntowe G1,

Razem                                                                                                                                - 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki Brukowej do posesji:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubość              - 8 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4 				         	                 - 4 cm,

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                 -  15 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego                                                   -  10 cm,

- podłoże G1

Razem                                                                                                                                       - 37 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubość                       - 6 cm,

- wykonanie podsypki cementowo-pisakowej 1:4    			         	                               - 4 cm

-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102                                                                                                  - 10 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego                                                   -  10 cm,

- podłoże G1

Razem                                                                                                                                        - 30 cm.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Obramowanie chodnika wykonać z krawężnika betonowego o przekroju 15 x 30 cm i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie chodnika od zewnętrznej strony wykonać z obrzeża betonowego o przekroju 8 x 30 cm, które należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm.

5. Wszystkie osoby, którym Wykonawca powierzył w realizacji przedmiotowego zamówienia

wykonywanie następujących czynności:

- zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu drogi,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie warstwy mrozooochronnej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- ustawienie krawężników,

- wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego,

- budowę zjazdów,

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,

- wykonanie robót wykończeniowych.

- wykonanie warstwy odsączającej

- karczowanie krzewów,

- rozbiórkę istniejącego krawężnika,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta kształtowaniem korony drogi,

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zieleni,

z wyjątkiem kierownika budowy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z kodeksem pracy. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednie w celu realizacji niniejszej umowy wraz z załączeniem dowodów potwierdzających fakt ich zatrudnienia najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Wykaz osób będzie stanowił załącznik do umowy.

Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia umów o pracę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniami pracowników wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych

( wgląd do ich umów ), w przypadku kontroli spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie ze złożoną ofertą do wykazania zatrudnienia na podstawie umowy o prac ………….. osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie gminy Szczytno, które będą brała bezpośredni udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy. Przez osobę/osoby bezrobotną spełniającą kryterium niniejszego postępowania rozumie się osobę zatrudnioną u wykonawcy nie później niż w dniu zawarcia umowy na udzielenie przedmiotowego zamówienia, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia opisywanej umowy. Fakt zatrudnienia takiej osoby(osób) Wykonawca będzie musiał udowodnić najpóźniej w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym. Wykaz osób będzie stanowił załącznik do umowy.

7. Jeżeli osoba zatrudniona, zgodnie z kryterium zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy Szczytno, zrezygnuje z pracy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego                            o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od zwolnienia oraz poinformuje o terminie zatrudnienia nowego bezrobotnego z terenu gminy Szczytno. Termin zatrudnienia nowego pracownika nie może być dłuższy niż 30 dni.

Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie

wykonać na własny koszt.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbiorów końcowych nastąpi do dnia ………………….

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy  stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej zmianę harmonogramu robót Wykonawca jest  zobowiązany do złożenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu                    w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zmianie.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji

dokumentacją projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu

podpisania umowy

§ 4

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne            z przedstawioną przez siebie ofertą w przetargu  nieograniczonym.

2.	Wynagrodzenie określone w ust.1 wynosi ………….. zł. brutto słownie: ……………………………………………………… w tym podatek VAT 23 % wynosi ………….. słownie: …………………………………………………………………………………………………

3. Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi                         za wykonane i zakończone elementy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Częściowe finansowanie elementów robót następować będzie do wysokości 80% wartości umowy. Zapłata za pozostałe 20% wartości umowy nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót, w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury końcowej.

4. 	Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych                            i zakończonych elementów robót potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru, kierownika  budowy i zaakceptowany przez zamawiającego.

5. 	Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia  stanowi protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. 	Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy podane     w fakturze.

7. 	Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu                        na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

8.	Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność                za wykonane roboty.

§ 5

1. 	Po podpisaniu umowy Zamawiający wskaże Wykonawcy Inspektora upoważnionego                        do nadzoru inwestycyjnego ze strony Zamawiającego.

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia                 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ).

2. 		Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.

3. 		Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy:

Pan ………………. – kierownik robót budowlanych działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4.   Przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do kontroli robót będzie:

Pan Krzysztof Fajbuś pracownik Urzędu Gminy Szczytno.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zasilenie placu budowy w energię  elektryczną i wodę i uzyska niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów. Wykonawca poniesie koszty związane z zakupem wody i energii oraz zajęciem pasa drogowego (opłaty, projekt  organizacji ruchu) oraz przeprowadzi procedurę z tym związaną

§ 7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.  Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom

przez  niego upoważnionym, w tym przedstawicielom biura projektów, autora dokumentacji

projektowej, pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz  do

wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją

przedmiotu  umowy.

4.	Wykonawca zapewnia na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

5. 	Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ponieść koszty wprowadzenia go w życie, a także   uzyskać w Urzędzie Gminy lub odpowiednim Zarządzie Dróg pozwolenia na dojazd  i  wyjazd z budowy samochodów używanych przez Wykonawcę.

6.	W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia

wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

7.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i

przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru

końcowego.

8.   	Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

9.		Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez   jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi,  oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 8

Wykonawca przedłoży zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualną polisę              lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

§ 9

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. 	Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy                          - Prawo budowlane, oraz przewidzianych w SIWZ.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 10

1.   Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie podwykonawcom.

Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu      odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady      Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. 	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.	Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. Potwierdzenie powinno zawierać  zestawienie kwot, które były należne podwykonawcom z tej faktury. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokółu  końcowego odbioru robót.

5. 	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.

§ 11

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy            w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w  ofercie tj. kwotę ……………….                           słownie: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ………………………………………..

2.  Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest                    na pokrycie roszczeń z tytułu  rękojmi.

3. 	Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70 % kwoty zabezpieczenia), zostanie  zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia (30 % kwoty zabezpieczenia) zostanie zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi.

4. Bieg terminu zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpocznie się                     po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi,  potwierdzonych protokolarnie.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary   umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 pkt. 2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto określonego w § 4 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 pkt. 2 umowy                             w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 13

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości  do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności                         i prawidłowości dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz                         do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego następujące dokumenty: kartę gwarancyjną, oryginał dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, kosztorys powykonawczy.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… lat gwarancji i 2 lata rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowane materiały i urządzenia objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego. Gwarancja udzielona zostanie w formie karty gwarancyjnej.

2. 	O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Zamawiający i Wykonawca dokonywać będą corocznie w okresie gwarancji okresowych przeglądów w obiektach

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 15

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę w dzienniku budowy zakończenia wykonywania prac budowlanych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić o powyższym zamiarze Wykonawcę i wyznaczyć mu 7 dniowy termin do:

a)  przystąpienia do wykonywania prac budowlanych, w przypadku opóźnienia rozpoczęcia  wykonywania prac budowlanych w terminach określonych umową,

b) wykonywania prac budowlanych w sposób należyty zgodny z umową, w przypadku wykonywania ich niezgodnie z warunkami umownymi,

4.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a) wykonawca nie przejął palcu budowy zgodnie z umową,

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac budowlanych określonych umową o

więcej niż 30) dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-terminowego  stanowiącego

załącznik do niniejszej umowy,

5.  W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w ust. 3 i 4 uznaje się za

odstąpienie z winy Wykonawcy

6. W przypadku odstąpienia od umowy, niezwłocznie po wstrzymaniu robót,

Wykonawca wraz z Zamawiającym dokonają pełnej inwentaryzacji wykonanych prac

budowlanych, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na terenie budowy, a

przeznaczonych do budowy obiektu. W przypadku nie przystąpienia do wspólnej

inwentaryzacji, Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego dokonania

inwentaryzacji terenu (placu) budowy. Dokument ten posłuży do ewentualnego

ostatecznego rozliczenia wartości wstrzymanych prac budowlanych.

7. W przypadku wstrzymania prac budowlanych, bez względu na przyczynę, obowiązkiem

Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. W

przypadku ich niewykonania Zamawiającemu przysługuje prawo ich zabezpieczenia na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Przekazanie prac budowlanych niezakończonych odbywa się w drodze spisania protokołu

pomiędzy stronami umowy.

§ 17

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                              ZAMAWIAJACY:

Załącznik nr 6

…………………………….

( pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam (-y), że:

- Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r, poz.184,1618 i 1634) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.2164, zmiana Dz.U. z 2016r poz. 1020) ̽

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ̽.

̽- niepotrzebne skreślić

……….………......,dnia……………

……………………………………

( podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 7

.................................................

( pieczęć firmowa oferenta )

Potencjał kadrowy

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do

wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji

o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje / uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Okres zatrudnienia na umowę o pracę |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................

( miejscowość , data )

….....................................

( podpis osób uprawnionych do

składania woli w imieniu oferent)