SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy RR-ZPI.271/ 2 /2015

- Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

Tel. 89 623 2580    fax. 89 623 2592   e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl

Internet. www.ug.szczytno.pl

NIP: 7451811230;  Regon 510743261

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, o wartości poniżej kwot zawartych w art.11ust.8 ustawy PZP. na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst ujednolicony Dz. U. z dnia 22 czerwca 2016 r. poz. 1020).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.( Dz.U. 2016r poz.1126 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2254)

III. Opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 45.31.61.10-9

1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa nowych punktów świetlnych

2.Zakres robót obejmuje:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projektach techniczno wykonawczych, projektach budowlanych. Zamówienie obejmuje również uruchomienie i regulację czasu świecenia według wskazań Zamawiającego po zamontowaniu urządzeń pomiarowych przez firmę Energa.

Na w/w zakres robót Wykonawca udzieli Zmawiającemu minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty i zamontowane materiały i urządzenia

IV. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim      muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 31.07.2015 r.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi                        w SIWZ.

- Oferta z załącznikami - pod rygorem nieważności - powinna być czytelna, napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę uprawnioną, lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski                   i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być  opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana, lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

- Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną                          do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem”     i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej                                    do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

Ofertę z załącznikami należy złożyć na drukach  opracowanych przez zamawiającego poprzez

ich wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem:

„Budowa nowych punktów świetlnych

Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na

kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi

Wykonawca.

- Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich                     w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

IX. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. 	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. 	W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że  spełnia warunek

b)	posiadają  wiedzę i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót                     w okresie ostatnich pięciu latach  przed dniem wszczęcia postępowania o  udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie punktów świetlnych o wartości nie mniejszej niż 100 tyś zł każda

c)	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że  spełnia warunek.

d.)  	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające z których jednoznacznie wynika, że posiada na koncie bankowym minimum   100 tyś. zł lub posiada zdolność kredytową na  kwotę nie mniejszą niż 100 tyś. zł.

3.	 Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełni.

X. 	Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a/ 	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                        w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. do SIWZ,

b/ 	oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c/	oświadczenie, że osoby, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

d/ 	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e/ 	aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, 10, 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2002r. nr 197 poz. 1661). Nie dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi w tym Spółek Cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne,

f/	zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio,                  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż                3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g/ 	zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega                             z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż                3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

h/  wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach  przed upływem terminu składania ofert o  udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych tj. robót polegających na budowie punktów świetlnych o wartości minimum 100 tys. zł. każda z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem poświadczeń potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem  spełniają wymagany warunek.

W przypadku  zamówień na roboty budowlane  -  inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o  obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania poświadczeń.

i/ 	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 100 tys. zł.  wystawioną nie wcześniej niż                  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji powinno wynikać jednoznacznie, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości żądanej przez Zamawiającego.

j/	kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium,

k/ 	zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona).

l/    informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

1a.	Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków , o których mowa w art. 24 ust.1

1b.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach            zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.    Wykonawca, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając                 w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.,

1c.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,                    a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  należy przedstawić                             w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 1 ppkt. a,b,c,d,e,f,g,

- Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunku, o którym mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, należy przedstawić informację wymienioną w punkcie 1 ppkt. i

- W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt.1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców                         w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców  w postępowaniu                  i zawarcia umowy

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

A). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a, c, d, e, f,g. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne                           i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

B). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Pan Zbigniew Michalecki tel. 89 623 24 01 pokój nr 111 w sprawach proceduralnych

Pan Krzysztof Fajbuś tel.89 623 25 91 pokój nr 103 w sprawach merytorycznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania faxem bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ- www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął                       po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

  - W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed    upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

- Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.

- Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium w kasie lub na koncie zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub inne formy wadium.

- Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium może być wnoszone w:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

- 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego                        w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr. 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005. Kopię przelewu załączyć do oferty.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego                                           w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy.

10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.

XIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 10.02.2015r do  godz. 9 15 w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 pokoju nr 206.

- Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”.

- Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.

- Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2015r.o godz. 930 w siedzibie zamawiającego w pokoju                      nr 302.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                  na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Ujawnienie protokołu i ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie sporządzenia

kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokołu,

b) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie

wskazanej  oferty,

c)  po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia

ofert.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, oraz opracowanie przedmiaru robót na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- Cena oferty – 95 pkt

- Okres gwarancji – 5 pkt za okres powyżej 3 lat

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę max 95 pkt.i najdłuższy termin gwarancji max 5 lat. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

a) cena oferty max – 95 pkt.

najniższa cena oferowana

Liczba pkt.= -------------------------------- x 95 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium

cena badanej oferty

b) Okres gwarancji ponad 3 lata – max 5 pkt.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w ten sposób, iż za 1 rok długości

gwarancji ponad 3 lata oferent otrzyma 2 punkty oraz za 2 lata ponad 3 lata oferta otrzyma

5 punktów

- W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień

dotyczących złożonych ofert.

- Zgodnie z art. 87 treści ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy.

- Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

- Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy.

10. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art.

93 ustawy.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi  wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej

podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy.

- 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005, wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie zamawiającego w godz. od 800 do 1500.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybrany wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

7. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie

części:

- 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

- 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie gwarancji i rękojmi.

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151

ustawy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

- Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza na zasadzie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany postanowień zawartej umowy.

Zamawiający umieści w umowie zapis zobowiązujący wykonawcę do przedstawienia w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie działalności będącej przedmiotem zamówienia na okres obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 100 000 zł.

4). Zamawiający umieści w umowie zapis o braku możliwości cesjonowania zamówienia

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami artykułu 180 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w formie odwołania.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

    - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2.

    - Terminy wniesienia odwołania określa art.183 ustawy.

XXIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną.

Załączniki:

- formularz oferty,

- oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

- wykaz wykonanych robót budowlanych,

- projekt umowy

5.  Oświadczenie o uprawnieniach                                                    Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

Szczytno dnia 23.01.2015r

| Pieczęć firmowa Wykonawcy | Załącznik nr 1 |
| --- | --- |

Nr REGON firmy :...............................	Gmina Szczytno

Nr fax .................................................. 	ul. Łomżyńska 3

Adres e-mail: …………………………..	12-100 Szczytno

Adres internetowy……………………..

Telefon …………………………………

O F E R T A

Firma ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( nazwa i adres oferenta )

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Budowę nowych punktów świetlnych

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie: .....................................................................................................  ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. słownie: ………………………….…………….……………………………………………………………….

2.Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane materiały i urządzenia …………………….

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

oraz dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i nie wnosimy zastrzeżeń co do zakresu zadania

oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5.Oświadczamy, że:

a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,

b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz złożyłem wszystkie

wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7.	Oświadczamy że roboty  stanowiące przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia: ………….…………………

8. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się     do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

9. Wadium w kwocie : ……………… ………zł. zostało wniesione w dniu ............................ ,

w formie:  ….................................................................................................................

10. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

..............................................                                          ...................................................

( miejscowość i data )                                                                        ( podpisy osób uprawnionych do

składani  woli w imieniu oferenta )

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

.................................................

...............................................

( pieczęć adresowa oferenta )

O Ś W I A D C Z E N I E

złożone zgodnie z art.  22 ust.1 art. 24 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm./

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ...............................................................................................................................................

Ja ( imię i nazwisko ) ............................................................................................................

zamieszkały       .............................................................................................................................................

reprezentując Firmę (nazwa Firmy) ......................................................................................

...............................................................................................................................................

jako - uprawniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...........................................................

............................................... imieniu reprezentowanej przez mnie Firmy oświadczam,  że zgodnie z art. 22 ust.1

a) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

b)posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenia

c)dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.  ustawy Prawo zamówień

publicznych który mówi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się:

ust.1

1. uchylony

1a  uchylony

2.wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;.

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6.spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7.spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8.osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

10.wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11.wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

ust.2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz. 331 z póź. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą , że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2a  Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

…...........…………………………….                                               …………………………………..

( miejscowość, data )                                                                                      (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta)

Załącznik Nr 3

.................................................

( pieczęć firmowa oferenta )

Doświadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat  robót budowlanych, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

| Lp. | Zamawiający | Rodzaj robót | Data realizacji | Miejsce robót | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................................                                                    ……..........................................

( miejscowość , data )                                                                                      ( podpis osób uprawnionych

do składania woli w imieniu  oferenta)

Załącznik nr 4

PROJEKT

UMOWA

W dniu ………….. pomiędzy Gminą Szczytno z siedzibą w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3,                         12-100 Szczytno

reprezentowaną przez:

1. 	Sławomira Wojciechowskiego   		- Wójta Gminy Szczytno

przy kontrasygnacie Jolanty Cieleckiej 	- Skarbnika Gminy Szczytno

zwaną dalej „Zamawiającym"

a  ………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

1, ………………………………………………..

2, ………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane polegające  na:

Budowie nowych punktów świetlnych

2.Zakres robót obejmuje budowę:

- miejscowość Dębówko - dz.nr 98 – długość linii YAKY 30 mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 1 szt., oprawa - 1 szt., pomiar;

- miejscowość Kobyłocha - dz. nr 70/1 – długość linii ASXSn 176,8 mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 4 szt., oprawa 3 szt;

- miejscowość Lemany -dz. nr 172 – długość linii ASXSn 47,8 mb., długość linii YAKY 37,4  mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 2 szt., oprawa - 2 szt., pomiar,

- miejscowość Lemany - dz. nr 169/1, 182/41 – długość linii ASXSn 106,08 mb, długość linii YAKY 93,6  mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 3 szt, oprawa - 3 szt.;

- miejscowość Lemany - dz. nr 49 – długość linii ASXSn 158,1 mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 3 szt., oprawa - 3 szt.;

- miejscowość Lipowa Góra Wschodnia- dz. nr 113/1, 113/10, 131/14 – długość linii YAKY – 212,1  mb, długość linii ASXSn 99,8  mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 6 szt., oprawa - 6 szt., pomiar;

- miejscowość Lipowa Góra Wschodnia dz. nr 166/2, 180/10, 145/2 - długość linii YAKY – 246,4  mb., długość linii ASXSn 293,0  mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 10 szt., oprawa - 10 szt., pomiar - szt. 2;

- miejscowość Szczycionek  - dz. nr 13/59, 35/4, Lipowa Góra Zachodnia dz. nr 6/165, -  długość linii ASXSn 484,6 mb, długość linii YAKY 107,1  mb., 10 szt. żerdź strunobetonowa wirowana, 8 szt. opraw, pomiar;

- miejscowość Lipowa Góra Zachodnia - dz. nr 1/195, 1/196, 1/197,1/201, 1/214, 1/218, Szczycionek dz. nr 89/2, 89/5 - długość linii YAKY – 143,5 mb.,  długość linii ASXSn 284,9  mb, 8 szt. żerdź strunobetonowa wirowana,  8 szt. opraw, pomiar;

- miejscowość Nowe Gizewo - dz.nr 134/1- długość linii YAKY – 692,0 mb. - długość linii ASXSn 130,0  mb., słup stalowy ocynkowany S-95, sześciokątny - 13 szt., oprawa -13 szt.;

- miejscowość Płozy I -ETAP - dz. nr 118/7 - długość linii YAKY – 37,4 mb., długość linii ASXSn 59,2  mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 2 szt., oprawa -1 szt., pomiar;

- miejscowość Romany - dz. nr 211 - długość linii YAKY – 284,9 mb., długość linii ASXSn 116,4  mb, żerdź strunobetonowa wirowana - 3 szt., opraw 3 szt., pomiar;

- miejscowość Rudka - dz. nr 112, 116/9 - długość linii YAKY -  161,2 mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 2 szt., oprawa - 2 szt.,

- miejscowości Kamionek - Szczycionek /Lipowa Góra Zachodnia – dz. nr 1/201, 1/202, 5/1, 6/102 - długość linii YAKY – 161,2 mb., długość linii ASXSn 409,7  mb., 10 szt. żerdź strunobetonowa wirowana -  szt. 20 szt..   oprawa – szt. 20, przebudowa szafki pomiarowej;

- miejscowość Wałpusz - dz.nr 55/67, 55/74 - długość linii ASXSn 63,4  mb., żerdź strunobetonowa wirowana - 1 szt., oprawa 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projektach techniczno wykonawczych, projektach budowlanych. Zamówienie obejmuje również uruchomienie i regulację czasu świecenia według wskazań Zamawiającego po zamontowaniu urządzeń pomiarowych przez firmę Energa.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Zakończenie wykonania umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbiorów końcowych nastąpi do dnia ………………………..

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy  stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej zmianę harmonogramu robót Wykonawca jest  zobowiązany do złożenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu                    w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zmianie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji

dokumentacją projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu

podpisania umowy.

2. Zamawiający nie dopuszcza do cesjonowania postanowień niniejszej umowy.

§ 4

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne            z przedstawioną przez siebie ofertą w przetargu  nieograniczonym.

2.	Wynagrodzenie określone w ust.1 wynosi …………..zł. brutto słownie:……………………. ………………………………………………w tym podatek VAT23% wynosi ………..zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

3. Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi za wykonane i zakończone elementy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Częściowe finansowanie elementów robót następować będzie do wysokości 80% wartości umowy. Zapłata za pozostałe 20% wartości umowy nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót, w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury końcowej.

4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych 		   i zakończonych elementów robót potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru, kierownika  budowy i zaakceptowany przez zamawiającego.

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia  stanowi protokół  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

8.	Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 5

1. 	Po podpisaniu umowy Zamawiający wskaże Wykonawcy Inspektora upoważnionego                        do nadzoru inwestycyjnego ze strony Zamawiającego. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r  Nr 207, poz. 2016 z późn. zm. ).

2. 		Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy.

3. 		Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy:

Pan ……………….. – kierownik robót budowlanych  działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

4.   Przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do kontroli robót będzie:

Pan ……………………………………… pracownik Urzędu Gminy Szczytno

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zasilenie placu budowy w energię  elektryczną i wodę i uzyska niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów. Wykonawca poniesie koszty związane z zakupem wody i energii oraz zajęciem pasa drogowego (opłaty, projekt  organizacji ruchu) oraz przeprowadzi procedurę z tym związaną.

§ 7

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne     materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.  Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez     niego upoważnionym, w tym przedstawicielom biura projektów, autora dokumentacji     projektowej, pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy   oraz  do     wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją    przedmiotu

umowy.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ponieść koszty wprowadzenia go w życie, a także   uzyskać w Urzędzie Gminy lub odpowiednim Zarządzie Dróg pozwolenia na dojazd  i   wyjazd z budowy samochodów używanych przez Wykonawcę.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia  wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać

go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru   końcowego.

8)   Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

9) 		Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez   jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi,  oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

§ 8

Wykonawca przedłoży zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualną polisę              lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

§ 9

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. 	Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy                          - Prawo budowlane, oraz przewidzianych w SIWZ.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                      a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń  w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 10

1.   Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót wymienionych w ofercie podwykonawcom.       Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych  przez podwykonawców.

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu      odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady      Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3. 	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest     zgoda Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę     projektu lub umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.	Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia       za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do      składania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. Potwierdzenie powinno zawierać  zestawienie kwot, które były należne podwykonawcom z tej faktury. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.                W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokółu  końcowego odbioru robót.

5. 	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie  sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.

§ 11

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy            w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w  ofercie tj. kwotę ………..….. zł.                              słownie: …………………………………………………………………………………………………… Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ……………………..

2.  Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest                    na pokrycie roszczeń z tytułu  rękojmi.

3. 	Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70 % kwoty zabezpieczenia), zostanie  zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia (30 % kwoty zabezpieczenia) zostanie zwolniona nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi.

4. Bieg terminu zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpocznie się                     po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie  rękojmi,  potwierdzonych protokólarnie.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary   umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 pkt.2 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 pkt.2 umowy                             w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 13

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości            do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności                         i prawidłowości dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu                           z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz                         do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokólarnie.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego następujące dokumenty: kartę gwarancyjną, oryginał dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, kosztorys powykonawczy.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… lata gwarancji i 1 rok  rękojmi na wykonane roboty              oraz zamontowane materiały i urządzenia objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokółu końcowego. Gwarancja udzielona zostanie w formie karty gwarancyjnej.

2. 	O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Zamawiający i Wykonawca dokonywać będą corocznie w okresie gwarancji okresowych przeglądów w obiektach

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 15

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do czasu zgłoszenia przez Wykonawcę w dzienniku budowy zakończenia wykonywania prac budowlanych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

- Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić o powyższym zamiarze Wykonawcę i wyznaczyć mu 7 dniowy termin do:

a)  przystąpienia do wykonywania prac budowlanych, w przypadku opóźnienia rozpoczęcia  wykonywania prac budowlanych w terminach określonych umową,

b) wykonywania prac budowlanych w sposób należyty zgodny z umową, w przypadku wykonywania ich niezgodnie z warunkami umownymi,

4.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a) wykonawca nie przejął palcu budowy zgodnie z umową,

b) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac budowlanych określonych umową o

więcej niż 30) dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-terminowego  stanowiącego

załącznik do niniejszej umowy,

5.  W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w ust.3 i 4 uznaje się za

odstąpienie z winy Wykonawcy

6. W przypadku odstąpienia od umowy od umowy , niezwłocznie po wstrzymaniu robót,      Wykonawca wraz z Zamawiającym dokonają pełnej inwentaryzacji wykonanych prac      budowlanych, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na terenie budowy, a      przeznaczonych do budowy obiektu. W przypadku nie przystąpienia do wspólnej      inwentaryzacji, Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego dokonania      inwentaryzacji terenu (placu) budowy. Dokument ten posłuży do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartości wstrzymanych prac budowlanych.

7. W przypadku wstrzymania prac budowlanych, bez względu na przyczynę, obowiązkiem

Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. W

przypadku ich niewykonania Zamawiającemu przysługuje prawo ich zabezpieczenia na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Przekazanie prac budowlanych niezakończonych odbywa się w drodze spisania protokołu

pomiędzy stronami umowy.

§ 17

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                              ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 5

...............................................

( pieczęć adresowa oferenta )

O Ś W I A D C Z E N I E

złożone zgodnie z art.  22 ust.1 art. 24 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Art.1ust.1 pkt 7

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ...............................................................................................................................................

Ja ( imię i nazwisko ) ............................................................................................................

zamieszkały       ...............................................................................................................................................

reprezentując Firmę (nazwa Firmy) ......................................................................................

...............................................................................................................................................

jako - uprawniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...........................................................

............................................... imieniu reprezentowanej przez mnie Firmy oświadczam,  że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu w/w zamówienia publicznego posiadają wymagane ustawowo uprawnienia

...........................................                                                                 ……………………………….

( miejscowość, data )                                                                       (podpis osoby uprawnionej

do  reprezentowania oferent)

Załącznik nr 6

…………………………….

( pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art.26 ust.2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

( nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

……………………

Oświadczam (-y), że:

- Zgodnie z art.26 ust.2 pkt 2 d oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.907) ̽

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ̽.

̽- niepotrzebne skreślić

……….………......,dnia……………

……………………………………

( podpis i pieczęć Wykonawcy)