Szczytno, dnia 06.08.2020 r.

Znak sprawy: RR.PFZ.271.17.2020.
Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka i Lipowa Góra Wschodnia.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.
Z godnie z art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że odległość na jaką należy wywieźć materiał z korytowania wynosi 5 km, a lokalizacja odkładu zostanie wskazana przez Inżyniera na etapie realizacji w/w zadania przetargowego.

Odpowiedź 1.
Zgodnie z kosztorysem ofertowym nadmiar gruntu z korytowania należy wywieźć na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Pytanie 2.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać odcinek próbny. Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o informację, czy odcinek ten może zostać wykonany w miejscu realizacji przedmiotu w/w zadania przetargowego?

Odpowiedź 2.
 W ramach przebudowy dróg gminnych ze względu na krótkie odcinki nie zachodzi konieczność wykonania odcinków próbnych.

Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź 3.

Drogi wewnętrzne - brak SOR.

Pytanie 4.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie STWiOR w zakresie ułożenia rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Odpowiedź 4.
STWiOR w zakresie ułożenia rur osłonowych na istniejących kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych w załączeniu.

Pytanie 5.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie szczegółu ławy pod krawężniki z uwzględnieniem wymiarów oraz materiału, z jakiego ma zostać wykonana.
Odpowiedź 5.

Pytanie 6.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać wyrównanie powierzchni terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia)?

Odpowiedź 6.
Zapisy z opisu technicznego z projektu:
Dział: VI- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
6. Roboty dodatkowe
Wyrównać powierzchnię terenu znajdującą się za poboczami (ręczne lub mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia).

7. Roboty wykończeniowe
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć teren budowy.
Jednocześnie estetyczne pozostawienie placu budowy wydaje się być sprawą oczywistą każdej firmy.

Pytanie 7.
Zgodnie z SIWZ w zakres prac do wykonania w ramach części 4 w/w zadania przetargowego należy wykonać frezowanie nawierzchni w obrębie skrzyżowań. Podczas wizji lokalnej w terenie nie zlokalizowano nawierzchni do usunięcia. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego ( część 4 ) należy wykonać frezowanie nawierzchni? Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji wykonania w/w zakresu prac.

Odpowiedź 7.
Zjazdy z istniejącej drogi asfaltowej na budowaną drogę.

Z poważaniem,
Sławomir Wojciechowski
Wójt Gminy Szczytno