Szczytno, dnia 07.08.2020 r.

Znak sprawy: RR.PFZ.271.17.2020.
Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka i Lipowa Góra Wschodnia.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.
Z godnie z art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
1. Czy w ramach zadania należy wykonać przykanaliki do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do działek niezabudowanych?
Odpowiedź 1.

Nie istnieje konieczność wykonania przykanalików kanalizacji sanitarnej.

2. Czy zamawiający posiada projekty dróg DWG?
Odpowiedź 2.

Nie posiadamy dokumentacji w DWG.
3. Czy zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia z operatorami istniejących sieci?
Odpowiedź 3.

Wszystkie posiadane uzgodnienia są zawarte w dokumentacji projektowej.
4. Czy zamawiający posiada zaakceptowany projekt stałej organizacji ruchu?
Odpowiedź 4.

Zamawiający nie posiada SOR, przedmiotem zamówienia objęte są drogi wewnętrzne.

5. Załączona dokumentacja projektowa przedstawia projektowaną sieć energetyczną gazową. Czy wykonawca zobowiązany jest do wycenienia robót związanych z projektowanymi sieciami?
Odpowiedź 5.

Nie.

6. Na kilku działkach zabudowanych dokumentacja przewiduje budowę dwóch zjazdów do jednej działki. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać wszystkie zjazdy.
Odpowiedź 6.

Ilość zjazdów ma byś zgodna z dokumentacją techniczną.
7. Proszę o informację czy istnieje możliwość całkowitego zamknięcia przebudowywanych dróg?
Należy umożliwić ciągły dojazd mieszkańcom do posesji.

Z poważaniem,
Sławomir Wojciechowski
Wójt Gminy Szczytno