Znak sprawy: RR.PFZ.271.24.2020 Szczytno dnia, 01.10.2020 r.

**Zmiana treści SIWZ**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno”**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje o zmianie zapisu  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powodującej zmianę treści ogłoszenia  
o zamówieniu:

**1. W dziale III:**

**Dodaje się zapis:** Prace przewidziane do wykonania i rozliczenia w roku 2020 (etap I):

- opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego objętego zamówieniem.

Pozostały zakres prac objętych przedmiotem zamówienia stanowi etap II.

**2. W dziale VII:**

**Było**:Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy **do dnia 21.12.2020 r.**

**Jest**:Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy **do dnia 01.12.2020 r. etap I, do dnia 15.03.2020 r. etap II.**

**3**. **W dziale XIV**:

**Było**: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia **02.10.2020** **r.** do godz. **11 15**

**Jest**: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia **07.10.2020** **r.** do godz. **11 15**

**4. W dziale XV:**

**Było**: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.10.2020 r. godz. 1130** (..).

**Jest**: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.10.2020 r. godz. 1130** (..).

**5**. **Formularz ofertowy pkt 1**:

**Było**: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie:............................................................... ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł (słownie…………………………………………...)

**Jest**: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie: ....................................................... ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł (słownie:………………………………………...)

- w tym etap I: …………… zł

- w tym etap II: ………….. zł

**6. Projekt umowy § 3:**

**Dodaje się zapis:** Prace przewidziane do wykonania i rozliczenia w roku 2020 (etap I):

- opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego objętego zamówieniem.

Pozostały zakres prac objętych przedmiotem zamówienia stanowi etap II.

**7. Projekt umowy § 5:**

**Było: Termin zakończenia robót do 21.12.2020 roku.**

**Jest: Termin zakończenia prac etapu I do dnia ………., etapu II do dnia ……………...**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu SIWZ po zmianach.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski