#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia:

#### „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi publicznej gminnej nr 318022P w Nieszawie, gmina Murowana Goślina”.**

1. Rodzaj zamówienia: Usługa.
2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
	1. Główny przedmiot: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	2. Przedmiot dodatkowy:
		1. 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
		2. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,
		3. 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,
		4. 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi publicznej gminnej nr 318022P w Nieszawie, gmina Murowana Goślina w zakresie dotyczącym:
	1. Rozwiązania projektowe: klasa drogi D (dojazdowa), kategoria ruchu KR 3, prędkość projektowa 40 km/h, szerokość nawierzchni jezdni = 5,0 m, szacowana długość 160 m.
	2. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi gminnej jednojezdniowej dwukierunkowej na działce geodezyjnej nr 14 w Nieszawie wraz z poboczami o szacowanej szerokości 0,75m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z wjazdami i kontynuacją chodnika oraz jednostronne pobocza utwardzone kruszywem, odwodnione powierzchniowo i za pomocą kanalizacji deszczowej. Projektowany odcinek budowy drogi gminnej Nr 318022P w Nieszawie rozpoczyna się wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 318052 (działka geodezyjna nr 13) do końca działki geodezyjnej nr 55/53.
	3. W ramach powyższego należy opracować dokumentację projektową (budowlano- wykonawczą) i ewentualne projekty usunięcia kolizji gdy zajdzie potrzeba. Przygotować egzemplarze dokumentacji w ilości niezbędnej do złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji administracyjnych – pozwolenia na budowę dla powyższej inwestycji, w szczególności obejmującego:
* zakup mapy do celów projektowych,
* wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
* wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na który będzie prowadzona inwestycja,
* inwentaryzację wszystkich zjazdów z posesji,
* opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
* uzyskanie decyzji środowiskowej – jeżeli jest wymagana,
* pozwolenie wodno-prawne – jeżeli jest wymagane,
* przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagane,
* projekt usunięcia wszelkich kolizji – jeżeli jest wymagane,
* projekt budowlany i wykonawczy drogi,
* projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej jeżeli będzie konieczny,
* decyzję na wycinkę drzew i krzewów,
* decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
* projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z informacją BIOZ przygotowany w zakresie niezbędnym do złożenia pozwolenia na budowę;
* specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
* zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
* zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
* wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, warunków, zatwierdzeń oraz zgłoszeń do właściwych organów administracji lub instytucji,
* przedmiar robót,
* kosztorys inwestorski,
* kosztorys ofertowy,
* uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
	1. Należy opracować również skrócony projekt wykonania remontu istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 318256 (działka geodezyjna nr 8) na odcinku od posesji nr 5 (działka geodezyjna nr 1/25) do skrzyżowania z drogą gminną nr 318052 (działka geodezyjna nr 13), uwzględniając położenie warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego.
1. W dokumentacji projektowej należy dążyć do racjonalizacji kosztów inwestycji.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, SWZ, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. oraz zawartą Umową.
3. Wykonawca oświadcza, że znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a także zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy, a także posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy z podwyższoną starannością wymaganą w profesjonalnym obrocie.
4. Opłaty związane z realizacja przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
5. Wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej.
6. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
	* Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

* + Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.311),
	+ Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),
	+ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz.725),
	+ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311),
	+ [Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku. w](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/28099/R-MI-kosztorys-inwestorski.pdf)

[sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/28099/R-MI-kosztorys-inwestorski.pdf) [planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/28099/R-MI-kosztorys-inwestorski.pdf) [określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz.](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/28099/R-MI-kosztorys-inwestorski.pdf) 2458),

* + Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.320),
	+ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518), oraz

wytycznych zawartych we wzorcach i standardach rekomendowanych przez właściwego ministra na podstawie przepisów o drogach publicznych (WiS),

* + zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ze sztuką budowlaną,
	+ dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru;
1. zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały

i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

1. Pozostałe wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia:
	1. dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma być wzajemnie skoordynowana technicznie przez wszystkie branże i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań,
	2. dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,
	3. dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi dotyczące dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848). Wytyczne dotyczące zapisu cyfrowego dokumentacji projektowej:
		1. dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość,
		2. Zamawiający oczekuje, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej będzie przygotowana w plikach możliwych do odczytu i ewentualnej edycji w programach: Autocad, Adobe Acrobat Reader, programie kosztorysowym NORMA oraz Microsoft Office,
		3. dokument w warstwie tekstowej stanowiący przedmiot zamówienia musi zostać przygotowany w sposób dostępny, czyli zgodny z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,;
		4. dokumentacja rysunkowa i fotograficzna stanowiąca elementy dokumentacji projektowej powinna zostać zawarta w samodzielnych plikach, których nazwy będą umożliwiały ich jednoznaczną identyfikację,
		5. wszystkie pliki stanowiące poszczególne elementy projektu, w tym rysunki techniczne i ilustracje, (w tym dokumentacja fotograficzna) powinny zostać umieszczone w osobnym, jednoznacznie nazwanym katalogu,
	4. dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane,
	5. Projektant jest zobowiązany do uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w tym do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania Wykonawców robót budowlanych w części dotyczącej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
	6. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykorzystana jako element opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności mając na uwadze art. 99 do art.103 tej ustawy,
	7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z następującymi zasadami wykorzystania Polskich Norm w treści zamawianej dokumentacji:
		1. dokumentacja projektowa w swej treści nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,
		2. w uzasadnionym przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Projektant powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia,
		3. opisując przedmiot umowy, przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca powinien dokonać zrozumiałego i precyzyjnego opisania przedmiotu objętego pracami projektowymi za pomocą standardowych określeń technicznych, które są używane w danej dziedzinie, zrozumiałych dla wszystkich osób trudniących się działalnością w danej branży. Należy określić, co najmniej, zakres minimalnych parametrów równoważności, w oparciu o które będzie można dokonać oceny, czy treść oferty w zakresie opisu przedmiotu zamówienia odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia. Wymogi co do równoważności produktów powinny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony Zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby Wykonawcy, przystępujący do udziału w postępowaniu mieli pewność co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot umowy,
		4. w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: (1) Polskie Normy; (2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); (3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; (4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy może zostać przedstawiona do dofinansowania w ramach projektu unijnego. Powyższe związane jest z tym, że będzie ona oceniania przez zewnętrzną instytucje przyznającą dofinansowanie. W przypadku, w którym instytucja przyznającą dofinansowanie uzna dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowa za wadliwą jest w kompetencji nałożyć korektę finansową polegającą na nieprzyznaniu lub żądaniu zwrotu części lub całości pierwotnie przyznanych środków z dofinansowania. Jeżeli nałożenie na Zamawiającego jako Beneficjenta korekty finansowej powstanie z winy Wykonawcy, to Zamawiający jako Beneficjent będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kwoty odpowiadającej wartości nałożonej korekty finansowej.

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia:

1. poglądowy zakres dla opisu

