- UMOWA ………../BI/2025

zawarta w Murowanej Goślinie, dnia  ………………….. roku pomiędzy:

Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595,

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

Justynę Radomską - Burmistrza Miasta i Gminy,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

i

……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pn. …………………………..” z siedzibą w (…….) ……….. przy ul. ………………….., NIP …………………., REGON ………...., działającym osobiście  zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”,

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przez zespół inspektorów dla zadania pn.: „Budowa ul. Starczanowskiej wraz z ul. E. Orzeszkowej w Murowanej Goślinie - Etap 1” związanego z przyznanym Zamawiającemu dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.

Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach:

- drogowej;

- w tym roboty w zakresie budowy ciągów pieszych,

- jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru (branży instalacyjnej 
w zakresie wod.-kan., teletechnicznej, oświetlenia ulicznego i przebudowy sieci elektroenergetycznej).

- instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych,

- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oświetlenie drogowe,

- instalacji w zakresie sieci teletechnicznej.

- Zakres prac inspektorów nadzoru obejmuje:

- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane przy realizacji między innymi:

- budowie jezdni o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowie chodników o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni twardej z kostki brukowej,

- budowę kanalizacji deszczowej i przebudowy hydrantu,

- budowę oświetlenia drogowego,

- budowę kanału teletechnicznego,

- budowę muru oporowego,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem SOR.

- pełen zakres czynności wraz z kontrolą rozliczenia inwestycji zgodnie z przepisami art. 25 i 26 Prawa budowlanego w zakresie robót budowlanych oraz jako koordynator wszystkich branż,

- reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej 
i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach, i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i w przekazywaniu ich do użytkownika,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad,

- stałą współpracę z służbami Zamawiającego,

- zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych 
w dokumentacji robót,

- każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności 
i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym 
w szczególności wszystkich przerw i opóźnień w wykonywaniu prac, trwających powyżej 
3 dni,

- w przypadku stwierdzenia, że prace budowlane wykonywane są przez inny podmiot niż   ten, który podpisał umowę na ich wykonanie lub inny niż zgłoszony przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych (dalej: GW), Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, podając dane firmy lub osób oraz rodzaj robót wykonywanych przez niezgłoszonych podwykonawców,

- w przypadku kosztorysu powykonawczego Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić jego zgodność z faktycznie wykonaną ilością oraz zgodność tego kosztorysu z kosztorysem ofertowym, na podstawie którego prowadzono roboty budowlane, a w szczególności 
w zakresie przyjętych cen i rodzajów robót budowlanych jak również technologii wykonanych robót,

- analizę rzeczowo-finansową i koordynację realizacji całości zadania inwestycyjnego,

- udział w naradach koordynacyjnych budowy oraz w spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy,

- bieżące, niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub Zamawiającego, uczestnictwo w procesie realizacji zadania oraz kontrolę wszystkich realizowanych robót – elementów odkrytych i zakrytych wraz ze sprawdzeniem czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i gwarancje, odbiór tych dokumentów podczas odbioru końcowego robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, oraz zgodności z wymaganymi certyfikatami,

- dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy i książki obmiarów,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń   wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

- - żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo między innymi; wydać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenie, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub wydanym pozwoleniem na budowę

- w razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości wykonywanych robót Inspektor nadzoru inwestorskiego pokrywa całkowity koszt ponownie (prawidłowo) wykonanych robót,

- ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Zamawiającego,

- udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych każdorazowo na wezwanie Zamawiającego,

§2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami realizacji przedmiotu zamówienia na wykonanie prac budowlanych związanych z „Budową ul. Starczanowskiej wraz z ul. E. Orzeszkowej w Murowanej Goślinie - Etap 1”. Termin zakończenia pracy inspektorów nadzoru liczony jest na okres 11 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. ………………….. czyli zakończenia i rozliczenia zadania,

- Termin realizacji niniejszej umowy ulega przedłużeniu ponad datę określoną 
w ust. 1, jeśli w tym terminie nie zostanie dokonany odbiór końcowy robót budowlanych 
i zatwierdzona faktura Głównego Wykonawcy robót. W takim przypadku umowa zostaje przedłużona do dnia rozliczenia końcowego robót budowlanych. Za czas wykonywania czynności ponad czas określony w ust. 1 Inspektorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§3

Koordynacja prac

Inspektorami nadzoru dla robót polegających na „Budową ul. Starczanowskiej wraz z ul. E. Orzeszkowej w Murowanej Goślinie - Etap 1” są:

- Inspektor nadzoru dla robót drogowych ………… posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr ……… z dnia ……… roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………...

Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …………, e-mail ……………..

- Inspektor nadzoru dla branży wod.-kan. ………….. posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
nr …………. z dnia …………… roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr …………… Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru ………… e-mail ……………………..

- Inspektor nadzoru dla branży elektroenergetycznej …………………….  posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr ……………. z dnia …………………. roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ……………… Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru ……………  e-mail ……………

- Inspektor nadzoru dla branży teletechnicznej ………….. posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych nr ………… dnia ………..roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ……….Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …….. e-mail ……

Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

Barbara Florys-Kuchnowska - Kierownik Referatu Budowlano Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami - tel. (61) 8923610, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Jarosław Wojciechowski - inspektor ds. inwestycji - tel. (61) 8923615

e–mail j.wojciechowski@murowana-goslina.pl

§4

Wynagrodzenie

- Strony ustalają następujące wynagrodzenie ryczałtowe dla zespołu inspektorów nadzoru za całkowite wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:

netto: ………….. zł,

brutto: ………… zł (słownie: ……… …… …/100).

- Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Strony niniejszej umowy nie mogą jego zmienić.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości prac objętych niniejszą umową oraz za należyte wykonanie zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową.

- Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu robót dodatkowych, wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków.

- Źródło finansowania przedmiotu niniejszej umowy według klasyfikacji budżetowej …………… w ramach zadania inwestycyjnego ……………………. Środki na podstawie Uchwały Nr ………… Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie ………………… roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata …………...

§5

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi trzema fakturami:

- pierwsza faktura powinna być wystawiona najpóźniej do 20 października 2025 r. 
w wysokości do 20%  wartości brutto wynagrodzenia tj.  ………. zł  dla całego zespołu inspektorów nadzoru,

- druga faktura powinna być wystawiona najpóźniej do 20 grudnia 2025 r. 
w wysokości do 20%  wartości brutto wynagrodzenia tj.  ……… zł  dla całego zespołu inspektorów nadzoru,

- trzecia faktura po zakończonej i rozliczonej inwestycji w 2026 roku w wysokości 
……………. zł

- Płatność każdej z faktur nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

- do każdej wystawionej faktury Inspektor nadzoru dołączy kserokopię protokołu
odbioru robót budowlano-montażowych.

2)  na fakturze zostaną wpisane następujące dane Zamawiającego:

Gmina Murowana Goślina

plac Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

NIP 777 31 59 427

- Za datę płatności Strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

4   Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zaleca się wystawienie faktury w formacie A4.

§6

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy,

  - za nieterminowe wykonywanie przewidzianych umową czynności, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nie stawienia się na placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w wysokości 50 zł za każde zdarzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie wskazanym przez Zamawiającego w żądaniu zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, również po wypowiedzeniu umowy.

§7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca, pomimo 2-krotnie naliczonych kar umownych, nie oddał określonego umownie przedmiotu umowy lub umówionych części,

  - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

  - Wykonawca powierzył wykonanie umowy osobie trzeciej w całości lub części, zgodnie z § 1 ust. 3 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wedle wyboru, w całości lub w części, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości, w opisanych w ust. 1 sytuacjach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:

  - dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - zapłaci wynagrodzenie za okres pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego do dnia odstąpienia od umowy.

§8

Spory

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

- Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

Odpowiedzialność

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli inwestycja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony z GW, w szczególności odpowiada za:

- dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenie czasu jej realizacji,

- dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji lub postanowień albo nieuzasadnione wydłużenie postępowań administracyjnych w tych sprawach, 
a w trakcie budowy do wstrzymania robót budowlanych.

- W razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca pokrywa całkowity koszt ponownie (prawidłowo) wykonanych robót.

§10

Przetwarzanie danych osobowych

- Strony umowy oświadczają, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony umowy oraz osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

- Strony umowy zobowiązują się wykonać w stosunku do swoich pracowników, pełnomocników, podwykonawców – osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do Umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 2 w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na te okoliczność oraz do udostępniania tych dowodów niezwłocznie, na każde żądanie drugiej Strony umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osób, których dane są przetwarzane, w szczególności poprzez ich przekazywanie od osoby, której dane dotyczą, drugiej Stronie umowy.

§11

Postanowienia końcowe

1   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2   Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
     siedziby Zamawiającego.

3   Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na
     osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4   Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
     publicznych ustawy tej nie stosuje się do niniejszej umowy.

- O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Adresy do doręczeń:

Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9,

62-095 Murowana Goślina.

Wykonawcy:

………………………….

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY