# ZAŁĄCZNIK A

KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

| POZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ EGZ. W FORMIE PAPIEROWEJ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja terenowo - prawna | 4 egz. |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna | 4 egz. |
| 3. | Część technologiczno-konstrukcyjna dla sieci | 4 egz. |
| 4. | Część technologiczno-konstrukcyjna dla przyłączy | 4 egz. |
| 5. | Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji | 4 egz. |
| 6. | Projekt organizacji ruchu kołowego | 4 egz. |
| 7. | Projekt odtworzenia nawierzchni | 4 egz. |
| 8. | Inwentaryzacja, projekt usunięcia kolidującej zieleni wraz z projektem nasadzeń rekompensacyjnych | 4 egz. |
| 9. | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 egz. |
| 10. | Kosztorysy inwestorskie | 2 egz. |
| 11. | Zbiorcze zestawienie kosztów | 0 egz. |
| 12. | Przedmiary robót | 0 egz. |
| 13. | Przedmiar scalony robót | 0 egz. |
| 14. | Projekt budowlany oryginał (z czerwonymi pieczątkami) | 2 egz. |
| 15. | Matryce map zasadniczych | 1 egz. |
| 16. | Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień | 1 egz. |
| 17. | Zestawienie nowych przyłączy kanalizacyjnych dla celu wykazania efektu ekologicznego | 0 egz. |
| 18. | Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji technicznej | 2 egz. |
| 19. | Tabela zobowiązań Inwestora do wszelkich interesariuszy związanych z etapem projektowym prac oraz etapem robót i eksploatacji | 0 egz. |

# Forma opracowania wersji elektronicznej

Wymagania ilościowe:

- dokumentacja terenowo-prawna (pdf) - 2 CD

- kosztorysy inwestorskie (.xlsx lub równoważny i .ath) – 2  CD

- przedmiary (.xlsx lub równoważny i .ath) – 2 CD

- pozostałe opracowania (pdf + doc, .xlsx lub równioważny, dwg, dxf ) – 2 CD

### Załącznik B

Harmonogram finansowania dla zakresu opracowania dokumentacji projektowej

| Poz. | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH | WARTOŚĆ NETTO | TERMIN ZŁOŻENIA FAKTURY w m-cach od podpisania umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 1 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, map syt.-wys. i stanu prawnego, wypisów z ewidencji, raport wraz z dokumentacją fotograficzną w formie papierowej | 20% wartości Projektu, tj. ………………. zł |  |
| 2 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 2 Uzyskanie prawomocnych decyzji: środowiskowej i decyzji lokalizacji celu publicznego | 20% wartości Projektu, tj. ………………. zł |  |
| 3 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 3 Dokumentacja geotechniczna Uzyskanie uzgodnienia branżowego | 20% wartości Projektu , tj. ………………. zł |  |
| 4 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 4 Kompletna dokumentacja projektowa z prawomocnym pozwoleniem na budowę | 20% wartości Projektu, tj. ………………. zł | 16 m-ce |
| 5 | ## FAKTURA CZĘŚCIOWA 5 Podpisanie Protokołu Końcowego | 20% wartości Projektu , tj. ………………. zł | 18 m-ce |

.......................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWY (wypełnia Wykonawca)		                                                                                                                                               Załącznik C

INWESTYCJA: [ ……………………………………… ]

| umowne miesiące realizacji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wizja lokalna wraz ze sporządzeniem raportu z dokumentacją fotograficzną w formie papierowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapy zasadnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypisy z rejestru gruntów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzyskanie zgód właścicieli działek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja środowiskowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Decyzja lokalizacyjna lub wypis i wyrys z MPZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prace projektowe i uzgodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacja geotechniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzgodnienia AQUANET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wizja lokalna w celu określenia możliwych kolidujących drzew i krzewów w obszarze objętym inwestycją oraz złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wycinkę zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozwolenie na budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozwolenie na wycinkę zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik D

KARTA GWARANCYJNA

Gwarantem jest ………………….., będący Wykonawcą umowy nr ……………….. z dnia ………….  na opracowanie dokumentacji projektowej na ……………………… w ramach zadania inwestycyjnego nr ………………………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest AQUANET Spółka Akcyjna, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zwana dalej Zamawiającym.

§ 1

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy nr ……………….. z dnia ………….

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

- Gwarant udziela gwarancji jakości na okres ……………… miesięcy od dnia odbioru końcowego prac projektowych.

§ 2

- Gwarant zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Gwarant nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty i trudności.

- W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej na etapie przetargu na realizację robót budowlanych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 3 dni od otrzymania pytań.

§ 3

Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Gwarantowi przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 4

- Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Gwaranta o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

- Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

(adres Gwaranta, osoba do kontaktu, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

- Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

(adres Zamawiającego, osoba do kontaktu, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

- Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

- O zmianach danych adresowych, o których mowa w § 4 pkt. 2 oraz 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dnia od daty złożenia wniosku o upadłości lub likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 5

- Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad,

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad oraz nieterminowe udzielenie odpowiedzi, o której mowa  w § 2 ust.3  w wysokości 0,2 % wartości Umowy (bez VAT), określonej w Umowie nr ………. za każdy dzień opóźnienia,

- żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. b).

- W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które powstały w wyniku ujawnionych wad, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- W przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia wady przez Gwaranta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Gwaranta.

- Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§6

1. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy nr …………………………………….

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA