### Umowa nr  ______  /  2022

zawarta w dniu  … . … .2022 roku w Murowanej Goślinie pomiędzy:

Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie (62-095) przy placu Powstańców Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

Radosława Szpota – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą … , NIP …, REGON …

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanych „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

o następującej treści:

## §1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni etap 1 / 2”.

- Zakres prac związanych z przedmiotem umowy należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej ogłoszonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina w dniu … .2022 roku,

- ofertą ww. Wykonawcy z dnia … 2022 roku.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

## §2. Obowiązki Stron

      - Zamawiający zobowiązany jest, w szczególności do:

- Przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Dokonania odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy.

- Zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:

- Protokolarnego przejęcia terenu budowy

- Urządzenia placów składowych i terenu budowy.

- Ponoszenia kosztów zużycia mediów.

- Zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych.

- Spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych.

- Składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych.

- Gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.

- Przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów.

- Niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność realizowanych robót budowlanych.

- Udostępniania terenu budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, 
a także pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

- Udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.

## §3. Terminy i inne warunki realizacji robót

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 
od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2022 roku.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w powyższym ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace, w tym wywiezienie pozostałości po pracach.

## §4. Odbiory

- Odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi bezzwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstępuje od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W sytuacji określonej w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin, nie dłuższy niż 7 dni do usunięcia wad pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia nie przedłuża terminu określonego w §3 ust. 1 umowy.

## § 5. Nadzór i przedstawiciele Stron

    - Przedstawicielem Wykonawcy jest ; Dariusz Madeja, dane kontaktowe  nr  tel. kom.  697 992 622,  e-mail:  dar-mad@o2.pl

    - Przedstawicielami Zamawiającego będą:

- Barbara Florys-Kuchnowska, dane kontaktowe: tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678, e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

- Artur Konarzewski, dane kontaktowe: tel. (61) 8923 613 tel. kom. 500 056 313, e-mail: a.konarzewski@murowana-goslina.pl

    - Wskazani przedstawiciele Stron zobowiązani są do pozostawania w łączności w celu sprawnego koordynowania wykonywania umowy.

    - Odwołanie osób wymienionych w ust. 1 i 2 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

## § 6. Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe – zgodne z ofertą Wykonawcy – w wysokości:

netto:	… , … zł

VAT:	23 %, tj. … , … zł

brutto:	… , … zł

(słownie: …  zł … groszy)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości robót, robót gwarancyjnych oraz za należyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z umową.

- Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich praw, w tym roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót.

- Źródło finansowania przedmiotu niniejszej umowy według klasyfikacji budżetowej, tj. dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050.

## § 7. Warunki płatności

- Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego należycie wykonanych robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Podpisany przez Strony protokół odbioru robót stanowi podstawę wystawienia faktury.

- Na fakturze należy wpisać następujące dane Zamawiającego:

„Gmina Murowana Goślina,

plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,

NIP 777-31-59-427”.

- Za datę płatności Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

- W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym lub w przypadku braku dokumentu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie określonym przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

- Zaleca się wystawienie faktury w formacie A4.

## § 8. Gwarancja i rękojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na całość robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy,

- Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.

- W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony – jeżeli Strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez Strony – jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie, o terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą / rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5) umowy.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady przed upływem terminu rękojmi lub gwarancji.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

## § 9. Kary umowne

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:

- Za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczające 7 dni 
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczające 7 dni 
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczające 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w wystawionej nocie obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

## § 10. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- Wykonawca zwleka z rozpoczęciem przedmiotu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby go ukończył w umownym terminie.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami.

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni.

- 2-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach określonych w § 9 ust. 1 pkt od 1) do 6).

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową.

- Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego.

- Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach uprawniających do odstąpienia i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciąża obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w terminie 7 dni od odstąpienia/wypowiedzenia umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia.

## § 11. Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia – w następujących przypadkach:

- Istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki.

- Wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas trwania awarii.

- Działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- Przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

- Wystąpienia zmiany zakresu robót.

- Konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

- zmiana obowiązujących przepisów,

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

- niekorzystne warunki atmosferyczne.

## § 12. Przetwarzanie danych osobowych

- Strony umowy oświadczają, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony umowy oraz osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy.

- Strony umowy zobowiązują się wykonać w stosunku do swoich pracowników, pełnomocników, podwykonawców – osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 2 w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na te okoliczność oraz do udostępniania tych dowodów niezwłocznie, na każde żądanie drugiej Strony umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osób, których dane są przetwarzane, w szczególności poprzez ich przekazywanie od osoby, której dane dotyczą, drugiej Stronie umowy.

## § 13. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- O ile postanowienia umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z umową powinny być przekazywane osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Do przedmiotowej umowy – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

- Adresy do doręczeń:

Zamawiający:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

plac Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "DAR-MAD" Madeja Dariusz z siedzibą w Murowanej Goślinie (62-095) przy ulicy Jagodowej 27.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony 
o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie.

- Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału każdy, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy nr  ______  /  2022 z dnia  … .2022r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goślina)

- Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy 
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” (dalej „Umowa”) zawartej w dniu 27.06.2022.

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach publicznych, realizacja obowiązków księgowych, podatkowych) oraz ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczeń firmy … .

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia Umowy.

- Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,

e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

- Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem przepisów prawa do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorią odbiorców mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, osoby i podmioty świadczące usługi prawne oraz podmioty dostarczające i serwisujące rozwiązania teleinformatyczne.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Na podstawie danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

- Źródłem pochodzenia danych jest Strona umowy.

- Kategorie przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, pełniona funkcja lub nazwa stanowiska pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.

Załącznik nr 2 do umowy nr  ______  /  2022 z dnia  … .2022r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawca)