### Umowa nr ………………/2023

zawarta w Murowanej Goślinie, dnia ………….2023 roku pomiędzy:

Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy 
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

Justynę Radomską – Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,

i

…………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………….z siedzibą w ………… (………..) przy ul. …………., NIP …….. REGON………………, zwanym  dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

Umowa została zawarta zgodnie z Zarządzeniem Nr 853/2022 Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina z dnia 13.12.2022r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto”

Przedmiot umowy jest dofinansowany z Rządowego Programu Ograniczania Przestepczości i Aspołecznych Zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024r.

## § 1 Przedmiot umowy

- „Wykonania robót polegających na przebudowie  przejścia dla pieszych na podstawie projektu stałej organizacji ruchu - aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” w ramach zadania pn. „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie”.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: - niniejszej umowie,

- Projekcie stałej organizacji ruchu zatwierdzonym przez Starostę Poznańskiego z dnia 14.06.2022r. pod numerem EZOR:105/22

- kosztorysie ofertowym robót opracowanym przez Projekty drogowe Marcin Kaczmarek z siedzibą w (61-694) Poznaniu przy ul. Żołnierzy Lenino 30;

- Projekcie zgłoszenia rozpoczęcia robót,

- Opisie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca oświadcza, że:

znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, znany mu jest sposób i warunki dostępu dopasa drogowego oraz jego otoczenie, a także zakres robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,  etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy, posiada technologię pozwalającą wykonać przedmiot umowy w najwyższej jakości, a także, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- W przypadku gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach, dalej ustawa o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania 
i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów fabrycznie nowych, dostarczonych przez Wykonawcę oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
oraz zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

- Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego  okazać, w stosunku do zastosowanych materiałów dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.

- Jeżeli podczas czynności odbiorowych nastąpią wątpliwości co do jakości wykonanych robót (np. realizacja robót w trudnych warunkach atmosferycznych, itp.) wówczas na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia dodatkowych badań tych materiałów, które budzą wątpliwość.

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Projekcie zgłoszenia robót i Zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia Kierownika robót, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie pasa drogowego oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren objęty zakresem robót rozpoczyna się z dniem przekazania terenu pasa drogowego przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający nie odpowiada za materiały, narzędzia i urządzenia składowane na terenie budowy.

- Opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich przepisów w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.

## § 2 Obowiązki Stron

- Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:

  - dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy;

  - zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do:

- przed przystąpieniem do robót należy dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod roboty drogowe będące przedmiotem zamówienia;

- prowadzenia robót pod bezpośrednim i stałym nadzorem kierownika robót;

- dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności dla wbudowanych materiałów również budowlanych;

- zorganizowania i zagospodarowania terenu prowadzonych robót - pasa drogowego ul. Kolejowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisów BHP, p.poż. między innymi w zakresie:

- wykonania niezbędnych zabezpieczeń,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

- urządzenia miejsc składowisk materiałów i wyrobów,

Zamawiający nie posiada własnego terenu, który można przekazać na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz składowanie materiałów. 
W związku z powyższym zorganizowanie zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy;

- odszukania i ustalenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przed rozpoczęciem robót;

- ochrony punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na własny koszt;

- zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- przestrzegania przepisów BHP i bezpieczeństwa p.poż., z zakresu ochrony środowiska;

- dbania o porządek na terenie pasa drogowego na którym prowadzone są roboty, utrzymywanie terenów przyległych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren pasa drogowego wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza - pozostawienie całego pasa drogowego uporządkowanego, nadającego się do użytkowania i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;

- zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu pasa drogowego, na którym prowadzone są roboty, zapewnienia odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport 
i sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych dróg objazdowych w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestników ruchu;

- ponoszenia kosztów wywozu odpadów, utylizacji materiałów rozbiórkowych na koszt własny. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach;

- zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót drogowych, głębokich wykopów oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy;

- informowania Zamawiającego na bieżąco o wszelkich utrudnieniach oraz bieżącym postępie robót;

- należytego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu  umowy;

- zapewnienia kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami, zapewnienia stałej obecności osoby sprawującej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy;

- przedkładania, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, wszelkich niezbędnych oświadczeń i dokumentów, które mogą być wymagane z uwagi na właściwą koordynację i rozliczenie przedmiotu umowy;

- zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- bieżącej współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu umowy;

- przygotowania do każdego protokołu odbioru robót – kosztorysu powykonawczego;

- przywrócenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót;

- gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 
w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia 
w czynnościach odbiorów;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych

szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy;

- udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność realizowanych robót budowlanych;

- wykonania czynności określonych niniejszą umową.

## § 3 Terminy realizacji robót

- Zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2023 roku. Termin rozpoczęcia prac powinien nastąpić nie później niż do dnia 
30 września 2023 roku natomiast zakończeniem całości prac jest data podpisu protokołu odbioru końcowego.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

## § 4 Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

Netto ………..,00zł (słownie: …………………………….. złotych 00/100)

VAT 23%

Brutto …………………. zł (słownie: ……….. złote 00/100).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie 
z zasadami określonymi umową.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają odebranie ustalonego zakresu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego obmiarów.

## § 5 Warunki płatności

      - Rozliczenie robót nastąpi:

fakturą końcową,  wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

      - Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.

      - Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia faktury musi być zatwierdzony przez Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną.

      - Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, w terminie określonym umową, na podstawie wystawionej faktury na kwoty potwierdzone przez Zamawiającego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

      - Zamawiający prosi o przedkładanie faktur w formacie A4.

      - Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

      - W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym lub w przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

      - Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za wykonane zgodnie z umową roboty budowlane, nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.

      - W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego, np. z tytułu kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Na fakturze zostaną podane następujące dane Zamawiającego:

„Gmina Murowana Goślina 
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina, NIP 777-31-59-427”.

      - Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w terminach określonych  przepisami prawa.

      - Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL– 7773159427 (NIP)], zgodnie z ustawą z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

      - Źródło finansowania przedmiotu niniejszej umowy według klasyfikacji budżetowej: 754/75495/6050 w ramach zadania inwestycyjnego: „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

## § 6 Odbiory

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót, objętych odbiorem końcowym, w formie pisemnej lub telefonicznej. Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego na dzień zgłoszenia.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 
w próbach i sprawdzeniach.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór i:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

- Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Z czynności odbioru usunięcia wad Wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

## § 7 Warunki gwarancji i rękojmi

- Dokonanie protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót objętych przedmiotem Umowy na następujących zasadach:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie roboty i wbudowane urządzenia objęte przedmiotem Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu Umowy,

- Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.

- W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jeżeli Strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie  wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,

- w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez Strony - jeżeli  strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę,

- uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy,

- Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego 
w umowie, o terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty,  Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) Umowy.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady przed upływem terminu rękojmi lub gwarancji.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

## § 8 Kary umowne

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte   
    wykonanie umowy w formie kary umownej, w następujących przypadkach 
    i w wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 %
        wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
        liczonej od dnia określonego w § 3 pkt 1,

b) w sytuacji gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie
    wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca lub
    dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości
    0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy ujawniony
    podmiot,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
    rękojmi za wady i w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
    netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień
    zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
     w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1
     umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kary umowne będą płatne w terminie wskazanym w otrzymanej nocie obciążeniowej.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których jedna Strona może dochodzić od drugiej Strony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
    jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

## § 9 Odstąpienie od umowy

      - Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym odstąpienie od umowy dopuszczalne jest jedynie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie inwestycji, takie jak działanie siły wyższej, w tym zwłaszcza klęski żywiołowe lub inne zdarzenia niezależne od działania Stron umowy, których w chwili jej zawarcia nie można było przewidzieć, 
a które w sposób trwały i nieodwracalny powodują niemożność kontynuowania postanowień umowy oraz okoliczności wymienione w następnych ustępach niniejszego paragrafu.

      - Poza postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wskazanych okolicznościach:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty 
z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- Wykonawca tak dalece opóźnia się z postępem prac, że według normalnej oceny nie jest możliwe, by dotrzymał terminu wykonania umowy, a przyczyna opóźnienia leży po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni,

- naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

- naruszenia terminów umownych,

- gdy wartość nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek której dalsze prowadzenie robót nie będzie możliwe lub stanie się bezcelowe.

      - Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

      - W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

      - Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały 
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 10 Zmiany umowy

  - Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

    - terminu wykonania umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i będzie następstwem poniżej wskazanych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy:

- w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, podczas których jest brak możliwości prawidłowego wykonania robót zgodnie 
z zaplanowaną technologią oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji zadania,

- zawieszenia/wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- wystąpienia Siły wyższej, klęski żywiołowej;

- opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez, lub dającej się przypisać Zamawiającemu;

- braku dostępności na rynku wskazanych w dokumentacji materiałów

- konieczności wykonania robót dodatkowych; robót zamiennych

    - w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, częściowego zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, zmianę sposobu wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, z następujących przyczyn:

- sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, lub jego części, lub Stron umowy;

- zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wynikających ze zmian ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy,

- o ile okoliczności, o których mowa w lit. a i b powyżej, wpływają na należyte wykonanie Umowy i Strona uprawdopodobni powyższe okoliczności;

    - w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy 
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z nw. okoliczności:

- w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych;

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych.

  - Każda ze zmian wskazanych w ust. 1 pkt f) w uzasadnionych przypadkach może powodować konieczność zmiany wysokości Wynagrodzenia, przy czym obowiązek uzasadnienia i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. Zmiany te realizowane będą 
w formie aneksu, na podstawie sporządzonej i zaakceptowanej przez Strony umowy wyceny, w tym danych z zawartych wcześniej umów.

  - Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy może wystąpić każda ze Stron.

  - We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian.

  - W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy.

  - Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

  - Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

  - Nie stanowią istotnej zmiany Umowy:

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, zmiany danych rejestrowych,

- zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

## § 11 Ubezpieczenie

- Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

- Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia,

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

## § 12 Cesja

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1. powyżej, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie 
z posiadanym pełnomocnictwem.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1. powyżej dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

## § 12 Roboty zamienne

- Strony umowy postanawiają, że jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, to wynagrodzenie określone 
w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio zmienione o różnicę wartości robót wynikającą 
z wykonania robót zamiennych, których rozliczenie odbędzie się przy zastosowaniu następujących zasad:

- jeżeli roboty te nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez analogię, Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny taką metodą 
i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia,

- jeżeli nie jest możliwa wycena tych robót z zastosowaniem metody określonej 
w pkt 1) powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację sporządzoną z zastosowaniem postanowień zawartych w ust. 3 poniżej celem jej zatwierdzenia.

- Konieczność wykonania robót zamiennych musi wynikać z protokołu konieczności sporządzonego przez Kierownika robót przed rozpoczęciem tych robót. Wykonanie robót zamiennych musi być poprzedzone zmianą umowy w formie aneksu. Protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót zatwierdzony przez Kierownika robót i Wykonawcę a zaakceptowany przez Zamawiającego stanowi podstawę do zawarcia aneksu.

## § 13 Przetwarzanie danych osobowych

- Strony umowy oświadczają, że są administratorami danych osobowych 
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony umowy oraz osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.

- Strony umowy zobowiązują się wykonać w stosunku do swoich pracowników, pełnomocników, podwykonawców – osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do Umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 2 w sposób i formie zgodnej 
z przepisami RODO oraz przechowywania dowodów na te okoliczność oraz do udostępniania tych dowodów niezwłocznie, na każde żądanie drugiej Strony umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osób, których dane są przetwarzane, w szczególności poprzez ich przekazywanie od osoby, której dane dotyczą, drugiej Stronie umowy.

## § 14 Postanowienia końcowe

- Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach związanych z realizacją umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Wioletta Wojciechowska, nr telefonu 61 8 923 615, adres mailowy; w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

- ze strony Wykonawcy:…………., nr telefonu   ………………, adres mailowy; ...............

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Wszelkie spory związane z interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Do przedmiotowej umowy – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

- Adresy do doręczeń:

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy

pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095  Murowana Goślina.

Wykonawca:  ……………….

WYKONAWCA						                        ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1do umowy nr ………………../2023 z dnia……….2023r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goślina)

1.Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy na „Wykonanie robót polegających na przebudowie  przejścia dla pieszych na podstawie projektu stałej organizacji ruchu - aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” w ramach zadania pn. „Doposażenia przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie”.

- zawartej w dniu……………..2023r.

- Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa (m.in. ustawa o finansach publicznych, realizacja obowiązków księgowych, podatkowych) oraz ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczeń firmy Wykonawstwo, ……..,  …………….ul. ……………………, Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

- Ma Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem przepisów prawa do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorią odbiorców mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, osoby i podmioty świadczące usługi prawne oraz podmioty dostarczające i serwisujące rozwiązania teleinformatyczne.

- Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Na podstawie danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

- Źródłem pochodzenia danych jest Strona umowy.

- Kategorie przetwarzanych danych to: imię, nazwisko,  pełniona funkcja lub nazwa stanowiska pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………../2023 z dnia …………….2023r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawca)

1.Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy na „Wykonanie robót polegających na przebudowie  przejścia dla pieszych na podstawie projektu stałej organizacji ruchu - aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” w ramach zadania pn. „Doposażenia przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie”.

- zawartej w dniu……………..2023r.

- 2. Administratorem danych osobowych jest:

Wykonawstwo………………………………………………………….

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych: ………………………..nr telefonu   …………………, adres mailowy; .........................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.