Wińsko, 11.08.2023r.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu realizacji

zadania pozainwestycyjnego

Wójt Gminy Wińsko informuje o zakończeniu realizacji zadania pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wińsko 2023 ” w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

W okresie od 06.06.2023r. do 20.07.2023r. realizowane były prace związane                          z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest     z terenu Gminy Wińsko. W wyniku zapytania ofertowego do realizacji tego przedsięwzięcia została wybrana

Cena jednostkowa za 1 tonę  netto azbestu wynosiła odpowiednio:

1) 950,00  zł  w przypadku demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu,

2) 699,00 zł w przypadku odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu,

Realizacja zdania polegała na demontażu pokryć dachowych, uprzątnięciu terenu,  transporcie i unieszkodliwieniu powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest                      z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wińsko. Zdemontowany azbest został zabezpieczony i przetransportowany na składowiska do tego przeznaczone.

Całkowity koszt projektu wyniósł 47.440,47  z czego otrzymana dotacja wynosi                      41.825,00  Udział  WFOŚiGW i NFOŚiGW  we Wrocławiu w przyznanej dotacji wyniósł    100 %.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 59,75 Mg. Zadanie               to umożliwiło usunięcie wyrobów zawierających azbest z 28 posesji.

Wójt Gminy Wińsko

Jolanta Krysowata - Zielnica