Załącznik do Uchwały Nr XXXI/152/2009

Rady Gminy Wodynie z dnia 29.12.2009 r.

Program usuwania

azbestu i wyrobów

zawierających azbest

z terenu Gminy Wodynie

na lata 2010 - 2032

Spis treści:

- Wprowadzenie.

- Właściwości azbestu i jego szkodliwość.

- Regulacje prawne dotyczące postępowania z azbestem i obowiązki 
z nich wynikające.

- Lokalizacja realizacji programu.

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

- Cele programu.

- Metody realizacji programu.

- Finansowanie programu.

- Harmonogram realizacji programu.

- Podsumowanie.

Załączniki:

Nr1 – wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

Nr2 - protokół odbioru odpadów zawierających azbest

- Wprowadzenie.

Od dnia 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30–letni „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu 
z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r. (M.P. z 1997 r. nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 3 poz. 20 z późn.  zm.).

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

- zadania legislacyjne,

- działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów szkoleniowych, promowanie technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja krajowych 
i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów,

- zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej oraz terenów byłych producentów wyrobów azbestowych,

- monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej,

- działania w zakresie ochrony zdrowia.

Szacuje się, że na terenie naszego kraju nadal użytkowane jest 
ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton).

Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,3 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt realizacji Programu w skali kraju oszacowano na podstawie następujących założeń:

- pozostało do usunięcia 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, łączny koszt ich demontażu i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadów zawierających azbest szacuje się na kwotę ok. 40 mld zł,

- koszt budowy 54 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych 
do składowania odpadów zawierających azbest oszacowano na kwotę 
250 mln zł,

- pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki środki finansowe z budżetu państwa, przeznaczone na wspieranie: opracowania planów usuwania wyrobów zawierających azbest, działań edukacyjno-informacyjnych oraz monitoringu Programu, określa kwota 53,2 mln zł (0,13%),

- środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane na opracowywanie i aktualizację planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz działania edukacyjno-informacyjne to kwota około 40 mln zł.

Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu
i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest to:

- pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego,

- środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz regionalnych programów operacyjnych, których beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą,

- kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu).

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

- Właściwości azbestu i jego szkodliwość.

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, zgniatanie, jest odporny na działanie mrozu i wysokich temperatur , ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie substancji żrących. 
Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym. Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie powodują istotnego negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Zagrożenie pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanego naturalnym starzeniem się materiału lub oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, 
a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. W związku z tym, znajduje się 
w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Badania naukowe udowodniły, że stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w przypadku długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien. Wszystkie włókna, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 
5 mikrometrów wciągnięte wraz z powietrzem do płuc, pozostają tam i nie tylko zanieczyszczają płuca, ale i mechanicznie je uszkadzają drażniąc śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio wywołuje proces nowotworowy. Organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną. Proces chorobowy jest długi, średnio wynosi 20 lat od chwili zetknięcia się z azbestem. Choroba objawia się napadami kaszlu i astmą.

- Regulacje prawne dotyczące postępowania z azbestem 
i obowiązki z nich wynikające.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oparty jest na następujących, obowiązujących aktach prawnych:

- Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). W przypadku występowania azbestu właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych obiektów lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem 
i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny ,których wykaz wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, 
poz. 251, z późn. zm.) art. l ust. l ustawy określa zasady postępowania 
z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150,). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, konieczność oznaczania instalacji lub urządzeń oraz miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest wraz 
z koniecznością dokumentowania informacji dotyczącej występowania azbestu.

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.)

- Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją 
i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. 
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania 
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. 
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005r. 
w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 
Nr 161, poz.1335).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. 
w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 
Nr 192, poz. 1876).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 
poz. 649).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1824).

Polskie prawodawstwo określa  wymagania dotyczące postępowania
z wyrobami i odpadami azbestowymi, a także nakłada następujące obowiązki organom administracji, właścicielom i zarządcom nieruchomości oraz wykonawcom prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- Obowiązki gminy:

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami 
(z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli 
i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest),

- Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie 
z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, a także wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone,

- Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników 
i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu  lub na podstawie badań wykonanych w laboratorium,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie, niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac, monitoringu powietrza,

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac,

- zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji
przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia 
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych.

Biorąc pod uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac z odpowiednim zabezpieczeniem pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest, mają zastosowanie zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Lokalizacja realizacji programu.

Gmina Wodynie to gmina wiejska położona we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim, zajmująca obszar 115,66 km2 z czego 68% stanowią użytki rolne a 27% to obszary leśne, na pograniczu z Gminami Domanice, Skórzec i Kotuń leżącymi w powiecie siedleckim, z Gminami Mrozy i Latowicz leżącymi w powiecie  mińskim, 
z Gminą Borowie leżącą w powiecie Garwolińskim oraz z Gminą Stoczek Łukowski leżącą w powiecie łukowskim w obrębie województwa lubelskiego.

Na terenie Gminy Wodynie znajdują się 24 sołectwa: Borki,  Brodki, Budy, Czajków, Helenów, Jedlina, Kaczory, Kamieniec, Kochany, Kołodziąż, Łomnica, Młynki, Oleśnica, Ruda Wolińska, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Seroczyn, Soćki, Szostek, Toki, Wodynie, Wola Serocka, Wola Wodyńska 
i Żebraczka.

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie przeprowadzonej w 2004 roku inwentaryzacji i corocznie aktualizowanej ewidencji na terenie Gminy Wodynie ilość pokryć dachowych 
z wyrobów zawierających azbest na dzień 31.03.2009 wynosił 299 430 m2 
z czego ponad 20% posiada uszkodzenia. Zły stan techniczny pokryć dachowych i rakotwórcze właściwości azbestu stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i zwierząt oraz dla środowiska.

Ilość pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych w Gminie Wodynie na dzień 31.03.2009r. na podstawie ewidencji wyrobów zawierających azbest w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

| l.p. | Nazwa sołectwa | Ilość wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- | --- |
| 1 | Borki | 11 037 m2 |
| 2 | Brodki | 9 994 m2 |
| 3 | Budy | 3 806 m2 |
| 4 | Czajków | 15 350 m2 |
| 5 | Helenów | 3 729 m2 |
| 6 | Jedlina | 8 644 m2 |
| 7 | Kaczory | 5 851 m2 |
| 8 | Kamieniec | 26 404 m2 |
| 9 | Kochany | 2 400 m2 |
| 10 | Kołodziąż | 15 509 m2 |
| 11 | Łomnica | 5 684 m2 |
| 12 | Młynki | 8 971 m2 |
| 13 | Oleśnica | 28282 m2 |
| 14 | Ruda Wolińska | 5800 m2 |
| 15 | Rudnik Duży | 9135 m2 |
| 16 | Rudnik Mały | 13720 m2 |
| 17 | Seroczyn | 14571 m2 |
| 18 | Soćki | 12468 m2 |
| 19 | Szostek | 4200 m2 |
| 20 | Toki | 5120 m2 |
| 21 | Wodynie | 30765 m2 |
| 22 | Wola Serocka | 11766 m2 |
| 23 | Wola Wodyńska | 31202 m2 |
| 24 | Żebraczka | 15022 m2 |
| 25 | Razem | 299 430 m2 |

- Cele programu.

Główne cele programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodynie są następujące :

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele te osiągane będą przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na poziomie ,centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na zmniejszeniu emisji włókien azbestu, poprawie ochrony zdrowia mieszkańców oraz podniesieniu walorów estetycznych obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Osiągnięcie założonych celów w pełnym zakresie umożliwią następujące działania:

- Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest.

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.

- Zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania 
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

- Propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska 
i zdrowia człowieka usuwania azbestu.

- Metody realizacji programu.

Tworząc koncepcję realizacji programu przyjęto następujące założenia:

- Uczestnikami programu będą mieszkańcy Gminy Wodynie, a zwłaszcza właściciele nieruchomości pokrytych wyrobami zawierającymi azbest,

- Informacja o programie będzie ogólnie dostępna,

- Osoby zainteresowane programem będą stale informowane o przebiegu programu poprzez:

- ulotki i plakaty o azbeście, jego szkodliwym działaniu i realizacji programu,

- informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy,

- informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,

- informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.

- Odbiór odpadów zawierających azbest będzie następował na pisemny wniosek właściciela nieruchomości znajdujących się w bazie danych 
o lokalizacji wyrobów zawierających azbest. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

- Usuwanie odpadów będzie realizowane według kolejności składania wniosków a w szczególnych przypadkach według wielkości uszkodzeń pokryć z wyrobów zawierających azbest.

- Przy odbiorze odpadów z nieruchomości sporządzony będzie protokół odbioru. Wzór stanowi załącznik nr 2.

- Program realizowany i monitorowany będzie przez pracowników referatu inwestycyjno-gospodarczego, Urzędu Gminy w Wodyniach przy współpracy z sołtysami i radnymi. Aktywność osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację programu będzie mieć wpływ na powodzenie programu.

- Finansowanie programu.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie finansowane ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z wkładu własnego mieszkańców.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące założenia:

- Średni koszt demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji jednego metra kwadratowego płyt azbestowo-cementowych wynosi ok. 18 złotych 30 groszy brutto.

- Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych 
i transportu odpadów azbestowych, działających na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

- Na terenie Gminy Wodynie na dzień 31.03.2009 r. znajdowało się 
299430 m2 zinwentaryzowanych płyt azbestowych w formie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Realizacja programu zajmie 22 lata i potrwa do końca 2032 roku. Oznacza to, że rocznie usuwanych powinno być średnio ok. 13,6 tys. m2 pokryć dachowych, a średni roczny koszt realizacji programu wynosiłby ok. 250 tys. złotych.

Na rok 2010 zaplanowano usunięcie maksymalnie do 10 tys. m2 płyt azbestowych. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie około 183000 zł.

Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania 
z WFOŚiGW w Warszawie. W przypadku uzyskania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej całkowity koszt realizacji zadania w roku 2010 ulegnie zmniejszeniu.

Tempo usuwania azbestu z terenu Gminy Wodynie w latach kolejnych będzie zależne od zaangażowania mieszkańców gminy, ich możliwości
finansowych oraz od wielkości środków pozyskiwanych z WFOŚiGW, a także od możliwości pozyskiwania funduszy na ten cel z innych źródeł.

- Harmonogram realizacji programu

| l.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działania informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy. | 2010r. – 2032r. | Praca własna pracowników Urzędu bez celowych nakładów finansowych |
| 2 | Coroczna aktualizacja bazy danych o ilości wyrobów zawierających azbest. | 2010r. – 2032r. | Praca własna pracowników Urzędu oraz sołtysów bez celowych nakładów finansowych |
| 3 | Usunięcie odpadów zawierających azbest w ilości 10 000 m2. | 2010r. | 183000 zł - zależnie od środków przyznanych przez WFOŚiGW |
| 4 | Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest w ilości ok. 10 000 m2 rocznie. | 2011r. – 2020r. | Zależnie od możliwości pozyskania środków |
| 5 | Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest w ilości ok. 15 800 m2 rocznie. | 2021r. – 2032r. | Zależnie od możliwości pozyskania środków |
| 6 | Monitoring i ocena realizacji programu. | 2010r. – 2032r. | Praca pracowników Urzędu bez celowych nakładów finansowych |
| 7 | Zakończenie i podsumowanie realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy. | 2032r. | Praca pracowników Urzędu bez celowych nakładów finansowych |

- Podsumowanie.

Pomimo wprowadzenia zakazu wprowadzania na polski obszar celny azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec będzie on elementem naszego otoczenia jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie sama obecność materiałów zawierających azbest jest szkodliwa. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi materiałami, w skutek czego mogą one stać źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie 
i miejscu występowania azbestu. Uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat pozwoli jednostkom samorządowym na podejmowanie skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu azbestu. Istotna jest również fachowość przedsiębiorców wykonujących prace związane 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia i wyposażenie techniczne, pozwoli uniknąć wszelkich zagrożeń. Z tego powodu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewiduje się, że z każdym rokiem realizacji programu mieszkańcy Gminy Wodynie będą składać coraz więcej wniosków o odbiór wyrobów zawierających azbest, co pozwoli precyzyjniej planować pozyskiwanie środków niezbędnych do wyeliminowania wyrobów azbestowych z naszego otoczenia.

Program realizowany i monitorowany będzie przez pracowników referatu inwestycyjno-gospodarczego Urzędu Gminy w Wodyniach przy współpracy z sołtysami.

Załącznik nr 1

WNIOSEK

o odebranie odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

…………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

/adres, tel. kontaktowy/

2. Miejsce występowania i rodzaj odpadów zawierających azbest:

.……………………………………………………………………		………………......

/adres posesji/					   /nr ew. działki/

a)………………………………………………………………………………………………..

/rodzaj budynku – (mieszkalny, gospodarczy) i jego wysokość/

…………………………………………………………………………………………………..

/rodzaj odpadów – (płyty azbestowo-cementowe faliste, płaskie) i ich powierzchnia w m2/

b)….…………………………………………………………………………………………….

/rodzaj budynku – (mieszkalny, gospodarczy) i jego wysokość/

…………………………………………………………………………………………………..

/rodzaj odpadów – (płyty azbestowo-cementowe faliste, płaskie) i ich powierzchnia w m2/

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

………………………………………….

/data i podpis właściciela działki/

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wodyniach,  lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43 08-117 Wodynie.

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ

odbioru odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

…………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………..

/adres/

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:

Adres:………………………………………………………… nr ew. działki:……………

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

…………………………………………………………………………………………………..

4. Ilość usuniętych odpadów (w m2):……………………………………………………

5. Informacja czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest ( jeśli tak podać szacunkową ilość):……………………………………………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

7. Oświadczam, że wszelkie prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z należytą fachowością, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, a także w zgodzie z procedurami  dotyczącymi bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, oraz obowiązującymi przepisami technicznymi i sanitarnymi, a prawidłowe zabezpieczenie i  oczyszczenie terenu z odpadów azbestowych nie miało negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

……………………………………..….....          ..…..…………………………….………..

data i podpis właściciela działki   		        data i podpis wykonawcy

Uwagi:

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady celem przekazania do Urzędu Gminy w Wodyniach, drugi dla właściciela nieruchomości.

 Ministerstwo Gospodarki - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 str. 5 i 6



 Ministerstwo Gospodarki - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 str. 5 i 6



 dane z miesiąca lipca 2009r.