- IGR. 272.1.2011

- U M O W A

- zawarta w dniu  18 kwietnia 2011r. w  Urzędzie Gminy Wodynie, przy                   ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie pomiędzy:  Gminą Wodynie, reprezentowanym przez:

- Mariana Sekulskiego  - Wójta Gminy Wodynie

- przy kontrasygnacie

- Barbary Brodzik – Skarbnika Gminy Wodynie

- REGON: 711582664; NIP: 821-23-93-356

- zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

- a

- INWESTBUD Sp. z o.o. 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 124A

- REGON: 013184582  NIP: 951-18-70-244  reprezentowanym przez:   Macieja Kalestyńskiego,  Prezesa Zarządu -  zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro, ogłoszonego na Portalu PZP Nr 32530-2011, z dnia 01.03.2011r.  Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi polegające na wykonaniu zadania: ,,Demontaż, odbiór utylizacja wyrobów zawierających azbest” z budynków osób fizycznych na terenie gminy Wodynie.

- § 1  Przedmiot umowy

- Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- - demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest z budynków osób fizycznych na terenie gminy Wodynie:

- 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

- z przyjętym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodynie na lata 2010 - 2032

Firma usuwająca wyroby azbestowe  do rozliczenia z  Gminą Wodynie dołącza protokół odbioru prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, spisany pomiędzy osobą fizyczną a firmą w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

3.  Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w SIWZ, ofercie i niniejszej umowie warunkach.

4. W sytuacjach wątpliwych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanych prac.

§ 2 Termin realizacji umowy

Strony ustalają, ze rozpoczęcie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy będzie od dnia 01.06.2011r. – termin zakończenia do dnia 30.09.2011r.

§ 3  Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają wynagrodzenie na wykonanie usługi:

  - za demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków osób fizycznych – 7,56 zł brutto za 1 m2 , w tym obowiązujący podatek VAT 8% tj 0,56 zł/m2.

  - za transport i utylizację wyrobów zawierających azbest złożony na posesjach osób fizycznych wcześniej zdemontowanych lub zalegających na tych posesjach jako np. materiałów nie wbudowanych  - 5,40 zł brutto

za 1m2 , w tym obowiązujący podatek VAT  8 % tj. 0,40 zł/m2 .

- ceny brutto za 1m2  zawierają VAT  i inne koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia wg stanu na dzień złożenia oferty.

- Strony ustalają, że wymienione w pkt. 1 kwoty są ostateczne i nie ulegają zwiększeniu nawet w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

- W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwoty do wypłaty dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Strony ustalają płatność jednorazowo po zakończeniu całości usługi stanowiących przedmiot umowy, na podstawie faktury końcowej

- Strony ustalają termin płatności za wykonana usługę do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami tj. z protokółami odbioru wykonanych prac, spisanych z właścicielami nieruchomości u których wykonano usługę oraz kompletem dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy:

25 1050 1025 1000 0023 1465 7889

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4  Kary umowne

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne.

- Wykonawca zapłaci kary umowne za nieterminowe wykonanie robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, jeżeli usługa będzie wykonana nieterminowo a okres od zgłoszenia robót będzie dłuższy niż 10 dni w wysokości 10 zł za każdy dzień powyżej tego terminu.

- Za odstąpienie od wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wynagrodzenia umownego, a ile innych niż podano § 3 pkt. 1

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

- W razie zwłoki w zapłacie swoich należności Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5 Odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

    - w przypadku wadliwie prowadzonych prac, bądź też sprzecznych z umową i zaleceniami Zamawiającego, gdy dokonane wezwanie do zmiany sposobu wykonania prac mimo upływu terminu określonego przez Zamawiającego jest bezskuteczne,

    - Wykonawca nie rozpoczął prac w okresie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 6   Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania oraz pełna odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe na skutek nie wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek nie wykonania lub uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest do pokrycia całej powstałej szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na cały okres trwania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wykonanie prac w zakresie objętym niniejsza umowa i niezwłocznie przekazanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia do zamawiającego na jego żądanie.

- Wykonawca wyznacza przedstawiciela do nadzorowania zadań związanych z umową:

  - Pan Maciej  Kalestyński - Prezes Zarządu

§ 7 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się przygotować wstępny harmonogram wykonania usługi w porozumieniu z Wykonawcą i osobami fizycznymi, u których będzie realizowana usługa.

- Zamawiający zobowiązuje dostarczyć Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których będzie usuwany azbest (zdjęty).

- Zamawiający wyznacza przedstawiciela do nadzorowania zadań związanych z umową:

a) mgr Katarzyna Gil – referent Referatu Inwestycyjno - Gospodarczego

§ 8 Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie  konieczności wynikających z zawarcia przez Zamawiającego umowy o finansowanie usługi ze środków zewnętrznych oraz w razie długotrwałego występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia.

- Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 nie może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawa Prawo zamówień publicznych, oraz z innymi ustawami i rozporządzeniami wymienionymi  § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona oferta Wykonawcy i Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodynie.

- Niniejsza umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: