Zamawiający: Wójt Gminy Wodynie

Adres:               ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel./Fax:          25 631-26-58;71;81

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,,MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA”

Przetarg nieograniczony, wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

W TRYBIE  PRZETARGU  NIOGRANICZONEGO

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)

ZATWIERDZIŁ:

z-ca   Wójt Gminy

Wodynie, dnia 17 lipiec 2012r.                                 (-)  Jadwiga Będkowska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINY WODYNIE

Adres - Urząd Gminy Wodynie, 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43,

tel. (25) 631-26-58;71;81, fax j.w. wew. 39

www.bip.wodynie.eu

Dotycząca udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„ MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI  OLEŚNICA”

w trybie przetargu nieograniczonego

1. Oferta powinna być napisana czytelnie na maszynie do pisania, komputerze lub

nieścieralnym atramentem, zawierać datę sporządzenia, nazwę Wykonawcy, określenie

przedmiotu przetargu oraz wszelkie dane wymagane od Wykonawcy, określone w niniejszej

specyfikacji. Oferta powinna być trwale zszyta.

1a. Oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, powinna być podpisana przez osobę lub osoby

należycie upoważnione do jej podpisania ( wymóg dotyczy również kosztorysu ofertowego).

Oferta nie powinna zawierać skreśleń i poprawek. Dokonane korekty powinny być opatrzone

datą i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik – 45233120-6 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg - przedmiot główny.

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja drogi gminnej do kompleksowego wykonania robót budowlanych na działce

nr 71 obręb Oleśnica, gm. Wodynie

Charakterystyka obiektu:

Droga gminna, obręb Oleśnica nr działki 71

Parametry techniczne:

- szerokość jezdni – 5,00 m

- długość drogi – 1250,00 mb

- powierzchnia jezdni – 6 250,00 m2

-  rodzaj nawierzchnia – kruszywo

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego.

Szczegółowy zakres powyższych robót określają załączone do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia dokumenty, w szczególności: przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 września 2012r.

4. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy, nie krótsza niż 36 miesięcy od

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek, zgodnie z kartą

gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Szczegółowe warunki gwarancji określa

wzór umowy załączony do SIWZ.

5. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie

składania ofert, że nie mogą one być udostępnione. W przypadku dokonania takiego

zastrzeżenia, należy wyraźnie wyodrębnić w ofercie część zawierającą elementy zastrzeżone.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu na otwarciu ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający   nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tj. oferty

przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w specyfikacji,

przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ani udzielania zaliczek

na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się

o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników

stanowią osoby niepełnosprawne.

9. Oferta musi dotyczyć pełnego zakresu robót objętych przetargiem. Oferta musi zostać

sporządzona zgodnie ze wzorem przedstawionym w formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i zawierać:

- dokumenty wymagane w pkt. 17 specyfikacji,

- cenę wraz z kosztorysem ofertowym.

10. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków:

• W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca

spełnia warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej dwóch robót związanych z budową, przebudową lub

remontem drogi o nawierzchni twardej o wartości łącznie co najmniej 150.000,00 zł

brutto;

• W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

budowa dróg, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji

przedmiotowego zamówienia,

• W zakresie pozostałych warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki po złożeniu oświadczenia  potwierdzającego spełnianie tych warunków;

• W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki po złożeniu oświadczenia oraz

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenia osób fizycznych w zakresie

art. 24 ust.1 pkt 2 potwierdzających niepodleganie wykluczeniu.

10a. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone,

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi oraz wykaże aktualną przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami,

• oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień,

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22

ust. 1 ustawy,

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia,

• aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24

ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o którym mowa powyżej,

przedkłada:

• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

10b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów,

na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji części

zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10a2 specyfikacji.

11. Wymagane jest załączenie do oferty kosztorysu uproszczonego sporządzonego na

podstawie przedmiarów. Kosztorys winien zawierać pozycje przedmiaru, opis, nakłady, jednostkę miary, cenę jednostkową i wartość pozycji.

Na 1 stronie kosztorysu należy podać składniki cenotwórcze.

12. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie na czas trwania umowy z zastrzeżeniem jak w § 1 ust. 4

wzoru umowy załączonego do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca winien obliczyć cenę za zamówienie na podstawie przedmiarów robót, które

mają charakter pomocniczy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Ponadto cena obliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać zakup wszystkich

niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz wszelkie koszty związane z realizacją

zadania wynikające ze SIWZ i projektu umowy łącznie z kosztami m.in.: wszelkich robót

przygotowawczych, porządkowych, kosztami ubezpieczenia budowy na obiekcie podczas realizacji zamówienia, kosztami organizacji i likwidacji zaplecza budowy, kosztami usunięcia

ewentualnych przeszkód , kosztami związanymi z odbiorami wykonanych robót, w tym obsługa geodezyjna itp.

W przypadku wskazania przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia (w

dokumentacji technicznej załączonej do specyfikacji), znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, ze względu na specyfikę przedmiotu i niemożność opisania przedmiotu

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający dopuszcza, w tych

przypadkach, zastosowanie, przez Wykonawcę, rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie

gorszych niż określone w dokumentacji. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom

technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego

w dokumentacji technicznej, obowiązany jest wykazać że roboty budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Cenę oferty, określoną w formularzu ofertowym, należy podać jako cenę netto,

z wyszczególnieniem stawki należnego podatku VAT, oraz łączne wynagrodzenie brutto, które powinno być podane

cyfrowo i słownie – wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do

niniejszej specyfikacji.

Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert. Dla obliczenia terminu związania ofertą

uwzględnia się dzień jej złożenia. Jeżeli obliczonym końcem terminu jest dzień uznany za

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego ( art. 115 Kc ).

14. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych

polskich.

16. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne jest przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia

faktury do Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik

do niniejszej specyfikacji.

17. Do oferty należy załączyć:

I . Oświadczenia:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.

22 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji - zał. nr 3,

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia, zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji – zał. nr 4,

c) oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w

przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, zgodnie ze wzorem załączonym do

specyfikacji - zał. nr 5,

d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowa dróg dla

kierownika budowy – zał. nr 6.

II. Dokumenty:

a) wypełniony i należycie podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym

do specyfikacji – zał. nr 1,

b) kosztorys uproszczony przygotowany zgodnie z zapisami specyfikacji,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych

za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do

dysponowania tymi osobami – zał. nr 6,

e) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co

najmniej dwóch robót związanych z budową, przebudową lub remontem drogi o

nawierzchni twardej o wartości łącznie co najmniej 150.000,00 zł brutto, z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym, że

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone – zał. nr 7.

Do oferty może być dołączona kserokopia odpisu z właściwego rejestru, wymienionego

w pkt 17 II c i kserokopie dokumentów potwierdzających, że roboty, o których mowa

w pkt 17 II e zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone, potwierdzone za zgodność z oryginałami przez Wykonawcę.

Za wystarczający a jednocześnie konieczny uważa się przy potwierdzaniu kserokopii

własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy wraz

z odpowiednim dopiskiem, np.: „za zgodność kopii z oryginałem” lub „potwierdzam

zgodność kopii z oryginałem” itp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o którym mowa powyżej (pkt

17IIc), przedkłada:

• dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

18. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia,

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Powyższe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub odpisu poświadczonego notarialnie.  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, należy przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych

Wykonawców.

18a. Oferta przedstawiona przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie,

powinna być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.

18b. Wszyscy partnerzy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą ponosić

odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy, zgodnie z jej postanowieniami.

Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w

całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z

osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

18c.  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł. słownie: Trzy tysiące złotych.

- Wadium może być wniesione w formie  – zgodnie z art. 45 ust. 6  ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy           1nr 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050 w takim terminie, aby środki finansowe    wpłynęły na konto zamawiającego przed terminem składania ofert.

-  Pozostałe, bezgotówkowe formy wadium powinny być dołączone do oferty.

19. Spełnienie warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie rozpatrzone łącznie dla

podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe

warunki powinien spełnić osobno każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia publicznego.

20. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. w danym postępowaniu.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zamieszcza się również na tej stronie.

21. Umowne warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga aby umowa o realizację niniejszego przedmiotu zamówienia została

zawarta na warunkach jak w zał. nr 2 do specyfikacji. Umowa na zakres robót objęty

zamówieniem będzie zawierana z Zamawiającym. Płatnikiem faktur będzie Gmina

Wodynie na zasadach określonych we wzorze umowy

.

22. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na

warunkach określonych poniżej:

1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w

§ 2 ust. 1 wzoru umowy, w następujących przypadkach:

a) jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania

robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin wykonania robót,

b) jeżeli warunki atmosferyczne (np. temperatura, opady, wiatr) uniemożliwiają     wykonanie robót, w przypadku kiedy Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość ich wykonania, a inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót,

c) w zakresie zmiany wynagrodzenia i ograniczenia przedmiotu zamówienia, jeżeli

w trakcie wykonywanych robót zajdzie potrzeba zmniejszenia zakresu robót

W/w okoliczności wymagają zgłoszenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia ich

powstania oraz potwierdzenia przez Zamawiającego. Przedłużenie terminu można

dokonać o ilość dni, w których nie można było wykonywać robót ze względu na

wskazane przyczyny.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia

w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót i usług będących przedmiotem

umowy o kwotę wynikającą ze zmiany stawki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia robót zamiennych do 20% wartości

wynagrodzenia umownego. Przed wystąpieniem robót zamiennych Wykonawca

przedstawi kosztorys robót zamiennych, który podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiającego. Kosztorys robót zamiennych sporządzony będzie w oparciu o składniki  cenotwórcze (R, M, S, Z, Kp, Kz) jak w kosztorysie ofertowym lub w przypadku ich braku wg cen średnich publikowanych w aktualnych wydawnictwach Sekocenbud lub ofert dostawców (gdy elementy nie są ujęte w kosztorysie ofertowym i cennikach Sekocenbud). Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół robót  zamiennych oraz aneks do umowy stanowi podstawę do ich wykonania. Wartość robót zamiennych zrównoważy wartość robót niewykonanych i wynikających z zakresu określonego w umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót do wysokości 20%

wartości wynagrodzenia określonego w umowie. Zamawiający może jednostronnie

ograniczyć zakres robót objętych umową po uprzednim zasięgnięciu opinii kierownika        budowy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę na 14 dni przed  planowanym terminem ograniczenia robót o rezygnacji z wykonania części inwestycji, określając zakres robót oraz jego wartość.

Ograniczenie zakresu robót powoduje zmniejszenie wynagrodzenia umownego

Wykonawcy uwzględniające przedmiot robót, z której Zamawiający zrezygnował i ceny

podanej przez Wykonawcę w ofercie, na podstawie której doszło do udzielenia

zamówienia.

23. Zamawiający dokona oceny ofert.

a) przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

kryterium: cena oferty brutto – waga 100pkt.

b) oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

c) oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100pkt.

d) punkty będą przyznawane wg następującej zasady:

- najniższa cena otrzyma 100pkt. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze kryterium. W pozostałych przypadkach liczba punktów za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

Cena oferowana minimalna brutto

Ocena = -------------------------------------  x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

24. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

• w sprawach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia – Krystyna Urbanek –

Kierownik  Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Wodyniach, tel. (25) 631-26-58;71;81 wew. 37

• w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia publicznego – Krystyna Stosio

– Inspektor w Referacie Inwestycyjno – Gospodarczym w Urzędzie Gminy Wodynie, tel. (25) 631-26-58;71;81 wew. 40

Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców.

25. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2012r. (czwartek) do godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie,  pok. nr 15- II piętro (sekretariat ), w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być

zamknięta w sposób zabezpieczający ją przed wcześniejszym, przypadkowym otwarciem.

Koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona w następujący sposób:

„MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA”  – PRZETARG NIEOGRANICZONY”. Oferta powinna posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy na kopercie zawierającej ofertę.

Oferty przesłane pocztą będą rozpatrzone jeżeli zostaną dostarczone do siedziby

Zamawiającego do dnia  02.08.2012 r. do godz. 09:45 (czwartek)

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W niniejszym postępowaniu, ofertę złożoną po terminie, zwraca się niezwłocznie.

26. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08. 2012r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Wodyniach , ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pok. nr 2 – II piętro.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę,

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną

podane następujące informacje zawarte w ofertach:

-  nazwa ( firmy ) i adres Wykonawcy,

-  cena,

-  termin wykonania zamówienia,

-  okres gwarancji.

Powyższe informacje zostaną niezwłocznie odnotowane w pisemnym protokole

postępowania. Następnie powołana do przeprowadzenia postępowania, komisja przetargowa,

sprawdzi oferty pod względem spełniania wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

i specyfikacji oraz dokona oceny ofert. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą,

w danym postępowaniu będzie to oferta najtańsza, ponieważ jedynym kryterium oceny ofert

jest cena. Cały tok procedury przetargowej i prac komisji przetargowej zostanie zapisany w pisemnym protokole postępowania.

27. W niniejszym postępowaniu, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający, jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z

uzasadnieniem wyboru,

- o nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i   adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją,

- o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i  prawnym,

- o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru oraz

informacja o pozostałych Wykonawcach którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją, zamieszczone zostaną również

na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

28. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w zawiadomieniu o wyborze

oferty. W danym postępowaniu umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  lub 10 dni jeżeli przesłanie nastąpiło pocztą.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w

terminu, jeżeli w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna

oferta lub w niniejszym postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta i nie zostanie

wykluczony żaden Wykonawca.

28a. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

29. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być

wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

• w pieniądzu,

• w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

• w gwarancjach bankowych,

• w gwarancjach ubezpieczeniowych,

• w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn.

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, należy dokonać przelewu na rachunek

bankowy: Bank Spółdzielczy Siedlcach oddział  Wodynie nr rachunek: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

30. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach:

• w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej,

• przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego,

• przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

31. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, natomiast pozostałe 30%

pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

32. W niniejszym postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień

i informacji oraz dokumentów następuje w drodze pisemnej. W ten sam sposób,

Zamawiający, będzie porozumiewał się z Wykonawcami. Zamawiający dopuszcza

porozumiewanie się i przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz

dokumentów faksem lub  drogą elektroniczną. W takim przypadku, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

33. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy a

także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy.

33a. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym

postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-  odrzucenia oferty odwołującego.

33b. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia

przesłania faksem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności niż

określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia.

33c. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem

tego terminu.

33d. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

33e. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie

przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji

Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności

34. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią załączniki:

- wzór formularza oferty – zał. nr 1;

-  wzór umowy – zał. nr 2;

- wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3;

- wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 4;

- wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 5;

- wzór wykazu osób i oświadczenia o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 6;

- wzór wykazu robót - załącznik nr 7;

- przedmiar robót – zał. nr 8

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

W przypadku żądania przez Wykonawcę SIWZ w formie papierowej, Zamawiający przekaże

specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku w

tej sprawie. Cena specyfikacji wynosić będzie wówczas 40,00 zł – słownie: czterdzieści

złotych, plus ewentualny koszt przesyłki pocztowej. W przypadku osobistego odbioru

specyfikacji – opłata w BS Wodynie.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych w dn.: 18.07.2012 r., Nr ogłoszenia:257720 - 2012.

Zatwierdził:

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Do Gminy Wodynie

Adres: Urząd Gminy Wodynie

ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

tel. (25) 631-26-58;71;81, fax: j.w.

1. Firma: .................................................................................................................................................

z siedzibą w : ..........................................................................................................................................,

odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego, składa ofertę na zadanie pn.: „Modernizacja drogi w miejscowości Oleśnica”, za wynagrodzeniem ryczałtowym:

Wynagrodzenie  ryczałtowe netto: ............................................. zł, słownie: .....................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Do obliczenia powyższej ceny przyjęto następującą stawkę podatku VAT: ................. % co stanowi kwotę………………..zł, słownie: ……………………………………………………………………..

Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: ………………………… złotych, słownie: …………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

...................................................... .........................................................................

data, miejscowość nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania

robót i miejscem realizacji robót.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, tj.

30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu

zamówienia, technologią wykonania robót, oraz po dokonaniu wizji lokalnej na terenie prowadzenia

robót, oświadczamy, że:

-  zamówienie będziemy w stanie zrealizować i zakończyć w terminie: do 30 września 2012r.

7. Oświadczamy, że:

• nie przewidujemy zlecenia robót podwykonawcy i całe zamówienie wykonamy siłami

własnymi*,

• przewidujemy zlecenie podwykonawcy następujących robót: ......................................................*:

( * należy wybrać dany wariant i niepotrzebne skreślić )

8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem

umowy do wniesienia żądanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

w wysokości: ................................................... zł, co stanowi: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

w następującej formie: .............................................................................................................................

9. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres: ..............................................

10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

1./..............................................................................................................................................................

2./..............................................................................................................................................................

3./..............................................................................................................................................................

4./..............................................................................................................................................................

5./..............................................................................................................................................................

6./..............................................................................................................................................................

7./..............................................................................................................................................................

8./..............................................................................................................................................................

9./..............................................................................................................................................................

10./............................................................................................................................................................

11./............................................................................................................................................................

12./............................................................................................................................................................

13./............................................................................................................................................................

14./............................................................................................................................................................

15./............................................................................................................................................................

.................................................. ................................................................

data, miejscowość nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy)

załącznik nr 2

IGR. 272.   .2012

UMOWA

zawarta w dniu________________________ w Wodyniach,  pomiędzy Gminą Wodynie NIP: 821-23-93-356; REGON: 711582664 zs. W Wodyniach przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Mariana Sekulskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Brodzik,

a:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z

dnia _____________________ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Modernizacja drogi w miejscowości Oleśnica”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.

„Modernizacja drogi w miejscowości Oleśnica”

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych obejmujących:

Charakterystyka obiektu:

Droga gminna, obręb Oleśnica nr działki 71

Parametry techniczne:

- szerokość drogi – 5,00 m,

- długość drogi – 1 250,00 mb

- powierzchnia jezdni – 6 250,002,

- nawierzchnia – kruszywo łamane

Zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego.

2. Szczegółowy zakres powyższych robót określają w szczególności: specyfikacja istotnych

warunków zamówienia, przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia robót zamiennych do 20% wartości

wynagrodzenia określonego w § 4, ust 2. Przed wystąpieniem robót zamiennych Wykonawca

przedstawi kosztorys robót zamiennych, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Kosztorys robót zamiennych sporządzony będzie w oparciu o składniki cenotwórcze (R, M, S, Z,

Kp, Kz) jak w kosztorysie ofertowym lub w przypadku ich braku wg cen średnich publikowanych

w aktualnych wydawnictwach Sekocenbud lub ofert dostawców (gdy elementy nie są ujęte w

kosztorysie ofertowym i cennikach Sekocenbud). Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół

robót zamiennych oraz aneks do umowy stanowi podstawę do ich wykonania. Wartość robót

zamiennych zrównoważy wartość robót niewykonanych i wynikających z zakresu jak w ust. 1 i

ust. 2.

4. W przypadku gdy podczas wykonywania prac jak w § 1 ust. 1 wyniknie konieczność ograniczenia

robót w stosunku do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo

ich ograniczenia do wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4, ust. 2.

Zamawiający może jednostronnie ograniczyć zakres robót objętych umową po uprzednim

zasięgnięciu opinii  kierownika budowy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę na 14 dni przed planowanym terminem ograniczenia robót o rezygnacji z wykonania części inwestycji, określając zakres robót oraz jego wartość.

Ograniczenie zakresu robót powoduje zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy jak w § 4, ust 2

uwzględniające przedmiot robót, z której Zamawiający zrezygnował i ceny podanej przez

Wykonawcę w ofercie, na podstawie której doszło do udzielenia zamówienia.

§ 2

1. Wykonawca wykona całość robót określonych w § 1 w terminie do 30.09.2012r.

2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w ust. 1

w następujących przypadkach:

1) jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych lub

zamiennych mających wpływ na termin wykonania robót,

2) jeżeli warunki atmosferyczne (np. temperatura, opady, wiatr) uniemożliwiają wykonanie robót,

w przypadku kiedy Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość ich wykonania, a

inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają

prowadzenie robót.

3. Okoliczności jak w ust. 2 wymagają zgłoszenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia ich

powstania oraz potwierdzenia przez Zamawiającego.

4. Przedłużenie terminu można dokonać o ilość dni, w których nie można było wykonywać robót ze

względu na przyczyny wskazane w ust. 2.

5. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od pisemnego

zawiadomienia o zakończeniu robót. Za dzień zawiadomienia przyjmuje się dzień doręczenia

Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie

całości robót budowlanych. Wykonawca wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego o

zakończeniu robót powinien:

1) przekazać oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z

dziennikiem budowy,

2) uzyskać potwierdzenie inspektora nadzoru, że prace zostały zakończone.

6. Na dzień odbioru wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca powinien przekazać:

1) dokumenty odbiorowe w zakresie określonym w obowiązujących przepisach,

2) dokumentację  powykonawczą, w tym m.in.: geodezyjną inwentaryzację

powykonawczą, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób,

sprawdzeń i pomiarów oraz certyfikaty i atesty na materiały podstawowe, prefabrykaty i

urządzenia.

7. W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru Zamawiający może:

1) wstrzymać czynności odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

2) gdy wady nie można usunąć, żądać obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy w

terminie dalszych 30 dni, licząc od dnia podjęcia czynności odbioru,

3) wyznaczyć w protokole odbioru robót termin ich usunięcia.

8. Czynności odbioru będą trwały do 7 dni.

§ 3

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo

Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do

wskazanych materiałów dane (świadectwa, atesty, itp.) potwierdzające spełnienie wymagań,

o których mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i

ust. 2, uzyskać od Zamawiającego na jego wezwanie zatwierdzenie zastosowania tych

materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo

Budowlane i dokumentacją wykonawczą.

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest

zgoda Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 kc i cesja wierzytelności. Wykonawca dokona

przelewu wierzytelności tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawcę w przypadku udzielenia zgody o której mowa powyżej.

6. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników jak za własne i swoich

pracowników działania i zaniechania.

7. Wykonawca oświadcza, że:

1) zamówienie wykona siłami własnymi*,

2) zleca Podwykonawcy __________________________________ następujące roboty:

_________________________________________________________________________

o wartości _______________*)

*) - należy wybrać dany wariant i niepotrzebny skreślić.

Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie

z ofertą Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy według jago oferty wynosi : kwota netto ________________

(słownie:____________________________________________________) plus podatek VAT

w wysokości ________________ (słownie:_____________________________________), co

łącznie stanowi kwotę brutto _________________

(słownie:___________________________).

3. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada zakresowi robót

przedstawionemu w szczególności w przedmiarach robót, które mają charakter pomocniczy,                  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowiły załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto obejmuje

również zakup wszystkich niezbędnych do wykonania umowy materiałów oraz inne związane

z wykonaniem umowy koszty. W wynagrodzeniu tym ujęty jest pełny zakres robót objętych

przedmiotem umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją zadania łącznie z kosztami

m.in.: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, kosztami ubezpieczenia budowy,

podczas realizacji zamówienia, kosztami organizacji i likwidacji zaplecza budowy, kosztami

usunięcia ewentualnych przeszkód, kosztami związanymi z odbiorami wykonanych robót, w tym obsługa geodezyjna  itp.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej

prawidłowo przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,

podpisany przez Strony.

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę w przypadku zatrudnienia Podwykonawców

załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami

wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez

Wykonawcę. Zapłata należności dla Podwykonawców będzie dokonywana bezpośrednio na

ich rzecz przez Zamawiającego zgodnie z umową cesji wierzytelności.

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej zgodnie z umową w terminie do 21

dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konta:

Wykonawcy_________________________________________________________________

Podwykonawcy*)_____________________________________________________________

*)jeżeli nie dotyczy należy skreślić.

8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada nr NIP 821-23-93-856.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP

_____________________.

9. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

10. Przelew wierzytelności wymaga pisemnej zgody stron pod rygorem nieważności.

11. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy podatku VAT wynagrodzenie

Wykonawcy zmienione zostanie o kwotę wynikającą z różnicy obowiązującej stawki.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie wykonywanych prac budowlanych

wraz z odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy za szkody wobec osób trzecich a kserokopie

polisy ubezpieczenia przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy, pod

rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo

odstąpienia od umowy w przypadku jak wyżej przysługuje w terminie 21 dni licząc od

upływu terminu na przedstawienie kserokopii polisy.

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren, gdzie będą wykonywane roboty w

terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na

przekazanym terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu wykonania umowy.

§ 6

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) przejęcie terenu budowy,

c) zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad realizacją zadania,

d) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy,

e) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz dostarczenie Zamawiającemu

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót,

f) zawiadamiania Inspektora wyznaczonego przez Zamawiającego o wykonaniu robót

ulegających zakryciu,

g) przy realizacji robót zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania

zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP,

h) w czasie realizacji umowy utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów (odpadów, śmieci),

i) umożliwianie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz

przedstawicielom innych organów, uprawnionych do kontroli budowy wg odrębnych

przepisów,

j) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania na swój koszt terenu

budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

k) poniesienia wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie

wykonywania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, jak i

wynikających z technologii wykonywanych robót,

l) wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o

odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), za co ponosi odpowiedzialność.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,

b) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia,

c) ustanowienie nadzoru inwestorskiego budowy.

§ 7

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej wobec podwykonawców i dalszych

podwykonawców w szczególności w następujących przypadkach:

a) zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z podwykonawcą, bądź podwykonawcy

z dalszym podwykonawcą lub

b) bez zgody Zamawiającego zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy bądź zmiany

warunków umowy z podwykonawcą,

c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego, bez wad i usterek zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót

z zastrzeżeniem jak w ust. 2 i 3 (wzór zał. do umowy).

2. Ujawnione wady w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia,

chyba że strony inaczej postanawiają.

3. W przypadku nie usunięcia wady w terminie Zamawiający może bez dodatkowego wezwania

usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa gwarancji.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar

umownych:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu całości robót jak w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto, określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru lub okresie gwarancji bądź

rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 niniejszej

umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ( liczony od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad ),

c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności zależnych od

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4

niniejszej umowy - z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 12 umowy,

b) opóźnienia w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto, określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody, stronom przysługuje prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia

1964r. Kodeks Cywilny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktury

przedłożonej do zapłaty bez obowiązku wzywania Wykonawcy do zapłaty.

§ 10

1. Na poczet pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w § 4 niniejszej umowy, co stanowi

kwotę:____________________ .

2. 70% zabezpieczenia, tj. __________________ zł zostanie zwrócone Wykonawcy po

bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,

natomiast pozostałe 30%, tj. __________________ zł pozostawione na zabezpieczenie

roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15-tym dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

• w pieniądzu,

• w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

• w gwarancjach bankowych,

• w gwarancjach ubezpieczeniowych,

• w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach:

• w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

• przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa

lub jednostkę samorządu terytorialnego,

• przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

§ 11

1. Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontroli robót będzie:

a) …………………………………………………….. - inspektor nadzoru branży drogowej.

2. Ze strony Wykonawcy uprawniony do nadzoru robót będzie:

a) ………………………………………………….….. - kierownik budowy.

3. Zmiana osoby, o których mowa w § 11 ust.2 umowy, wymaga zgody Zamawiającego, przy czym

osoby te muszą spełniać wymagania, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w zakresie posiadanych uprawnień. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie

pisemnego poinformowania i uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 12

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z

tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. Zmiana warunków umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod

rygorem nieważności i sytuacji opisanej w SIWZ

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku

VAT dla robót i usług będących przedmiotem umowy o kwotę wynikającą ze zmiany stawki oraz

w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.    z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i jeden

dla Wykonawcy.

Zamawiający :                                                                                                              Wykonawca:

KARTA GWARANCYJNA

OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI             ZA WADY FIZYCZNE

I. Przedmiot karty gwarancyjnej:

„Modernizacja drogi w miejscowości Oleśnica”

II. Data odbioru końcowego: _________________________

III. Ogólne warunki gwarancji:

1) Wykonawca oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie

z umową, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

2) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie określonym

przez Zamawiającego, chyba że strony postanowią inaczej. Usterki awaryjne Wykonawca jest

zobowiązany usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego, licząc od dnia otrzymania

powiadomienia od Zamawiającego.

3) Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

4) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe w wyniku:

a) siły wyższej,

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji lub użytkowania

przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

5) Czas trwania gwarancji za wady fizyczne licząc od daty odbioru robót, wynika z okresu

niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i

wmontowanych urządzeń.

6) Po wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie

Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

7) Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków określonych powyżej, a zwłoka

spowodowała zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem

zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

8) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstawania i sposobów

ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanych w dniu odbioru

powykonawczej dokumentacji technicznej oraz protokołów odbioru poszczególnych

elementów zamówienia objętych gwarancją.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do co najmniej jednego bezpłatnego przeglądu

gwarancyjnego z udziałem Wykonawcy, w każdym roku trwania gwarancji.

10) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w uzgodnionym terminie,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia tych usterek we własnym zakresie na

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa gwarancji.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo scedowania praw i obowiązków wynikających z

niniejszej gwarancji na poszczególnych użytkowników.

12) W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego obowiązujące na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

13) Czas gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

14) Wykonawca w każdym czasie trwania gwarancji wyraża zgodę na scedowanie przedmiotowej

karty gwarancyjnej wraz z wniesionym zabezpieczeniem gwarancyjnym na administratora

obiektu.

Warunki gwarancji przyjmuję:

Wykonawca:

załącznik nr 3

.........................................                                          ....................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                                        MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

MODERNIZACJA DROGI – MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA”

NAZWA WYKONAWCY: .........................................................................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ........................................................................................................................................................................

NUMER TEL./FAX.: .......................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w zakresie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPISANO:      ......................................................................................................

UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 4

....................................                                                         ....................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                                                                MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O Ś W I A D C Z E N I E

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA”

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: ................................................................................................................................................

NUMER TEL./FAX.: .......................................................................................................................................................

Oświadczam brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO:..................................................................................................

UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

załącznik nr 5

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ TJ. PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH

OSOBAMI FIZYCZNYMI I WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ PODLEGAJĄCH WPISOWI DO

EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

....................................                                                        ....................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                                    MIEJSCOWOŚĆ, DATA

O Ś W I A D C Z E N I E

W TRYBIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA”

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY: ............................................................................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY: .................................................................................................................................

NUMERTEL./FAX.: ......................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono mojej upadłości,

tym samym brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego z powodu nie spełniania warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................................................

CZYTELNY  PODPIS

załącznik nr 6

.....................................................                                                               ...............................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                    MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, numer i rodzaj uprawnień | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres czynności wykonywanych w danym zamówieniu | Informacja o podstawie dysponowania osoba (np. umowa o pracę) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODPISANO: .   ................................................................................................

UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Jednocześnie oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowa

dróg dla kierownika budowy.

PODPISANO:     .....................................................................................................

UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Załącznik nr 7

...................................................                                                                    .............................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                       MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ ROBÓT

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU

SKŁADANIA OFERT

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PN.:

MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLEŚNICA

| L.p. | Rodzaj robót | Wartość brutto | Data i miejsce wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

PODPISANO: .....................................................................................................

UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Załącznik nr 8

KOSZTORYS  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oleśnica nr ew. dz. 71

| L.p. | Podstawa | Opis | Jedn. obmiaru | Ilość | Cena jednostki | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1250m x 5,0 m | m2 | 6250 |  |  |
| 2. | KNR.2-310114 | Wykonanie wyrównania kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie średnia grubość warstwy 15 cm. 1250m x 5m | m2 | 6250 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0702-01 /analiza własna/ | Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych szt. 2 | szt | 2,00 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0702-05 /analiza własna/ | Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2 szt. 2 | szt | 2,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

PODPISANO: ………………………………………………

UPRAWNIONY  PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY