Załącznik nr 1

( pełna nazwa i adres Wykonawcy)

(telefon i faks Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

- Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziąż i cz. wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym”, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową:

netto: 	 zł,

należny podatek VAT	 %,	 zł,

brutto: 	 zł,

słownie: 	 zł,

- Do ustalenia wynagrodzenia przyjęto stawki:

- stawka roboczogodziny

- koszty pośrednie do R i S

- koszty zakupu

- zysk do R, S i Kp		 %

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania wykonamy w terminie do ……… od  daty podpisania umowy.

- Udzielimy gwarancji:

- na wykonane roboty na okres ………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót,

- urządzenia - …… miesięcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy i dokumentacją techniczną, co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.

- Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom - części zamówienia wymienione wg załączonego do oferty formularza „WYKAZ części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę” (należy wypełnić Załącznik nr …. do SIWZ).

- Oświadczamy, że korzystamy na zasadach art. 26b Pzp z zasobów następujących podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (warunków podmiotowych), o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp:

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................(podać nazwy (firmy) podwykonawców.

* niepotrzebne skreślić.

- Wadium o wartości 	 zł (słownie:

zł), zostało wniesione w dniu 	,

w formie: 	 .

- Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

- Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …..% ustalonej w umowie ceny ofertowej brutto w formie

- Deklarujemy termin płatności 	 dni od daty odbiorów częściowych, odbioru końcowego i dostarczeniu faktury.

- Oświadczamy, że będą użyte materiały dopuszczone do obrotu i stosowania oraz spełniające wymagania jakościowe określone w art. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na 	 stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr 	 do nr 	 .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

itd.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

  - CENA OFERTOWA uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ i Dokumentacji.

  - Dołączone do Oferty odpisy dokumentów lub ich kopie są poświadczone za zgodność z oryginałem.

, dn.

Podpis upoważnionego/ych/ przedstawiciela/i/ Wykonawcy

Załącznik Nr 2

IGR.271.1.2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziąż  i cz. wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

IGR.271.2014

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziąż   i cz. wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

IGR.271.1.2014

Załącznik Nr 4

LISTA PODMIOTÓW

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z art. 26 ust. 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziąż   i cz. wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

IGR.271.1.2014

Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z art. 26 ust. 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziąż   i cz. wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6

WYKAZ

części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania

przez podwykonawcę.

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

, dn.

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

WYKAZ

osób przewidzianych do wykonania zamówienia z wyszczególnieniem

posiadanych przez nich uprawnień lub innych wymaganych ustawami dokumentów + oświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oświadczamy, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane lub inne wymienione w zał. dokumenty i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

| LP | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności | Opis posiadanych uprawnień - dokumentów | Informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (ew. zobowiązanie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

IGR.271.1.2014

WYKAZ

robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami o zbliżonym zakresie robót i długości nie mniejszej niż 3 000m.

Nazwa i adres Wykonawcy:

| LP | Rodzaj zamówienia (zakres prac) | Wielkość zamówienia, za którą odpowiedzialny był Wykonawca | Lata, w których zamówienie zostało zrealizowane (w którym roku zostało zakończone podać dokładną datę zakończenia) | Nazwa i adres Inwestora (zamawiającego), na rzecz którego zrealizowano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

i t d.

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:

Do wykazu należy załączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót poświadczające, że roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wydane przez poprzednich Inwestorów (zamawiających) lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Załącznik Nr 9

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór)

Zawarta w dniu ……………2014r. w Urzędzie Gminy Wodynie, przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie pomiędzy:

Gminą Wodynie NIP: 821-23-93-356; REGON: 711582664 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wodynie – Mariana Sekulskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Barbary Brodzik

zwaną dalej ,,Zamawiającym”

a

pomiędzy Wykonawcą

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że nie został postawiony w stan upadłości ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości, lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami.

- Wykonawca oświadcza, że żaden składnik majątkowy z wyposażenia Wykonawcy nie jest obciążony w jakikolwiek sposób (w szczególności na mocy zastawu, zastawu rejestrowego, prawa pierwokupu, przewłaszczenia na zabezpieczenie), ani nie istnieje żadna umowa lub jakikolwiek inny dokument prawny, który powodowałby stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na jakichkolwiek składnikach majątkowych wyposażenia Wykonawcy lub który miałby na celu ustanowienie takich obciążeń.

- Nie istnieją żadne toczące się postępowania sądowe, administracyjne lub inne, ani nie zostały wniesione żadne roszczenia w odniesieniu do wyposażenia Wykonawcy.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ........................ zł (słownie: .......................................... złotych).

- Zatrudnia co najmniej po jednej osobie z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót budowlanych.

- Wykonawca dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót budowlanych i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Uważa się, iż Wykonawca ma świadomość złożoności robót budowlanych.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na własny koszt, oraz dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody w okresie realizacji robót w wysokości zryczałtowanej 800,00 złotych. Słownie: Osiemset złotych.

§ 3

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje realizację robót budowlanych pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziąż i cz. wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym”-  zgodnie z przedłożonymi przez Zamawiającego projektami technicznymi, przedmiarami i opisem w SIWZ, dalej zwanych robotami budowlanymi.

- Cenę robót strony ustalają na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę ryczałtową w wysokości:

netto 	 zł,

podatek VAT 23 %, 	 zł,

brutto 	 zł, (słownie: 	 zł)

- Cena ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 K.c., o którym stanowi pkt.1 niniejszego paragrafu została ustalona w oparciu o szczegółowe kosztorysy ofertowe złożone przez Wykonawcę, stanowiące wraz z formularzem ofertowym załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji jej przedmiotu.

- Kosztorysy ofertowe zostały opracowane przy uwzględnieniu:

  - stawka roboczogodziny - 	 zł/rg,

  - koszty pośrednie do R i S - 	 %,

  - koszty zakupu - 	 od wartości materiałów,

  - zysk do R, S i Kp - 	 % tj. stawki wynikające z oferty Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że w granicach należytej staranności właściwej dla wykonawcy robót budowlanych zapoznał się z dokumentacją projektową przedmiotu Umowy dostarczoną przez Zamawiającego.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz techniczną oświadcza, że uwzględnił wszystkie czynności w wynagrodzeniu oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi pkt. 2 odpowiada nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż każda z wymienionych powyżej kwot wynagrodzenia za roboty budowlane obejmuje wszelkie standardy i elementy niezbędne do należytej realizacji zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą.

- Wynagrodzenie nie może być waloryzowane  z wyjątkiem, o którym mowa w SIWZ.

- Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą zamawiającego i nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.2.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego (siłami własnymi) wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia: wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tj. położenie przewodów rurowych.

11.Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 4

- Zamawiający przewiduje dwie płatności przejściowe::

- pierwsza płatność po wykonaniu robót objętych przedmiotem umowy do 40% wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu umowy określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- druga płatność po wykonaniu robót objętych przedmiotem umowy będzie w roku 2015r. – zgodnie z wartością kosztorysową wykonanych robót. Suma faktur przejściowych pierwszej i drugiej płatności wystawionych w okresie realizacji umowy nie może przekroczyć łącznie   80% wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu umowy określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez wad i po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

- warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i końcowej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

- w przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. d   wysokość kolejnej zaliczki jest wstrzymywana w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego Wykonawcy:

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego.

- Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi koszty obsługi bankowej swojego rachunku bankowego.

§ 5

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres prac objętych umową.

1a. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego (siłami własnymi) wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia: wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tj. położenie przewodów rurowych.

1b.Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1c. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, na zasadach określonych w art.26 ust.2b korzysta z zasobów następujących podwykonawców: (podać nazwy – firmy podwykonawców):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### 1d. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1e. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.

1f. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1g. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach gdy:

- niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.

1h. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie o,  o którym mowa w pkt. 1g uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

1i. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

1j.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 1i , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

1k. Przepisy pkt. 1d–1j stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz  K.C.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego  wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

12. Przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

- W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie mają przepisy § 14 niniejszej umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem staranności wymaganej od profesjonalisty.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z SIWZ, ofertą, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 7

- Wykonawca wykona wszystkie roboty osobiście lub przy pomocy podwykonawcy zgodnie z §5, tj. zgodnie z treścią wybranej oferty, zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę.

- Wykonawca odpowiada za działanie bądź zaniechanie osób trzecich, jak za swoje własne.

- Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązań osób trzecich jak za swoje własne.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy:

do 30 kwietnia 2015r. -  od daty podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego:

a/ plac budowy,

b/ pozwolenie na budowę,

c/ Dziennik Budowy,

d/ dokumentację projektową,

- Zamawiający zastrzega konieczność realizacji umowy przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania dróg publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego na piśmie o przeszkodach w zrealizowaniu w terminie przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest świadomy, iż jakakolwiek zwłoka w wykonaniu umowy spowoduje znaczące szkody dla Zamawiającego wiążące się z opóźnionym rozpoczęciem poprawnego i w pełnym zakresie jego działalności.

§ 9

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - zapewnienie kompetentnego kierownictwa niezbędnych branż (posiadającego aktualne zaświadczenie  właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem OC). Ustanowieni kierownicy (kierownik budowy, kierownicy robót ) działają w ramach praw i obowiązków sprecyzowanych w ustawie Prawo budowlane.

  - zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, siły roboczej, sprzętu, innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

  - zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjno - technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnych z obowiązującymi przepisami,

  - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na placu budowy oraz zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników Wykonawcy,

  - bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP,

  - zakup niezbędnych materiałów,

  - dostarczenie wszystkich atestów na materiały przed ich wbudowaniem, w języku polskim,

  - dostarczenie wszystkich atestów na urządzenia przed ich montażem, w języku polskim,

  - realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sposób terminowy sprecyzowany w uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramie rzeczowo - finansowym,

  - składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach z utrzymaniem należytego porządku,

  - pokrycia kosztów wywozu śmieci, gruzu oraz innych odpadów stałych i płynnych powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu , po konsultacji w tej mierze z Zamawiającym,

  - zabezpieczenie mienia własnego Wykonawcy, mienia Zamawiającego , mienia pracowników i podwykonawców od zniszczenia i kradzieży,

  - ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego,

  - ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i podwykonawców, przy udziale których realizuje zamówienie zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy,

  - zapewnienie ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy z przedstawicielami Zamawiającego.

  - uzyskanie opinii potwierdzających dopuszczenie obiektów do użytku, w tym inspektora sanitarnego, straży pożarnej,

  - od przyjęcia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na jego terenie,

  - Wykonanie tablicy informacyjnej  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa Budowlanego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekty i skutki, w szczególności szkody oraz wady, wykonanych prac.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

- udostępnienie w terminie frontu robót,

- zapłata za wykonaną robotę budowlaną po wypełnieniu wszystkich obowiązków przez Wykonawcę.

§ 10

- Zamawiający powierza obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

  - ................................................................ – inspektor nadzoru instalacji i urządzeń sanitarnych, upr. .................,

  - ................................................................– inspektor nadzoru robót elektrycznych itp, upr. ................ ,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy (kierownikowi budowy i robót) poleceń, o których mowa wart. 26 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik budowy ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w § 10 ust. 1 i 4 umowy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wypadków losowych takich jak: ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek, zgon lub zmiana pracodawcy, zgłoszonych Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni od zdarzenia losowego.

§ 11

- Wykonawca lub Kierownik budowy zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do 3 dni naprzód, o gotowości do przystąpienia do odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikowych. Termin odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających określa Zamawiający.

- W przypadku, w którym Wykonawca nie poinformuje, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia.

§ 12

- Materiały do wykonania robót zapewni Wykonawca.

- Wszystkie użyte do budowy materiały muszą być najwyższej jakości (I gatunek), dopuszczone do stosowania w budowie sieci sanitarnej.

- Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, na podstawie przepisów odrębnych oraz potwierdzone ich wbudowanie przez kierownika budowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi faktury zakupu na wybrane materiały.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, co najmniej na 7 dni naprzód, o gotowości do dokonania odbiorów częściowych i odbioru  końcowego. Gotowość do dokonania odbioru musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Termin odbioru ustala Zamawiający.

- Strony niniejszym uzgadniają, iż przed odbiorem przedmiotu umowy, Wykonawca przeprowadzi wszelkie przewidziane przepisami, próby i testy.

- W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownicy robót/budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- Dziennik Budowy,

- Protokoły odbiorów technicznych,

- Protokoły pomiarów odbiorczych,

- Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz uporządkowaniu terenu,

- Kopia uprawnień kierownika budowy,

- Kartę gwarancyjną na ........................................................,

- Dokumenty wymienione w § 12 ust. 4,

- Dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, DTR, instrukcje obsługi.

- Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub nieprawidłowości Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub nieprawidłowości Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru na zasadach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu.

- Przekazanie przedmiotu umowy zostanie dokonane po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu gwarancji i rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 	 zł.

Stanowiącej 5 % wartości netto umowy tj. od kwoty 	 zł.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 	 w dniu 	 r.

- Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający dopuszcza następujący sposób wniesienia zabezpieczenia:

    - 30 % wartości zabezpieczenia przed podpisaniem umowy,

    - pozostała kwota zabezpieczenia zostanie utworzona z potrąceń z faktur za częściowo wykonane roboty,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części dotyczącej rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia ogółem:

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostaje zwrócone w następujących terminach:

        - pierwsza część zabezpieczenia tj. 70 % gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót w terminie do 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a w wypadku stwierdzenia usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia,

- pozostała cześć tj. 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad- tj. po pięciu latach.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy Wykonawcy, o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie.

§15

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową - w wysokości 0,1 % ceny netto,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,1 % ceny netto poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

-  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

– w wysokości 0,1 % ceny netto za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. c.

d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót, o której mowa w § 3 pkt. 2 umowy.

- Naliczenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

- Kary umowne zostaną potrącone z faktury końcowej Wykonawcy.

§ 16

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury końcowej w wysokości 0,01 % ceny ryczałtowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim zarówno całości jak i części swoich zobowiązań lub praw wynikających z niniejszej Umowy, bez wyraźnej uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 17

- Odstąpić od realizacji umowy można w następujących przypadkach, jeżeli Wykonawca:

  - nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy,

  - zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż ...... dni, w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wyznaczania terminu.

- Niezależnie od przypadków określonych w pkt. 1 § 17 Zamawiający może z powodu zdarzeń niezależnych od Zamawiającego od umowy odstąpić.

- Odstąpienie od umowy spowoduje konieczność rozliczeń wg stanu na dzień zaprzestania realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

§ 18

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty 60 miesięcy  i na dostarczone urządzenia i materiały 24 miesięcy).

- Gwarancja obejmuje całość prac budowlanych, wszystkie instalacje i urządzenia z nimi związane.

- Okres  gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną robót,

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- wymiany na nowe reklamowanych materiałów,

- bezpłatnego usunięcia usterek w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu lub w terminie natychmiastowym w przypadku awarii instalacji dostarczającej media.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób nie zakłócający praw i roszczeń osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie przysługują mu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad.

§ 19

      - Wykonawca odpowiedzialny będzie za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizowaniem przedmiotu umowy - przekraczające wysokość kar umownych, wg przepisów Kodeksu Cywilnego.

      - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż dla celów realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy zawarł w swoim imieniu i na własny koszt, z renomowanym zakładem ubezpieczeń, na warunkach typowych dla polskiego rynku, umowę lub umowy ubezpieczenia w następującym zakresie:

###### odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót budowlanych,

          - odpowiedzialność zawodowa Wykonawcy w zakresie nienależytego wykonania robót budowlanych jak i ewentualnych błędów popełnionych przez Wykonawcę,

          - odpowiedzialność za straty i zniszczenia związane z wykonywaniem robót budowlanych, z uwzględnieniem zdarzeń losowych.

## Wykonawca niniejszym zapewnia iż opłacił i będzie opłacał składki z tytułu powyższej umowy lub umów ubezpieczenia za cały czas wykonywania robót budowlanych i przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu dowody posiadania ubezpieczeń w powyższym zakresie oraz opłacenia składek.

      - Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, lub nie będzie kontynuował w/w ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy.

§ 20

    - SIWZ na wykonanie robót budowlanych, oferta z dnia …………………. r., aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej /aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Wykonawcy oraz wszelkie inne załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. z 1964 r. nr 16. Poz. 93 ze zm.) oraz Prawa budowlanego (ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, tekst jednolity ze zm.)

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy) strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego w Siedlcach właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie handlowe, finansowe, prawne, techniczne lub inne, pisemne lub ustne informacje, odnoszące się do drugiej Strony zastrzeżone w trakcie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, mają charakter poufny (dalej zwane także "Informacje Poufne").

Strony zobowiązują się, że niniejsze postanowienie powinno być przestrzegane i stosowane przez  ich pracowników lub osoby współpracujące ze Stronami na innej podstawie.

§ 24

- Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  jeden egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa oraz prawa i obowiązki Stron z niej wynikające podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z przepisami tego prawa.

- Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane w przypadkach, o których mowa w SIWZ, uzgodnionego przez strony zmniejszenia zakresu robót lub w sytuacji zaniechania niektórych robót przez Wykonawcę, a nie mających wpływu na zakres i jakość robót określonych dokumentacją. W powyższych przypadkach mogą być dokonane zmiany przedmiotu Umowy , terminów umownych i wynagrodzenia.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA :	ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik Nr 1 do Umowy

Firma Wykonawcy

Dotyczy:	Wykonania robót budowlanych pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz                z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziąż i cz. wsi Seroczyn wraz     z zasileniem energetycznym”

Inwestor:	 GMINA WODYNIE , ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy (Podwykonawcy) działającego pod firmą

niniejszym oświadczam, że:

- wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą tj. …………………………….. , wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 	 zł

słownie: 	zł 	/100 brutto

i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

- między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

- zrzekamy się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz zwalniamy z długu Inwestora oraz Wykonawcę w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Data, pieczęć i podpis