Zamawiający:

Gmina Wodynie

NIP: 821-23-93-356; REGON:711582664

w imieniu której działa

Wójt Gminy Wodynie

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) na wykonanie zadania pn. :  Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej z przepompownią ścieków w miejscowości Seroczyn” o wartości poniżej 30 000 euro

Rozdział 1 – Informacje o Zamawiającym

1. Adres internetowy (URL): 	www.wodynie.eu

2. Adres poczty elektronicznej: 	przetargi@wodynie.eu

3. Numer telefonu: 			(25) 631-26-58;71;81

4. Numer faksu: 			(25) 631-26-58;71;81 wew. 40

5. Dni i godziny urzędowania: 	od poniedziałku. do piątek w godz. 7:45 – 15.45

Rozdział 2 – Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielonego przedmiotowego zamówienia nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.)

Rozdział 3 – Opis przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonej z przepompownią ścieków w m. Seroczyn gm. Wodynie na działkach ewidencyjnych o numerach 417, 408/2 i 396.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmują następujące roboty:

- wykonanie kanałów sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) PCV-U Ø200mm – 7,5 mb,

- wykonanie kanałów sieci kanalizacji (tłoczonej ) PE Ø110 mm – 181 mb,

- wykonanie przepompowni ścieków polimerobetonowa Ø1200 mm – 1 szt.

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: projekt budowlany, przedmiar robót oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub inne szczegółowe dane-  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone przez Wykonawcę w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez projektanta, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu ,,nierównoważności” zaproponowanych zamienników lub przyjęciu oferty. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do równoważności oferowanego rozwiązania udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. Okresy gwarancji na zastosowane materiały nie mogą być krótsze niż okresy gwarancji udzielane przez producentów.

Rozdział 4 – Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa, zasad rozliczania się z podwykonawcami, wymagań co do treści umowy                         z podwykonawcami określają postanowienia Projektu umowy – stanowiącego Załącznik do SIWZ

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy,  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę określenia części zamówienia, która będzie wykonywana przez podwykonawcę.

Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 5–  Wymagania stawiane wykonawcy

Termin wykonania zamówienia ustala się do  31.05.2015 r.

Rozdział  6 - Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, udziału w postępowaniu,  dotyczące

1) posiadania  uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga  specjalnych uprawnień,

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- warunek będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca  wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 – lat przed upływem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy, przebudowy sieci sanitarnej(wodociągowej ) o długości  sieci min. 150 m każde zamówienie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                     do wykonania zamówienia:

- warunek będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

- warunek będzie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków – zał.nr 2.1do siwz

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła ,,spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Wykazanie przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia

W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego wykonawca winien  przedłożyć

1.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania z powodu niespełnienia warunków, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich – zał. nr 2.2. do siwz

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia -  wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; - wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert .

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,    o których mowa wyżej, należy zastąpić  je dokumentem zawierającym oświadczenie,  w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca   ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 7.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału   w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

I. Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2.1 SIWZ. (w przypadku składania oferty przez wykonawców - składających ofertę wspólnie tj. spółki cywilne, konsorcja itp.) - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę).

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania . z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2.2 SIWZ. (w przypadku składania oferty przez wykonawców - składających ofertę wspólnie tj. spółki cywilne, konsorcja) - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.

4. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                z podaniem ich rodzaju  i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy sieci sanitarnej (wodociągowej) o długości 150 mb każde zamówienie – zał. nr 3 do SIWZ

5. - oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia ( dot. kierownika budowy ) – zał. nr 4 do SIWZ

II. Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  . składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,    o których mowa wyżej, należy zastąpić  je dokumentem zawierającym oświadczenie,  w którym określa się także osoby uprawnione

do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca   ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- III.  Pełnomocnictwa

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt I muszą być podpisane przez osoby uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli takie uprawnienie nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla osób podpisujących ofertę należy dołączyć pełnomocnictwo                       do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.

IV. Inne dokumenty :

1)Dokumenty dot. przedmiotu zamówienia – Kosztorys ofertowy , sporządzony na podstawie Przedmiaru robót

2) dowód wniesienia wadium

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia" wymaganego warunku

Rozdział  8 - Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów

1. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1.1 Ofertę należy sporządzić według wzoru Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.2 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty lub oświadczenia wymienione w Rozdziale 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.3 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

1.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do składania oferty (pełnomocnictwo).

1.5 Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, w szczególności załączniki muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane zawarte w tych wzorach. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty

i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna.

1.6 Żądane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1.7 Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu.

1.8 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

1.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

1.10 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nieprawdziwych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

- 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

2.1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia powyższych funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli, musi być złożone przez każdego z konsorcjantów/wspólników                   ( udzielających pełnomocnictwa)  oddzielnie.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

2.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.3 Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

2.4 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2.5 Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- 3. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

3.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

3.2 Dokumentami niejawnymi (zastrzeżonymi) składanymi w ofercie, mogą być tylko informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 wyżej wspomnianej ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

3.4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem "tajemnica przedsiębiorstwa".

- 4. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być aktualne, czyli powinny odzwierciedlać rzeczywisty, nadal utrzymujący się stan faktyczny i prawny.

Rozdział 9 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego                  z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą  faksu i pocztą elektroniczną.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową należy przesyłać pod numer podany w Rozdziale 1 punkt 4 niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną należy przesyłać pod numer podany w Rozdziale 1 punkt 2 niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, zaś oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnej drogą pocztową (w tym również za pomocą formy kurierskiej).

- Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje        w formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- W przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą faksową oraz drogą elektroniczną, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.

- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie  treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego podany w Rozdziale 1.

8. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień , Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek   bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku           o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Rozdział 10 - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

p. Sylwia Kiełczykowska  –  Kierownik Referatu Inwestycyjno - Gospodarczego

w sprawach procedury :

p. Krystyna Stosio – insp. ds. zamówień publicznych

Rozdział 11 - Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania   w wysokości : 3 000,00 zł  ( słownie: Trzy  tysiące złotych )

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku n/w formach :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z p. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050 Wadium wniesione w formie pieniądza jest skuteczne, gdy przed terminem składania ofert środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego . Wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert ponosi wykonawca.

- Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8a.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe           z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 12 - Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oferta (i załączniki) powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką pisarską, pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6. Wskazane jest, aby  oferta zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się             w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w Rozdziale  "Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów" specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność           do terminu otwarcia ofert.  Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w Rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Seroczynie”  Nie otwierać przed dniem                   20  kwietnia 2015 r.  godz. 10:00

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Wykonawca może zmienić ofertę poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej oferty albo poprzez złożenie oświadczenia zmieniającego treść już złożonej oferty, przy czym oświadczenie to powinno być złożone w taki sam sposób jak wcześniej złożona oferta.

13. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w Rozdziale 1, w sposób opisany w punkcie 10 niniejszego Rozdziału, i dodatkowo opatrzone napisem "ZMIANA".

Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem "WYCOFANE".

14. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Rozdział 13 -  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie ostemplowanej pieczęcią firmową, opatrzoną napisem jak w punkcie 10 Rozdziału 16 SIWZ, bezpośrednio w siedzibie zamawiającego –  ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie – II piętro, pokój nr 15 (sekretariat)  lub za pośrednictwem poczty.

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 20 kwietnia.2015 r. o godz. 09:45.

2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pokój nr 2- II piętro   w dniu  20 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:00 .

3. Oferty, które wpłyną do siedziby zamawiającego po wyznaczonym w pkt 1 terminie     składania ofert, zostaną  niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

Rozdział 14 - Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia  należy przedstawić na Formularzu cenowym  sporządzonym na podstawie Przedmiaru robót.

2. Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach wymaganych przez zamawiającego       w poszczególnych pozycjach  Formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy.

5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Rozdział 15 - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą wyłącznie                w złotych polskich (PLN).

Rozdział 16 - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki

Rozdział 17 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” .

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się          w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej              w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z p. zm.).

  - Za zgodą  zamawiającego   zabezpieczenie może być wnoszone również :

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych                 w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem          na rachunek  bankowy zamawiającego – 21 9194 0007 0050 0135 2000 0050

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje        je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone      o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

  - Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia i zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział 18 - Projekt umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy         w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,             w zakresie:

- zmiany  kierownika budowy

- zmiany inspektora nadzoru

- przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów  prawa w zakresie mającym wpływu na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT.

Szczegółowy opis  warunków i zakresu zmian zawiera  projekt umowy – stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

Rozdział 19 - Środki ochrony prawnej

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze

Załączniki do SIWZ:

- Formularz oferty

- Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne

- Oświadczenia Wykonawcy

- Projekt umowy

Opracowała :

Krystyna Stosio                                                                        Zatwierdził :

Wodynie, dnia  30.03. 2015 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1   do SIWZ

…...............................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ OFERTOWY

### 1. Dane Wykonawcy:

Nazwa:				…..........................................................................

…..........................................................................

Siedziba:				…..........................................................................

Poczta elektroniczna (e-mail):	…..........................................................................

Adres internetowy (URL):	…..........................................................................

Numer telefonu /faxu		…..........................................................................

Numer REGON:			…..........................................................................

Numer NIP:				…..........................................................................

2. Nawiązując do postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. z późn. zm. określonego w art. 4 pkt. 8 na zadanie pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Seroczynie” ogłoszonego  na stronie internetowej www.bip.wodynie.eu  i w siedzibie Zamawiającego, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie                     z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1. Wartość ogółem brutto : …............................. PLN

(słownie : ….......................................................................................................)

w tym:  stawka podatku VAT …...........%, tj. …................................... PLN

(słownie : ….......................................................................................................)

Wartość netto: …................................................ PLN

(słownie : …...................................................................................................... )

  - Okres gwarancji  ………… miesięcy.

- Akceptujemy formę i termin płatności: przelew w terminie do 30 dni od daty  otrzymaniu przez zamawiającego faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia               i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne             do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się                      – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na wymienionych w projekcie umowy warunkach,     z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi  na zapytania Wykonawców, lub dokonanych modyfikacji i zmian przez Zamawiającego.

6.   Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia .

7.* Oświadczamy, iż nie zamierzamy powierzać wykonania żadnych części zamówienia podwykonawcom – zamówienie wykonamy siłami własnymi.

* Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia  :

….....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na utrzymanie stałości cen przez  okres obowiązywania umowy.

9.* Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr …....... do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

10*. Ustanowionym Pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/ lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko: ……….............................

stanowisko: ………........................................

tel./fax: ………...............................................

uwagi: ………................................................

Oświadczamy, że znany jest nam warunek, iż  jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Załączniki do oferty :

1.

2.

3.

…..............................., data …...................        …....................................................

(podpis osoby/osób uprawnionych
    do składania oświadczeń woli 
         w imieniu wykonawcy)

niepotrzebne skreślić lub wypełnić*

ZAŁĄCZNIK NR 2.1

….......................................

( pieczęć wykonawcy )

- O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału  w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8  na wykonanie zadania pn. :   ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Seroczyn”

Oświadczam, że:

- posiadam(y) uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam  wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuację ekonomiczną i finansową.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

…....................., data …...........

………………………………………………

(podpis i pieczęć   osoby/osób uprawnionych
  	   do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: Wykonawca może  polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z innymi podmiotami stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,     przedstawiając mu  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówieni

ZAŁĄCZNIK NR 2.2

….................................................

( pieczęć składającego oświadczenie )

Dot.: postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8  na wykonanie zadania pn. : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Seroczyn”.

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa i adres składającego oświadczenie: ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że składający oświadczenie nie podlega wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia  a w szczególności, że składający oświadczenie:

1) wobec składającego oświadczenie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz że:

3) urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

4) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec składającego oświadczenie, jako podmiotu zbiorowego (nie dotyczy osób fizycznych),

5) jest osobą fizyczną, którą nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku ,

6) jest spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (nie dotyczy osób fizycznych),

7) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiada wiedzę i doświadczenie

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8) nie wykonywał bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

9) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, ale wykonywane czynności nie utrudniają uczciwej konkurencji,

10) nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia,

11) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. Zm.5), nie złożył  odrębnej oferty w przedmiotowym postępowaniu,

12) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5), złożył  odrębną

ofertę w przedmiotowym postępowaniu, jednakże zobowiązuje się  wykazać, że istniejące w ramach grupy kapitałowej  powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13) wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony nie naruszył poważnie obowiązków zawodowych, w szczególności, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa  nie wykonał lub nie wykonał nienależycie zamówienia.

…....................., data …...........             	                  .....................................................

(podpis i pieczęć   osoby/osób uprawnionych
  	   do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy)

Zał. nr 3 do SIWZ

WYKAZ

robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie rozbudowie sieci sanitarnej     ( wodociągowej) o zbliżonym zakresie robót o długości nie mniejszej niż 150 mb. każda.

Nazwa i adres Wykonawcy:

| LP | Rodzaj zamówienia (zakres prac) | Wielkość zamówienia, za którą odpowiedzialny był Wykonawca | Lata, w których zamówienie zostało zrealizowane (w którym roku zostało zakończone podać dokładną datę zakończenia) | Nazwa i adres Inwestora (zamawiającego), na rzecz którego zrealizowano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

i t d.

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:

Do wykazu należy załączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót poświadczające, że roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wydane przez poprzednich Inwestorów (zamawiających) lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Pieczęć Wykonawcy:

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie

Oświadczam, że osoby uczestniczące w realizacji zamówienia na

wykonanie zadania   : Rozbudowę  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Seroczyn

posiadają wymagane uprawnienia.

…….........................., data …..................

…............................................................

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych
         do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A                                  Wzór

o roboty budowlane

zawarta w  dniu  …………2015 r. w  Urzędzie Gminy Wodynie przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie pomiędzy :

Gminą Wodynie NIP;821-23-93-356; REGON: 711582664 l, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Wodynie – Wojciecha Klepackiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Barbary Brodzik

zwaną dalej ,,Zamawiającym”

a

………………………    -    wpisanym do …………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8  i  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy   została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji :    wykonanie zadania pn :

,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Seroczyn”

§ 2

- Zakres rzeczowy robót objętych umową określa:

  - specyfikacja istotnych warunków

  - projekt budowlany

  - przedmiar robót

zamówienia,  stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcia –  w ciągu 7 dni od podpisania umowy

  - zakończenia - (zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dopuszczenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru ) - do  31.05.2015r.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego,

- zasadami wiedzy technicznej,

- kosztorysem ofertowym  i ofertą

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych              z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów.

- Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót.

- Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej      z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody w okresie realizacji robót w wysokości zryczałtowanej 200,00 złotych. Słownie: Dwieście złotych.

- Przedmiot umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

- Zamawiający przekaże protokołem Wykonawcy teren budowy  w terminie do 7 dni   od daty zawarcia umowy.

- Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

b)szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - szkody  wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich    w należytym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

§ 6

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego  sprawować będzie:

Pan  …………………….. posiadający uprawnienie budowlane ………………………

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie Pan  .............................................. posiadający  uprawnienia budowlane nr .............................................

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa            z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207,    poz. 2016 z późn. zm.).

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

( lub zgodnie z treścią złożonej oferty)

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający   zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy               o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

1)	termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2)	termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w  niniejszej umowie,

3)	umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4)	umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5)	umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

6)	umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione.

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,             w terminie 7  dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz         z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.

11.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,   albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,   albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

17.	Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

18.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają   na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę ofertową w  wysokości –

- netto  ………………….. zł (słownie: ……………………….. złotych),         podatek VAT   w  wysokości  23%, ……… zł ( słownie : ………………………….. ).

- łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: ………………. …………… zł. Słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu zostało ustalone w oparciu o szczegółowe kosztorysy ofertowe złożone przez Wykonawcę, stanowiące wraz z formularzem ofertowym co stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje jedną płatność po zakończeniu robót i ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy które  ustali się na podstawie kosztorysu powykonawczego, ilościowo-obmiarowego na podstawie cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym i obmiarów, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i osobę sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego.

4.  Wynagrodzenie za poszczególne pozycje wymienione w kosztorysie ofertowym nie mogą ulec zmianie. Wynagrodzenie zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w należytej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to wszystkie opłaty i należności związane z wykonaniem przedmiotu umowy kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ryzyko wynikające okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie opłaty, koszty. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za osiągnięcie określonego rezultatu w postaci realizacji przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikające z wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy. Wykonawcy nie należy się podwyżka wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów lub opłat za wyjątkiem sytuacji wskazanych w umowie. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy.

5.  Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy przedstawiony na wystawionej fakturze.

7. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT u Zamawiającego. Płatnikiem faktury jest Gmina Wodynie

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego ,co stanowi kwotę :

…………………….zł,(słownie:………………………zł w formie  …………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w dacie zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Kwota w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczona               na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu rękojmi za wady.

5. Zwrot kwoty stanowiącej 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dania wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy i uznania przez  zamawiającego za należycie wykonane.

6. Zwrot  kwoty stanowiącej  30 % nastąpi  nie później niż w  15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje            na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ze złożoną ofertą, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawa przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót budowlanych,

    - wykonanie robót  zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi, przepisami prawa oraz z zasadami współczesnej wiedzy  technicznej, przy zachowaniu aktualnych przepisów BHP

3) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót     dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

4)  informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenie dokonane będzie przez Wykonawcę  pisemnym zawiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór tych robót nastąpi       w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.    Jeżeli Wykonawca nie poinformuje  o tych faktach inspektora nadzoru

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory (wykopy) niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

5)  przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

6) wykonanie ewentualnych robót dodatkowych na dodatkowe zamówienie    Zamawiającego,  udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

7) zagospodarowanie odpadów (śmieci, gruzu, itp.), powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy których wytwórcą i posiadaczem będzie zgodnie z umową Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (tj. 2013, poz. 1232)

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

przedmiotu umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i  wysokościach :

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu robót jak i usunięciu wady stwierdzonej przy   odbiorze robót Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto.

- za opóźnienie usunięciu wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4)  za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny

niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego –

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek wykonywania takich robót.

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom* lub

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  za każdy dzień  zwłoki;

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niniejszej  umowy,

  - za nieusunięci wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w trakcie przeglądu gwarancyjnego -  w terminie określonym w protokole – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy , za każdy dzień zwłoki .

2.  Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach art. 471 Kodeksu

Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu

wynagrodzenia.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, .

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto  umowy za każdy dzień zwłoki

6.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

7.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części przedmiotu umowy.

8.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 i  2 umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

zakończenie wszystkich robót  kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu. Potwierdzenie zgodności  ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. Wykonawca zgłaszając roboty do odbioru obowiązany jest przedłożyć wraz ze zgłoszeniem oświadczenie kierownika budowy stwierdzające, że roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być dopuszczone do odbioru i zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

- Zamawiający powołuje komisje odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy ustala się datę   podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  Termin określony w pkt 3 niniejszego paragrafu liczy się od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i dopuszczenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru . Termin określony w pkt 4 niniejszego paragrafu liczy się od daty rozpoczęcia prac komisji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie             z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§ 13

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.   Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia usterek zagrażających dalszej eksploatacji obiektu, natomiast pozostałych w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Zamawiającego  ( w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia) o :

  - zmianie siedziby lub nazwy  firmy Wykonawcy

  - zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy

  - ogłoszeniu upadłości  firmy Wykonawcy

  - ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy

  - zawieszeniu działalności przez Wykonawcę

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie niniejszej umowy dot. kar umownych

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  ( z którymi zawarto zaakceptowana przez zamawiającego umowę )  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy .

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt 4 ppkt 3 niniejszego paragrafu umowy,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy           w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – w zakresie :

1.1. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy

termin może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z :

1.1.1 przestojów, opóźnień  lub przeszkód zawinionych przez zamawiającego                            ( nieprzekazanie placu budowy, zmiana terminu dokonania odbioru  )

1.1.2. zawieszenia robót przez Zamawiającego

1.1.3. działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót

1.1.4. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ( na okoliczność wystąpienia wymienionego  faktu  Wykonawca sporządza notatkę służbową, która wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru )

1.1.5. wstrzymania robót przez organy administracji publicznej, z przyczyn niezależnych od   Wykonawcy

W  przypadkach wystąpienia opóźnień ( opisanych w pkt 1.1.3 – 1.1.4 )  Wykonawca zwraca się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy  - podając przyczynę i proponowany termin zakończenia prac.  Strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju.

Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem  o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli uchybienie Zamawiającego spowodowane było przez  błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem    jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.

1.2. zmiany kierownika budowy

1.2.1. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach :

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,

- niewywiązywania się  przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. )

1.2.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających       z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3.  zmiany inspektora nadzoru

1.3.1. Zamawiający  z własnej inicjatywy proponuje zmianę  inspektora nadzoru                        w następujących przypadkach :

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych  inspektora nadzoru,

- niewywiązywania się  przez  inspektora nadzoru  z obowiązków wynikających z umowy,

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja , itp. )

1.3.2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego  dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru  nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy.

W przypadku dokonania w/w zmian - nowy  inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów  prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają  formy  pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy,  pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,  oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 17

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach po 2 dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y:						W y k o n a w c a: