Zamawiający:

Gmina Wodynie

w imieniu której działa:

Wójt Gminy Wodynie

ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

tel, faks : 25 631-26-58 ;71;81

BIP; bip.wodynie.eu

e-mail: gmina@wodynie.eu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pn.

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska”

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki

Wodynie, dnia 18.03.2016r.

Znak sprawy: IGR. 271.2.2016

Rozdział I:  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Wodynie

ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

tel./faks (25) 631-26-58;71,81

Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od godz. 7:45 do 15:45

Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą” lub Pzp                    i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym                  w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie ,,SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, które obejmują: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, którą stanowią kanały grawitacyjne i tłoczone, studzienki rewizyjne                   i inspekcyjne oraz pompownie ścieków, odbierających ścieki z budynków mieszkalnych                    i użyteczności publicznej w miejscowości Oleśnica oraz części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska. W/w system kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzał ścieki socjalno – bytowe              z obiektów budowlanych usytuowanych przy drodze wojewódzkiej nr 803 - dz. ew, nr 294 oraz dróg gminnych i dróg wewnętrznych miejscowości Oleśnica, Wodynie i Wola Wodyńska.  Ścieki sanitarne wyłącznie jako bytowo – gospodarcze będą odprowadzone kanałami grawitacyjnymi            i tłoczonymi do istniejącej studzienki rewizyjnej (rozprężnej) zlokalizowanej na dz. nr ew. 700           w m. Wodynie oznaczonej na projekcie zagospodarowania symbolem Si.

1. Zakres prac dla powyższych zadań obejmuje:

1) Realizacja prac na podstawie dokumentacji technicznej pn: Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska

- kanałów sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) PVC-U Ø200 – 3689,0 mb,

- kanałów tłoczonych PE Ø110mm – 2078,5 mb,

- kanałów tłoczonych PE Ø90mm – 1360,00 mb,

- studzienek rewizyjnych (rozprężnych) żelbetowych Ø1200mm – 2 szt.,

- studzienek inspekcyjnych PCV Ø400mm – 163 szt.,

- przepompowni ścieków polimerobetonowych Ø1200mm – 3 szt.

2) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów;

3) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociągów, miejsc posadowienia obiektów i armatury, kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – pełna obsługa geodezyjna Wykonawcy;

4) Wykonanie robót ziemnych wraz z niezbędną wymianą gruntu do zasypki. Wykonanie odwodnienia wykopów;

5) Uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy; wody do celów socjalnych i technologicznych; zrzut wód z odwodnienia wykopów; wodę zużytą do płukania rurociągów; ścieki z zaplecza budowy itp.;

6) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanymi przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. Usuwanie skutków kolizji na własny koszt;

7) Wykonanie prób sieci kanalizacyjnej, wynikających z odpowiednich przepisów,                            uzgodnieniu z inspektorem nadzoru;

8) Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządców dróg;

9) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

10) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) (dalej jako: ,,ustawa Pb”),  w tym: protokołów odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp.;

11) Złożenie, w imieniu Zamawiającego, do właściwych organów nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie potwierdzenia dopuszczenia wybudowanej sieci do użytkowania.

2.  Wymagania/zalecenia Zamawiającego

1) Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz zapoznanie się z jego otoczeniem, a także oszacowanie na własną odpowiedzialność ryzyka związanego z realizacją zamówienia;

2) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia minimum 48 miesięcy;

3) W przypadku rozbieżności w ilościach materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy projektem a przedmiarami, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja techniczna, tj. projekt budowlany i wykonawczy. Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy        i nie są podstawą do wyceny oferty;

4) W przypadku niezgodności między częścią opisową i rysunkową dokumentacji technicznej Zamawiający, wnosi o wskazywanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej interpretacji w formie odpowiedzi na pytanie.

Po zawarciu umowy, w czasie realizacji, w przypadku rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego;

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej zwanych ,,STWiOBR”) stanowiących zał. do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych             i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiORB pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia         i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej                 i STWiORB.

Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, zobowiązany jest do ujawnienia  tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału.

Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi techniczne i jakościowe dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm., a w szczególności art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 883 z późn. zm.).

3.   Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do       odprowadzania ścieków

45.11.12.00-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Rozdział IV: Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustaw oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one

udzielane.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział VI: Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót budowlanych do dnia  30.06.2017r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2017r.

Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich prac budowlanych w zakresie zgodnym z umową oraz przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji                         o zrealizowaniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:

a) dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju, w § 6 ust. 3 umowy – zał. nr 9 do SIWZ

b) złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie potwierdzenia dopuszczenia wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania.

Rozdział VII: Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający  dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział VIII:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  warunków.

1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki określone                       w art. 22 ust. 1  Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

- posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami o zbliżonym zakresie robót i długości nie mniejszej niż 3 000 m każda z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty według formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu wykaz robót budowlanych – na zł. nr 5  do SIWZ, oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wykonane zostały z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

  - potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  - potencjał kadrowy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca posiada kadrę techniczną o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) lub wymagane innymi przepisami dokumenty wymagane do wykonania czynności w zakresie:

- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych (z co najmniej z 5 letnim stażem na takim stanowisku), oraz posiadającymi aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego,

- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych (z co najmniej 5 letnim stażem na takim stanowisku), oraz posiadającymi aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego,

oraz dysponuje co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia do zapewnienia obsługi geodezyjnej przedsięwzięcia (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem działek przez które przebiega inwestycja, metrażu i ewentualnymi odstępstwami od pierwotnego projektu budowlanego).

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu pn. ,,wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, oraz oświadczenia o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczeń                  o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jak również stwierdzających posiadania uprawnień.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3) oraz wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone  z ofertą dokumenty i oświadczenia wg metody spełnia/nie spełnia

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zobowiązanie podmiotów trzecich (forma i treść);

1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp zasobami powinno obejmować wykazane faktu udostępnienie Wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym wskazanie, że podmiot trzeci oddaje Wykonawcy do dyspozycji zasoby na potrzeby wykonania zamówienia oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku.

3) Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać poniższe aspekty:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania  zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

4. Zamawiający w myśl art. 26 ust. 2a ustawy Pzp żąda wykazania przez Wykonawcę, nie później niż na dzień składania ofert, braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział IX: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2

- Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu wyszczególnionego w ust. 6, do oferty należy załączyć np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędy skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 1 000 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem postanowienia art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 5. W wykazie powinny znaleźć się dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami o zbliżonym zakresie robót i długości nie mniejszej niż 3 000 m każda wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z wykorzystaniem wzoru )

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –                        (z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 6 do siwz) .

Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz. 1278) lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przez osoby wymienione w wykazie osób.

W przypadku, gdy osoby wskazane przez Wykonawcę na stanowiska wymienione wcześniej w rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 SIWZ, posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ich do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z późn. zm.), osoby te mogą wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu odpowiednich formalności. Formalności te (tj. tymczasowy wpis na listę członków odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) winny być dokonane najpóźniej na dzień składania ofert.

12. Dokument potwierdzający wniesienie wadium

13. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik     nr 7 i 8.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej dokumenty wskazane w ust. 5,6,7,8 i 13 niniejszego rozdziału SIWZ każdy z uczestników konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej składa osobno.

Zamawiający nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT w UE, w związku z czym Wykonawcy, którzy mają siedzibę poza terytorium  RP, a są zarejestrowani jako płatnik podatku VAT w Polsce, powinni w ofercie naliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest przedstawić dokument lub dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231)tj.:

- Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6,7 i 8 niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten musi być wystawiony w stosownym terminie. Terminy poszczególnych dokumentów zostały wskazane wyżej.

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m. in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez te izbę. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r.         o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz.65).

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy w Wykazie robót budowlanych zostaną wskazane wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przymnie średni kurs NBP (tabela A) z dnia otwarcia ofert.

Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem na nr 25 631-26-58;71;81 wew. 39 lub drogą elektroniczną na adres:          e-mail: gmina@wodynie.eu lub przetargi@wodynie.eu. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadana przez Zamawiającego.

- Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego do składania ofert.

  - Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone za pomocą faksu lub e-mail, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem  na język polski. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, w tym umieszcza je na stronie internetowej na której została zamieszczona specyfikacja.

- Ze strony Zamawiającego osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Sylwia Kiełczykowska  – w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 25 631-26-58,71;81 wew. 37

- Monika Pawlak – w zakresie procedury przetargowej  tel. 25 631-26-58;71;81 wew. 40

Rozdział XI:  Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium            w wysokości : 40 000, 00 złotych. Słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

- Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego:               08 9194 0007 0050 0135 2000 0050 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska”

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,

- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie,

a jego kopia w ofercie.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

Rozdział XII. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIII: Opis przygotowywania ofert.

- Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem dokonanym w SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.

- Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający  nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie.

- Oferta (Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że oferta spełniać będzie następujące wymagania:

  - Wykonawcy występujący wspólnie, w szczególności spółki cywilne i konsorcja, muszą  ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym.

  - Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących  wspólnie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez:

  - osobę(y) wykazane w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub

  - osobę(y) wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub

  - inną osobę(y) legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.

- W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym.

- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

- Wymaga się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność, do terminu otwarcia ofert.

- Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone w:

14.1 nazwę i adres Wykonawcy,

14.2. nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenia:

Urząd Gminy w Wodyniach

ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

Oferta na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska” nie otwierać do dnia                14 kwietnia 2016r .( czwartek)  przed  godz. 11:00”

- Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przez upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy – z jakimkolwiek elementem oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty.

- Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, np.: z dopiskiem na opakowaniu ,,Zmiana ofert”. Koperty oznaczone dopiskiem ,,Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania np. poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie ,,Wycofanie oferty”.

- W przypadku przekazania części zamówienia do wykonania podwykonawcom, Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia których wykonanie powierza podwykonawcom.

Rozdział XIV: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać do na adres:

Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie – II piętro (sekretariat), pokój nr 15 – do dnia 14 kwietnia 2016r. do godz. 10:45

- Otwarcie nastąpi w dniu 14 kwietnia  2016r.(czwartek) o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, pokój nr 2 – II piętro.

Rozdział XV: Opis sposobu obliczenia ceny oraz informacje dotyczące walut

- Oferta musi zawierać jedną cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia, zwaną dalej ,,ceną ofertową”. Przez ceną ofertową  rozumieć cenę określoną  art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915), jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym .Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

- Ceną ofertową w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę ofertową należy przedstawić na ,,Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.

- Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji oraz SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,

- prac porządkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia  elektryczna, telefon),

- dozorowanie budowy,

- wywozu nadmiaru ziemi (gruzu),

- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ.

- Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

- Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego przedmiary mają charakter informacyjny.

Rozdział XVI:  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi

poniżej kryteriami.

2. Oferty, oceniane będą punktowo 1% = 1 pkt.

3. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) kryterium 1: cena oferty brutto                     - waga 95%

2) kryterium 2: okres udzielonej gwarancji      - waga 5%

4. Przy kryterium cena oferty brutto rozumie się cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty, zawierającą wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów – 95 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

5. Przez kryterium okres udzielonej gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji.

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 48 miesięcy. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym lub dłuższym niż 72 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt                      w kryterium 2 oceny (5pkt).

7. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym oferentom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria wg następujących wzorów:

1)   cena oferty brutto:  95% = 95 pkt

Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:

C min

P = -------------- x 95

C n

P – ilość punktów badanej oferty

C min – najniższa cena spośród oferowanych

C n – cena badanej oferty

2) okres udzielonej gwarancji: 5% = 5 pkt

OT bo

T = ------------  x 5

OT

T – ilość punktów badanej oferty

OT bo – okres udzielonej gwarancji oferowany w badanej ofercie

OT – 72 miesięcy

P + T = suma punktów Pkt

W sytuacji opisanej w ust. 6 powyżej, Zamawiający odstąpi od stosowania wyżej opisanego wzoru i przyzna Wykonawcy, który zadeklarował równo lub więcej niż 72 miesiące gwarancji 5 pkt.

8.  Pkt = suma punktów w badanych obu kryteriach oceny ofert (końcowa ocena oferty)

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów). Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

9.  Zasady wyboru oferty i udzielenie zamówienia

1) Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

a) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

b) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszym SIWZ, i w tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Komisja przetargowa na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale VIII SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy, lub którzy wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenie i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

3) Komisja przetargowa dokona zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbą.

4) Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności takich jak:

a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT)

b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT)

c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

5) Komisja przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

6)  O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 5, Zamawiający nizwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 5, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7) W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 ust.1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

8) Postępowanie o udzieleniu zamówienia jest jawne.

9)  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                    a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

10)  Zamawiający dojona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawa Pzp.

Rozdział XVIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości np. 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804, ze zm.)

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania oraz bez żadnych dodatkowych warunków.

- Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

Rozdział XIX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę          w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa o podwykonawstwo powinna zobowiązywać podwykonawcę, przed przystąpieniem do wykonywania części robót, do zgłoszenia jej inspektorowi nadzoru, który dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Ponadto umowa powinna określać zakres robót, termin wykonania oraz wynagrodzenie brutto należne temu podwykonawcy i termin zapłaty liczony w dniach od daty doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego zakresu robót budowlanych.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi – załącznik nr 9 do SIWZ.

Rozdział: XX:  Informacje dotyczące ewentualnych zmian w umowie

- Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym we wzorze umowy w § 15 (zał. nr 9 do SIWZ)

Rozdział XXI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej:

- Odwołanie (art. 180-198 ustawy Pzp):

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c)  odrzucenia oferty odwołującego.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5)  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks, lub drogą elektroniczną).

6)  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

7)  W przypadku uznania zasadności przekazanej  informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla niej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem czynności wymienionych w pkt. 2) niniejszego Rozdziału.

8)  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9)  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8) i 9) SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty  najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

b)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

- Skarga (art. 198a – 198g ustawy Pzp):

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

  - W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić   do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje  się odpowiednio przepisy o prokuraturze ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

  - W postępowaniu toczącym się na wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednia przepisy ustawy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Spis załączników do SIWZ:

- zał. nr 1 – formularz ofertowy,

- zał. nr 2  - informacja o podwykonawcach

- zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

- zał. nr 4 – oświadczenie o niepdleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

- zał. nr 5 – wykaz wykonywanych robót budowlanych

- zał. nr 6 -  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- zał. nr 7 i 8  – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- zał. nr 9  - wzór umowy

- zał. nr 9A i 9B – wymagania dotyczące umowy o podwykonastwo, o których mowa w art. 36 ust. 2   pkt 11 lit.a) ustawy Pzp,

- zał. nr 10  - dokumentacja projektowa i STWiORB i decyzja pozwolenia na budowę.

IGR. 271.2.2016

Zał. nr 1 do SIWZ

( pełna nazwa i adres Wykonawcy)

(telefon i faks Wykonawcy)

……………………………………………..

(nr tel. i adres e-mail

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

- Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska”. Oferuję wykonanie roboty budowlanej, będącej przedmiotem zamówienia za cenę brutto ………….………. zł (słownie: ……………………………………………………….) w tym podatek VAT ….% co stanowi kwotę :…………………zł.

w tym:

roboty ziemne i montażowe sieci kanalizacji sanitarnej                       ……………………… złotych brutto;

rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni drogowej                                     ……………………… złotych brutto.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w rozdziale

VI  SIWZ .

- Akceptuję 30 dniowy termin płatności od daty doręczenia do siedziby

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Na wykonane roboty budowlane udzielam …….. miesięcy gwarancji  (słownie: ………………………..)

- Oświadczam(y) że posiadam(y) wiedzę o możliwości dokonania wizji lokalnej oraz ją dokonałem / jej nie dokonałem*.

- Oświadczam, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię ważną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej  z przedmiotem umowy na kwotę minimum 100 000,00 złotych.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy i dokumentacją techniczną, co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam(y), że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuję się                       w przypadku wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie                 i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że robotę budowlaną objętą zamówieniem wykonami siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców* (informację                 o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2)

- Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………….. w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres ……………………………..

- Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

- Do niniejszej ofert załączam:

1) ………………………….

2) …………………………

3) …………………………

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

………………………………………….,   dnia ……………………………

*) niepotrzebne skreślić                                        …………………………………………………………………………..

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IGR. 271.2.2016

Zał. nr 2 do SIWZ

WYKAZ

części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania

przez podwykonawcę.

| Lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

, dn.

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela  Wykonawcę

IGR.271.2.2016                                                                                         Zał. nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z art. 44 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp:

- Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;

- Dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

IGR. 271.2.2016

Zał. nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska ”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i data:

………………………………………

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zał. nr 5 do SIWZ

IGR.271.2.2016

WYKAZ

robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami o zbliżonym zakresie robót                i długości nie mniejszej niż 3 000 m każda

Nazwa i adres Wykonawcy:

| LP | Rodzaj zamówienia (zakres prac) | Wielkość zamówienia, za którą odpowiedzialny był Wykonawca | Lata, w których zamówienie zostało zrealizowane (w którym roku zostało zakończone podać dokładną datę zakończenia) | Nazwa i adres Inwestora (zamawiającego), na rzecz którego zrealizowano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

i t d.

Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA:

Do wykazu należy załączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót poświadczające, że roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wydane przez poprzednich Inwestorów (zamawiających) lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

IGR. 271.2.2016

Zał. nr 6 do SIWZ

WYKAZ

osób przewidzianych do wykonania zamówienia z wyszczególnieniem

posiadanych przez nich uprawnień lub innych wymaganych ustawami dokumentów + oświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oświadczamy, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane lub inne wymienione             w zał. dokumenty i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

| LP | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności | Opis posiadanych uprawnień - dokumentów | Informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (ew. zobowiązanie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

IGR. 271.2.2016

Zał. nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z art. 26 ust. 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania  Wykonawcy

Zał. nr 8 do SIWZ

Zał. do oświadczenia (wypełnić jeżeli dotyczy)

LISTA PODMIOTÓW

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z art. 26 ust. 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska”.

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)

przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Miejsce i data:

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zał. nr 9 do SIWZ

IGR.272.    .16

UMOWA

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ……………… 2016r. w Urzędzie Gminy Wodynie pomiędzy: Gminą Wodynie   z siedzibą przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie, NIP: 821-23-93-356, REGON: 711582664

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wodynie – Wojciech Klepackiego

za kontrasygnatą

Skarbnika Gminy – Barbary Brodzik

zwanych dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

podmiotem: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie:  ……………………………………

posiadającym NIP: ………….…….., REGON: ………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy IGR..271.2.2016), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 21664 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” o następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- przedmiot umowy  -  zakres rzeczowy określony w SIWZ i dokumentacji technicznej,           do którego realizacji zobowiązany jest Wykonawca,

- dokumentacja techniczna  - projekty budowlane, wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy,

- teren robót/budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz                  z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy,

- harmonogram rzeczowo – finansowy – harmonogram określa szczegółowy zakres prac             z podziałem na poszczególne etapy (w cyklach miesięcznych)

- odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem. Protokół odbioru częściowego stanowi jedynie podstawę do fakturowania przejściowego robót i nie jest on potwierdzeniem przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy części robót,

- odbiór końcowy – protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, z udziałem Stron umowy i w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania, po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych,

- wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony        w umowie lub wykonanie niezgodne z dokumentacją Zamawiającego lub z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,

- usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem,

- gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia              i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta,

- dokonanie odbioru końcowego robót  - pisemne oświadczenia Zamawiającego                       o dokonaniu odbioru w protokole odbioru końcowego robót, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- siła wyższa – przez siłę wyższa Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne               i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej staranności,

- dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia wolnych u Zamawiającego.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: wykonaniu  robót budowlanych, które obejmują: budowę sieci kanalizacji sanitarnej, które stanowią kanały grawitacyjne i tłoczone, studzienki rewizyjne i inspekcyjne oraz pompownie ścieków, odbierających ścieki z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w miejscowości Oleśnica oraz części miejscowości Wodynie i Wola Wodyńska. W/w system kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzał ścieki socjalno – bytowe z obiektów budowlanych usytuowanych przy drodze wojewódzkiej nr 803 - dz. ew, nr 294 oraz dróg gminnych i dróg wewnętrznych miejscowości Oleśnica, Wodynie i Wola Wodyńska  Ścieki sanitarne wyłącznie jako bytowo – gospodarcze będą odprowadzone kanałami grawitacyjnymi                     i tłoczonymi do istniejącej studzienki rewizyjnej (rozprężnej) zlokalizowanej na dz. nr ew. 700 w m. Wodynie oznaczonej na projekcie zagospodarowania symbolem Si.

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy,    Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Dokumentacją (przedmiarem robót) oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót budowlanych oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót budowlanych oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej,

2)  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia ich wykonania,

5) odbiór przedmiotu umowy,

6) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) protokolarne przyjęcie terenu budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania  niniejszej umowy,

2) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów;

3) geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociągów, miejsc posadowienia obiektów i armatury, kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – pełna obsługa geodezyjna Wykonawcy;

4) wykonanie robót ziemnych wraz z niezbędną wymianą gruntu do zasypki. Wykonanie  odwodnienia wykopów;

5) uzyskanie zgody dostawców mediów wraz z poniesieniem opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy; wody do celów socjalnych i technologicznych; zrzut wód z odwodnienia wykopów; wodę zużytą do płukania rurociągów; ścieki z zaplecza budowy itp.;

6) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanymi przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. Usuwanie skutków kolizji na własny koszt;

7) wykonanie prób sieci kanalizacyjnej, wynikających z odpowiednich przepisów,                          w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru;

8) odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarządców dróg;

9) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

10) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) (dalej jako: ,,ustawa Pb”), w tym: protokołów odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp.;

11) złożenie, w imieniu Zamawiającego, do właściwych organów nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie potwierdzenia dopuszczenia wybudowanej sieci do użytkowania.

§ 4

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- Ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacja przedmiotu umowy,

- Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych,                          a w szczególności praw z patentów, praw do wzorów użytkowych, praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,

- Ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich  - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

- Po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi i dokumentacją techniczną, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane w warunkach określonych w umowie.

- Wykona przedmiot umowy zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, dokumentacją techniczną, SIWZ, z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) (dalej jako: ,,ustawa Pb”), w terminie wskazanym w §5 niniejszej umowy.

- Zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw i urządzeń, materiałów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż.

§ 5

Termin realizacji

Termin wykonania robót budowlanych do dnia  30.06.2017r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2017r.

Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się zakończenie wszystkich prac budowlanych           w zakresie zgodnym z umową oraz przekazanie Zamawiającemu pisemnej informacji                         o zrealizowaniu robót, po wcześniejszym potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się:

a) dokonanie odbioru końcowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju, w § 6 ust. 3 umowy,

b) złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie potwierdzenia dopuszczenia wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania.

§ 6

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub etapy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy/kierownicy robót) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru oraz niezbędnych do dokonania odbioru końcowego oraz do złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, a w szczególności przedstawienie Zamawiającemu:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Pb,

3) gwarancji,

4) protokołów prób i badań,

5) instrukcji obsługi,

6) aprobat technicznych, certyfikatów, atestów,

7) deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU,

8) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku   wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

9) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

4. Odbiory częściowe zostaną przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i po potwierdzeniu tej gotowości przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż.

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin, o którym mowa w ust. 5 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt otrzymania zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 12

9. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego.

10. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku prowadzonych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że:

1) występują wady przedmiotu umowy w rozumieniu postanowienia § 1 pkt 7),

2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,

3) roboty budowlane nie zostały zakończone.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.

11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin lub żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

12. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek w rozumieniu postanowienia § 1 pkt 8), Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie – w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. W takim przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące usterek. Usunięcie usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia usterek, z którego sporządzony zostaje protokół usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę brutto ……………….. zł (słownie………………………………….) w tym podatek VAT ….%, co stanowi kwotę : ……………………………..

w tym:

- roboty ziemne i montażowe sieci kanalizacji                 ………………… zł brutto;

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej              ………………… zł brutto.

2. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu

wystawienia faktury VAT

3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na wskazany rachunek bankowy: …………………………………………………………………

4. Zamawiający przewiduje następujący harmonogram płatności:

a) jedną fakturą przejściową (częściową) płatną w 2016r. do kwoty 1 100 000,00 złotych wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) pozostałą kwotę wynagrodzenia fakturą końcową. Podstawa wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót oraz złożenie, w imieniu Zamawiającego, do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia                        o zakończeniu budowy i uzyskanie potwierdzenia dopuszczenia wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania.

5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 do 5, faktury VAT.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy i jest niezależne od poziomu inflacji w okresie od dnia zawarcia umowy do daty jej zakończenia.

7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

8. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni.

10. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego mu wynagrodzenia.

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonastwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, której mowa w ust. 11 kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 11 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia pisemnych uwag.

14. W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiający złoży kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sadowego.

15. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

16. Konieczność wielokrotnego ( o najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego

§8

Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: Sylwia Kiełczykowska – kierownik Referatu Inwestycyjno - Gospodarczego lub zastępująca ją osoba.

2. Nadzór, kontrolę techniczną budowy i robót ze strony Zamawiającego będzie prowadzić inspektor nadzoru inwestorskiego – …………………….. - zwany w dalszej części umowy Inspektorem Nadzoru.

3. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie robót jest : …………………………………….

4. Obowiązki Kierownika budowy pełnić będzie: ………………………………………..

5. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 4, jednakże musi ona posiadać, uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz posiadać.            O akceptację zmiany należy zwrócić się do Zamawiającego.

§9

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy  w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całą realizację przedmiotu umowy części  § 7 ust. 1

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                       z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostało wniesione ………………

(70% kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia dokonania końcowego odbioru robót, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.

5. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołanej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust.                 1 niniejszego paragrafu.

7. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane                        z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego.

§ 10

Rękojmia za wady i usterki, gwarancja  i zastępcze usuwanie wad i usterek

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na ……… miesięcy, gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu dokonania odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek, od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad i usterek.

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki powstałe na wskutek rozwiązań, których wprowadzenie zażądał oraz za wady i usterki wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub usterki albo stwierdzenia takiej wady lub usterki w okresie rękojmi, Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady lub usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – wykonanie zastępcze.

10. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku                           z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub           z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach (w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości poniższych okolicznościach):

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,

2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go                    z rejestru,

3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,

4)  gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opóźnia się z postępem prac w stosunku do zatwierdzonego przez Strony  harmonogramu, o co najmniej 14 dni,

c) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 14 dni w stosunku do wyznaczonego terminu,

d) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia od umowy.

3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót budowlanych w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

§12

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,(niezależnie od żądania kary umownej), a w przypadku opóźnienia dłuższego niż  5 dni Zamawiający (niezależnie od żądania kary umownej),  może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia,

4) za zlecenie robót Podwykonawcy wbrew zasadą określonym w § 16 – 5% wynagrodzenia.

2. Strona uprawniona ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3. Za wynagrodzenie w rozumieniu niniejszego paragrafu, Strony uznają kwotę brutto, o której mowa w § 7 ust.1  niniejszej umowy.

§ 13

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lun nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej, zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zostaną protokolarnie wstrzymane roboty, następnie zostaną wznowione z chwilą ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5. O wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, o których mowa w ust. 4, oraz             o ich ustąpieniu zdecyduje komisja, która zostanie powołana w razie potrzeby przez Zamawiającego.

6. W skład komisji, o której mowa w ust. 5, wejdą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 14

Roboty dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ustawie Pzp, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę            o zaistniałej sytuacji.

2. W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1, i które są niezbędne do prawidłowej realizacji całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem odrębnej umowy na ich wykonanie, pod rygorem zrzeknięcia się ewentualnego wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

3. Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.

§ 15

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,

2. Zamawiający, zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) zakresu/sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

2) zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:

a) wykonanie części zakresu robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub,

b) wykonanie części zakresu robót nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

3) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych,

b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) wystąpienia anomalii pogodowych,

e) wystąpienia warunków gruntowych realizacji inwestycji, znacząco odbiegających od opisanych w dokumentacji technicznej,

f) wstrzymania realizacji projektu przez zamawiającego nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

g) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów,

h) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego,

4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót,

5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym,

6) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy,

7) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy,

8) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

9) wszelkich zmian, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Podwykonawcy

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót.

2. Ustalony w umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany będzie w zakresie: ……………………..

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z zał. nr 9A lub 9B do SIWZ, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na co najmniej 14 dni kalendarzowych pod planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 4, nie zgłosi do niej pisemnych zastrzeżeń, uważa się ,że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o której mowa w ust. 4, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż w § 7 ust. 11 niniejszej umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Umowa o której mowa w ust. 10, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Wymogi, o których mowa w ust. 4-11, stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i następującej wielkości:

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie

3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o    podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie.

§ 17

Polisa OC

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimum 1 000 000,00 zł. Polisa powinna być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia – postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy OC w terminach, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić w terminie 30 dni od umowy z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pełną wartość szkody w mieniu, Wykonawca pokryje koszt ewentualnej różnicy w szkodzie z własnych środków pieniężnych.

§18

Sposób doręczania pism

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona po 3 dniach od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.

§ 19

Klauzula Salwatoryjna

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 20

Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane Strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia – drogą sądową przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 21

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

…………………………………….. 				                        ………………………………

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:

……………………………………..

Załącznik nr 9A

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA  PODWYKONAWCZA Nr

do umowy w sprawie zamówienia publicznego nr ….. z dnia

zawarta w…………….. w  dniu………………………. pomiędzy:

…………………………………….., dalej ,,Wykonawca”

a

…………………………………………….., dalej ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr …… z dnia (Umowa główna” pomiędzy ……. (Zamawiający) a ………. (Wykonawca), której przedmiotem jest ………. (,,Przedmiot zamówienia). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących robót budowlanych:

- ………………………………………………………………………………………..

- Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

- W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych albo pominięcia niektórych robót w związku z zakresem robót określonych w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub pominięcia robót przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

§ 2

Zobowiązania Podwykonawcy

1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją techniczną oraz technologią określoną przez Zamawiającego.

§ 3

Dalsi Podwykonawcy

- Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót i usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.

- Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

- Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 14 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy do wykonania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną na piśmie zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.

- Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości ………………..

- Wynagrodzenie wypłacane będzie po miesięczne/kwartalne po ukończeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

- W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłacznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek naleznych z tytułu opóźnienia.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

- W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.

- Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 , nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego podwykonawcę.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

……………………….                     ………………………….

Załącznik nr 9B

(minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo)

UMOWA  PODWYKONAWCZA Nr

do umowy w sprawie zamówienia publicznego nr ………….. z dnia

zawarta w…………….. w  dniu………………………. pomiędzy:

…………………………………….., dalej ,,Wykonawca”

a

…………………………………………….., dalej ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr …… z dnia (Umowa główna” pomiędzy ……. (Zamawiający) a ………. (Wykonawca), której przedmiotem jest ………. (,,Przedmiot zamówienia). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji Przedmiotu zamówienia

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy następujących usług lub dostaw …………. W związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.  Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie Przedmiotu zamówienia,  do wykonania którego  zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

3. W przypadku konieczności zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczających poza zakres określonych w ust. 1, zmiana przedmiotu umowy możliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany Umowy głównej.

4.  Strony oświadczają, że wartość niniejszej umowy, ze względu na jej wartość i przedmiot, podlega obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu na zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie.

§ 2

Zobowiązania Podwykonawcy

1. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 3

Dalsi Podwykonawcy

1.  Podwykonawca może zlecić wykonanie części usług lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót i usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

3. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  z dalszym Podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości ………………..

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie po miesięczne/kwartalne po ukończeniu etapu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.

4. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia.

5 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy wyłącznie należności wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, w szczególności tylko należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia.

6. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.

7 W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia, Zamawiający złoży kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sądowego.

8. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 , nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia dotyczące zasad zawierania umów z podwykonawcami, w tym ich zakresu oraz warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca obowiązany jest wprowadzić do umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym obowiązki Podwykonawcy obciążają odpowiednio każdego podwykonawcę.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

……………………………                                                 ………………………………..