Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 162059-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wojcieszów
3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na...
Termin składania ofert: 2016-08-11

Numer ogłoszenia: 169519 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162059 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie, tel. 075 7512230, 7512373, fax. 075 7512280.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m 4. Opis zamówienia 4.1. Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m , w zakresie: Remont drogi nr 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dróg - 0,837 km , wykonanie koryta na całej szerokości jezdni - 2891,50 m² , mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - 3874,50 m² , podbudowa z kamienia gr 15 cm - 3874,50 m² , wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr 7 cm - 3874,50 m² , skropienie powierzchni asfaltem - 2095,00 m² , ułożenie krawężnika drogi wraz z ławą na odcinku - 132,00 mb , nawierzchnia asfaltowa 4 cm warstwa wiążąca - 2095,00 m² , nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 4 cm - 2095,00 m² , nawierzchnia z tłucznia warstwa dolna i górna - 831,00 m² , ściek poprzeczny z prefabrykatów szer. min. 30 cm na całej szerokości drogi na podsypce betonowej zamknięty od góry kratą - 6,0 mb , studzienki rewizyjne z kręgów - 4 szt. , studzienki ściekowe 3 szt. , odmulanie rowów warstwa do 20 cm - 160,0 mb , oczyszczanie przepustów - 9 mb , wykop i ułożenie kanalizacji burzowej PCV 250 mm - 155,00 mb , ścieki z elementów betonowych - 643,00 mb , uzupełnianie i plantowanie poboczy - 168,00 m² 4.2. Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na drogach, na których realizowane będzie zadanie, na czas wykonywanych prac wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ. 4.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod - 45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45330000-9 Odwodnienie drogi.

- W ogłoszeniu powinno być: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m 4. Opis zamówienia 4.1. Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi nr 1 obręb II w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 do km 0,837 łącznie z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m , w zakresie: Remont drogi nr 1 - Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dróg - 0,837 km , - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni - 2891,50 m² , - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - 3874,50 m² , - podbudowa z kamienia gr 15 cm - 3874,50 m² , - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr 7 cm - 3874,50 m² , - skropienie powierzchni asfaltem - 2095,00 m² , - ułożenie krawężnika drogi wraz z ławą na odcinku - 252,00 mb , - nawierzchnia asfaltowa 4 cm warstwa wiążąca - 2095,00 m² , - nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna 4 cm - 2095,00 m² , - nawierzchnia z tłucznia warstwa dolna i górna - 831,00 m² , - ściek poprzeczny z prefabrykatów szer. min. 30 cm na całej szerokości drogi na podsypce betonowej zamknięty od góry kratą - 6,0 mb , - studzienki rewizyjne z kręgów - 4 szt. , - studzienki ściekowe 3 szt. , - odmulanie rowów warstwa do 20 cm - 160,0 mb , - oczyszczanie przepustów - 9 mb , - wykop i ułożenie kanalizacji burzowej PCV 250 mm - 155,00 mb , - ścieki z elementów betonowych - 643,00 mb , - uzupełnianie i plantowanie poboczy - 168,00 m² 4.2. Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na drogach, na których realizowane będzie zadanie, na czas wykonywanych prac wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ. 4.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod - 45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45330000-9 Odwodnienie drogi.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów - sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów - sekretariat..