Załącznik nr 5
-projekt-

UMOWA Nr …..
zawarta w dniu …............. 2020 roku pomiędzy:
Gminą Wojcieszów, z siedzibą 59 - 550 Wojcieszów, ul. Pocztowa 1 NIP 694-15-66-091, w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie
reprezentowany przez:
Monikę Sikorską	-	Kierownika Zakładu
przy kontrasygnacie
Agaty Bogusławskiej - Głównego Księgowego Zakładu
zwaną dalej „Zamawiającym"
a
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….
reprezentowana przez:
…....................................................................................................................................
zwane dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przeprowadzonym na podstawie zarządzenia Nr 4/2019 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania o zamówienia publiczne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie. zawiera się umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
   „Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej jednoosiowej w Wojcieszowie”
2. Sposób realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określa:
a) ogłoszenie o zamówieniu,
b) oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej umowy,
c) niniejsza umowa.

§2
Obowiązki Wykonawcy oraz terminy realizacji zadania
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie przy ul. Robotniczej 2a, na własny koszt.
2. Dostawa będzie zrealizowana w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r..
3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również szkolenie pracowników dotyczące obsługi dostarczonego sprzętu.
4. Za datę wykonania przedmiotu Umowy, uważa się datę odbioru przyczepy potwierdzoną protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu umowy z ofertą, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy,a także o złej jakości dostarczonego przedmiotu, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad, zachowując termin dostawy.

§4
Warunki gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na przyczepę rolniczą.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego przez obie strony, odnotowanego w książce gwarancji pojazdu.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
brutto ............................................ zł (słownie:...........................................................................................................................................),
w tym: podatek VAT …. kwota …........................... zł (słownie: ….................................................),
netto …....................................... zł
(słownie: …......................................................................................................................................).
3. Podstawą do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych.
5. Podstawą do zapłacenia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz zgodność ceny na fakturze z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie.
7. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 7 jest firmowym rachunkiem bankowym tzw. „rachunkiem rozliczeniowym” dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, które Wykonawca jako przedsiębiorca podał do właściwego Urzędy Skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.
9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§6
Zmiany umowy
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonanie stanowiłoby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§7
Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2.
3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. Gdy kara umowna przekroczy 30% umownego wynagrodzenia brutto, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych.

§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Kierownik zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie z siedzibą w Wojcieszowie (59-550) przy ulicy Robotnicza 2a. Z administratorem można skontaktować się mailowo: zgkim@wojcieszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@wojcieszow.pl .
3. Dane przetwarzane są dla celów związanych z realizacją postanowień zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.wojcieszow.pl.

§9
Postanowienia końcowe
1. Zmiana, uzupełnienie, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, oświadczenie składane w związku z niniejszą umową wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a pozostałe poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 6
WYKONAWCA:
………………………………………
………………………………………
(dane Wykonawcy)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
   „Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej jednoosiowej w Wojcieszowie”

prowadzonego przez Gminę Wojcieszów oświadczam, że
- NIE NALEŻYMY do grupy kapitałowej*),

- NALEŻYMY* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty *):

1. ……………………………………………………………….
2. ….............................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
        (podpis i pieczęć Wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
WYKONAWCA:
………………………………………
………………………………………
(dane Wykonawcy)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

      2. W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
      4. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy ciągnikowej jednoosiowej w Wojcieszowie”
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: / 1) Administratorem danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie z siedzibą w Wojcieszowie przy ul. Robotnicza 2a. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: zgkim@wojcieszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, / 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@wojcieszow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; / 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem, / 4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych, / 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trakcie realizacji postanowień umownych oraz przechowywane przez okres 5 lat (dokumentacja zamówień publicznych) lub 10 lat (umowy zawarte w wyniku prowadzonego postępowania), w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora, / 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, / 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, / 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

………………………………..dnia ……………….2020 roku

......................................................................................
        Data oraz podpisy i pieczęcie imienne osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
(w razie potrzeby dołączyć upoważnienie do podpisania oferty)